Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (dzelzceļa pārbrauktuve Salaspils-Ogre)”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (dzelzceļa pārbrauktuve Salaspils-Ogre)”**

Darba apjoms:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā

šādā objektā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums | Adrese | Topogrāfiskā uzmērīšanas platība (ha) |
| Salaspils-Ogre 27,638 km dzelzceļa pārbrauktuves aprīkošana ar automātiskām barjerām un videonovērošanas sistēmu  | Skolas iela, Ikšķile, Ikšķiles pilsēta,LV-5052 | 0,24 ha |

Darbu izpildes termiņi:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500 – **pilnā apmērā**  **45 (četrdesmit pieci) kalendāro dienu laikā, no līguma abpusējas parakstīšanas dienas**;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem –**7 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sākumu saņemšanas dienas**;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā – **60 (kalendāro) dienu laikā pēc projekta realizēšanas, no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sākumu saņemšanas dienas**.

Pielikumā: objekta plāns – 1 gab.

Specifikācijas “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (dzelzceļa pārbrauktuve Salaspils-Ogre)” pielikums

Objektu plāns

