Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (stacija “Garciems” un “Pabaži”)”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (stacija “Garciems” un “Pabaži”)”**

Darba apjoms:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā

šādos objektos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Adrese | Topogrāfiskā uzmērīšanas platība (ha) |
| 1 | SIA “Bite Latvija” masts st.Garciems | Stacija “Garciems”, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | 0,2 |
| 2 | SIA “Bite Latvija” masts st.Pabaži | Pabažu stacija, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | 0,2 |

Darbu izpildes termiņi:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500 – **pilnā apmērā visos Objektos** **45 (četrdesmit pieci) kalendāro dienu laikā, no līguma abpusējas parakstīšanas dienas**;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem – **katrā Objektā 7 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakuma saņemšanas dienas**;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā – **katrā Objektā 60 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakumu saņemšanas dienas**;

Pielikumā:

Objektu plāni – 2 gab;