Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (Pieturas punkts “Pumpuri”)”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (pieturas punkts “Pumpuri”)”**

Darba apjoms:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem;
3. izpildmērījumu veikšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā

šādā objektā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Adrese | Topogrāfiskā uzmērīšanas platība (ha) |
| 1 | Pieturas punkts “Pumpuri” | Jūrmala, LV-2008 | 0,3 |

Darbu izpildes termiņi:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500 – **pilnā apmērā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, no līguma abpusējas parakstīšanas dienas**;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem –**7 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakuma saņemšanas dienas**;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā – **60 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakumu saņemšanas dienas**.

Pielikumā: Objektu plāns – 1 gab.

Specifikācijas “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (pieturas punkts “Pumpuri”)” pielikums

Objektu plāns

