Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana”**

Darba apjoms:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā

šādos objektos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Adrese | Topogrāfiskā uzmērīšanas platība (ha) |
| 1 | Pārbrauktuve, stacija Jaunogre, 33,047 km | Brīvības iela 9, Ogre, Ogres novads, LV-5001 | 0,491 |
| 2 | Pārbrauktuve, stacija Bēne, 87,268 km | Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | 1,800 |
| 3 | Pārbrauktuve, stacija Carnikava, 30,241 km | Stacija Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads,  LV -2163 | 0,502 |
| 4 | Pārbrauktuve, stacija Reņģe, 117,510 km | Stacija Reņģe , Ruba,Rubas pagasts, Saldus novads,  LV-3894 | 0,238 |
| 5 | Pārbrauktuve, stacija Saulkrasti, 48,252 km | Saulkrastu stacija, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 | 0,606 |
| 6 | Pārbrauktuve, Durbes ielā, posms Ķemeri-Tukums 1, 60,376 km | Jelgavas iela 1c, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 | 0,396 |

Darbu izpildes termiņi:

1. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā mērogā 1:500 – **pilnā apmērā visos Objektos** **45 (četrdesmit pieci) kalendāro dienu laikā, no līguma abpusējas parakstīšanas dienas**;
2. kabeļu trases un iekārtu uzstādīšanas vietu nospraušana, saskaņā ar izpildītiem būvprojektiem – **katrā Objektā 7 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakuma saņemšanas dienas**;
3. izpildmērījumu veikšana, plānu izgatavošana un reģistrēšana pašvaldībā – **katrā Objektā 60 (kalendāro) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba izpildes sakumu saņemšanas dienas**.

Pielikumā: Objektu plāni – 6 gab.