**Rīgas pasažieru stacijas ēkas vizuālas reklāmas remonts, izgatavošana un montāža**

DARBA UZDEVUMS

1. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) pieder Rīgas pasažieru dzelzceļa stacijas ēka. Uz stacijas ēkas fasādes trūkst vizuālas norādes uz ēkas lietošanas mērķi.

1. **Mērķis**
   1. Atjaunot vēsturisko gaismas uzrakstu;
   2. Sakārtot Rīgas pasažieru stacijas ēkas fasādes ārējo izskatu, nodrošināt ēkas atpazīstamību, palielināt stacijas ēkas pievilcību.
2. **Darba uzdevums**

Veikt sekojošus darbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Vēsturisko gaismas burtu “**CENTRĀLĀ STACIJA**” remonts un atjaunošana | komplekts | 1 |
| 2 | Uz fasādes esošo vēsturisko burtu “**STACIJA”** un “**TERMINAL”** noņemšana | komplekts | 1 |
| 3 | Jaunu gaismas burtu “**RĪGA**” izgatavošana | komplekts | 1 |
| 4 | Elektriskās daļas montāža | komplekts | 1 |
| 5 | Burtu piegāde, montāža uz jumta, pieslēgšana pie elektrotīkliem | komplekts | 1 |
| 6 | Projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas pilsētas Būvvaldē | komplekts | 1 |

**Darba pilns cikls** – uzņēmējs nodrošina burtu remontu, izgatavošanu un montāžu ar saviem spēkiem, izmantojot kvalitatīvus materiālus un mūsdienīgas tehnoloģijas. Montāža notiek saskaņā ar uzņēmēja piedāvātu tehnoloģiju. Darbus veikt atbilstoši LR tiesību aktu prasībām.

Darbu apjomi uzrādīti orientējoši, pirms darbu uzsākšanas darbu apjomus saskaņot ar Pasūtītāju. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. **Rezultāts**

Rīgas pasažieru stacijas ēkai uz jumta uzstādīti gaismas burti “**CENTRĀLĀ STACIJA RĪGA**”

1. **Laiks un resursi**

Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts saskaņā ar līgumu, kas tiks noslēgts starp pasūtītāju - LDz un darbu izpildītāju, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru trešo personu, institūcijām vai ekspertiem.

Darbu izpildes termiņš: 6 nedēļas.

Garantijas laiks – 2 gadi.