**TOPOGRĀFISKAIS UZMĒRĪJUMS DAĻAI NO**

**ZEMES VIENĪBAS PROHOROVA IELA 32, JELGAVĀ**

**Darba uzdevums**

**Objekts**

Prohorova iela 32, Jelgava. Topogrāfiskā uzmērījuma platība ir ~ 5ha.

**Zemes vienības kadastra apzīmējums**

09000140184.

**Esošās situācijas apraksts**

Topogrāfiskā uzmērījuma teritorija atrodasvalsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā. Teritorijā atrodas dzelzceļa infrastruktūra, inženierbūves un inženiertīkli, no kuriem daļa nedarbojas. Mūsu rīcībā nav pilnīgas un ticamas informācijas par inženierbūvēm un inženiertīklu izvietojumu un tos raksturojošiem lielumiem.

**Mērķis**

Sagatavots topogrāfiskais plāns daļai no zemes vienības Prohorova iela 32, Jelgavā, atbilstoši pasūtītāja iesniegtai uzmērījuma robežai, pilnīgas un ticamas informācijas iegūšanai par inženiertīkliem un inženierbūvēm, kas atrodas zemes vienībā.

**Prasības darbu izpildei**

1. Izvērtēt pasūtītāja arhīva, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāja un citu organizāciju rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju.
2. Uz esošās informācijas pamata veikt topogrāfisko uzmērīšanu un izstrādāt topogrāfisko plānu. Inženiertīkliem obligāti jānorāda tos raksturojošie lielumi: teknes vai caurules augšas augstuma atzīmes, diametrs, materiāls, kā arī to īpašnieki un piederības robežas
3. Topogrāfiju jāsaskaņo ar visiem tajā attēloto inženiertīklu īpašniekiem.
4. Topogrāfiskais plāns jānoformē atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un jāreģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē.

**Darbu rezultāts**

Atbilstoši pasūtītāja prasībām izstrādāts topogrāfiskais plāns (izdruka un digitālā formā (MicroStation .dgn formātā) saglabāts USB flash diskā).

**Darbu izpildes termiņš**

6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Visus ar darbu izpildi saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.