*Sarunu procedūras ar publikāciju*

*“**Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023. gada 10. marta 1. sēdes protokolu)*

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“****Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”**

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/50-SPAV

NOLIKUMS

Rīga, 2023

1. **vispārīgĀ informācijA**
	1. **Iepirkuma nolikumā ir lietoti šādi termini:**
		1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”, iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2023/50-SPAV, kas tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2020. gada 10. februāra lēmumu Nr.VL-8/67);
		2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
		3. **nolikums** – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;
		5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
		6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā;
		7. **darbi** – zāles pļaušanas darbu veikšana saskaņā ar nolikuma 2.1. punktu.
	2. **Rekvizīti un vispārīga informācija par iepirkumu:**
		1. **Pasūtītājs:** VAS “Latvijas dzelzceļš” vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065.

Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

E-pasta adrese: [info@ldz.lv](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cinfo%40ldz.lv).

Tīmekļvietne: [www.ldz.lv](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv).

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde (turpmāk – SCP\*).

Faktiskā adrese: Torņakalna iela 16, Rīga, LV-1004, Latvija.

**\****Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūrvienības saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots turpmāk iepirkuma dokumentos*.

* + 1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
	1. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Apšeniece, tālrunis: +371 67234948, +371 26788268, e-pasta adrese: *aija.apseniece@ldz.lv*.
	2. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
		1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv) sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.
		2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju sarunu procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
		3. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikuma 1.3. punktā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).
		4. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv) **sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
		5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3. punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
		6. Pasūtītājs ievieto 1.4.5. punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
		7. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
		8. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
	3. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
		1. Piedāvājumu iepirkumam **jāiesniedz līdz** **2023. gada 31. martam plkst. 9.30,** Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1. stāvā, 100. kabinetā (**VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā**). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.
		2. iesniegtos piedāvājumus **atver** **2023. gada 31. martā plkst. 10.00**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.
		3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi un piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
		4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
		5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
		6. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu (katrai iepirkuma priekšmeta daļai)[[1]](#footnote-2).
	4. **Piedāvājuma dokumentu noformējums**
		1. Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
			1. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
			2. atzīme atbilstoši tā saturam: **“****Piedāvājuma dokumenti sarunu procedūrai ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”** **(iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/50-SPAV);**
			3. norāde: “**Neatvērt līdz 2023. gada 31. martam plkst. 10.00”;**
			4. informācijapar pretendentu**: nosaukums, juridiskā adrese, e-pasts un kontakttālrunis**.
		2. Iepirkumā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz kopijas sējuma – “KOPIJA”.

**Ja starp dokumentiem tiks konstatētas pretrunas, noteicošie būs piedāvājuma oriģināla dokumenti**.

* + 1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma cauršūto sējumu lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina persona, kam ir pārstāvības tiesības.
		2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Iesniedzot dokumentus citā valodā, jāpievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā*.* Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
		3. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Valsts valodas likumam, Dokumentu juridiskā spēka likumam, Elektronisko dokumentu likumam, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.
		4. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā saskaņā ar 1.6.1. punktā noteikto. Uz iepakojuma jānorāda 1.6.1. punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.*
		5. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību sarunu procedūrā.
		6. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem (skat. 2.3. p.).
		7. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
		8. Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
	1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
		1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
		2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
		3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
	3. **Piedāvājuma cena**
		1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz tūkstošdaļām (trīs cipari aiz komata).
		2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar kvalitatīvu darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas, transporta, materiālu, mehānismu iegādes un ekspluatācijas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus pretendents apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas.
		3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
		4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
		5. Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, finanšu aprēķina (Finanšu piedāvājumā) tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma numerācija atbilstoša iepirkuma priekšmeta daļām noteiktajai.
1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:** zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā *Darbu platību un vietu sarakstā* (nolikuma 1. pielikums) noteiktajā dzelzceļa iecirkņu sadalījumā saskaņā ar nolikuma un tā pielikumiem (nolikuma tekstā viss kopā saukts arī kā “iepirkuma priekšmets”).

Iepirkuma priekšmetam ir **19** **iepirkuma priekšmeta daļas,** ņemot vērā dzelzceļa iecirkņu izvietojumu. Katras Iepirkuma daļas (tā posma – pieturas punkti, izmaiņas punkti, ceļa posteņi) apjoms noteikts *Darbu platību un vietu sarakstā* (nolikuma 1. pielikuma “Darba uzdevums” II sadaļa). Dzelzceļa iecirkņu izvietojumus skatīt kartē “LDZ vilcienu kustības un kravas darba organizācijas shēma” tīmekļvietnē: <https://www.ldz.lv/lv/tikla-parskats-2023>.

* 1. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 77310000-6 *(Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi)*.
	2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
	3. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai pieņemt lēmumu noslēgt līgumu tikai par kādu daļu vai daļām.
	4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo(-šajiem) pretendentu(-tiem) tiek noslēgts līgums(-mi) atbilstoši nolikuma 4. pielikumā pievienotajam līguma projektam.
	5. **Līguma izpildes:**
		1. vieta:Latvijas Republika, dzelzceļa līniju ietvaros dzelzceļa iecirkņu posmi un vietas (pieturas punkti, izmaiņas punkti, ceļa posteņi), kur jāpļauj zāle, saskaņā ar *Darbu platību un vietu sarakstu* (skat. Darba uzdevuma II sadaļā);
		2. termiņš: darbu izpilde jānodrošina no līguma parakstīšanas brīža līdz **2023. gada 30. decembrim**;
		3. izpildes veids: pēc pieprasījuma saskaņā ar līguma projektā (nolikuma 4. pielikums) noteikto kārtību.
	6. **Plānotais darbu kopējais apjoms**: saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1. pielikums) darbi veicami regulāri Pasūtītāja noteiktajos termiņos un ņemot vērā nepieciešamo pļaušanas reižu skaitu atkarībā no augu intensīvās augšanas – zāles veģetācijas ilguma un intensitātes konkrētā posmā saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1. pielikums).
	7. **Samaksas nosacījumi:** ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas dokumenta un rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību (sk. nolikuma 4. pielikumā). Darbu pieņemšana un apmaksa tiek veikta pēc katras Darbu veikšanas Dzelzceļa iecirknī. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.
	8. **Tehniskais raksturojums**: izpildītājam jānodrošina Darbu izpilde pilnā apjomā saskaņā ar nolikumu, t.sk. Darba uzdevumu (nolikuma 1. pielikums), atbilstoša kvalitātes, standartu un normatīvo aktu prasībām.
1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendenta piedāvājums un apliecinājumi dalībai iepirkumā** |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | **Pieteikums** dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 2. pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma cena (finanšu piedāvājums), kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, ievērojot nolikuma 1.9. punktā noteikto. | **Finanšu piedāvājums** (forma nolikuma 2. pielikuma 2. punktā). |
| 3.1.3. | Pretendentam jānodrošina darbu atbilstība nolikuma, tai skaitā Darba uzdevuma (nolikuma 1. pielikums) nosacījumiem, kā arī saistošiem normatīviem, standartiem vai ekvivalentiem. | Prasības izpildei iesniedz **apliecinājumu** atbilstoši pieteikuma veidlapā (nolikuma 2. pielikums) ietvertajai garantijai par darbu izpildi saskaņā ar prasībā noteikto. |
| **3.2.** | **Izslēgšanas gadījumi [[2]](#footnote-3)** (**p**retendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā nolikuma 2. pielikumā). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendents nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, kā rezultātā pasūtītājs ir izmantojis attiecīgajā līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto,Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma 4.3.5. punktā). | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu sistēmās*.*Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām)** |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai aktīvai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [*www.ur.gov.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ur.gov.lv). |
| 3.3.2. | Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nodalījuma joslā un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša **Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība**. | Informācija par prasības izpildi tiek norādīta, aizpildot pieteikuma veidlapā paredzēto apliecinājumu (nolikuma 2. pielikums).Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentuValsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas reģistrā [[3]](#footnote-4). |
| 3.3.3. | Pretendentam **pēdējo 2 (divu) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks)* ir **pieredze** vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura un apjoma līguma sekmīgā izpildē.Par līdzvērtīgu tiek uzskatīts, kur:1. veikti šādi darbi – regulāra zaļo zonu pļaušana apdzīvotās vietās ar nopļautās zāles savākšanu, zāles pļaušana ar smalcināšanu, tajā skaitā grāvju un nogāžu pļaušana;
2. kopējā platība norādītajā līgumā atbilst vismaz iepirkuma priekšmeta daļas (-u) apjomam, par kādu iesniegts piedāvājums**.**

Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | 1) Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 3. pielikuma 2. tabulas forma)[[4]](#footnote-5).2)*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī* **atsauksmi,** kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu līgumu izpildē, no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par sniegto pakalpojumu, t.sk izpildes termiņš, kopplatība), lai pasūtītājs var pilnībā pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. |
| **3.4.** | **Citi nosacījumi** |  |
| 3.4.1. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja pārstāvību var pārbaudīt publiskajās datubāzēs. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:[www.ur.gov.lv](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ur.gov.lv).Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko vienas vienības cenu eiro (bez PVN) katrā iepirkuma priekšmeta daļā pilnā apjomā.
	2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
	3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
		1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
			1. komisija izvērtē piedāvājuma (tajā iekļauto dokumentu) noformējuma, satura atbilstību nolikuma prasībām un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
			2. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2. punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
			3. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);
			4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2. punktu;
			5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām.
		2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
		3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2. punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
		4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.
		5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6. punktu).
		6. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteikto izvēles kritēriju.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
	1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
		1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
		2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos;
		3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
	2. Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteikto izvēles kritēriju *novērtējums ir vienāds*, komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds).
	3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
	4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šajā gadījumā iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta.[[5]](#footnote-6).
3. **IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
	1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
	2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu.
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
	5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
	6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
	7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1. punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1. punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	8. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz/iemaksā līguma nodrošinājumu:
* ja iepirkuma līgums tiek slēgts par vienu vai divām iepirkuma priekšmeta daļām par summu 600,00 (seši simti *euro*, 00 centi),
* ja iepirkuma līgums tiek slēgts par trīs līdz sešām iepirkuma priekšmeta daļām par summu 1 000,00 (viens tūkstotis *euro*, 00 centi),
* ja iepirkuma līgums tiek slēgts par septiņām līdz desmit iepirkuma priekšmeta daļām par summu 2 000 EUR (divi tūkstoši *euro*, 00 centi);
* ja iepirkuma līguma slēgts par vienpadsmit līdz deviņpadsmit iepirkuma priekšmeta daļām par summu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši *euro*, 00 centi).
	1. Līguma nodrošinājumu iesniedz /iemaksā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai veikt līguma nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. [šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „*Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)*”.
	2. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā (garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas), līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts līguma nodrošinājumu apliecinošs dokuments (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 4. pielikuma 10. sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais / iemaksātais līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
	3. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendāra dienas pēc darbu izpildes pilnā apmērā brīža.

**Pielikumā:**

1. pielikums Darba uzdevums (pretendenta tehniskais piedāvājums, forma) uz 5 lp.;

2. pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/ uz 2 lp.;

3. pielikums Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi forma/ uz 1 lp.;

4. pielikums Līguma projekts uz 7 lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

Iepirkumu biroja vadītāja D. Smilktena

*A. Apšeniece +371 67234948*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” nolikumam

**Darba uzdevums**

**zāles pļaušanai dzelzceļa nodalījuma joslā**

Darbi – zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā *Darbu platību un vietu sarakstā* (nolikuma 1. pielikums) noteiktajā 19 dzelzceļa iecirkņu sadalījumā un tajos esošajos objektos - konkrētā vietās, kur atrodas Pieturas punkti, izmaiņas punkti, ceļa posteņi saskaņā ar šajā Darba uzdevumā noteikto.

*I Vispārīgās prasības*

1. Darbu izpildes vieta – dzelzceļa līniju ietvaros dzelzceļa iecirkņu posmi un vietas (pieturas punkti, izmaiņas punkti, ceļa posteņi) saskaņā ar *Darbu platību un vietu sarakstu* (Darba uzdevuma II sadaļa).
2. Darbu izpildes apjoms - platības (apjomi) norādīti vienai pļaušanas reizei *Darbu platību un vietu sarakstā* (Darba uzdevuma II sadaļa), ievērojot šādus pļaušanas darbu apjomu un biežumu ietekmējošos apstākļus:
	1. pļaušanas apstākļi (reljefs - nogāzes, grāvji, koki, būves u.c.) Darbu izpildes vietās ir dažādi, tādēļ norādītie apjomi var mainīties pļaušanas vietās – pieturas punktos, izmaiņas punktos, ceļa posteņos, kā arī vietās ar dažādiem reljefiem;
	2. nepieciešamais pļaušanas reižu skaits konkrētā darbu veikšanas vietā tiks noteikts atkarībā no augu intensīvās augšanas – zāles veģetācijas ilguma un intensitātes;
	3. pļaušanas biežums un apjoms darbu veikšanas vietā var tikt palielināts vai samazināts (piemēram, sausas vasaras gadījumā).
3. Veicot Darbus jāievēro visus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka zāles pļaušanu, darbu veikšanu dzelzceļa nodalījuma joslā, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, elektrodrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz tehnikas lietošanas, darba organizēšanas un izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu, tai skaitā:
	1. attiecīgās pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības izdotos saistošos noteikumus;
	2. Ministru kabineta 01.02.2005. noteikumus Nr.79 “Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” u.c.
4. Veicot Darbus jāievēro VAS “Latvijas dzelzceļš” izdotos un spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. “Komercdarbības veikšanas kārtību uz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras”, ar ko var iepazīties *Pasūtītāja* mājas lapā internetā: [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)*.*
5. Darbu veikšanai Izpildītājs nodrošina visus nepieciešamos resursus – darbaspēku, inventāru, darba aizsardzības līdzekļus un materiālus, kas ietver arī:
	1. atbilstošu tehnisko nodrošinājumu, tai skaitā, traktortehniku, pļaujmašīnu vai trimmeri, kas jāpielieto atkarībā no konkrētā apvidus un reljefa;
	2. kvalificētu personālu (tiešos darbu izpildītājus),

Izpildītājs ir atbildīgs par tehniskā nodrošinājuma un darbinieku – speciālistu piesaisti atbilstošā skaitā, lai spētu izpildīt Darbus termiņā un apjomā atbilstoši saistībām.

1. Darbu apraksts:
	1. Darbu izpildē (veicot zāles pļaušanas darbus) nedrīkst bojāt paliekošo un pļaušanas platībām pieguļošos īpašumos esošu koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu un ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c;
	2. nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz ietvēm, peroniem, ielām un laukumiem. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra 1 h laikā pēc pļaušanas;
	3. pļaujamajā teritorijā esošie atkritumi Izpildītājam (tā darbiniekiem) jāsavāc un jānodrošina utilizācija;
	4. Darbu izpildē jānodrošina, lai netiek piesārņota vide ar sadzīves atkritumiem, izlietu degvielu, eļļām un citām vielām;
	5. Darbu izpilde (zāles pļaušanas darbi) jāveic, ievērojot visus uz Darba izpildi attiecināmos drošības noteikumus – darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c.
2. Darbu izpilde – uzskatāms, ka darbs veikts kvalitatīvi, ja Darba pieņemšanas laikā konstatēts, ka:
	1. vidējais zāles augstums pēc pļaušanas ir zemāks par 5 cm visā platībā;
	2. pļāvums ir līdzens;
	3. visi objektā esošie labiekārtojuma elementi un kokaugi ir appļauti un nesabojāti;
	4. nopļautā zāle sasmalcināta un savākta (utilizāciju nodrošina izpildītājs).

*II Darbu veikšanas vietas, apjomi un pielietojamās metodes*

**Darbu platību un vietu saraksts\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļas nr.** | **Dzelzceļa iecirkņi** | **Dzelzceļa stacija, pieturas punkts, ceļa postenis, ceļa posms** | **Reģions** | **Apjoms(m2)\*** | **Apjoms(ha)\*** | **Iepirkuma daļas apjoms**(m2)**\*** | **Iepirkuma daļas Apjoms**(ha)\* |
| 1 | Rīga Pasažieru - Krustpils | P.p. | Gaisma | Vidzeme | 2980 | **0.30** | 593130.00 | 59.31 |
| P.p. | Rumbula | Vidzeme | 3380 | **0.34** |
| P.p. | Dārziņi | Vidzeme | 4950 | **0.50** |
| P.p. | Dole | Vidzeme | 16550 | **1.66** |
| AT | Salaspils | Vidzeme | 57930 | **5.79** |
| P.p. | Saulkalne | Vidzeme | 10400 | **1.04** |
| posms | Saulkalne-Ikšķile (24,400-25,800) | Vidzeme | 47200 | **4.72** |
| P.p. | Ikšķile | Vidzeme | 56490 | **5.65** |
| AT | Ogre | Vidzeme | 83380 | **8.34** |
| P.p. | Ciemupe | Vidzeme | 1740 | **0.17** |
| P.p. | Ķegums | Vidzeme | 38620 | **3.86** |
| St. | Lielvārde | Vidzeme | 33510 | **3.35** |
| P.p. | Kaibala | Vidzeme | 1520 | **0.15** |
| P.p. | Jumprava | Vidzeme | 11370 | **1.14** |
| P.p. | Dendrārijs | Vidzeme | 560 | **0.06** |
| St. | Skrīveri | Vidzeme | 5980 | **0.60** |
| P.p. | Muldakmens | Vidzeme | 4530 | **0.45** |
| St. | Aizkraukle | Vidzeme | 6770 | **0.68** |
| St. | Koknese | Vidzeme | 29450 | **2.95** |
| P.p. | Alotene | Vidzeme | 1620 | **0.16** |
| St. | Pļaviņas | Latgale | 33400 | **3.34** |
| P.p. | Ozolsala | Latgale | 1400 | **0.14** |
| St. | Krustpils | Latgale | 39400 | **3.94** |
| AT | Krustpils | Latgale | 100000 | **10.00** |
| 2 | Rīga Pasažieru- Lugaži - valsts robeža (Valga) | St. | Garkalne | Vidzeme | 11200 | **1.12** | 355270.00 | 35.53 |
| St. | Krievupe | Vidzeme | 2030 | **0.20** |
| AT | Vangaži | Vidzeme | 9120 | **0.91** |
| AT | Inčukalns | Vidzeme | 33150 | **3.32** |
| P.p. | Egļupe | Vidzeme | 3570 | **0.36** |
| P.p. | Silciems | Vidzeme | 490 | **0.05** |
| AT | Sigulda | Vidzeme | 124220 | **12.42** |
| St. | Līgatne | Vidzeme | 31950 | **3.20** |
| St. | Ieriķi | Vidzeme | 4610 | **0.46** |
| P.p. | Melturi | Vidzeme | 1680 | **0.17** |
| St. | Āraiši | Vidzeme | 2430 | **0.24** |
| AT | Cēsis | Vidzeme | 94180 | **9.42** |
| St. | Jāņamuiža | Vidzeme | 920 | **0.09** |
| St. | Lode | Vidzeme | 8580 | **0.86** |
| St. | Bāle | Vidzeme | 2420 | **0.24** |
| St. | Valmiera | Vidzeme | 6920 | **0.69** |
| St. | Brenguļi | Vidzeme | 1120 | **0.11** |
| St. | Strenči | Vidzeme | 3590 | **0.36** |
| P.p. | Seda | Vidzeme | 2800 | **0.28** |
| St. | Saule | Vidzeme | 1760 | **0.18** |
| St. | Lugaži | Vidzeme | 8530 | **0.85** |
| 3 | Rīga - Skulte | P.p. | Garupe | Vidzeme | 2570 | **0.26** | 81780.00 | 8.18 |
| St. | Carnikava | Vidzeme | 20580 | **2.06** |
| P.p. | Gauja | Vidzeme | 3210 | **0.32** |
| St. | Lilaste | Vidzeme | 3770 | **0.38** |
| U.p. | Inčupe | Vidzeme | 2880 | **0.29** |
| P.p. | Pabaži | Vidzeme | 7560 | **0.76** |
| St. | Saulkrasti | Vidzeme | 28130 | **2.81** |
| P.p. | Ķīšupe | Vidzeme | 1170 | **0.18** |
| P.p. | Zvejnieciems | Vidzeme | 2630 | **0.26** |
| St. | Skulte | Vidzeme | 3240 | **0.32** |
| 4 | Jelgava – Glūda - Liepāja | St. | Glūda | Kurzeme | 12000 | **1.20** | 212800.00 | 21.28 |
| St. | Dobele | Kurzeme | 17000 | **1.70** |
| St. | Biksti | Kurzeme | 2000 | **0.20** |
| St. | Brocēni | Kurzeme | 4500 | **0.45** |
| St. | Saldus | Kurzeme | 72000 | **7.20** |
| St. | Skrunda | Kurzeme | 27000 | **2.70** |
| St. | Kalvene | Kurzeme | 1600 | **0.16** |
| St. | Ilmāja | Kurzeme | 4000 | **0.40** |
| St. | Tore | Kurzeme | 2700 | **0.27** |
| AT | Liepāja | Kurzeme | 70000 | **7.00** |
| 5 |  Priekule - Vaiņode - valsts robeža (Mažeiki un Skoda) | P.p. | Dubeņi | Kurzeme | 20000 | **2.00** | 75000.00 | 7.50 |
| St. | Priekule | Kurzeme | 35000 | **3.50** |
| St. | Vaiņode | Kurzeme | 20000 | **2.00** |
| 6 | Glūda - Reņģe - valsts robeža (Mažeiki) | St. | Bēne | Kurzeme | 39000 | **3.90** | 84000.00 | 8.40 |
| P.p. | Auce | Kurzeme | 25000 | **2.50** |
| St. | Reņģe | Kurzeme | 20000 | **2.00** |
| 7 | Ventspils - Tukums-II | St. | Ventspils II | Kurzeme | 7500 | **0.75** | 457000.00 | 45.70 |
| AT | Ventspils | Kurzeme | 390000 | **39.00** |
| St. | Elkšķene | Kurzeme | 4000 | **0.40** |
| St. | Ugāle | Kurzeme | 11000 | **1.10** |
| St. | Usma | Kurzeme | 2500 | **0.25** |
| St. | Spāre | Kurzeme | 6000 | **0.60** |
| St. | Līči | Kurzeme | 2000 | **0.20** |
| St. | Tukums-II | Kurzeme | 34000 | **3.40** |
| 8 | Jelgava - Krustpils | St. | Garoza | Kurzeme | 9000 | **0.90** | 67600.00 | 6.76 |
| St. | Zālīte | Kurzeme | 2500 | **0.25** |
| St. | Iecava | Kurzeme | 1600 | **0.16** |
| St. | Misa | Kurzeme | 8000 | **0.80** |
| St. | Vecumnieki | Kurzeme | 5000 | **0.50** |
| St. | Lāčplēsis | Kurzeme | 3000 | **0.30** |
| St. | Taurkalne | Kurzeme | 3000 | **0.30** |
| St. | Menta | Kurzeme | 4000 | **0.40** |
| St. | Daudzeva | Kurzeme | 7000 | **0.70** |
| St. | Sece | Kurzeme | 7000 | **0.70** |
| St. | Sēlpils | Kurzeme | 9000 | **0.90** |
| St. | Daugava | Kurzeme | 8500 | **0.85** |
| 9 | Torņakalns – Ķemeri – Tukums-I - Tukums-II | P.p. | Lielupe | Vidzeme | 13440 | **1.34** | 229360.00 | 22.94 |
| P.p. | Bulduri | Vidzeme | 23980 | **2.40** |
| P.p. | Dzintari | Vidzeme | 25320 | **2.53** |
| posms | Dzintari - Majori(19,550-20,200) | Vidzeme | 6940 | **0.69** |
| P.p. | Majori | Vidzeme | 4500 | **0.45** |
| St. | Dubulti | Vidzeme | 4690 | **0.47** |
| posms | Dubulti - Jaundubulti (22,280-22,400) | Vidzeme | 1140 | **0.11** |
| P.p. | Jaundubulti | Vidzeme | 6520 | **0.65** |
| P.p. | Pumpuri | Vidzeme | 7580 | **0.76** |
| P.p. | Melluži | Vidzeme | 4510 | **0.45** |
| P.p. | Asari | Vidzeme | 16180 | **1.62** |
| P.p. | Vaivari | Vidzeme | 7430 | **0.74** |
| St. | Sloka | Vidzeme | 10080 | **1.01** |
| P.p. | Kūdra | Vidzeme | 6860 | **0.69** |
| St. | Ķemeri | Vidzeme | 6690 | **0.67** |
| P.p. | Smārde | Kurzeme | 28000 | **2.80** |
| P.p. | Milzkalne | Kurzeme | 5000 | **0.50** |
| St. | Tukums-I | Kurzeme | 7500 | **0.75** |
| AT | Tukums | Kurzeme | 43000 | **4.30** |
| 10 | Rīga - Jelgava | P.p. | Baloži | Vidzeme | 4430 | **0.44** | 54370.00 | 5.44 |
| P.p. | Jaunolaine | Vidzeme | 5700 | **0.57** |
| St. | Olaine | Vidzeme | 3240 | **0.32** |
| P.p. | Dalbe | Kurzeme | 12000 | **1.20** |
| St. | Cena | Kurzeme | 3000 | **0.30** |
| P.p. | Ozolnieki | Kurzeme | 16000 | **1.60** |
| P.p. | Cukurfabrika | Kurzeme | 10000 | **1.00** |
| 11 | Krustpils - Daugavpils | I.p. | Asote | Latgale | 2100 | **0.21** | 58900.00 | 5.89 |
| St. | Trepe | Latgale | 3400 | **0.34** |
| St. | Līvāni | Latgale | 27000 | **2.70** |
| St. | Jersika | Latgale | 3700 | **0.37** |
| I.p. | Sergunta | Latgale | 1300 | **0.13** |
| St. | Nīcgale | Latgale | 5000 | **0.50** |
| St. | Vabole | Latgale | 3000 | **0.30** |
| St. | Līksna | Latgale | 3600 | **0.36** |
| P.p.\* | Mežciems | Latgale | 9800 | **0.98** |
| 12 | Daugavpils - Eglaine - valsts robeža (Maigiškiai) | St. | Ilūkste | Latgale | 2700 | **0.27** | 7600.00 | 0.76 |
| St. | Eglaine | Latgale | 4900 | **0.49** |
| 13 | Daugavpils - Kurcums - valsts robeža (Turmanta) | St. | Grīva | Latgale | 2100 | **0.21** | 3300.00 | 0.33 |
| St. | Kurcums | Latgale | 1200 | **0.12** |
| 14 | Daugavpils – Krauja - Indra - valsts robeža (Bigosovo) | St. | Krauja | Latgale | 3900 | **0.39** | 37600.00 | 3.76 |
| C.p. | 401.km | Latgale | 400 | **0.04** |
| St. | Naujene | Latgale | 2400 | **0.24** |
| St. | Izvalda | Latgale | 6500 | **0.65** |
| St. | Silava | Latgale | 1600 | **0.16** |
| St. | Krāslava | Latgale | 1700 | **0.17** |
| St. | Skaista | Latgale | 7000 | **0.70** |
| St. | Niedrīca | Latgale | 1100 | **0.11** |
| St. | Indra | Latgale | 13000 | **1.30** |
| 15 | Daugavpils - Rēzekne-I | C.p. | 383.km | Latgale | 1200 | **0.12** | 24500.00 | 2.45 |
| St. | Zaļumi | Latgale | 1500 | **0.15** |
| St. | Višķi | Latgale | 4000 | **0.40** |
| St. | Vīganti | Latgale | 1500 | **0.15** |
| St. | Aglona | Latgale | 10500 | **1.05** |
| C.p. | Krāce | Latgale | 1400 | **0.14** |
| St. | Malta | Latgale | 3300 | **0.33** |
| C.p. | Pūpoli | Latgale | 1100 | **0.11** |
| 16 | Rēzekne-I - Kārsava - valsts robeža | C.p. | Kleperova | Latgale | 1100 | **0.11** | 8700.00 | 0.87 |
| St. | Burzava | Latgale | 1700 | **0.17** |
| St. | Ilzēni | Latgale | 800 | **0.08** |
| St. | Mežvidi | Latgale | 1300 | **0.13** |
| St. | Pureņi | Latgale | 900 | **0.09** |
| St. | Kārsava | Latgale | 2900 | **0.29** |
| 17 | Krustpils - Rēzekne-II | St. | Kūkas | Latgale | 4500 | **0.45** | 26200.00 | 2.62 |
| St. | Mežāre | Latgale | 2500 | **0.25** |
| St. | Atašiene | Latgale | 4400 | **0.44** |
| St. | Stirniene | Latgale | 3500 | **0.35** |
| St. | Varakļāni | Latgale | 1700 | **0.17** |
| St. | Viļāni | Latgale | 2500 | **0.25** |
| St. | Sakstagals | Latgale | 7100 | **0.71** |
| 18 | Rēzekne-II - Zilupe - valsts robeža (Posiņ) | St. | Taudejāņi | Latgale | 1100 | **0.11** | 23200.00 | 2.32 |
| St. | Cirma | Latgale | 2500 | **0.25** |
| St. | Ludza | Latgale | 2700 | **0.27** |
| St. | Istalsna | Latgale | 1800 | **0.18** |
| St. | Nerza | Latgale | 1600 | **0.16** |
| St. | Zilupe | Latgale | 13500 | **1.35** |
| 19 | Pļaviņas - Gulbene | St. | Gulbene | Latgale | 56000 | **5.60** | 75500.00 | 7.55 |
| P.p. | Cesvaine | Latgale | 2400 | **0.24** |
| St. | Madona | Latgale | 9200 | **0.92** |
| P.p. | Mārciena | Latgale | 4800 | **0.48** |
| P.p. | Kalsnava | Latgale | 1400 | **0.14** |
| St. | Jaunkalsnava | Latgale | 1700 | **0.17** |

\*Objektu sarakstā norādīti plānotās kopējās platības (apjomi) vienai pļaušanas reizei. Līguma darbības laikā norādītie apjomi un pļaušanas reižu skaits var mainīties (palielināts vai samazināts) saskaņā ar Darba uzdevumā un līgumā noteikto atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un pēc Pasūtītājam pieejamo resursu apjoma.

Tabulā piemērotie saīsinājumi:

AT – pilsētas administratīvā teritorija

St. – stacija

P.p. – pieturas punkts

l.p. – izmaiņas punkts

C.p. – ceļa postenis

U.p. – uzskaites punkts

Posms- starp St., P.p. vai I.p.

*Darba uzdevums aktualizēts 27.02.2023.*

Dzelzceļa iecirkņu izvietojumus skatīt kartē “LDZ vilcienu kustības un kravas darba organizācijas shēma” tīmekļvietnē: <https://www.ldz.lv/lv/tikla-parskats-2023>

**2. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” nolikumam

/forma/

2023. gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

**Iepirkums:** sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”, identifikācijas nr. LDz 2023/50-SPAV

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Pretendenta nosaukums)*

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprina piedāvājumu un ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/50-SPAV) (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvā veikt iepirkuma nolikuma prasībām (t.sk. Darba uzdevumam un Līguma projektam) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus zāles pļaušanas darbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu par šādām cenām:

***Finanšu piedāvājums[[6]](#footnote-7)***

norāda informāciju par daļu, kurai iesniedz piedāvājumu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Apjoms(daļas kopējais apjoms, m2)[[7]](#footnote-8) | Cena par vienību (m2) EUR bez PVN | Summa par vienas pļaušanas reiziEURbez PVN |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Apliecina, ka ir informēts, ka izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem vai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās drošības apliecības termiņu piedāvājuma derīguma termiņa laikā*,* pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu.
4. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
5. Piedāvā **samaksas termiņu** *[nosacījums: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit):]*\_\_\_ (*vārdiem*) kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
6. Garantē darbu izpildi ar atbilstošiem materiāliem, transportu, mehānismiem un atbilstošu personālu, saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā, atbilstoši iepirkuma nolikuma ar tā pielikumiem, tai skaitā Darba uzdevumam (iepirkuma nolikuma 1. pielikums) un līguma projektam.
7. Garantē, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nodalījuma joslā un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība Nr. *[aizpilda pretendents:]*\_\_\_ *,* kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām[[8]](#footnote-9).
8. Garantē, ka darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības u.c.).
9. Apliecina, ka darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā tiks veikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (t.sk. MK 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, MK 01.02.2005. noteikumi Nr.79 “Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi**”)** un pasūtītāja izdotajiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. kārtību ”Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras”. Pasūtītāja izdotie normatīvie akti publiski pieejami pasūtītāja mājas lapā: [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv)*.*
10. Apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas, transporta, materiālu, mehānismu iegādes un ekspluatācijas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus pretendents apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas.
11. Apzinās, ka piedāvājuma cenā neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātā cena līguma izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
12. Garantē, ka segs visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus.
13. Apliecina, ka **līguma nodrošinājuma** nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
14. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv) publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
15. Apliecina, ka pretendents *[pretendenta nosaukums:]* \_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
16. Apliecina, ka iepirkuma procedūras priekšmets un pretendents nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam.
17. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas,ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.
18. Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” nolikumam

/forma/

**Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi**

Informācija par sekmīgi izpildītiem līgumiem (nolikuma 3.3.3. punkta prasības izpildei):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Gads**(līguma darbības laiks no…līdz)* | Darbu apraksts*(t.sk veikto darbu tehniskais raksturojums, kas ietver informāciju par teritoriju, kur darbi veikti zāles pļaušanas un savākšanas risinājumi u.tml., kā arī, izmantotās iekārtas, ierīces u.tml.)* | Klients (darbu saņēmējs) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts)\* |
| (…) | (…) | (…) | (…) |

\* Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, *[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums:]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Vai, Ja līgums noslēgts e-doc formātā:]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā, | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošāelektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - *Pasūtītājs*, tās (*amats)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds uzvārds)* \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – Izpildītājs, tā valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. *Pasūtītājs* uzdod un *Izpildītājs* par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku pēc *Pasūtītāja* pieprasījumiem veic **zāles pļaušanu dzelzceļa zemes nodalījuma joslā** (turpmāk – Darbs) Darba uzdevumā (Līguma 1. pielikums) norādītajās Darbu veikšanas vietās (teritorijās) atbilstoši *Pasūtītāja* organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Zāles pļaušana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/50-SPAV) (turpmāk – iepirkums) nolikumam (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023. gada \_\_. \_\_\_ 1. sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar….), *Izpildītāja* piedāvājumam (2023. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikuma vēstule Nr.\_\_\_ ar tās pielikumiem) un Darba uzdevumam (Līguma 1. pielikums)*.*
	2. Darba uzdevumā (Līguma 1. pielikums) noteikti kopējie plānotie veicamie darbu apjomi (platības) vienai pļaušanas reizei. Līguma darbības laikā norādītie platību apjomi vienai pļaušanas reizei, kas norādīti Darba uzdevumā (Līguma 1. pielikums) un pļaušanas reižu skaits var mainīties (palielināts vai samazināts) atbilstoši faktiskajai Pasūtītāja nepieciešamībai un pēc *Pasūtītājam* pieejamo resursu apjoma.
2. **Darbu izmaksas un norēķinu kārtība**
	1. Saskaņā ar *Izpildītāja* iesniegto piedāvājumu par Līgumā paredzētā Darba izpildi tiek noteikta **līgumcena** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par 1 (vienu) kvm 1 (vienas) pļaušanas reizi katrā no dzelzceļa iecirkņiem (t.sk. dzelzceļa stacija, pieturas punkts, ceļa postenis, posms), kas norādīts Darba uzdevumā Līguma 1. pielikumā *[cenas tiks norādītas atbilstoši izvēlētā pretendenta (uzvarētāja) piedāvājumam un daļu uzskaitījumam saskaņā ar iepirkuma nolikumu]*.
		1. dzelzceļa iecirknī “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR par 1 (vienu) m2;
		2. dzelzceļa iecirknī “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR par 1 (vienu) m2;
		3. dzelzceļa iecirknī “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR par 1 (vienu) m2.

Atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām papildus tiek aprēķināts PVN.

* 1. **Līgumcenā** ir iekļauti visi *Izpildītāja* izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu Darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas, transporta, materiālu, mehānismu iegādes un ekspluatācijas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus pretendents apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, *Izpildītāja* neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas, ko *Izpildītājs* apņemas apmaksāt.
	2. Pēc Pušu savstarpējās rakstiskas vienošanās, *Pasūtītājam* ir tiesības palielinātvai samazināt šā Līguma darbības laikā nolīgto apjomu, pievienojot vai izslēdzot Darbu veikšanas vietas (dzelzceļa iecirkņus, t.sk. tajos norādītos dzelzceļa stacijas, pieturas punktus, ceļa posteņus, posmus) līdz 20% (divdesmit procentiem) no kopējā plānotā apjoma, saglabājot Līguma nosacījumus.
	3. *Izpildītājs* pēc katras Darbu veikšanas reizes katrā Dzelzceļa iecirknī un tajā noteiktajā objektā (-os) (Dzelzceļa stacijā, pieturas punktā, ceļa postenī, posmā), pamatojoties uz abpusēji parakstītā Pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 2. pielikums) (turpmāk tekstā – Akts) sagatavo un iesniedz *Pasūtītājam* rēķinu, norādottajā *Pasūtītāja* juridisko adresi un *Pasūtītāja* struktūrvienības (Darbu pieņēmēja) rekvizītus (sk. šī Līguma 15. sadaļu), kā arī *Pasūtītāja* piešķirto šī Līguma numuru un datumu.
	4. Rēķins tiek sagatavots un iesniegts *Pasūtītājam* papīra formā *[vai]* Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām pusēm saistošs. *Izpildītājs* saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta to no *Izpildītāja* elektroniskās pasta adreses “\_\_\_\_\_\_\_\_” uz *Pasūtītāja* elektronisko pasta adresi rekini@ldz.lv. *(Puses var vienoties par formu un iesniegšanas kārtību un veikt nepieciešamos precizējumus šajā Līgumā:)*
	5. *Pasūtītājs* samaksā *Izpildītājam* par faktiski izpildītiem un pieņemtiem Darbiem *[tiks norādīts atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības:]*\_\_\_\_ (*vārdiem*) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 2.5. punktā minētā rēķina saņemšanas un *Pušu* pārstāvju parakstīta Darbu izpildi apliecinoša dokumenta (6.3. punkts) par katru dzelzceļa iecirkni atsevišķi.
	6. Gadījumā, ja Darbu izpilddokumenti vai rēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai nav norādīts *Pasūtītāja* piešķirtais Līguma numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, *Pasūtītājam* ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
	7. Pasūtītājam ir tiesības neizlietot visu Līguma 2.1. punktā minēto Līgumcenu, pasūtot Darbus Līguma 3.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā.
1. **Darba izpildes un Līguma darbības termiņi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz *Pušu* saistību pilnīgai izpildei.
	2. Darbu veikšana jānodrošina pilnā apmērā: no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža **līdz 2023. gada 30. decembrim**.
2. ***Pasūtītāja* tiesības un pienākumi**
	1. *Pasūtītājs* apņemas sadarboties ar *Izpildītāju*, saskaņot Darbu plānošanu un sniegt *Izpildītājam* nepieciešamo vispārpieejamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem un ir *Pasūtītāja* rīcībā.
	2. Atkārtota vai papildus Darba izpildes nepieciešamības gadījumā, apņemas iesniegt *Izpildītājam* pieprasījumu (rakstisku pieteikumu), saskaņojot ar *Izpildītāja* atbildīgo pārstāvi Darba izpildes apjomu un termiņu.
	3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītus Darbus abpusēji saskaņotajos termiņos, ja tas atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā *Pasūtītāja* izvirzītajām prasībām, parakstot Darbu pieņemšanas dokumentu (Līguma 2. pielikums).
	4. *Pasūtītājs* apņemas apmaksāt *Izpildītāja* rēķinu Līgumā norādītajā termiņā un kārtībā.
	5. *Pasūtītājam* ir tiesības kontrolēt Darba izpildes gaitu un pieprasīt no *Izpildītāja* kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
	6. No *Pasūtītāja* puses par izpildi tiek nozīmēta: skat atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību: skat. Līguma 15.1. punktā.
3. ***Izpildītāja*** **tiesības un** **pienākumi**
	1. *Izpildītājs* apņemas nodrošināt Darbu izpildi ar nepieciešamiem materiāliem, transportu, mehānismiem un atbilstošu personālu saskaņā ar Līguma noteikumiem un *Pasūtītāja* norādījumiem.
	2. *Izpildītājs* apņemas Darbu veikšanu uzsākt 2 (divu) darba dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Līguma 6.1. punktā noteikto kārtību.
	3. Nepieciešamības gadījumā, *Izpildītājs* apņemas veikt atkārtotu vai papildus Darba izpildi abpusēji saskaņotā termiņā, pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma saņemšanas. Šajā punktā minētā pieprasījuma noformēšanai un informācijas apmaiņai tiek piemērota Līguma 6.1. punktā noteiktā kārtība.
	4. *Izpildītājam* ir pienākums:
		1. pirms Darba uzsākšanas nodrošināt visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām iestādēm (institūcijām), saskaņot veicamos Darbus, ja tas nepieciešams, ar attiecīgo pašvaldības iestādi (institūciju);
		2. ievērot visus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka zāles pļaušanu un ar to saistītās formalitātes, darbu veikšanu dzelzceļa nodalījuma joslā, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, elektrodrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz tehnikas lietošanas, darba organizēšanas un izpildes kārtību un kvalitāti, saskaņā ar Darba uzdevumā (Līguma 1. pielikums) noteikto;
		3. Darbu veikšanā ievērot *Pasūtītāja* izdotos un spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. “Komercdarbības veikšanas kārtību uz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras”, ar ko var iepazīties *Pasūtītāja* mājas lapā internetā: [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv)*;*
		4. veikt Līgumā paredzētos Darbus ar personālu, kurš ir apmācīts un atestēts saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumiem Nr. 724 *“*Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”;
		5. informēt savus darbiniekus par Darba zonā esošajiem riskiem;
		6. nekavējoties ziņot *Pasūtītāja* Darba aizsardzības daļas vadītājam par notikušu nelaimes gadījumu ar *Izpildītāja* darbinieku;
		7. pēc *Pasūtītāja* prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši *Izpildītāja* darbinieki;
		8. kvalitatīvi un šajā Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā veikt Līgumā paredzētos Darbus;
	5. Izpildāmo Darbu kvalitātei jāatbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem darbu kvalitātes rādītājiem.
	6. *Izpildītājs* apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu, kāds var rasties *Pasūtītājam* un/vai trešajai personai Darbu izpildes gaitā.
	7. *Izpildītājs* apliecina, ka veicot Darbus, netiks traucēta dzelzceļa satiksmes drošība un tiks ievērota dzelzceļa droša ekspluatācija saskaņā ar *Izpildītājam* Dzelzceļa tehniskajā inspekcijā izsniegto Drošības apliecību.
	8. No *Izpildītāja* puses tiek nozīmēta atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi: skat. Līguma 15.2. punktā.
4. **Darbu izpildes, nodošanas un pieņemšanas kārtība**
	1. Darbu izpilde tiek uzsākta un veikta saskaņā ar *Pasūtītāja* rakstisko pieprasījumu, kurā tiek norādīta Darbu veikšanas vieta – attiecīgais dzelzceļa iecirknis, attiecīgais (-ie) objekts (-i) (Dzelzceļa stacija, pieturas punkts, ceļa postenis, posms) un konkrētās pļaujamās vietas platība (apjoms) un vēlamais Darbu izpildes termiņš. *Pasūtītājs* sagatavoto rakstisko pieprasījumu, par nepieciešamo Darbu veikšanu katrā no dzelzceļa iecirkņiem atsevišķi, nosūta uz e-pastu Līgumā norādītajai *Izpildītāja* kontaktpersonai (Līguma 15.2. punks). Nepieciešamības gadījumā, papildus nenozīmīgus pieprasījuma precizējumus un Darbu izpildes termiņš var tikt saskaņots telefoniski. [*Puses var vienoties par pieprasījuma un precizējošās informācijas apmaiņas kārtību, norādot konkrētu e-pastus u.tml., un veikt nepieciešamos precizējumus šajā Līgumā.].*
	2. Pēc Darbu pabeigšanas dzelzceļa iecirknī, *Izpildītājs* paziņo *Pasūtītājam* par gatavību nodot izpildītos Darbus un sagatavo Darbu pieņemšanas dokumentu (Aktu, paraugu skatīt Līguma 2. pielikumā), norādot tajā attiecīgo dzelzceļa iecirkni un informāciju par objektu (vietu), kur tika veikti Darbi, izpildīto Darba apjomu un maksājamās summas aprēķinu, ko iesniedz *Pasūtītājam*.
	3. *Pasūtītājs* 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda izpildītos Darbus to veikšanas vietā un par kvalitatīvi un abpusēji saskaņotā termiņā izpildītiem Darbiem tiek parakstīts Akts (paraugs Līguma 2. pielikumā).
	4. Gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi un nepilnības Darbu izpildē, tiek noformēts Defektu akts, norādot tajā atklātās nepilnības/trūkumus un to novēršanas termiņu.
	5. Konstatētos trūkumus un nepilnības, kas norādītas Defektu aktā, *Izpildītājs* par saviem līdzekļiem novērš 5 (piecu) darba dienu laikā (izņemot, ja meteoroloģisko laiku apstākļu dēļ nepieciešams noteikt citu novēršanas termiņu vai pagarināt to objektīvu iemeslu dēļ) vai citā termiņā par kuru Puses vienojušās, bet ne vairāk kā par 14 (četrpadsmit) kalendāra dienām. Pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.
	6. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem, kad *Puses* ir veikušas izpildīto Darbu pieņemšanu un parakstījušas par to Aktu.
	7. Līgumā norādītās par Līguma izpildi atbildīgās kontaktpersonas (Līguma 4.6., 5.8. punktā) ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzību, tajā skaitā par Akta noformēšanu, iesniegšanu un pieņemšanu, atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, Defekta akta sastādīšanu un parakstīšanu, kuras vienlaikus ar šo Līgumu tiek pilnvarotas risināt visus jautājumus par Darbu izpildi un to pieņemšanu, parakstīt ar to saistītos dokumentus.
5. **Pušu atbildība**
	1. Puses atbild par pienācīgu Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un Līguma nosacījumiem.
	2. Ja *Izpildītājs* nokavē Darbu izpildes termiņu, tad *Pasūtītājam* ir tiesības prasīt, lai *Izpildītājs* maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma (pieprasīto veicamo darbu) vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
	3. Ja *Pasūtītājs* neveic Līgumā noteiktajā termiņš samaksu par izpildītiem Darbiem, tad *Izpildītājs* ir tiesīgs prasīt, lai *Pasūtītājs* maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
	4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas un Līguma izpildes pienākuma.
	5. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs *Izpildītāja* saimniecisko darbību, *Pasūtītājs* ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 341. pantā noteikto.
	6. *Izpildītāja* pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies *Pasūtītājam* *Izpildītāja* darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.:
		1. izdevumus, kas radušies *Pasūtītājam* pie nepieciešamības papildus veikt Darbu pieņemšanu;
		2. izdevumus, kas radušies *Pasūtītājam*, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
		3. izdevumus, kas radušies *Pasūtītājam*, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.
	7. Ja *Izpildītāja* vainas dēļ *Pasūtītājam* ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko *Pasūtītājs* ir samaksājis, tad *Pasūtītājam* ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret *Izpildītāju* un pieprasīt samaksāt *Pasūtītājam* naudas summu tādā apmērā, kādā *Pasūtītājs* ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. *Izpildītājam* šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt *Pasūtītāja* regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.
	8. Ja *Izpildītājs* piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa *Izpildītājam* ir jāsamaksā 20 (*divdesmit*) darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.

7.9. *Izpildītājs* garantē un apliecina, ka Līguma izpildei nepieciešamie materiāli un Darbu izpildē iesaistītie izpildes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, *Izpildītājs* nekavējoties rakstveidā par to paziņos *Pasūtītājam*.

7.10. *Izpildītājs* garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 7.9. punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.

1. **Nepārvaramā vara *(force majeure)***
	1. Ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
	2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katra Puse ir tiesīga atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama, paziņo otrai pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā
2. **Līguma izbeigšanas noteikumi**
	1. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja objektīvu apsvērumu dēļ Līguma izpilde nav iespējama.
	2. *Pasūtītājs* var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. ja *Izpildītājs* bez saskaņošanas ar *Pasūtītāju* maina Līgumā noteiktās līgumcenas par Darbu izpildi;
		2. ja Darbu kvalitāte neatbilst šim Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem;
		3. ja netiek ievēroti abpusēji saskaņotie Darbu izpildes termiņi;
		4. ja *Izpildītājs* neiesniedz/neiemaksā Līguma nodrošinājumu termiņā un apjomā atbilstoši Līguma 1. punktā minētajam iepirkumam un Līguma 10. punktam;
		5. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta *Izpildītāja* saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process;
		6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi.
	3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.1. -9.2.4. punkta noteikumiem, *Pasūtītājs* nosūta par to rakstisku paziņojumu *Izpildītājam* pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu *Pasūtītāja* noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendāra dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.
	4. *Pasūtītājam* ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski paziņojot *Izpildītājam*, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.2.5. – 9.2.6. apkšpunktu noteikumiem.
	5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, *Pasūtītājs* samaksā *Izpildītājam* par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja Līguma 9.2.6. punktā piemēroto sankciju dēļ *Pasūtītājam* nav tiesības veikt samaksu *Izpildītājam*, *Pasūtītājs* atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret *Izpildītāju* tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.
3. **Līguma nodrošinājums**
	1. *Izpildītājs* apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) *Pasūtītājam* Līguma nodrošinājumu par summu *[tiks norādīts atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos nosacījumus:]* \_\_\_ (*vārdiem)* saskaņā ar Līguma un Līguma 1.1. punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām (nolikuma 6.8. un 6.9. punkts) **kā kredītiestādes** (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde)  **izsniegtu garantiju** vai **kā naudas summas iemaksu** *Pasūtītāja* bankas kontā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Luminor Bank AS Latvijas filiāle**,** bankas kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un *Pasūtītāja* piešķirto numuru: "Līguma nodrošinājums *Līguma* *datums* un *numurs*” (turpmāk – Līguma nodrošinājums). Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: *„Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”*. Maksājuma apliecinājumu jāiesniedz *Pasūtītāja* atbildīgajai personai par Līguma izpildi (15.1. punkts).
	2. *Pasūtītājs* ir tiesīgs saņemt (vai ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.2. punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		2. pilnā apmērā – ja *Izpildītājs* atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		3. *Izpildītāja*  līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
		4. *Pasūtītāja* zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto *Izpildītāja* saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā *Pasūtītājs* nosūta *Izpildītājam* zaudējumu aprēķinu.
	3. Ja *Pasūtītājs* ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 10.2.3. punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 10.2.1., 10.2.2. vai 10.2.4. punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
	4. Ja *Pasūtītājs*  ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 10.2.1., 10.2.2. vai 10.2.4. punktu, tad *Izpildītājs* atlīdzina *Pasūtītājam* zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 10.2.1., 10.2.2. vai 10.2.4. punktu saņemtās summas.
	5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgā izpildīšanas brīža.
	6. Līguma nodrošinājumu *Pasūtītājs* atgriež (izmaksā) *Izpildītājam* 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām.
4. **Komercnoslēpuma saistības**
	1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz publiski pieejamu informāciju un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
	2. Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi šī Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un konfidencialitātes pienākumu.
5. **Personas datu aizsardzība**
	1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un pakalpojumu sniegšanai drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
	2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
	3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
	4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
	5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
	6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
6. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
	1. *Izpildītājs*, parakstot Līgumu, apliecina, ka iepazinies ar koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv) publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
	2. *Izpildītājam* ir pienākums nekavējoties informēt *Pasūtītāju*, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet *Pasūtītājam* kļūst zināms, ka *Izpildītājs* ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	3. Ja *Izpildītāja* rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, *Pasūtītāja* vai jebkādu citu personu interesēs, *Izpildītājam* ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](file:///C%3A%5CUsers%5Ckarkled%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CZPMP51KS%5Cwww.ldz.lv). Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. *Pasūtītājs* garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
7. **Citi noteikumi**
	1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
	2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	3. Līguma 15. sadaļā minēto rekvizītu maiņas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar līguma 14.2. punkta noteikumiem vai arī attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru pusi par rekvizītu maiņu ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās puses persona ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) uzņēmumā, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu., vai Puses rīkojas saskaņā ar 14.2. punkta noteikumiem.
	4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 10. punktā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	5. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_ lapām kopā ar \_\_\_ (\_\_) pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts (..) [*Tiek piemērota atruna atbilstoši parakstīšanas formātam - ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:]* 2 (divos) vienādos eksemplāros, no kuriem viens nodots – *Pasūtītājam*, otrs – *Izpildītājam,* abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks *[ja līgums tiek parakstīs e-doc.formātā, piemērojams:]* ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8. **Pušu rekvizīti**
	1. ***Pasūtītājs*:** **VAS “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X.

*Struktūrvienība (Darbu pieņēmējs):* Sliežu ceļu pārvalde, strukt.adrese: Torņakalna iela 16, Rīga, LV-1004, tālr.6723 4699, e-pasts: scp@ldz.lv

*Atbildīgā/s persona/s (kontaktpersona/s) par līguma izpildi: (tiks norādīts noslēdzot līgumu)***:** ……………….,

* 1. ***Izpildītājs:*** ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_.

*Atbildīgā/s persona/s (kontaktpersona/s) par līguma izpildi*: [no *Izpildītāja* puses tiek nozīmēta atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi] *amats, vārds uzvārds, mob.tel., e-pasts]*

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pasūtītājs:* |  | *Izpildītājs*: |
|  |  |  |
| ………………… |  | ………………… |
| 2023. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2023. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pasūtītājs*: |  | *Izpildītājs*: |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| …………….. |  | …………… |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. pielikums**

**Darba uzdevums**

 (tiks norādīta informācija atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikumam)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. pielikums**

***/forma/***

**PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS**

**AKTS**

par veiktiem zāles pļaušanas darbiem

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā

2023. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Darbi veikti no 2023. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Izpildītājs**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde**,

Vienotais reģistrācijas Nr.40003032065

Jur.adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

Faktiskā adrese: Torņakalna iela 16, Rīga, LV-1004

Līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbu kopējās izmaksas bez PVN, **EUR** \_\_\_\_\_\_\_ un PVN 21% **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k** | **Dzelzceļa iecirknis** | Dzelzceļa stacija, pieturas punkts, ceļa postenis, posms | **Km, pk** | **Apjoms, m2** | **Summa bez PVN, EUR** |
| 1. |  |  |  |  |  |

**Nodeva: Pieņēma:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VAS “Latvijas dzelzceļš”**

 **Sliežu ceļu pārvalde**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[pārstāvis – amats, paraksts, v.uzvārds] [pārstāvis – amats, paraksts, v.uzvārds]

2023. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Iepirkumā piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6. punktu).* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2. punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2. punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.* [↑](#footnote-ref-3)
3. [*http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,314,388*](http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,314,388) [↑](#footnote-ref-4)
4. *Pasūtītājam/komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto klienta kontaktpersonu.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Iepirkumā atkārtota piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6. punktu).* [↑](#footnote-ref-6)
6. ***Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, finanšu aprēķinu (Finanšu piedāvājuma) tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma iepirkuma priekšmeta daļu/pozīciju numerācija atbilstoši numerācijai Darba platību un vietu sarakstā (nolikuma 1. pielikuma II sadaļa) nevis numerācija pēc kārtas******šajā tabulā.*** [↑](#footnote-ref-7)
7. *Norādītajiem daudzumiem, ņemot vērā nolikuma noteikumus ir informatīvs raksturs. Faktiskais apjoms būs atkarīgs no nepieciešamības un pieejamo resursu apjoma, un ievērojot Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildei.* [↑](#footnote-ref-8)
8. [*http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,393,314,316,384,385,388*](http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,393,314,316,384,385,388) [↑](#footnote-ref-9)