*Sarunu procedūras ar publikāciju*

*“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023. gada 16. februāra 1. sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**“VILCES RITOŠĀ SASTĀVA**

**MEZGLU UN AGREGĀTU REMONTS**

**SIA “LDZ RITOŠĀ SASTĀVA SERVISS” VAJADZĪBĀM”**

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/15-SPA

NOLIKUMS

Rīga, 2023

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/15-SPA), kas tiek veikta saskaņā VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna Iepirkumu pamatnoteikumiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2020. gada 10. februāra lēmumu Nr.VL-8/67);
      2. komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija, kas saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību pilnvarota organizēt sarunu procedūru;
      3. nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā “sarunu procedūras nolikums”) – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. pasūtītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību organizē sarunu procedūru SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām (nav līguma slēdzējs iepirkuma līgumā);
      5. līguma slēdzējs (turpmāk var tikt saukts arī kā “maksātājs”, iepirkuma līguma regulējumā “pasūtītājs”) – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”;
      6. pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      7. kredītiestāde (turpmāk saukta arī kā “nodrošinājuma devējs”) – Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle;
      8. darbi (turpmāk var tikt saukti arī kā “sarunu procedūras priekšmets”) – vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontdarbu veikšana saskaņā ar nolikuma ar pielikumiem prasībām.
   2. **Rekvizīti:**
      1. **pasūtītājs:** VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija;
      2. **līguma slēdzējs:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, PVN reģistrācijas Nr. LV40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija.
      3. **līguma izpildes vieta:** Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSL), adrese: 2.Preču iela 30, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

Iepirkuma līgums (-i) tiks slēgts (-i) starp sarunu procedūras uzvarētāju un līguma slēdzēju.

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālruņa numurs: +371 67234948; +371 26788268; e-pasta adrese: [*aija.apseniece@ldz.lv*](mailto:aija.apseniece@ldz.lv).
  2. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
     1. piedāvājumu sarunu procedūrai **iesniedz līdz** **2023. gada 7. martam, plkst. 9.30,** Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1. stāvā, 100. telpā **(VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā)**. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
     2. piedāvājumu sarunu procedūrai **atver 2023. gada 7. martā, plkst. 10.15**, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” **Iepirkumu birojā**);
     3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1. punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ pretendentam bez izskatīšanas;
     4. sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus;
     5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1. punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda “Piedāvājuma grozījums” vai “Piedāvājuma atsaukums”. Iestājoties šādiem apstākļiem, Komisija izskata un vērtē vienīgi aktuālo (jauno) piedāvājumu;
     6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
     7. piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[1]](#footnote-1);
     8. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nolasot pretendenta nosaukumu, daļu, kurā piedāvājums iesniegts un piedāvāto cenu, kā arī paziņojot, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums.
  3. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  4. **Piedāvājuma nodrošinājums:**
     1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1 % (viena procenta) apmērā no piedāvājuma kopējās summas (EUR, bez PVN);
     2. piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā *(skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 3. pielikumā*) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa līguma slēdzēja bankas kontā: LV26RIKO0000084909460, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: RIKOLV2X, *maksājuma mērķī norādot: “Piedāvājuma nodrošinājums SP(ap) “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”* *(iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/15-SPA), saskaņā ar nolikuma prasībām*”. Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksai jābūt iemaksātai (redzamai pircēja bankas kontā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek veikts kā pretendenta naudas summas iemaksa līguma slēdzēja bankas kontā, pretendentam iesniedzot piedāvājumu, jāpievieno maksājuma uzdevums. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā līguma slēdzējam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;
     3. piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā līguma slēdzējam (pēc līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma summu, vai līguma slēdzējs ietur sev par labu iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
        1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
        2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līguma slēdzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma slēdzējam nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
        3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu līguma slēdzēja noteiktajā termiņā;
     4. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5. punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
        1. nolikuma 1.5. punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam (līguma slēdzējam) rakstveidā paziņojis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs;
        2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma nodrošinājuma iesniegšanai;
     5. piedāvājuma nodrošinājums zaudē savu spēku dienā, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;
     6. līguma slēdzējs pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz atpakaļ vai atmaksā iemaksāto naudas summu 5 darba dienu laikā pēc tā 1.6.4. punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.
  5. **Piedāvājuma noformēšana:**
     1. piedāvājumu iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplāru, uz tā norāda:

“Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/15-SPA). Neatvērt līdz 2023. gada 7. martam, plkst. 10.15”.

un adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547.

Uz piedāvājuma iepakojuma (aploksnes) norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru;

* + 1. sarunu procedūrā iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”. Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Finanšu aprēķins MS Excel formātā iesniedzams elektroniski, nosūtot to uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi. Ja starp sējumiem t.sk. papīra un elektroniskā formātā iesniegtajiem piedāvājumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls;
    2. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu rakstveidā latviešu (vai angļu, krievu) valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Piedāvājuma nodrošinājuma atsevišķos iesniegšanas noteikumus skat. nolikuma 1.7.4. p.;
    3. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā atsevišķu dokumentu vienlaikus ar piedāvājumu (necauršūtu/necaurauklotu kopā ar piedāvājumu, kā arī ievērojot nolikuma 1.6.2. punkta papildus prasības, ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā iemaksu līguma slēdzēja bankas kontā);
    4. piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu apliecināšanu u.tml.).

Ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajam normatīvajam dokumentam;

* + 1. saskaņā ar Tehnisko specifikāciju pretendents noformē finanšu piedāvājumu (nolikuma 1. pielikuma sadaļa “Finanšu piedāvājums”);
    2. finanšu piedāvājumā (nolikuma 1. pielikuma sadaļa “Finanšu piedāvājums”) cenu norāda EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz divi cipari aiz komata;
    3. iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, finanšu aprēķinu (Finanšu piedāvājumā, nolikuma 1. pielikums) tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma sarunu procedūras priekšmeta daļu numerācija atbilstoši numerācijai Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums);
    4. piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi, remontējamo agregātu, t.sk. transportēšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais, dabas resursu, muitas u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus uzņēmējs apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas. Piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preču un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
    5. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
  1. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**
     1. pieteikums dalībai sarunu procedūrā (noformēts atbilstoši nolikuma 1. pielikumā pievienotajai veidlapas formai ar Finanšu piedāvājumu, *papildus skatīt nolikuma 1.7.2. punktu par finanšu aprēķinu elektronisku iesniegšanu*);
     2. piedāvājuma nodrošinājums (skat. arī nolikuma 1.6. un 1.7.4. punkta noteikumus un 3. pielikumu);
     3. garantijas vēstules kopija no vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu ražotāja izgatavotājrūpnīcas vai cita pakalpojumu sniedzēja, apliecinot, ka tā rīcībā ir nepieciešamās iekārtas, un personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, lai veiktu vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu galveno remontu kvalitatīvi. Ja tiek piedāvāta rūpnīcas pārstāvja vēstule, tad jābūt pievienotai rūpnīcas vēstulei par rūpnīcas (dīlera) pārstāvja tiesībām;
     4. kompetentas institūcijas izsniegta (spēkā esoša) sertifikāta vai apliecības kopija par tiesībām veikt vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu;
     5. informācija par pēdējo 5 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu **vismaz 1 vai vairākiem līdzīgiem** (pēc satura un apjoma) **līgumiem** (noformēta atbilstoši nolikuma 5. pielikumā pievienotajai formai);
     6. *(tikai Latvijas Republikā reģistrētam pretendentam un, ja piedāvājumu neparaksta uzņēmuma likumiskais pārstāvis)* dokuments, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
     7. **ārvalsts pretendentam**[[2]](#footnote-2):
        1. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
        2. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
        3. komersanta reģistrācijas dokumenta kopija;
        4. ārvalsts kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
        5. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei.

*Ja šāda izziņa netiek izsniegta*, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, vai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas - ja tos izsniedz ārvalstu kompetentās institūcijas;
     2. ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.7. punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam;
     3. komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  2. **Sarunu procedūras dokumentu pieejamība un informācijas sniegšana:**

1.10.1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;

1.10.2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem uzņēmējiem (pretendentiem) 6 (sešu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums;

1.10.3. pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem uzņēmējiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3. stāvā, 344. kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).

**Ieinteresētajam uzņēmējam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**

1.10.4. ja ieinteresētais uzņēmējs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis Pasūtītājam uz 1.3. punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, Pasūtītājs to sniedz 5 darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

**Pasūtītājs ievieto 1.10.4. punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu;**

1.10.5. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.

1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
   1. **Sarunu procedūras priekšmets:** vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontdarbu veikšana(turpmāk - darbi) saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem;
   2. sarunu procedūras priekšmetam ir 22 daļas atbilstoši uzskaitījumam un aprakstam Tehniskajā specifikācijā I un Tehniskajā specifikācijā II (skat. nolikuma 2. pielikumu);
   3. piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tās daļām pilnā apjomā;
   4. **Tehniskā specifikācija:** pretendents apņemas veikt darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skat. nolikuma 2. pielikums). Pielietotajām detaļām jābūt sertificētām, jaunām, nelietotām, bez korozijas pazīmēm, materiāliem jābūt atbilstošas kvalitātes, kurus ir rekomendējusi mezglu un agregātu izgatavotājrūpnīca.
   5. **līguma būtiskākie noteikumi:**
      1. līguma darbības termiņš: no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2024. gada 31. martam;
      2. darbu izpilde saskaņā tehnisko specifikāciju (nosacījums: remonta izpildes termiņš saskaņā ar tehnisko specifikāciju);
      3. nodošana remontā un pieņemšana no remonta notiek Daugavpils lokomotīvju remonta centrā (RSSL). Adrese: 2. Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5401, Latvija;
      4. garantijas termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši pēc izpildīto darbu pieņemšanas dokumumentu abpusējas parakstīšanas.
      5. samaksas nosacījumi: 30 kalendāro dienu laikā no darbu pieņemšanas dokumentu parakstīšanas;
   6. pasūtītājs/līguma slēdzējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu un līguma kopējo summu vai neslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu;
   7. Tehniskajā specifikācijā II ietvertais darbu apjoms ir noteikts kā kopējais prognozējamais daudzums. Pasūtītājam/līguma slēdzējam nav pienākums nodot remontam visus objektus, kas minēti Tehniskajā specifikācijā. Kopējā faktiskā līguma summa tiek fiksēta pēc preču pavadzīmēs vai rēķinos norādītajiem daudzumiem.
2. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS[[3]](#footnote-3)**
   1. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī līguma slēdzējs neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:**

3.1.1. ir konstatēts, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.2. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;

3.1.4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.5. ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavētu līguma izpildi;

3.1.6. uz pretendenta norādīto personu ir attiecināmi 3.1.1 - 3.1.5. punktos minētie nosacījumi.

* 1. **Kvalifikācijas prasības:**
     1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
     2. pretendents ir tiesīgs un spēj nodrošināt nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām atbilstošu darbu izpildi un ir iesniedzis atbilstoši nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, tai skaitā, atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;
     3. pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā ir izpildījis vismaz 2 (vai vairākus) līdzīgus pēc satura līgumus, kuru kopējais apjoms (EUR) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvājuma cenu. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti dīzeļlokomotīvju mezglu vai agregātu remonti;
     4. pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, kas izriet no iepriekš noslēgta preču/pakalpojumu piegādes līguma, un, ja nav rakstiskas vienošanās par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko vienības cenu katrā sarunu procedūras daļā atsevišķi.
   2. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. komisija, izvērtējot piedāvājumus, pārbauda[[4]](#footnote-4) piedāvājuma (tajā iekļauto dokumentu) noformējuma un satura atbilstību nolikuma prasībām, vai piedāvājumā ir iekļauti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas nolikuma 3.1. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunu procedūrā.

Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.

Ja ar piedāvājuma dokumentiem nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums pilnā apmērā, iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā;

* + 1. pēc nolikuma 4.2.1. punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
    2. komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
    3. pasūtītājs var prasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
    4. ja pretendentu piedāvājumi nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu (sarunu procedūras priekšmeta daļās, par kuru pretendents iesniedzis piedāvājumu);
    5. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;
    6. komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteikto izvēles kritēriju, kuru iesniedzis Pretendents, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.

1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE**
   1. Sarunas, ja nepieciešams, var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami pretendentu piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā;
      3. nepieciešams vienoties par līguma projekta (nolikuma 6. pielikums) būtiskiem noteikumiem, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos, darbu apjomos;
      4. nepieciešams vienoties par iespējami izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem;
   2. Gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, uzvarētāja noteikšanai komisija veiks izlozi.
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. *(ja nepieciešams)* var tikt noteiktas atkārtotas piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanas. Šādā gadījumā atkārtoti iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[5]](#footnote-5).
2. **lēmuma pieņemšana**
   1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas komisija izvēlas uzvarētāju, uz kuru nav attiecināmi nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi, un kurš iesniedzis sarunu procedūras priekšmetam atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko vienības cenu katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā atsevisķi.
   2. ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru;
   3. komisija ir tiesīga jebkurā brīdī izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;
   4. ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikuma prasībām, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā;
   5. pēc piedāvājuma pārbaudes, izvērtēšanas *(un sarunām, ja nepieciešams)* komisija pieņem lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem vai sarunu procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
   6. līguma slēdzēja valdes galīgā lēmuma par sarunu procedūras rezultātu un līguma noslēgšanu pieņemšana iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši nolikuma 6. pielikumam).
3. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, līguma Nodrošinājuma nosacījumi**
   1. Līguma slēdzējs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, līguma slēdzējs vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta;
   2. sarunu procedūras uzvarētājs 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par sarunu procedūras rezultātiem ir gatavs noslēgt līgumu. Ja sarunu procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu un uz kuru nav attiecināmi nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Galīgo lēmumu arī šajā gadījumā pieņem saskaņā ar nolikuma 6.6. punktu;
   3. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā iesniedz līguma slēdzējam līguma nodrošinājumu 3 % apmērā bez PVN kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu līguma slēdzēja kontā (konta Nr. nolikuma 1.6.2. punkts, sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī nolikuma 6. pielikuma 7. sadaļā un formu 4. pielikumā);
      1. iesniegtajam līguma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs, ņemot vērā starp uzņēmēju un izraudzīto pretendentu noslēgto iepirkuma līgumu, nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju/līguma slēdzēju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā līguma nodrošinājumu, ir EUR;
      2. iesniegtajam līguma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs samaksās pasūtītājam/līguma slēdzējam (vai pasūtītājs/līguma slēdzējs ieturēs) jebkuras pieprasītās summas samaksu noteiktās garantijas summas robežās pēc pasūtītāja/līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav izpildījis līguma saistības, neprasot pasūtītājam/līguma slēdzējam papildus pamatot savu prasību;
      3. līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei, vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

**Pielikumā:**

1. pielikums – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 2 lpp.;

2. pielikums – Tehniskā specifikācijauz 7 lpp.;

3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājums /forma/ uz 1 lpp.;

4. pielikums – Līguma nodrošinājums /forma/ uz 1 lpp.;

5. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi / forma/ uz 1 lpp.;

6. pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 7 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja D. Smilktena

*A. Apšeniece, 67234948; 26788268*

[*aija.apseniece@ldz.lv*](mailto:aija.apseniece@ldz.lv)

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

[*uz* *pretendenta uzņēmuma veidlapas*]

20\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(Pretendenta nosaukums) (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/15-SPA) (turpmāk – “sarunu procedūra”);
2. piedāvā veikt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – pircējs) sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus darbus par šādu cenu:

***Finanšu piedāvājums[[6]](#footnote-6)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Nosaukums  (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums) | Remontu veicējs | Daudzums  (gab.) | Cena par vienību  EUR (bez PVN) | Kopējā summa  EUR (bez PVN) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN):[[7]](#footnote-7) | | | | |  |

1. Piedāvā garantijas termiņu: 12 (divpadsmit) mēnešus no darbu izpildes pieņemšanas dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas;
2. piedāvā samaksas termiņu: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no objekta pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
3. piedāvā nodrošināt atbilstošu remontu (darbu) izpildes termiņu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(dienas) pēc tā nodošanas darbu izpildei;
4. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
5. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.1. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.1. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”) var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
7. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
8. garantē, ka darbu izpildē iesaistītie speciālisti ir sertificēti/atbilstoši kompetenti, lai veiktu norādītos darbus, visas pielietotās detaļas būs jaunas, sertificētas, nebūs iepriekš lietotas vai atjaunotas un citi materiāli būs atbilstošas kvalitātes, kurus ir rekomendējusi mezglu un agregātu izgatavotājrūpnīca;
9. apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, remontējamo agregātu, t.sk. transportēšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais, dabas resursu, muitas u.c. nodokļi, kurus uzņēmējs apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas. Piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Cena līguma izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preču un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
10. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas līguma slēdzējam tiks iesniegts sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums;
11. apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
12. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks (ja attiecināms - vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona) nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta šī iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
13. apliecina, ka iepirkuma procedūras priekšmets un pretendents nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstiski par to paziņo pasūtītājam.
14. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

(paraksts)

Pretendenta adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numuri, e-pasta adrese, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**Tehniskā specifikācija I (Plānotā)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Mezglu vai agregāta nosaukums** | **Daudzums** | **Plānotais remonta veids** | | **Vienības cena EUR (bez PVN)** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** | **Pakalpojuma izpildes termiņš (kalendārās dienas)\*** |
| **TR-3** | **GR** |
| 1. | **El.motors 3SM90L (MG90L, PZB0K6)** saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus. | 5 | 1 | 4 |  |  | 30 dienas |
| 2. | **El.motors MB132M (SM5001)**  Elektrodzinēja MV-132ML remonts (remontu nepieciešams veikt saskaņā arVAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus. | 5 | 1 | 4 |  |  | 30 dienas |
| 3. | **El.motors SM3008L (MG90S, MG90L1)**  (remontu nepieciešams veiktapjomā saskaņā VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus. | 5 | 1 | 4 |  |  | 30 dienas |
| 4. | **K6S310DR kloķvārpstas slīpēšana**, 2003.gada 21.maija noteikumiem Nr. DR-51/2003 “Dīzeļlokomotīvju ČME3 galvenā remonta PAGAIDU NOTEIKUMI “Lokomotīvju serviss” apstākļos” \*\*\* prasībāmnepieciešāms veikt:1. Demontēt kloķvārpstas pretsvarus - 12 gab.; 2. Demontēt koķvārpstas izjaucamo zobratu - komplekts; 3. Demontēt kloķvārpstas eļļas atvaires gredzenu – 1 komplekts; 4. Atvērt kloķvārpstas klaņa un pamatkakliņa radiālos, tehnoloģiskos caurumus; 5. Sagatavot kloķvārpstu (L=3300mm) un virpu vārpstas defektēšanas darbu izpildei – 1 vienība; 6. Pārbaudīt mešanos, veikt kakliņu mērījumu.  7. Nodrošināt ar šķelttapu eļļas kanālu tehnoloģiskos vākus.  8. Uzstādīt pretsvarus 12 gab.; piedziņas zobratu; eļļas atvairītāju; ielikt šķelttapu. 9. Pievienot elementu defektoskopijas, ultraskaņas un kakliņu mērījumu rezultātus (pirms slīpēšanas un pēc slīpēšanas).  10. Kloķvārpstas klaņa un pamatkakliņa radiālu, tehnoloģisku caurumu pūlēšana. | 4 |  | 4 |  |  | 20 dienas |
| 5. | **ČME3 dzinējs TE-006 GR ar H klases izolāciju (ČME3ME)** (remontu nepieciešams veiktapjomā saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, kuras izgatavotas no materiāla EG676. MAG gultņu uzstādīšanas vietu atjaunošana līdz rasējuma izmēriem. | 3 | 3 |  |  |  | 20 dienas |
| 6. | **Dīzeļdzinēja bloka slīpēšana ČME3M** (dzinējs CAT-3512C ), jāatbilst CAT dzinēja ražotāja tehniskiem noteikumiem. | 2 |  |  |  |  | 20 dienas |

**Tehniskā specifikācija II (Prognozētā)**

**Pasūtītājs izmantos Tehniskajā specifikācijā II norādītos pakalpojumus tikai pēc nepieciešamības.**

**Pasūtītājam nav pienākums izmantot visus šos pakalpojumus.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Mezglu vai agregāta nosaukums** | **Daudzums** | **Remonta veids** | | **Pakalpojuma vienības cena EUR (bez PVN)** | **Pakalpojuma izpildes termiņš (kalendārās dienas)****\*** |
| **TR-3** | **GR** |  |
| 7. | **ČME3 dzinējs TE-006**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, kuras izgatavotas no materiāla EG676. MAG gultņu uzstādīšanas vietu atjaunošana līdz rasējuma izmēriem. | 24 |  | 24 |  | 30 dienas |
| 8. | **Elektrodzinējs ED-118 ar H klases izolāciju**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, MAG gultņu uzstādīšanas vietu atjaunošana līdz rasējuma izmēriem. | 15 |  | 15 |  | 30 dienas |
| 9. | **Divmašīnu agregāts DT701/DT706-4**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunus elektrosuku turētājus un elektrosukas, kuras izgatavotas no materiāla EG605 un EG680. Priekš DT701 izmantot materiālu EG605 un priekš DT706-4 izmantot materiālu EG680. | 4 |  | 4 |  | 30 dienas |
| 10. | **Enkurs ED-118 ar H klases izolāciju**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. | 12 |  | 12 |  | 30 dienas |
| 11. | **Enkurs TE-006 ar H klases izolāciju**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. | 1 |  | 1 |  | 30 dienas |
| 12. | **Enkurs GP-312**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. | 4 |  | 4 |  | 30 dienas |
| 13. | **Galvenais ģenerators TD-802**  (remontu nepieciešams veikt saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2002.gada 09.maija noteikumiem Nr. DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi” \*\*. Kā papilddarbu nepieciešams uzstādīt jaunuselektrosuku turētājus un elektrosukas, kurasizgatavotas no materiāla EG676. | 4 |  | 4 |  | 30 dienas |
| 14. | **Ģenerators Siemens (1FC2 631-6B029T/631-6B029P) remonts,** jāatbilst ražotāja tehniskiem noteikumiem | 3 |  |  |  | 60 dienas |
| 15. | **Galvenais ģenerators JENOPTIK SDV 95.50-12/SDV 67.26-12 remonts**, jāatbilst ražotāja tehniskiem noteikumiem | 3 |  |  |  | 60 dienas |
| 16. | **D50 kloķvārpstas slīpēšana**, tehniskie nosacījumi ekvivalenti instrukcijā Nr. ЦТ-ЦТВР-395 “Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов 2ТЭ116” \*\*\*\*\*\* noteiktajām prasībām. | 4 |  |  |  | 20 dienas |
| 17. | **Dīzeļa bloka 2-5D49.35spč-1 remonts**, tehniskie nosacījumi ekvivalenti instrukcijas Nr. ЦТ-ЦТВР-395 “Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов 2ТЭ116” \*\*\*\*\*\* noteiktajām prasībām. | 2 |  |  |  | 30 dienas |
| 18. | **Dzinēja rāmja ПД1М.02 remonts**, atbilstoši 2003. gada 17. oktobra instrukcijas Nr. DR-54/2003 “Dīzeļlokomotīvju TEM2 vidējā un galvenā remonta noteikumi” \*\*\*\* prasībām. | 2 |  |  |  | 30 dienas |
| 19. | **Dzinēja rāmja K6S310DR, remonts**, atbilstoši 2003.gada 21. maija instrukcijas Nr. DR-51/2003 “Dīzeļlokomotīvju ČME3 galvenā remonta PAGAIDU NOTEIKUMI “Lokomotīvju serviss” apstākļos”\*\*\* prasībām. | 2 |  |  |  | 30 dienas |
| 20. | **Dīzeļa bloks 14D40, remonts**, atbilstoši 2013. gada 27.marta noteikumiem Nr. RSS-12/09 “Dīzeļlokomotīvju M62, 2M62, 2M62U galvenā remonta NOTEIKUMI” \*\*\*\*\*prasībām. | 2 |  |  |  | 20 dienas |
| 21. | **Gultņu 6TK03.100spč un 7TK03.90spč izgatavošana ar iekšējo diametru 54.4 mm**, tehniskie nosacījumi ekvivalenti instrukcijas Nr. ЦТ-ЦТВР-395 “Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов 2ТЭ116” \*\*\*\*\*\*noteiktajām prasībām. | 20 |  |  |  | 10 dienas |
| 22. | **Gaisa dzesētāja 5Д49.168 спч-1-04 remonts**, tehniskie nosacījumi ekvivalenti instrukcijas Nr. ЦТ-ЦТВР-395 “Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов 2ТЭ116” \*\*\*\*\*\* noteiktajām prasībām. | 5 |  |  |  | 20 dienas |

**TR-3 – tekošais remonts**

**GR – galvenais remonts**

**\***Izpildes termiņš atsevišķam remonta veidam var būt garāks, nepārsniedzot papildus 20 kalendāra dienas, ja pretendents piedāvājuma dokumentācijā ir īpaši to norādījis. Tomēr Pasūtītājs patur tiesības izvēlēties tā pretendenta piedāvājumu, kurš iedevis izpildes termiņu pasūtītāja norādītajā termiņā, neatkarīgi no piedāvājuma cenas.

**Darbu izpildes tehniskie nosacījumi** (atbilstošu dokumentu pretendents var saņemt pēc pieprasījuma nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai):

\*\*DR-40/2002 „Dīzeļlokomotīvju elektrisko mašīnu remonta noteikumi vai ekvivalents dokuments РК103.11.321-2004-ЛУ “Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов”

\*\*\*DR-51/2003 “Dīzeļlokomotīvju ČME3 galvenā remonta PAGAIDU NOTEIKUMI “Lokomotīvju serviss” apstākļos” vai ekvivalents dokuments “РК 103.11.436-2006 “Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловоза типа ЧМЭ3”

\*\*\*\*DR-54/2003 “Dīzeļlokomotīvju TEM2 vidējā un galvenā remonta noteikumi”

\*\*\*\*\* RSS-12/09 “Dīzeļlokomotīvju M62, 2M62, 2M62U galvenā remonta NOTEIKUMI”

\*\*\*\*\*\*ЦТ-ЦТВР-395 “Правила капитальных ремонтов КР-1, КР-2 тепловозов 2ТЭ116” sk. saitē <http://scbist.com/tyagovyi-podvizhnoi-sostav/18298-ct-ctvr-395-pravila-kapitalnyh-remontov-kr-1-kr-2-teplovozov-2te116.html>

**3. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS**

*/forma/*

**Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. \_\_\_\_\_\_**

Rīgā, Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Kredītiestāde:** | … |

Kredītiestāde/ juridiskā adrese …

Vienotais reģistrācijas numurs …

Bankas iestādes rekvizīti …

Bankas kods …

Norēķinu konta numurs …

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs/līguma slēdzējs:** | SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” |

Pasūtītāja/līguma slēdzēja juridiskā adrese Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija.

Vienotais reģistrācijas numurs 40003788351

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | … |

Adrese …

Vienotais reģistrācijas numurs …

Ievērojot to, ka Pretendents iesniedz savu piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/15-SPA), Kredītiestāde apņemas nodrošināt ar Kredītiestādes galvojumu Pretendenta saistības pret Pircēju, kādas var rasties, Pretendentam neizpildot sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma noteikumus.

Šis galvojums izsniegts par summu: EUR \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Kredītiestādes galvojuma nosacījumi:**  1. Kredītiestāde apņemas samaksāt Pasūtītājam/līguma slēdzējam augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja/līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam/līguma slēdzējam pamatot savu prasību, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs/līguma slēdzējs norāda, ka viņa pieprasītā summa attiecas uz vienu vai vairāku sekojošu NOSACĪJUMU spēkā stāšanos:  1.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  1.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja/līguma slēdzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;  1.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja/līguma slēdzēja noteiktajā termiņā. |
| *Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).* |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_/aizpilda, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Galvojums ir spēkā:

*/kredītiestādes paraksttiesīgās personas paraksts un atšifrējums/*

**4. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**LĪGUMA NODROŠINĀJUMS**

*/forma/*

**Līguma nodrošinājums (galvojums) Nr. \_\_\_\_\_\_**

<*Izdošanas vieta:*> \_\_\_\_\_\_\_\_ <*Datums*:> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Kredītiestāde:** | <*Kredītiestādes nosaukums>* |

Kredītiestādes juridiskā adrese: …

Vienotais reģistrācijas numurs: …

Kredītiestādes iestādes rekvizīti: …

Kods: …

Norēķinu konta numurs …

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” |

Pircēja juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003788351

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmējs:** | …. |

Uzņēmēja juridiskā adrese: …

<*ja atšķiras:>* Uzņēmēja faktiskā adrese: …

Uzņēmēja vienotais reģistrācijas numurs …

Atsaucoties uz 20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumu Nr.\_\_\_ (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp **Pasūtītāju un Uzņēmēju**, Kredītiestāde apņemas nodrošināt ar Līguma nodrošinājumu (galvojumu) Uzņēmēja saistības pret Pasūtītāju, kādas var rasties, Uzņēmējam neizpildot Līguma noteikumus.

|  |
| --- |
| Šis Galvojums izsniegts par iespējamo summu: EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Galvojuma nosacījumi:**  1. Kredītiestāde apņemas bez iebildumiem un nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam jebkuras pieprasītās summas samaksu augstāk noteiktās summas robežās pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību.  2. Jebkura Līgumadaļa var tikt labota, Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji vienojoties, kredītiestādei par to neziņojot, ar noteikumu, ka ar šogalvojumu noteiktā summa netiek palielināta un galvojuma termiņš netiek pagarināts. |

*Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).*

|  |
| --- |
| 30 (trīsdesmit) dienas pēc objektu galīgās remonta pabeigšanas brīža, un izbeidzas pilnībā, ja līdz šim datumam Kredītiestāde nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu par Uzņēmēja nenokārtotām saistībām. |

Galvojums ir spēkā līdz:

*/kredītiestādes paraksttiesīgās personas paraksts un atšifrējums/*

**5. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**Informācija par pretendenta pieredzi**

/forma/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Līguma apraksts | Vērtība EUR,  summa bez PVN | saņēmējs | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

PROJEKTS

**LĪGUMS Nr. RSS /2023**

Rīgā, 2023. gada ”\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, turpmāk - Pasūtītājs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kuru uz\_\_\_\_\_\_\_pamata pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_, turpmāk - Uzņēmējs, kuru uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, kopā/atsevišķi saukti arī puses/puse, labā ticībā, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Uzņēmējs veic *vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu, turpmāk – objekti, remontu*, atbilstoši VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/15-SPA) nolikumam (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023. gada \_\_\_\_\_\_ 1. sēdes protokolu), Uzņēmēja 2023. gada \_\_\_\_\_\_ piedāvājumam Nr. \_\_\_\_\_, rezultātiem (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un tehniskajā specifikācijā (līguma pielikums Nr.1) ietvertajiem noteikumiem un prasībām.

1.2. Objektu remonta izpildes termiņš: līdz **2024. gada. 31. martam.** Remontējamo objektu daudzums ir norādīts līguma pielikumā Nr.1.

1.3. Objektu remonta termiņš nedrīkst pārsniegt \_\_\_ dienas. Konkrēts objektu remonta termiņš tiek norādīts objektu nodošanas -pieņemšanas aktos par objektu nodošanu remontam.

**2. Remontdarbu izpildes noteikumi**

2.1. Mezglu un agregātu remonts jāveic saskaņā ar līguma 1.pielikumā noteikto remonta apjomu (vai defektācijas aktu).

2.2. Dīzeļlokomotīvju elektriskajām mašīnām, mehāniskajiem mezgliem un agregātiem pēc remonta jāatbilst līguma 1. pielikumā noteikto mezglu un agregātu remonta noteikumu prasībām apjomā.

2.3. Remonta laikā izmantot tikai jaunas, oriģinālas, sertificētas detaļas un citus materiālus atbilstošas kvalitātes, kurus ir rekomendējusi mezglu un agregātu izgatavotājrūpnīca.

2.4. Garantijas atbildība 12 (divpadsmit mēneši) pēc darbu pieņemšanas dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.5. Remontējamo objektu mezglu un agregātu transportēšanu uz remonta veikšanas vietu un piegādi atpakaļ uz saņemšanas vietu jāveic ar autotransportu. Transportēšanas izmaksas sedz Uzņēmēsjs un tām jābūt iekļautām Finanšu piedāvājumā.

2.6. Objektu remonta pasūtīšana notiek, pamatojoties uz Lokomotīvju remonta centra vadītāja parakstītu pieteikumu (2. pielikums).

2.7. Objektu nodošana remontā un pieņemšana no remonta notiek Pasūtītāja teritorijā, Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, nosakot nododamo remontā vai atremontēto no remonta pieņemamo objektu faktisko daudzumu un sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek uzrādīts objekta numurs, kā arī ziņas par datumu un laiku, līdz kuram jāveic objekta remonts, un kad puses veiks atremontēto objektu remonta kvalitātes atbilstības tehniskajām prasībām pārbaudi un galīgo pieņemšanu (līguma \_. punkts).

2.8. Uzņēmējs apņemas nodrošināt objektu drošu transportēšanu un uzglabāšanu remonta laikā, lai pasargātu objektus no mehāniskiem (atmosfēras nokrišņu) bojājumiem, bojāejas, pazušanas.

2.9. Uzņēmējs noteikti uzņemas visus riskus saistībā ar objektiem, tai skaitā risku par jebkādiem objektu bojājumiem un objektu bojāeju nejauša gadījuma dēļ, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par objektu nodošanu remontā, līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai par objektu pieņemšanu no remonta.

2.10. Objektus remontā nodod un pieņem no remonta Lokomotīvju remonta centrā (RSSL). Adrese: 2. Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5401, Latvija:

2.10.1. Objektu nodošanas un pieņemšanas tehniskos jautājumus kārtot no Pasūtītāja puses ir pilnvarots \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_, elektroniskā pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,bet viņa prombūtnes laikā – pienākumu izpildītājs. Pieņemšanas – nodošanas aktu ir pilnvarots parakstīt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektroniskā pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.10.2. Objektu nodošanas un pieņemšanas tehniskos jautājumus kārtot no Uzņēmēja puses ir pilnvarots \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektroniskā pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Pieņemšanas – nodošanas aktu ir pilnvarota parakstīt \_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektroniskā pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.11. Atremontēto objektu kvalitātes pārbaude un galīgā pieņemšana notiek 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objektu pieņemšanas, kas tiek veikta saskaņā ar līguma 2.13. punktu. Pieņemšanas laikā Puses ar atbilstošiem instrumentiem nosaka atremontēto objektu faktisko kvalitāti. Pušu pārstāvjiem ir pienākums ierasties saskaņotajā laikā (līguma 2.13. punkts) uz objektu remonta kvalitātes pārbaudi.

2.12. Jebkura no Pusēm var par saviem līdzekļiem uzaicināt attiecīgi kvalificētu trešo personu atremontēto objektu faktiskās kvalitātes noteikšanai.

2.13. Atklājot atremontēto objektu kvalitātes neatbilstību tehniskajiem noteikumiem, Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji sastāda un abpusēji paraksta defektu aktu un objekti tiek atgriezti Uzņēmējam trūkumu novēršanai līguma 2.11. punktā noteiktajā kārtībā.

2.14. Ja Uzņēmēja pārstāvji noteiktajā laikā nav ieradušies uz atremontēto objektu kvalitātes pārbaudi, objektu pieņemšanu Pasūtītājs veic bez Uzņēmēja klātbūtnes, un galīgo objektu pieņemšanas – nodošanas aktu Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta Uzņēmējam. Ja Pasūtītājs atklāj objektu kvalitātes neatbilstību, tad Pasūtītājs vienpusēji sastāda aktu par atremontēto objektu kvalitātes neatbilstību tehniskajiem noteikumiem un trīs darba dienu laikā aktu nosūta Uzņēmējam, un tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs aktam piekrīt.

2.15. Objektu nogādāšanu remontā un no remonta veic Uzņēmējs ar savu transportu un par saviem līdzekļiem. Objektu iekraušanu un izkraušanu no transporta savā teritorijā veic Pasūtītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem.

2.16. Nekvalitatīvi atremontētos objektus Uzņēmējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā par saviem līdzekļiem jāizved no Pasūtītāja teritorijas atkārtota remonta veikšanai.

2.17. Ja remonta gaitā objektu pārbaudes rezultātā Uzņēmējs konstatē, ka objekti ir nederīgi tālākai ekspluatācijai, Uzņēmējs atgriež tos Pasūtītājam kopā ar Uzņēmēja remonta uzņēmumā izsniegtu aktu, kurā norādīti objektu numuri un to izbrāķēšanas iemesli.

**3. Līguma summa un norēķinu kārtība**

3.1. Prognozētā Līguma summa bez PVN ir \_\_\_EUR (\_\_\_\_) un PVN, kas tiek maksāts likumā noteiktajā apmērā un kārtībā. Līguma kopējās summas atšifrējums norādīts Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums).

3.2. Visā līguma darbības laikā remontu sniegšanas cena par vienību nemainīga.

3.3. Pasūtītājs maksā tikai par kvalitatīvi izremontētajiem objektiem, kuri pēc remonta atbilst līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.

3.4. Par saņemtiem no remonta objektiem Pasūtītājs samaksā ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atremontēto objektu faktiskās kvalitātes pārbaudes un galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par faktiski no remonta saņemto objektu daudzumu.

3.5. Līgumā paredzētie norēķini jāveic *euro* valūtā.

3.6. Atlikumi, kas radušies remonta procesā, atrodas Uzņēmēja īpašumā, iekļauti objektu remonta vērtībā un papildus samaksa netiek veikta.

3.7. Tehniskajā specifikācijā II ietvertais darbu apjoms ir noteikts kā kopējais prognozējamais daudzums. Pasūtītājam nav pienākums nodot remontam visus Objektus, kas minēti Tehniskajā specifikācijā. Kopējā faktiskā līguma summa tiek fiksēta pēc preču pavadzīmēs vai rēķinos norādītajiem objektu daudzumiem.

**4. Pušu atbildība**

4.1. Puses ir atbildīgas par savu saistību izpildi. Vainīgai pusei ir pienākums atlīdzināt otrai pusei nodarītos zaudējumus.

4.2. Uzņēmēja garantijas atbildības (garantijas termiņi) noteikumus skatīt līguma 2.4. punktā.

4.3. Par objektu bojājumiem garantijas periodā Pasūtītājs informē Uzņēmēju pa diennakts tālruni numurs ­­­­\_\_\_\_\_, vai e-pastu ­­­­\_\_\_\_\_\_. Uzņēmējam ir pienākums būt sasniedzamam uz šiem saziņas līdzekļiem 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

4.4. Objektu bojājumi (defekti) garantijas laikā (neplāna remonts) Uzņēmējam jānovērš uz sava rēķina 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no informācijas par bojājumu saņemšanas brīža.

4.5. Ja dīzeļlokomotīvei nepieciešams veikt neplāna remontu objekta bojājuma (defekta) dēļ objekta garantijas laikā, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam radītos zaudējumus (izdevumus, kas saistīti ar objekta demontāžu un montāžu uz dīzeļlokomotīves, ja šos darbus veic Pasūtītājs). Pasūtītājam ir tiesības šos zaudējumus ieturēt no līguma nodrošinājuma un/vai no jebkura cita Uzņēmējam veicamā maksājuma.

4.6. Ja starp pusēm izceļas strīds par bojājuma rašanās iemeslu vai par to, kura puse ir vainīga uz dīzeļlokomotīves uzstādītā objekta iziešanā no ierindas (ja Uzņēmējs uzskata, ka objekts ir izgājis no ierindas dīzeļlokomotīves (objekta) nepareizas ekspluatācijas dēļ), Uzņēmējam ir pienākums rīkoties saskaņā ar 4.4. punktu un tikai pēc tam risināt strīdus jautājumu. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura atzinums ir saistošs pusēm. Izdevumus (tai skaitā eksperta) sedz vainīgā puse.

4.7. Ja Uzņēmējs garantijas laikā atsakās novērst objekta defektus (veikt neplāna remontu), tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par saviem līdzekļiem un ieturēt bojājumu (defektu) novēršanai iztērētos finanšu līdzekļus un visus tiešos zaudējumus no Uzņēmēja, tai skaitā ieturot no līguma nodrošinājuma un/vai no jebkura cita Uzņēmējam veicamā maksājuma.

4.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteiktos objektu remonta izpildes termiņus, kvalitāti un daudzumu, Pasūtītājam ir tiesības uzrēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi kvalitatīvi neatremontētā objekta remonta cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neatremontētā objekta remonta kopējās remonta summas, kuru Uzņēmējs samaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Uzņēmējam.

4.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā par kvalitatīvi veikto objektu remontu līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir tiesības uzrēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas, kuru Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Uzņēmēja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

4.10. Ja kāda no pusēm vēlas izmantot tiesības pieprasīt līgumsodu no otras puses, tad no otras puses saņemtie maksājumi vispirms tiek izlietoti pamatparāda segšanai, bet pēc tam – līgumsoda segšanai.

4.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no zaudējumu segšanas un līguma izpildes pienākuma.

4.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības ieturēt uzrēķināto līgumsodu no jebkurām pēc šā līguma Uzņēmējam izmaksājamām summām, ja Uzņēmējs palaiž garām līgumsoda samaksas termiņu.

4.13. Uzņēmējs garantē un apliecina, ka darbu izpildes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā par to paziņos Pasūtītājam.

4.14. Uzņēmējs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 4.13. punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.

**5. Strīdu izšķiršana**

5.1. Visas pretenzijas un domstarpības, kas varētu celties par šo līgumu vai tā izpildīšanu, puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

5.2. Puses ir tiesīgas rakstveidā nosūtīt pretenziju otrai pusei uz šajā līgumā norādīto adresi (un faksa numuru). Pretenzijai ir jābūt pamatotai ar attiecīgajiem faktiem un dokumentiem. Puses vienojas, ka pretenzijas tiks izskatītas ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas.

5.3. Pušu saistības, kas izriet no šī līguma, apspriežamas pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.4. Ja viena mēneša laikā no strīda rašanās brīža puses nevar vienoties, strīdus izšķir Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Puses vienojas, ka pirmās instances tiesa, kurā izšķirami strīdi, kas varētu celties par šo līgumu vai tā izpildīšanu, būs Rīgas pilsētas tiesa.

**6. Nepārvaramas varas apstākļi**

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumsaistību neizpildīšanu, kura izceļas nepārvaramas varas apstākļu (*force majeure*) ietekmes dēļ, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst, un kurus pusēm nevajadzēja paredzēt un novērst. Šādu apstākļu esība un to negatīvā ietekme uz līguma saistību izpildi ir jāpierāda tai pusei, kura uz šiem apstākļiem ir atsaukusies.

6.2. Puse, kas nevar izpildīt savas saistības sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā no brīža, kad tai kļuva zināms vai bija jāzina par šo apstākļu iestāšanos, paziņo rakstveidā par to otrai pusei. Ja puse nav paziņojusi otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, vai paziņo nesavlaicīgi, tad tā zaudē tiesības atsaukties uz šo apstākli turpmāk.

6.3. Pēc paziņojuma saņemšanas un gadījumā, ja otra puse piekrīt, ka paziņojumā aprakstītie apstākļi ir līguma 6.1. punktā minētie, puses vienojas par rīcību šo apstākļu pārvarēšanai vai to seku samazināšanai.

6.4. Līguma 6.1.- 6.3. punkti neattiecas uz līgumā paredzēto maksājumu veikšanu.

**7. Līguma nodrošinājums**

7.1. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu **3% (trīs procentu) apmērā** no šī līguma summas (bez PVN) bankas garantijas/galvojuma veidā atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 4. pielikumam vai veikt iemaksu Pasūtītaja bankas kontā;

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

7.2.1. pilnā apmērā - ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 8.3.1.- 8.3.7. punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

7.2.2. pilnā apmērā - ja Uzņēmējs pārtrauc saistību izpildi vai atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

7.2.3. Uzņēmējam uzrēķināto līgumsodu segšanai – līgumsoda summas apmērā;

7.2.4. Pasūtītāja zaudējumu un izdevumu, kas radušies šajā līgumā noteikto Uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā, tai skaitā saistībā ar nekvalitatīvu objekta remonta veikšanu, atlīdzināšanai – zaudējumu/izdevumu summas apmērā. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam zaudējumu/izdevumu aprēķinu.

7.3. Ja Pasūtītājs ir saņēmis līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma 5.2.3.punktu, tad līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu ir izmantojams līguma izpildes nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

7.4. Ja Pasūtītājs ir saņēmis līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu, tad Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar attiecīgi līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu saņemtās summas.

7.5. Ja Uzņēmējs neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu šajā līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pilnā apmērā saņemt Uzņēmēja saskaņā ar nolikumu iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo Uzņēmēju no līguma izpildes un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.

7.6. Līguma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu objektu, par kuru remontu puses ir vienojušās, remonta veikšanas.

**8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana**

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un turpinās līdz ***2024. gada 31. martam*** vai līdz līguma priekšlaicīgas izbeigšanas dienai. Pušu pienākums veikt savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi veiktajiem pakalpojumiem ir spēkā līdz šo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgumu var izbeigt pusēm vienojoties, ja objektīvu apsvērumu dēļ līguma turpmāka darbība nav iespējama.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

8.3.1. ja Uzņēmējs vienpusēji paaugstina objektu remonta cenu;

8.3.2. ja atremontēto objektu kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos un līgumā noteiktajām prasībām;

8.3.3. ja netiek ievēroti objektu remonta termiņi un apjomi;

8.3.4. ja Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz līguma nodrošinājumu;

8.3.5. ja Uzņēmējs ir kļuvis par nodokļu parādnieku vai nekavējoties, ja Uzņēmējs ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta, pārtraukta vai izbeigta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu;

8.3.6. ja Uzņēmējs bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas maina apakšuzņēmēju.

8.3.7. nekavējoties, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi.

8.4. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar 8.3. punkta (izņemot Līguma 8.3.5. punktā norādīto izņēmumu un 8.3.7. punktu) noteikumiem, Pasūtītājs nosūta par to rakstisku paziņojumu pa pastu Uzņēmējam. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 8 (astoņām) dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.

8.5. Ja Līguma 8.3.7. punktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Uzņēmējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Uzņēmēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un šajā gadījumā piegādātā Prece pāriet Pasūtītāja īpašumā pirms maksājuma veikšanas.

**9. Citi noteikumi**

9.1. Līgums var tikt grozīts un/vai papildināts pusēm savstarpēji vienojoties. Nekādi mutiski līguma grozījumi vai papildinājumi netiek uzskatīti par līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas līguma noteikumos noformējamas ar rakstisku papildus vienošanos, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pusei, kura saņēmusi priekšlikumus par izmaiņām vai papildinājumiem līgumā, ir pienākums sniegt otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā rakstisku atbildi.

9.2. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar pušu sadarbību, vai kas par Pasūtītāja Uzņēmēja rīcībā nonākusi šī līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pasūtītāja komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts iestādēm saskaņā ar spēkā esošajām pienākumu uzliekošajām tiesību normām, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. Saņemto Pasūtītāja komercnoslēpumu saturošo informāciju Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi šī līguma 1. punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pasūtītāja komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

9.3. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji. Uzņēmējs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, Pasūtītājs izvērtēs turpmākās sadarbības iespējas likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

9.4. Ja Uzņēmēja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai rodas pamatotas aizdomas, ka pasūtītāja darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkuru citu personu interesēs, Uzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv). Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. “Latvijas dzelzceļš” koncerns garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

9.5. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

9.6. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

9.7. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem.

9.8. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

9.9. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

9.10. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

9.11. Līguma punktu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai.

9.12. Gadījumā, ja kāds no līguma noteikumiem ir pretrunā vai nonāks pretrunā ar likumu, puses izpildīs tikai tos līguma noteikumus, kas atbilst likumam, bet likumam pretrunā esošo līguma noteikumu pēc iespējas aizvietos ar analogu, likumam atbilstošu noteikumu.

9.13. Puses vienojas, ka jebkurš paziņojums, pieprasījums vai cita informācija un komunikācija, kas sniedzama vai pieprasāma vai atļauta saskaņā ar šo līgumu, iesniedzami rakstveidā un tiks uzskatīti par iesniegtiem, ja tie

9.13.1. ir iesniegti personīgi vai tos ir piegādājis kurjers vai piegādes pakalpojumu sniedzējs – faktiskās piegādes dienā, ko apliecina otras puses apstiprinājums par dokumenta saņemšanu;

9.13.2. ir nosūtīti ar ierakstītu sūtījumu uz otras puses adresi, kas norādīta līguma rekvizītos – septītajā dienā pēc pasta iestādes zīmogā norādītā datuma par ierakstīta sūtījuma pieņemšanu nosūtīšanai;

9.13.3. ir nosūtīti pa e-pastu uz otras puses e-pasta adresi, kas norādīta līguma rekvizītos – nosūtīšanas dienā.

Visos gadījumos, ja dokumenti ir iesniegti saskaņā ar iepriekš minēto dienā, kas nav darba diena vai pēc parastā darba laika, tie ir uzskatāmi par saņemtiem nākošajā darba dienā.

9.14. Par izmaiņām rekvizītos puses nekavējoties rakstiski informēs viena otru ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksta tiesīgā persona) uzņēmumā.

9.15. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_\_\_\_ lapām, *divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram, kuriem abiem ir vienāds juridiskais spēks VAI* *Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums vai Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.*

9.16. Līgumam ir šādi pielikumi, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

9.16.1. Nr.1 – Tehniskā specifikācija.

**10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

10.1. **Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss’’**, vienotais reģistrācijas numurs 40003788351, PVN reģistrācijas Nr.LV40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija. Norēķinu konts LV26RIKO000084909460, AS Luminor Bank Latvijas filiāle , kods RIKOLV2X, tālr.: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-pasts: [*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*](mailto:ldz_rss@ldz.lv).

Pakalpojuma saņēmējs:

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSL), adrese: 2.Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5401, Latvija.

10.2. Uzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iela \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_, LV- \_\_\_\_\_\_\_, biroja adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iela \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_, LV- \_\_\_\_\_\_. Tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_, mob.\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norēķinu konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, A/S „\_\_\_\_\_\_ banka”, kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_

PASŪTĪTĀJA VĀRDĀ: UZŅĒMĒJA VĀRDĀ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Datums: Datums:

Līguma 1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

*(tiks papildināts atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)*

PASŪTĪTĀJA VĀRDĀ: UZŅĒMĒJA VĀRDĀ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) (\_\_\_)

1. *Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts* *nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai)* *tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.1. punktu).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.7. punktā norādītajiem, kas sastādīti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi un kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem. Dokumentu pretendents var iesniegt arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (norādīto personu) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 3.1. punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.*

   *Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.7. punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Sarunu procedūras atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā Nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu, informācija par atkārtoto piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts Nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar Sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus Nolikuma 7.1. punktu).*  [↑](#footnote-ref-5)
6. ***Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, finanšu aprēķinu (Finanšu piedāvājuma) tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma sarunu procedūras priekšmeta daļu/ pozīciju numerācija atbilstoši numerācijai Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) nevis numerācija pēc kārtas******šajā tabulā*** [↑](#footnote-ref-6)
7. *Piedāvājuma kopējai summai, ņemot vērā nolikuma noteikumus, informatīvs raksturs. Tā tiks izmantota, lai pārliecinātos par korektu piedāvājuma nodrošinājuma summas aprēķinu.* [↑](#footnote-ref-7)