*Sarunu procedūras ar publikāciju*

*“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2022. gada 15. augusta 1. sēdes protokolu, ar 2022. gada 23. augusta 2. sēdes protokolu (Grozījumi Nr.1), ar 2022. gada 28. septembra 3. sēdes protokolu (Grozījumi Nr.2))*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/148-SPA

NOLIKUMS

ar Grozījumiem Nr.1

ar Grozījumiem Nr.2

Rīga, 2022

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūra ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/148-SPA), kas tiek veikta saskaņā VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna Iepirkumu pamatnoteikumiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2020. gada 10. februāra lēmumu Nr.VL-8/67);
      2. komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija, kas saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību pilnvarota organizēt sarunu procedūru;
      3. nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā “sarunu procedūras nolikums”) – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. pasūtītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību organizē sarunu procedūru SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām (nav līguma slēdzējs iepirkuma līgumā);
      5. līguma slēdzējs (turpmāk var tikt saukts arī kā “maksātājs”, iepirkuma līguma regulējumā “pasūtītājs”) – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”;
      6. pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      7. uzņēmējs – pretendents, kas veic līguma izpildi;
      8. apakšuzņēmējs- pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei;
      9. kredītiestāde (turpmāk saukta arī kā “nodrošinājuma devējs”) – Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle;
      10. darbi (turpmāk var tikt saukti arī kā “sarunu procedūras priekšmets”, “prece”, “iekārta”– universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde, kas ietver iekārtas tehnisko projektēšanu, piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību, saskaņā ar nolikuma ar pielikumiem prasībām.
   2. **Rekvizīti:**
      1. **pasūtītājs:** VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija;
      2. **līguma slēdzējs:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, PVN reģistrācijas Nr. LV40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija.
      3. **līguma izpildes vieta:** Daugavpils vagonu remonta centrs, adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5404, Latvija.

Iepirkuma līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un līguma slēdzēju.

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālruņa numurs: +371 67234948; +371 26788268; e-pasta adrese: [*aija.apseniece@ldz.lv*](mailto:aija.apseniece@ldz.lv).
  2. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
     1. piedāvājumu sarunu procedūrai **iesniedz līdz** **2022. gada ~~30. augusta septembra~~ 7. oktobra, plkst. 9.30,** Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1. stāvā, 100. telpā **(VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā)**. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
     2. piedāvājumu sarunu procedūrai **atver 2022. gada ~~30. augustā septembrī~~ 7. oktobrī, plkst. 10.00**, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” **Iepirkumu birojā**);
     3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1. punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ pretendentam bez izskatīšanas;
     4. sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus;
     5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1. punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda “Piedāvājuma grozījums” vai “Piedāvājuma atsaukums”. Iestājoties šādiem apstākļiem, Komisija izskata un vērtē vienīgi aktuālo (jauno) piedāvājumu;
     6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
     7. piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[1]](#footnote-1);
     8. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nolasot pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu, kā arī paziņojot, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums.
  3. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  4. **Piedāvājuma nodrošinājums:**
     1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1 600,00 *(viens tūkstotis seši simti)* EUR apmērā;
     2. piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā *(skat. arī formu sarunu procedūras nolikuma 3. pielikumā*) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa līguma slēdzēja bankas kontā: LV26RIKO0000084909460, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: RIKOLV2X, *maksājuma mērķī norādot: “Piedāvājuma nodrošinājums SP (ap) “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”* *(iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/148-SPA), saskaņā ar nolikuma prasībām*”. Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksai jābūt iemaksātai (redzamai pircēja bankas kontā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek veikts kā pretendenta naudas summas iemaksa līguma slēdzēja bankas kontā, pretendentam iesniedzot piedāvājumu, jāpievieno maksājuma uzdevums. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā līguma slēdzējam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;
     3. piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā līguma slēdzējam (pēc līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma summu, vai līguma slēdzējs ietur sev par labu iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
        1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
        2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līguma slēdzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma slēdzējam nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
        3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu līguma slēdzēja noteiktajā termiņā;
     4. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5. punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
        1. nolikuma 1.5. punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam (līguma slēdzējam) rakstveidā paziņojis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs;
        2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma nodrošinājuma iesniegšanai;
     5. piedāvājuma nodrošinājums zaudē savu spēku dienā, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;
     6. līguma slēdzējs pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz atpakaļ vai atmaksā iemaksāto naudas summu 5 darba dienu laikā pēc tā 1.6.4. punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.
  5. **Piedāvājuma noformēšana:**
     1. piedāvājumu iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplāru, uz tā norāda:

“Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/148-SPA). Neatvērt līdz 2022. gada ~~30. augustam septembrim~~ 7. oktobrim, plkst. 10.00”

un adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547.

Uz piedāvājuma iepakojuma (aploksnes) norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru;

* + 1. sarunu procedūrā iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”. Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Finanšu aprēķins MS Excel formātā iesniedzams elektroniski, nosūtot to uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi. Ja starp sējumiem t.sk. papīra un elektroniskā formātā iesniegtajiem piedāvājumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls;
    2. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu rakstveidā latviešu (vai angļu, krievu) valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Piedāvājuma nodrošinājuma atsevišķos iesniegšanas noteikumus skat. nolikuma 1.7.4. p.;
    3. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā atsevišķu dokumentu vienlaikus ar piedāvājumu (necauršūtu/necaurauklotu kopā ar piedāvājumu, kā arī ievērojot nolikuma 1.6.2. punkta papildus prasības, ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā iemaksu līguma slēdzēja bankas kontā);
    4. piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu apliecināšanu u.tml.).

Ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajam normatīvajam dokumentam;

* + 1. saskaņā ar Tehnisko specifikāciju pretendents noformē finanšu piedāvājumu (nolikuma 1. pielikuma sadaļa “Finanšu piedāvājums”);
    2. finanšu piedāvājumā (nolikuma 1. pielikuma sadaļa “Finanšu piedāvājums”) cenu norāda EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata;
    3. iesniedzot finanšu aprēķinu, nepārprotamībai un skaidrībai norādāma sarunu procedūras posma (1. vai 2.) numerācija, atbilstoši numerācijai Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikuma 10. sadaļa) pievienotajam Mazgāšanas mašīnas ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai iegādes procesa sadalījumam pa posmiem;
    4. piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iekārtas tehniskā projekta izstrādi, iekārtas piegādi, iekārtas pamatnes izbūves darbu izpildi uzstādīšanu un personāla apmācību t.sk. attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, darbu organizācijas izdevumi, materiālu, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi (ja attiecināms saskaņā ar pretendenta piedāto iekārtas tehnoloģisko procesu), personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, uzņēmēja neparedzamie izdevumi utt.

Piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preču un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

* + 1. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
  1. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**
     1. pieteikums dalībai sarunu procedūrā (noformēts atbilstoši nolikuma 1. pielikumā pievienotajai veidlapas formai ar Finanšu piedāvājumu, *papildus skatīt nolikuma 1.7.2. punktu par finanšu aprēķinu elektronisku iesniegšanu*);
     2. piedāvājuma nodrošinājums (skat. arī nolikuma 1.6. un 1.7.4. punkta noteikumus un 3. pielikumu);
     3. garantijas vēstules kopija no ražotāja vai ražotāja pārstāvja, apliecinot, ka tā rīcībā ir iepirkuma priekšmetā minētās iekārtas un personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, lai veiktu iekārtu komplekta uzstādīšanu un nodrošinātu pasūtītāja personāla apmācību. Ja tiek piedāvāta ražotāja pārstāvja vēstule, tad jābūt pievienotai ražotāja vēstulei par dīlera / pārstāvja tiesībām;
     4. dokuments, kas apliecina pretendenta kompetenci mazgāšanas iekārtu komplekta tehniskā projekta izstrādē;
     5. iepirkuma priekšmeta tehniskais piedāvājums (apraksts), kurā iekļauta šāda informācija:
* riteņpāru mazgāšanas procesu apraksts;
* mazgāšanas mašīnas un attīrīšanas sistēmas komplektējošo mezglu apraksts un izvietojums;
* resursu, kas ir nepieciešami viena riteņpāra mazgāšanai, izmantošanas aprēķini;
* reglamentējošo apkopes darbu veikšanas saraksts, ar to izpildes termiņu noteikšanu (pārbaudes, izlietojuma materiālu un detaļu nomaiņas periodiskums u.tml.);
* līguma darbu sadalīšana pa posmiem un to realizācijas hronoloģisko gaitu.
  + 1. informācija par pēdējo 3 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītiem **līdzīgiem** (pēc apjoma) **līgumiem** (noformēta atbilstoši nolikuma 5. pielikumā pievienotajai formai). Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīta mazgāšanas iekārtu, diagnostikas stendu un citu iekārtu piegāde, uzstādīšana, ietverot attiecīga tehniskā projekta izstrādi;
    2. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piemēram, iepirkuma priekšmeta uzstādīšanā pamatnes izbūvei vai nepieciešamības gadījumā, pieslēguma nodrošināšanai ārējiem inženiertīkliem);
    3. *(tikai Latvijas Republikā reģistrētam pretendentam un, ja piedāvājumu neparaksta uzņēmuma likumiskais pārstāvis)* dokuments, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
    4. **ārvalsts pretendentam**[[2]](#footnote-2):
       1. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
       2. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
       3. komersanta reģistrācijas dokumenta kopija;
       4. ārvalsts kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
       5. ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei.

*Ja šāda izziņa netiek izsniegta*, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, vai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas - ja tos izsniedz ārvalstu kompetentās institūcijas;
     2. ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.7. punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam;
     3. komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  2. **Sarunu procedūras dokumentu pieejamība un informācijas sniegšana:**

1.10.1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;

1.10.2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem uzņēmējiem (pretendentiem) 6 (sešu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums;

1.10.3. pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem uzņēmējiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3. stāvā, 344. kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).

**Ieinteresētajam uzņēmējam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**

1.10.4. ja ieinteresētais uzņēmējs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis Pasūtītājam uz 1.3. punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, Pasūtītājs to sniedz 5 darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

**Pasūtītājs ievieto 1.10.4. punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu;**

1.10.5. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.

1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
   1. Pretendentiem ***obligāti jāveic objekta apmeklējums*** *(par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā)*, ja netiks veikta objekta apskate iesniegtais piedāvājums netiks izskatīts!

*Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar kontaktpersonu:*

Daugavpils vagonu remonta centra vecāko inženieri Juriju Kimberu, mob. Tel. +371 26419309, e-pasts: jurijs.kimbers@ldz.lv vai inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, mob. tel.: +371 29531761, e-pasts: [valerijs.krukovskis@ldz.lv](mailto:valerijs.krukovskis@ldz.lv).

* 1. **Sarunu procedūras priekšmets:** universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde, kas ietver iekārtas tehnisko projektēšanu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, iekārtas piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācībusaskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem;
  2. piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā);
  3. **Tehniskā specifikācija:** pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (skat. nolikuma 2. pielikums).
  4. **līguma būtiskākie noteikumi:**
     1. līguma darbības termiņš: no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2023.gada 31.decembrim;
     2. līguma izpilde paredzēta 2 (divos) posmos:
        1. 1.posms: Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana līdz 30.12.2022;
        2. 2.posms: Iekārtas izgatavošana, piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un iekārtas nodošana ekspluatācjā līdz 30.12.2023.
     3. līguma izpildes vieta: Daugavpils vagonu remonta centrā (Riteņpāru un ratiņu cehā), adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija;
     4. garantijas termiņš: **2 (divi) gadi** no mazgāšanas mašīnas pieņemšanas ekspluatācijā un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
     5. samaksas nosacījumi:

1.POSMĀ – pēc 1. posma darbu izpildes 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;

2. POSMĀ - saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību (sk. nolikuma 6. pielikumā).

Piegādātājam saskaņā ar līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem ir iespēja saņemt avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no 2. POSMA kopējās summas, kas nodrošināts ar avansa maksājuma garantiju, norādot atbilstošu informāciju (par avansa nepieciešamību un tā apmēru) pieteikuma veidlapā (tiek iesniegta saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu). Avansa maksājums tiek veikts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 2. POSMA uzsākšanas brīža un tikai pēc rēķina un avansa maksājuma nodrošinājuma (garantijas) saņemšanas. Pamatapmaksa atlikušo procentu apmērā no 2. POSMA kopējās summas – 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana, personāla apmācība un iekārtas pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas. Ja Piegādātājs neizvēlas avansa maksājumu, tad samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana, personāla apmācība un iekārtas pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;

* 1. pasūtītājs/līguma slēdzējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu un līguma kopējo summu;
  2. Plānotie līdzekļi iepirkuma līguma izpildei: 160 000,00 EUR (bez PVN).

1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS[[3]](#footnote-3)**
   1. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī līguma slēdzējs neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:**

3.1.1. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.2. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;

3.1.4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.5. ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavētu līguma izpildi;

3.1.6. uz pretendenta norādīto personu ir attiecināmi 3.1.1 - 3.1.5. punktos minētie nosacījumi.

* 1. **Kvalifikācijas prasības:**
     1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
     2. pretendents ir tiesīgs un spēj nodrošināt nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām atbilstošas preces piegādi uzstādīšanu, personāla apmācību un ir iesniedzis atbilstoši nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu;
     3. pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā ir izpildījis vismaz 1 (vai vairākus) līdzīgus pēc satura līgumus, kuru kopējais apjoms (EUR) ir līdzvērtīgs ar piedāvājuma cenu. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīta mazgāšanas iekārtu, diagnostikas stendu un citu iekārtu piegāde, uzstādīšana, ietverot attiecīga tehniskā projekta izstrādi;
     4. pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, kas izriet no iepriekš noslēgta preču/pakalpojumu piegādes līguma, un, ja nav rakstiskas vienošanās par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
   2. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. komisija, izvērtējot piedāvājumus, pārbauda[[4]](#footnote-4) piedāvājuma (tajā iekļauto dokumentu) noformējuma un satura atbilstību nolikuma prasībām, vai piedāvājumā ir iekļauti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas nolikuma 3.1. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunu procedūrā.

Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.

Ja ar piedāvājuma dokumentiem nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums pilnā apmērā, iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā;

* + 1. pēc nolikuma 4.2.1. punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma tehniskajām minimālajām prasībām, kuras noteiktas nolikuma 2. pielikumā. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
    2. komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
    3. pasūtītājs var prasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
    4. ja pretendentu piedāvājumi nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu;
    5. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;
    6. komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteikto izvēles kritēriju, kuru iesniedzis Pretendents, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.

1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE**
   1. Sarunas, ja nepieciešams, var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami pretendentu piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā;
      3. nepieciešams vienoties par līguma projekta (nolikuma 6. pielikums) būtiskiem noteikumiem, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos;
      4. nepieciešams vienoties par iespējami izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem;
   2. Gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, uzvarētāja noteikšanai komisija veiks izlozi.
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. *(ja nepieciešams)* var tikt noteiktas atkārtotas piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanas. Šādā gadījumā atkārtoti iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[5]](#footnote-5).
2. **lēmuma pieņemšana**
   1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas komisija izvēlas uzvarētāju, uz kuru nav attiecināmi nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi, un kurš iesniedzis sarunu procedūras priekšmetam atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
   2. ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru;
   3. komisija ir tiesīga jebkurā brīdī izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;
   4. ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikuma prasībām, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā;
   5. pēc piedāvājuma pārbaudes, izvērtēšanas *(un sarunām, ja nepieciešams)* komisija pieņem lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem vai sarunu procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
   6. līguma slēdzēja valdes galīgā lēmuma par sarunu procedūras rezultātu un līguma noslēgšanu pieņemšana iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši nolikuma 6. pielikumam).
3. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, līguma Nodrošinājuma nosacījumi**
   1. Līguma slēdzējs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, līguma slēdzējs vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta;
   2. sarunu procedūras uzvarētājs 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par sarunu procedūras rezultātiem ir gatavs noslēgt līgumu. Ja sarunu procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu un uz kuru nav attiecināmi nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Galīgo lēmumu arī šajā gadījumā pieņem saskaņā ar nolikuma 6.6. punktu;
   3. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā iesniedz līguma slēdzējam līguma nodrošinājumu 5% apmērā no līguma summas (bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu līguma slēdzēja kontā (konta Nr. nolikuma 1.6.2. punkts, sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī nolikuma 6. pielikuma 3. sadaļā un formu 4. pielikumā);
      1. iesniegtajam līguma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs, ņemot vērā starp uzņēmēju un izraudzīto pretendentu noslēgto iepirkuma līgumu, nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju/līguma slēdzēju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā līguma nodrošinājumu, ir EUR;
      2. iesniegtajam līguma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs samaksās pasūtītājam/līguma slēdzējam (vai pasūtītājs/līguma slēdzējs ieturēs) jebkuras pieprasītās summas samaksu noteiktās garantijas summas robežās pēc pasūtītāja/līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav izpildījis līguma saistības, neprasot pasūtītājam/līguma slēdzējam papildus pamatot savu prasību;
      3. līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei, vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

**Pielikumā:**

1. pielikums - Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 3 lpp.;

2. pielikums – Tehniskā specifikācija / Tehniskais uzdevumsuz 6 lpp.;

3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājums /forma/ uz 1 lpp.;

4. pielikums – Līguma nodrošinājums /forma/ uz 1 lpp.;

5. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi / forma/ uz 1 lpp.;

6. pielikums - Iepirkuma līguma projekts uz 10 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja D. Smilktena

*A. Apšeniece, 67234948; 26788268*

[*aija.apseniece@ldz.lv*](mailto:aija.apseniece@ldz.lv)

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

[*uz* *pretendenta uzņēmuma veidlapas*]

20\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Pretendenta nosaukums), reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/148-SPA) (turpmāk – “sarunu procedūra”);
2. piedāvā veikt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – pircējs) sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus darbus par šādu kopējo cenu:

***Finanšu piedāvājums\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posmu sadalījums | Apraksts, iekļaujot mazgājamās mašīnas ražotāja **rūpnīcas nosaukumu un valsti** | Cena  EUR (bez PVN) |
| 1. posms | Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana |  |
| 2. posms | Iekārtas izgatavošana, piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un iekārtas nodošana ekspluatācjā |  |
| piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN): | |  |

***\*Pretendents izmaksu atšifrējumu var sadalīt sīkākās sadaļās***

1. piedāvā **2 (divu) gadu garantiju** no mazgāšanas mašīnas pieņemšanas ekspluatācijā un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
2. apliecina, ka iepirkuma līguma izpildei *[atzīmē / izvēlas atbilstošo:]* ir / nav nepieciešams līgumā noteikt avansa maksājumu. *[Aizpilda pretendents, kurš norāda, ka ir nepieciešams avanss:]* Apstiprina un garantē, ka avansa maksājuma saņemšanai tiks izpildīti priekšnosacījumi saskaņā ar iepirkumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem. Nepieciešamais avansa apmērs *[nosacījums: ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti):]* \_\_\_\_% (vārdiem) jeb \_\_\_\_ EUR (vārdiem);
3. piedāvā samaksas termiņu: 1. POSMĀ – 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;
4. piedāvā samaksas termiņu: 2. POSMĀ - *[atzīmē / izvēlas atbilstošo:]* Avansa maksājumam 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 2. POSMA uzsākšanas brīža, pamatapmaksa atlikušo procentu apmērā no 2. POSMA kopējās summas – 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana un pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas *vai* 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana un pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;
5. piedāvā nodrošināt līguma izpildi:

7.1.1.POSMA izpildi līdz 30.12.2022;

7.2.2.POSMA izpildi līdz 30.12.2023.

1. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
2. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.1. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.1. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”) var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
4. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
5. apliecina, ka piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar iekārtas tehniskā projekta izstrādi, iekārtas piegādi, iekārtas pamatnes izbūves darbu izpildi, uzstādīšanu un personāla apmācību t.sk. attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, darbu organizācijas izdevumi, materiālu, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi (ja attiecināms saskaņā ar pretendenta piedāto iekārtas tehnoloģisko procesu), personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, uzņēmēja neparedzamie izdevumi utt. Piedāvājuma cenā (Finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Cena līguma izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preču un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;garantē, ka iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildē iesaistītie speciālisti ir sertificēti/atbilstoši kompetenti, lai veiktu norādītos darbus, prece būs jauna, sertificēta, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota un citi materiāli būs atbilstošas kvalitātes, kurus ir rekomendējis ražotājs;
6. *(ja attiecināms)*, garantēju, ka, iesniedzot piedāvājumu, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā, es vai piesaistītais apakšuzņēmējs (būvdarbu izpildes gadījumā) būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[6]](#footnote-6)[1] saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”;
7. *(ja attiecināms)*, apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai, izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, piedāvājuma derīguma termiņa laikā *(šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmējiem)*, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu;
8. *(ja attiecināms),* informē (nolikuma 1.8.7. punkta prasības izpildei) par piesaistīto būvspeciālistu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, sertifikāta id.dati);
9. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas līguma slēdzējam tiks iesniegts sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums;

17. apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv)publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;

18. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks (ja attiecināms - vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona) nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta šī iepirkuma dokumentu sagatavošanā;

19. *Ja attiecināms,* informācija par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām (*pēc vajadzības, ja tādas tiek piesaistītas)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pretendenta piedāvājumā norādītās personas nosaukums, kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) | Pretendenta piedāvājumā norādītās personas kvalifikācijas īss apraksts | Norādītās personas resursi, kas būs pretendenta rīcībā kvalifikācijas prasību izpildei |
| 1. | (…) | (…) | (…) |
|  |  |  |  |

Norādīto informāciju apliecina pievienots katra attiecīgā partnera rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē *(atbilstoši nolikuma dokumentācijā prasītajam)*. *[apliecinājumā vai vienošanā ir jānorāda, ka pretendents un tā norādītā persona, uz kuras iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi, kopā un katrs atsevišķi par līguma izpildi, ja iepirkuma rezultātā līgumu slēgs ar šo pretendentu un tā norādīto personu, un šīs personas netiks mainītas līdz līguma izpildes beigām. Šādu apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem un datumiem apstiprina pretendents un norādītā persona*, *ja nepieciešams, papildus pievienojot pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu (-s) dokumentu (-us) (pilnvarojumu), kā arī ārvalsts personai kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumenta oriģinālu vai kopiju, kas var apliecināt pārstāvības tiesības.]*

20. apliecina, ka iepirkuma procedūras priekšmets un pretendents nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam;

21. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

(paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numuri, e-pasta adrese, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UZDEVUMS**

**Mazgāšanas mašīna ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai**

**1. Mērķis un uzdevumi**

1.1. Mazgāšanas mašīna ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai (turpmāk – mazgāšanas mašīna) ir nepieciešama ritošā sastāva riteņpāru remonta tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centra Riteņpāru un ratiņu cehā.

1.2. Šobrīd riteņpāru mazgāšana tiek veikta pašizgatavotajā mazgāšanas mašīnā ar augstspiediena mazgāšanas iekārtas palīdzību un ar tiešo operatora piedalīšanos. Galvenais modernizācijas mērķis ir maksimāli automatizēt riteņpāru mazgāšanas procesu un izslēgt operatora pastāvīgo piedalīšanos tajā.

1.3. Mazgāšanas mašīnai jānodrošina kvalitatīva 1520 (1524) mm un 1435 mm sliežu dzelzceļu kravas vagonu, vilces un motor - vagonu ritošā sastāva riteņpāru tīrīšana un mazgāšana.

**2. Esošās mazgāšanas mašīnas tehniskais raksturojums**

2.1. Esošā mazgāšanas mašīna ir paredzēta РУ1-957-Г un РУ1Ш-957-Г tipa kravas vagonu riteņpāru mazgāšanai. Mazgāšanas mašīnas izvietojums cehā nodrošina riteņpāru remonta tehnoloģisko ķēdi.

2.2. Ārējie mazgāšanas kameras gabarīta izmēri (garums x platums x augstums) mm: 3100x1800x2300.

2.3. Mazgāšanas kamera ir aprīkota ar paceļamiem vārtiem, kas neļauj mazgāšanas šķīduma izšļakstināšanos apkārt mazgāšanas mašīnai.

2.4. Pilnai riteņpāru mazgāšanai, mazgāšanas kamerā ir riteņpāru griešanas mehānisms ar izgrūdēju.

2.5. Ūdens taupīšanai mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar piesārņotā ūdens attīrīšanas kompleksu tā atkārtotai lietošanai. Ūdens apgāde notiek slēgtā ciklā. Ūdens, attīrīts esošajā attīrīšanas sistēmā, tiek izmantots kā mazgāšanas mašīnā riteņpāru mazgāšanai, tā arī mazgāšanas mašīnā ratiņu mazgāšanai.

2.6. Īpaši noturīgo piesārņojumu no riteņpāru virsmas likvidēšanai ir pieļauta OBIS-M un Labomīds tipa mazgāšanas līdzekļu izmantošana.

**3. Prasības mazgāšanas mašīnai**

3.1. Mazgāšanas kvalitāte

Mazgāšanas mašīnai automātiskajā režīmā jānodrošina kvalitatīva visas riteņpāra virsmas attīrīšana no piesārņojumiem un smērvielu atliekām, kā arī uz tā novietotu nenoņemamo detaļu tādu kā: iekšējie un labirintgredzeni, zobrati u.c., visas virsmas. Riteņpāru mazgāšana jāveic ar siltu ūdeni zem spiediena bez metālisko suku pielietošanas. Lai rokas režīmā nomazgātu netipiskus riteņpārus mazgāšanas mašīnas kamerā (grūti pieejamās vietās), paredzēt rokas augstspiediena stobru ar pietiekamu garumu šļūteņu esamību. Riteņpāru temperatūras starpība ar iekšējo ceha temperatūru nedrīkst būt augstāka par 10ºC.

3.2. Atrašanās vieta un gabarīta izmēri

Riteņpāru remonta tehnoloģiskās ķēdes nodrošināšanai, mazgāšanas mašīna jāizvieto tajā pašā vietā. Mazgāšanas kameras un mazgāšanas mašīnas elementu gabarīta izmēri harmoniski iederētos Riteņpāru un ratiņu ceha ēkas arhitektūrai un netraucētu blakus izvietotu pozīciju ražošanas procesam. Mazgāšanas mašīnas pamatnes izbūves plānojumu, izvietojumu un elementu komponējumu ir nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju.

3.3. Paceļamie vārti

Lai nepieļautu apkārt mazgāšanas mašīnas laukuma piesārņojumu, mazgāšanas kamerai jābūt aprīkotai ar paceļamiem vārtiem. Mazgāšanas mašīnas vadībai rokas režīmā paredzēt atsevišķi priekšējo un aizmugures vārtu atvēršanas un aizvēršanas iespēju.

3.4. Riteņpāra griešanas mehānisms un izgrūdējs

Pilnas riteņpāru un to elementu mazgāšanas nodrošināšanai, mazgāšanas kamerai jābūt aprīkotai ar riteņpāra griešanās ap savu asi mehānismu. Riteņpāra no mazgāšanas mašīnas izvelšanas nodrošināšanai, mazgāšanas mašīnai jābūt aprīkotai ar riteņpāra izgrūdēju un uztvērēju, kas nepieļauj tālāko spontānu riteņpāra pārvietošanu uz nākamo tehnoloģiskās riteņpāru remonta ķēdes pozīciju un ripošanu atpakaļ mazgāšanas mašīnas virzienā. Mazgāšanas mašīnas vadības rokas režīmā paredzēt griešanas mehānisma palaišanas un apturēšanas iespēju neatkarīgi no tā, vai aizvērti vārti, vai nē.

3.5. Ūdens apgāde

Ūdens riteņpāra mazgāšanai tiek izmantots no rezervuāriem, montētiem atsevišķā no iekšcehu ūdensvada tīklā ar attīrīšanas ietaišu esamību. Tehniskajam ūdenim jācirkulē slēgtā ciklā: mazgāšanas kamera – attīrīšanas ietaises – krājumrezervuārs – augstspiediena sūknis – mazgāšanas kamera. Tehniskā ūdens nomaiņai, mazgāšanas mašīnai jābūt pievienotai iekšcehu ūdensvadam un iekšējai uzņēmuma kanalizācijai.

3.6. Izmantotā ūdens attīrīšanas sistēma

Ūdens attīrīšanas nodrošināšanai, tā atkārtotai izmantošanai, mazgāšanas mašīnai jābūt aprīkotai ar attīrīšanas sistēmu. Atkārtoti izmantojot attīrīto ūdeni, tā kvalitātei jānodrošina kvalitatīva riteņpāra mazgāšana. Ūdens attīrīšanas sistēmai jāatdala bīstami naftas saturošie atkritumi no ūdens to tālākas utilizācijas iespējai. Ūdens iekšējā kanalizācijas tīklā novades iespējai, izmantota šķīduma (ūdens) kvalitātei, ūdens izliešanas no mazgāšanas mašīnas gadījumā, jāatbilst SIA “Daugavpils ūdens” prasībām (var iepazīties pie objekta apskates). Izmantotā ūdens attīrīšanas sistēmai jābūt vienotam ūdens, kas tiek izmantots mazgāšanas mašīnā riteņpāru mazgāšanai un mazgāšanas mašīnā ratiņu mazgāšanai, attīrīšanas kompleksam.

3.7. Mazgāšanas šķīdums

Kvalitatīvai riteņpāru mazgāšanai jāizmanto tīrs ūdens ar mazgāšanas līdzekļiem, kas norādīti «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 A.pielikumā (var iepazīties pie objekta apskates).

3.8. Mazgāšanas laiks

Riteņpāru un ratiņu ceha remonta programmas nodrošināšanai, maksimālajam viena kravas **vagona riteņpāra mazgāšanas laikam** **jābūt ne ilgāk par ~~5~~ 10 minūtēm**. Šajā laikā jābūt iekļautam riteņpāra nopūšanas un žāvēšanas laikam. **Mazgāšanas laiks pārējiem riteņpāriem var būt palielināts līdz 15 minūtēm.**

3.9. Mazgāšanas cikli

Kvalitatīvai mazgāšanas nodrošināšanai, energoresursu un laika taupīšanai mazgāšanas mašīnas automātiskajā vadības sistēmā, jābūt paredzēti dažādi riteņpāra mazgāšanas ciklu režīmi, kā arī jābūt nodrošināta iespēja vadīt mazgāšanas mašīnu rokas režīmā. Rokas vadības režīmā paredzēt atsevišķu priekšējo un aizmugures vārtu atvēršanu. Mazgāšanas kameras iekšējas telpas apkopei paredzēt pašmazgāšanas automātisku režīmu.

3.10. Elektroapgāde

Mazgāšanas mašīnas elektriskās barošanas nodrošināšanai jābūt trīsfāžu barošana 380V 50Hz, un vienfāzes barošana 220V 50 Hz. Kopējā patērēta jauda nedrīkst pārsniegt 25kW. Ja nav iespējams izpildīt šo prasību, ir nepieciešams papildus saskaņošana ar Pasūtītāju.

3.11. Pneimatiskā sistēma

Riteņpāru žāvēšanas un citu funkciju nodrošināšanai, mazgāšanas mašīna var būt pievienota ceha pneimatiskai sistēmai, kas nodrošina ne mazāk par 0,6MPa spiediena saspiesta gaisa padevi.

3.12. Drošības ierīces

Arodslimību gadījumu rašanās nepieļaušanai, mazgāšanas mašīnas darba laikā trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 80dB.

Apkalpošanas personāla un darbinieku, kuri strādā mazgāšanas mašīnas tuvumā, traumatisma gadījumu nepieļaušanai mazgāšanas mašīnai jābūt aprīkotai ar vārtu atvēršanas paziņošanas sistēmu un ar riteņpāra, pēc tā izgrūšanas no mazgāšanas kameras, uztvērēju.

Mazgāšanas kameras iekšējo iekārtu bojājumu gadījumu nepieļaušanai, riteņpāru mazgāšanas programmas izvēlei jābūt veiktai, kad kamera ir tukša, pirms riteņpāra padošanas. Katrai programmai paredzēt, lai būtu kontroles ierīce (piemēram, gabarīta rāmis), kas nepieļaus neatbilstošā riteņpāra izvietošanas iespēju vai nepareizas puses riteņpāra uzstādīšanu mazgāšanas kamerā. Pēc mazgāšanas programmas izvēles, jāparedz gaismas vai cita veida indikators, kas signalizēs par riteņpāra padošanas mazgāšanas kamerā atļauju.

Avārijas gadījumu nepieļaušanai mazgāšanas mašīnai jābūt aprīkotāj ar “Avārijas apstāšanas pogu”.

**4. Apstrādājamo izstrādājumu tehniskie raksturojumi:**

4.1. **1520 mm** sliežu ceļa platuma ritošā sastāva riteņpāri:

4.1.1. Kravas vagona riteņpāris РУ1-957-Г:

- Ass garums, mm – min 2291, max 2295;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 964;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - min 1438, max 1443;

- Masa, kg - 1184;

4.1.2. Kravas vagona riteņpāris РУ1Ш-957-Г:

- Ass garums, mm – min 2213, max 2217;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 964;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - min 1438, max 1443;

- Masa, kg - 1178;

4.1.3. Kravas vagona riteņpāris РВ2Ш-957-Г:

- Ass garums, mm – min 2243, max 2247;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 964;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - min 1439, max 1443;

- Masa, kg – 1240 ( +;- 5%);

4.1.4. Vilces ritošā sastāva riteņpāris М62.30.55.001:

- Ass garums, mm - 2395;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm – 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm ≈ 636;

- Masa, kg - 2060;

4.1.5. Vilces ritošā sastāva riteņpāris М62.30.55.010:

- Ass garums, mm - 2395;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm ≈ 636;

- Masa, kg - 2085;

4.1.6. Vilces ritošā sastāva riteņpāris Т328.37.31.00:

- Ass garums, mm - 2236;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm ≈ 560;

- Masa, kg - 1090;

4.1.8. Vilces ritošā sastāva riteņpāris 2ТЭ116.30.55.008:

- Ass garums, mm - 2383;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm ≈ 636;

- Masa, kg – 2076,8;

4.1.9. Vilces ritošā sastāva riteņpāris 017.35.10.010:

- Ass garums, mm - 2522;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm;

- Masa, kg - 2118;

4.1.10. Vilces ritošā sastāva riteņpāris 2ТЭ116.30.55.011:

- Ass garums, mm - 2383;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1055;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Atstatums no ass centra līdz zobrata ass līnijai, mm ≈ 610;

- Masa, kg - 2101;

4.1.12. Motor-vagonu ritošā sastāva riteņpāris 48.10.000:

- Ass garums, mm – min 2277, max 2281;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 964;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Ass garums, mm - 1190;

4.1.13. Motor-vagonu ritošā sastāva riteņpāris 843.10.000:

- Ass garums, mm – min 2277, max 2281;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 964;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - 1437-1443;

- Masa, kg - 1190;

4.2. **1435 mm** sliežu ceļa platuma ritošā sastāva riteņpāri:

- Ass garums, mm – max 2600;

- Riteņa velšanās loka maksimālais diametrs, mm - 1060;

- Atstatums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm, mm - min 1357, max 1363.

- zobrata novietojumu - uz ass centra, kā arī ar nobīdi.

**5. Darbu veikšanas kārtība**

**Mazgāšanas mašīnas ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai iegādes procesa sadalījums**:

1. tehniskā projekta izstrādāšana;

2. tehniskā projekta saskaņošana ar pasūtītāju (gadījumā, ja būs nepieciešami ārējas celtniecības darbi, būvniecības procesu papildus jāsaskaņo ar Būvvaldi)

3. mazgāšanas mašīnas piegāde;

4. vecās mazgāšanas mašīnas demontāža;

5. pamatnes izbūve, inženiertīklu pievadīšana;

6. jaunas mazgāšanas mašīnas montāža;

7. iedarbināšanas-uzstādīšanas darbi;

8. izpilddokumentācijas sagatavošana;

9. personāla apmācība;

10. darbu pieņemšana-nodošana.

**6. Tehniskā projekta prasības**

Tehniskā projekta sastāvā jāiekļauj:

• Vispārīgā daļa;

• Skaidrojošs raksts (shēmas, plāni, piesaistes, griezumi …);

• Konstruktordaļa;

• Elektriskā daļa;

• Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa;

• Pneimatiskā daļa;

• Ekonomiskā daļa (darbu apjomi, izmantojamais materiāls un aprīkojums).

Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam ir jāsaskaņo tehniskais projekts ar Pasūtītāju.

**7. Darbu veikšanas prasības**

7.1. Pēc darbu veikšanas līguma noslēgšanas Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam detalizēts darbu veikšanas plān-grafiks saskaņošanai, un tālāk stingri jāievērot to. Sastādot plān-grafiku Uzņēmējam jāievēro, ka cehā rit nepārtraukts riteņpāru remonta process. Lai netraucētu riteņpāru remonta procesu, Uzņēmējam ir jāparedz iespēja veikt darbus nakts laikā, kad cehs nestrādā. Kā arī, ņemot vērā, ka riteņpāru mazgāšana ir riteņpāru remonta tehnoloģiskā procesa neatņemamā sastāvdaļa, un veikt to citā vietā Pasūtītājam nav iespējas, Uzņēmējam, sastādot darbu veikšanas plān-grafiku, jāparedz maksimāli īss termiņš no vecās mazgāšanas mašīnas atslēgšanas līdz jaunās mazgāšanas mašīnas pieslēgšanai.

7.2. Darbu veikšanas gaita un visi nepieciešamie pasākumi Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

**8. Izpilddokumentācijas prasības**

Izpilddokumentācijas sastāvā ir jāiekļauj:

• mazgāšanas mašīnas pase (kā arī pielietojama aprīkojuma, kas ietilpst mazgāšanas mašīnas sastāvā, pases);

• mazgāšanas mašīnas operatora ekspluatācijas rokasgrāmata;

• mazgāšanas mašīnas apkopes rokasgrāmata;

• elektriskās shēmas;

• pneimatiskās shēmas;

• ūdensapgādes un kanalizācijas shēmas.

**9. Garantija**

Uzņēmējs dod 2 (divu) gadu garantiju izpildītiem darbiem no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

**10. Mazgāšanas mašīnas ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai iegādes procesa sadalījums pa posmiem**

Iekārtas iegādes *1.posmā (2022.gadā)*  paredzēta sekojošu darbu izpilde:

1.1. Iekārtas novietošanas vietas padziļinātā izpēte;

1.2. Mazgājamo detaļu analīze un mazgāšanas tehnoloģijas izvēle;

1.3. Iekārtas projektēšana (tehniskā projekta izstrāde);

1.4. Tehniskā projekta saskaņošana ar Pasūtītāju.

Iekārtas iegādes *2.posmā* *(2023.gadā)* paredzēta sekojošu darbu izpilde:

2.1. Iekārtas izgatavošana;

2.2. Iekārtas piegāde RSSV teritorijā;

2.3. Vecās iekārtas demontāža;

2.4.Iekārtas uzstādīšanas vietas sakārtošana (pamatnes izveidošana, inženierkomunikāciju pievadīšana);

2.5. Iekārtas uzstādīšana;

2.6. Iekārtas regulēšanas-iestatīšanas darbi;

2.7. Personāla apmācība;

2.8. Iekārtas pieņemšana ekspluatācijā.

**Pretendentiem ir jāsniedz komercpiedāvājumus uzreiz uz 2.posmiem.**

**3. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS**

*/forma/*

**Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. \_\_\_\_\_\_**

Rīgā, Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Kredītiestāde:** | … |

Kredītiestāde/ juridiskā adrese …

Vienotais reģistrācijas numurs …

Bankas iestādes rekvizīti …

Bankas kods …

Norēķinu konta numurs …

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs/līguma slēdzējs:** | SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” |

Pasūtītāja/līguma slēdzēja juridiskā adrese Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija.

Vienotais reģistrācijas numurs 40003788351

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | … |

Adrese …

Vienotais reģistrācijas numurs …

Ievērojot to, ka Pretendents iesniedz savu piedāvājumu sarunu procedūrai ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/148-SPA), Kredītiestāde apņemas nodrošināt ar Kredītiestādes galvojumu Pretendenta saistības pret Pircēju, kādas var rasties, Pretendentam neizpildot sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma noteikumus.

Šis galvojums izsniegts par summu: EUR \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Kredītiestādes galvojuma nosacījumi:**  1. Kredītiestāde apņemas samaksāt Pasūtītājam/līguma slēdzējam augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja/līguma slēdzēja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam/līguma slēdzējam pamatot savu prasību, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs/līguma slēdzējs norāda, ka viņa pieprasītā summa attiecas uz vienu vai vairāku sekojošu NOSACĪJUMU spēkā stāšanos:  1.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  1.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja/līguma slēdzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;  1.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja/līguma slēdzēja noteiktajā termiņā. |
|  |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_/aizpilda, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Galvojums ir spēkā:

*/kredītiestādes paraksttiesīgās personas paraksts un atšifrējums/*

**4. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**LĪGUMA NODROŠINĀJUMS**

*/forma/*

**Līguma nodrošinājums (galvojums) Nr. \_\_\_\_\_\_**

<*Izdošanas vieta:*> \_\_\_\_\_\_\_\_ <*Datums*:> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Kredītiestāde:** | <*Kredītiestādes nosaukums>* |

Kredītiestādes juridiskā adrese: …

Vienotais reģistrācijas numurs: …

Kredītiestādes iestādes rekvizīti: …

Kods: …

Norēķinu konta numurs …

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” |

Pircēja juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003788351

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmējs:** | …. |

Uzņēmēja juridiskā adrese: …

<*ja atšķiras:>* Uzņēmēja faktiskā adrese: …

Uzņēmēja vienotais reģistrācijas numurs …

Atsaucoties uz 20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumu Nr.\_\_\_ (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp **Pasūtītāju un Uzņēmēju**, Kredītiestāde apņemas nodrošināt ar Līguma nodrošinājumu (galvojumu) Uzņēmēja saistības pret Pasūtītāju, kādas var rasties, Uzņēmējam neizpildot Līguma noteikumus.

|  |
| --- |
| Šis Galvojums izsniegts par iespējamo summu: EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Galvojuma nosacījumi:**  1. Kredītiestāde apņemas bez iebildumiem un nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam jebkuras pieprasītās summas samaksu augstāk noteiktās summas robežās pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību.  2. Jebkura Līgumadaļa var tikt labota, Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji vienojoties, kredītiestādei par to neziņojot, ar noteikumu, ka ar šogalvojumu noteiktā summa netiek palielināta un galvojuma termiņš netiek pagarināts. |

|  |
| --- |
| 30 (trīsdesmit) dienas pēc objektu galīgās remonta pabeigšanas brīža, un izbeidzas pilnībā, ja līdz šim datumam Kredītiestāde nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu par Uzņēmēja nenokārtotām saistībām. |

Galvojums ir spēkā līdz:

*/kredītiestādes paraksttiesīgās personas paraksts un atšifrējums/*

**5. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**Informācija par pretendenta pieredzi**

/forma/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Līguma apraksts | Vērtība EUR,  summa bez PVN | saņēmējs | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**6. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

Līguma projekts

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā *dokumenta datums skatāms laika zīmogā*

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, turpmāk – pasūtītājs, kuru uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – uzņēmējs, kuru uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses,

līgumslēdzēji kopā saukti – puses, atsevišķi arī – puse, labā ticībā, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs pasūta, bet uzņēmējs apņemas veiktpasūtītāja **universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas projektēšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu un personāla apmācību** (turpmāk – prece) atbilstoši Līguma 1. pielikumam (Preces, darbu un materiālu izmaksas), spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju „Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID. Nr. LDZ 2022/148-SPA) (turpmāk – sarunu procedūra) nolikumam (apstiprināts ar 202\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1. sēdes protokolu), uzņēmēja 202\_\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finanšu un tehniskajam piedāvājumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_un darba uzdevumam (līguma 2. pielikums).
   2. Prece tiek piedādāta, uzstādīta pasūtītāja Daugavpils vagonu remonta centrā (RSSV) (Riteņpāru un ratiņu cehā), adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5404, Latvija.
   3. Pasūtītājs pilnvaro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vai viņa pienākumu izpildītājus, risināt visus ar darbu veikšanu, pieņemšanu saistītos jautājumus (tai skaitā jautājumus, kas saistīti ar iespējamām reklamācijām) un parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinus. Citu personu parakstīti dokumenti pasūtītājam un uzņēmējam nav saistoši.
   4. Uzņēmēja atbildīgā pārstāvja pilnvaras tiek apliecinātas ar uzņēmēja zīmoga nospiedumu uz darbu pieņemšanas – nodošanas akta, rēķiniem.
   5. Parakstot Līgumu, uzņēmējsapliecina, ka objektu vizuāli apskatījis un ir saņēmis nopasūtītāja darbu veikšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju (būves inventarizācijas lietu, riteņpāru rasējumus, rokasgrāmatas, tehnoloģiskā procesa gaitu u.c.) pilnā apjomā, iepazinies ar objektu un novērtējis darba vides un darbu veikšanas riska faktorus, tos dokumentējis un apstiprinājis. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir atbilstošs tehniskais aprīkojums un atbilstošs apmācītais personāls darbu drošai un kvalitatīvai izpildei.
2. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Līguma kopējā summa ir *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro*, \_\_ centi), neieskaitot PVN. Līguma kopējās summas atšifrējums ir norādīts Līguma 1.pielikumā.
   2. PVN tiek piemērots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
   3. Līguma kopējā summā ir iekļautas visas uzņēmēja ar darbu izpildi saistītās izmaksas, arī tad, ja nav norādīti cenā: t.sk. attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, darbu organizācijas izdevumi, materiālu, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, uzņēmēja neparedzamie izdevumi utt.
   4. Pasūtītājs samaksā uzņēmējam:

1. POSMĀ - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;

2. POSMĀ - avansa maksājums *līdz 30% (trīsdesmit procentiem)* t.i\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_\_ centi) bez PVN no 2. POSMA kopējās summas, **kas nodrošināts ar avansa garantiju** – *15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā* no 2. POSMA uzsākšanas brīža un tikai pēc rēķina un avansa maksājuma nodrošinājuma (garantijas) saņemšanas (avansa maksājuma nodrošinājumu (garantiju) Pārdevējs noformē atbilstoši Līguma 3. pielikumā noteiktajām prasībām). Pamatapmaksa atlikušo procentu apmērā no 2. POSMA kopējās summas t.i. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_\_ centi) bez PVN – pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana, personāla apmācība un iekārtas pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas, saņemot attiecīgo rēķinu.

***vai***

2. POSMĀ - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (piegāde, tai skaitā, preces uzstādīšana, regulēšanas – iestatīšanas darbu veikšana, personāla apmācība un iekārtas pieņemšana ekspluatācijā) abpusējas parakstīšanas dienas un maksājuma dokumenta saņemšanas dienas;

* 1. Pasūtītājs minētos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz uzņēmēja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
  2. Līgumā norādītie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz šim maksājumam norādīto uzņēmēja norēķinu kontu.

1. **Līguma izpildes nodrošinājums**
   1. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (2.1.punkts) bankas garantijas veidā vai veikt iemaksu pasūtītāja norēķinu kontā (12.1.punkts).
   2. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt līguma izpildes nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja uzņēmējs atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. uzņēmēja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. pasūtītāja zaudējumu un izdevumu, kas radušies Līgumā noteikto uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu/izdevumu summas apmērā. Šajā gadījumā pasūtītājs nosūta uzņēmējam zaudējumu/izdevumu aprēķinu.
   3. Ja pasūtītājs ir saņēmis līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 3.2.3.punktu, tad līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 3.2.1., 3.2.2. vai 3.2.4.punktu ir izmantojams līguma izpildes nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja pasūtītājs ir saņēmis līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 3.2.1., 3.2.2. vai 3.2.4.punktu, tad uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar attiecīgi Līguma 3.2.1., 3.2.2. vai 3.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Ja uzņēmējs neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu Līgumā noteiktajā kārtībā, tad pasūtītājs ir tiesīgs pilnā apmērā saņemt uzņēmēja saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo uzņēmēju no Līguma izpildes un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.

Līguma izpildes nodrošinājuma veidlapu (vai iemaksāto naudas summu) pasūtītājs atdod uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc veidlapā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigām.

1. **Mazgāšanas mašīnas (turpmāk – Iekārta) ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanai iegādes procesa (Darbu) organizācijas un izpildes kārtība - procesa sadalījums pa 2 (diviem) posmiem**
   1. **Darbu 1.posms (norisinās laika periodā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2022.gada 31.decembrim)** ietver sekojošu darbu izpildi: Iekārtas novietošanas vietas (Līguma 1.2. punkts) padziļinātā izpēte; Mazgājamo detaļu analīze un mazgāšanas tehnoloģijas izvēle; Iekārtas projektēšana (tehniskā projekta izstrāde, kura sastāvā jāiekļauj: vispārīga daļa; skaidrojošs raksts (shēmas, plāni, piesaistes, griezumi, utml.); konstruktordaļa; elektriskā daļa; ūdensapgādes un kanalizācijas daļa; pneimatiskā daļa; ekonomiskā daļa (darbu apjomi, izmantojamais materiāls un aprīkojums); Tehniskā projekta saskaņošana ar pasūtītāju, t.sk.:
      1. gadījumā, ja darbu laikā uzņēmējam rodas nepieciešamība veikt izmaņas sākotnēji izstrādātajās un saskaņotajās būvniecības iecerēs, tad konkrētie darbi tiek apturēti līdz šo izmaiņu saskaņošanai ar pasūtītāju;
      2. no pasūtītāja puses projekta dokumentācijas pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta pasūtītāja pārstāvis. Ja darbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotajai būvniecības iecerei, tad šo darbu apjomi un izpildes termiņi tiek noteikti ar pasūtītāja un uzņēmēja papildu vienošanos, uz ko attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa;
      3. uzņēmējs nav tiesīgs bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt papildus darbus, kas nav paredzēti Līgumā;
      4. veicot darbus, uzņēmējs ir atbildīgs par drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, tajā skaitā arī par pasūtītāja remonta centrā noteikto drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
      5. ja no uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt aizkavēta darbu savlaicīga izpilde un nodošana, uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi (ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās/konstatēšanas dienas) rakstveidā brīdināt pasūtītāju, un vienoties par termiņu, par kādu darbu izpilde var tikt pagarināta;
      6. uzņēmējs pilnā apmērā izpilda un nodot pasūtītājam 1.posma (Līguma 4.1. punkts) darbus līdz 2022.gada 31.decembrim, ko puses savstarpēji apliecina, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (brīvā formā);
      7. pasūtītājam izpildītie darbi ir jāpieņem un jāparaksta darbu pieņemšanas – nodošanas akts ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, nododot 1 (vienu) parakstīta akta eksemplāru uzņēmējam. Gadījumā, ja pasūtītājam ir iebildumi par veikto darbu kvalitāti, tad viņam iepriekš minētajā termiņā jāiesniedz uzņēmējam rakstiska pretenzija par konstatētajiem defektiem;
      8. ja uzņēmējs atzīst pasūtītāja iesniegto pretenziju, puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem, kā arī vienojas par defektu novēršanas kārtību un termiņiem. Pēc defektu novēršanas puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
      9. ja uzņēmējs neatzīst pasūtītāja pretenzijā izteiktos iebildumus, uzņēmējam jāpieaicina neatkarīgs eksperts, kas sniedz atzinumu par pretenzijā izteikto iebildumu pamatotību. Neatkarīga eksperta atzinums ir saistošs abām pusēm. Ja pasūtītāja iebildumi ir pamatoti, uzņēmējam jānovērš trūkumi 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti, pasūtītājam ir jāsedz uzņēmēja izdevumi sakarā ar eksperta pieaicināšanu;
      10. ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, uzņēmējam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus, turpmāk tekstā - Apakšuzņēmēji. Ja Apakšuzņēmējiem paredzamais nododamo darbu apjoms objektā būs lielāks par 10% (desmit procentiem), tad uzņēmējs piesaistāmos Apakšuzņēmējus obligāti, rakstiski saskaņo ar pasūtītāju, norādot informāciju, kādu darbu veikšanai Apakšuzņēmēji ir piesaistīti, un vienlaicīgi iesniedzot rakstisku apliecinājumu par to, ka Apakšuzņēmēji neatbilst līguma 1.1.punktā minētās sarunu procedūras nolikuma 3.1.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
   2. **Darbu 2.posms (norisinās laika periodā līdz 2023.gada 31.decembrim)** ietver sekojošu darbu izpildi: Iekārtas izgatavošana; Iekārtas piegāde RSSV teritorijā; vecās iekārtas demontāža; Iekārtas uzstādīšanas vietas sakārtošana (pamatu izveidošana, inženierkomunikāciju pievadīšana); Iekārtas uzstādīšana; Iekārtas regulēšanas - iestatīšanas darbi; pasūtītāja personāla apmācība; Iekārtas nodošana ekspluatācijā, t.sk.:
      1. Ja attiecināms, uzņēmējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā sākot no Līguma spēkā stāšanās dienas un Būvniecības iecerei nepieciešamo, Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentu saņemšanas, uzsākt Būvniecības ieceres izstrādi;
      2. Ja attiecināms, pēc būvniecības ieceres ar atzīmi „Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” saņemšanas no attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām uzņēmējs uzsāk darbus objektā (Līguma 1.2. punkts) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja elektroniska nosūtīta paziņojuma uz Līgumā norādīto e-pasta adresi par atzīmes „Par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” saņemšanu;
      3. uzņēmējs, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas, pasūtītājam elektroniski nosūta strādājošo darbinieku sarakstu, kā arī informē šīs personas par darbu uzsākšanu;
      4. no pasūtītāja puses projekta dokumentācijas un būvniecības ieceru pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta pasūtītāja pārstāvis. Ja darbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotajai būvniecības iecerei, tad šo darbu apjomi un izpildes termiņi tiek noteikti ar pasūtītāja un uzņēmēja papildu vienošanos, uz ko attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa;
      5. no pasūtītāja puses Darbu 2.posma dokumentācijas un pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta pasūtītāja pārstāvis. Ja darbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotajai būvniecības iecerei, tad šo darbu apjomi un izpildes termiņi tiek noteikti ar pasūtītāja un uzņēmēja papildu vienošanos, uz ko attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa;
      6. gadījumā, ja darbu laikā uzņēmējam rodas nepieciešamība veikt izmaņas sākotnēji izstrādātajās un saskaņotajās būvniecības iecerēs, tad konkrētie darbi tiek apturēti līdz šo izmaiņu saskaņošanai ar pasūtītāju;
      7. līdz darbu 2.posma uzsākšanai, uzņēmējs apņemas veikt uzņēmēja (darbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, t.sk.:
         1. uzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties uzņēmēja (un/vai tā pieaicinātā apakšuzņēmēja) kļūdainas, nolaidīgas vai nepareizi veiktas darbības rezultātā, gan viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā, gan apdrošināšanas periodā kopā par summu, kas nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no kopējās darbu 2.posma līgumsummas;
         2. ne vēlāk kā līdz darbu 2.posma uzsākšanas dienai, iesniegt pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, apliecinātas kopijas. Gadījumā, ja uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka uzņēmējs nav iesniedzis polisi Līgumā noteiktajā kārtībā;
         3. ja uzņēmējs neiesniedz Līguma 4.2.4.2.apakšpunktā minētās apdrošināšanas polises, vai tās nav spēkā visā Līguma darbības laikā, pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata atkāpties no Līguma.
      8. uzņēmējs nav tiesīgs bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt papildus darbus, kas nav paredzēti Līgumā;
      9. veicot darbus, uzņēmējs ir atbildīgs par drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, tajā skaitā arī par pasūtītāja remonta centrā noteikto drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
      10. uzņēmējs pats nodrošina objektā ievesto materiālu un instrumentu pagaidu glabāšanu, pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par to saglabāšanu;
      11. pasūtītāja atbildīgā persona seko līdzi uzņēmēja veikto darbu kvalitātei. Ja pasūtītājs konstatē, ka darbi ir veikti nekvalitatīvi, vai tam ir kādi citi iebildumi, pasūtītājs nekavējoties iesniedz uzņēmējam savas pretenzijas;
      12. ja uzņēmējs nespēj darbu izpildes procesā nodrošināt atbilstošu darbu kvalitāti, ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saistīto pasākumu izpildi vai citu Līgumā minēto nosacījumu izpildi, pasūtītāja atbildīgā persona ir tiesīga apturēt darbus līdz brīdim, kamēr uzņēmējs novērš atklātos trūkumus, sastādot aktu par darbu veikšanas gaitā pieļautajiem trūkumiem un kļūdām, un izbeigt Līgumu;
      13. ja no uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt aizkavēta darbu savlaicīga izpilde un nodošana, uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi (ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās/konstatēšanas dienas) rakstveidā brīdināt pasūtītāju un vienoties par termiņu, par kādu darbu izpilde var tikt pagarināta;
      14. uzņēmējs pilnā apmērā izpilda un nodot pasūtītājam 2.posma (4.2.punkts) darbus līdz 2023.gada 31.decembrim, ko puses savstarpēji apliecina, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (brīvā formā). Darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts tikai tad, kad:
          1. objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;
          2. uzņēmējs pasūtītājam ir iesniedzis visu Iekārtas izpilddokumentāciju, t.sk.: mazgāšanas mašīnas pase (kā arī pielietojama aprīkojuma, kas ietilpst mazgāšanas mašīnas sastāvā, pases); mazgāšanas mašīnas operatora ekspluatācijas rokasgrāmata; mazgāšanas mašīnas apkopes rokasgrāmata; elektriskās shēmas; pneimatiskās shēmas; ūdensapgādes un kanalizācijas shēmas;
          3. uzņēmējs ir veicis pasūtītāja personāla Iekārtas lietošanas apmācību.
      15. pasūtītājam izpildītie darbi ir jāpieņem un jāparaksta darbu pieņemšanas – nodošanas akts ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, nododot 1 (vienu) parakstīta akta eksemplāru uzņēmējam. Gadījumā, ja pasūtītājam ir iebildumi par veikto darbu kvalitāti, tad viņam iepriekš minētajā termiņā jāiesniedz uzņēmējam rakstiska pretenzija par konstatētajiem defektiem;
      16. ja uzņēmējs atzīst pasūtītāja iesniegto pretenziju, puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem, kā arī vienojas par defektu novēršanas kārtību un termiņiem. Pēc defektu novēršanas puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
      17. ja uzņēmējs neatzīst pasūtītāja pretenzijā izteiktos iebildumus, uzņēmējam jāpieaicina neatkarīgs eksperts, kas sniedz atzinumu par pretenzijā izteikto iebildumu pamatotību. Neatkarīga eksperta atzinums ir saistošs abām pusēm. Ja pasūtītāja iebildumi ir pamatoti, uzņēmējam jānovērš trūkumi 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti, pasūtītājam ir jāsedz uzņēmēja izdevumi sakarā ar eksperta pieaicināšanu;
      18. ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, uzņēmējam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus, turpmāk tekstā - Apakšuzņēmēji. Ja Apakšuzņēmējiem paredzamais nododamo darbu apjoms objektā būs lielāks par 10% (desmit procentiem), tad uzņēmējs piesaistāmos Apakšuzņēmējus obligāti, rakstiski saskaņo ar pasūtītāju, norādot informāciju, kādu darbu veikšanai Apakšuzņēmēji ir piesaistīti, un vienlaicīgi iesniedzot rakstisku apliecinājumu par to, ka Apakšuzņēmēji neatbilst līguma 1.1.punktā minētās sarunu procedūras nolikuma 3.1.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
2. **Pušu atbildība un strīdu izšķiršana**
   1. Puses ir atbildīgas par savu Līguma saistību izpildi. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tādejādi nodarītos tiešos zaudējumus. Uzņēmējs sedz visus zaudējumus, kas pasūtītājam radušies uzņēmēja vainas dēļ.
   2. Uzņēmējs apņemas veikt darbus pilnā apjomā un kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā (4.1. un 4.2.punkti), kā arī par saviem līdzekļiem novērst darbā pieļautās kļūdas, kuras konstatē pasūtītājs.
   3. Ja uzņēmējs nokavē darbu izpildes termiņu, tad pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai uzņēmējs maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi neizpildīto saistību vērtības (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neizpildīto saistību vērtības (bez PVN).
   4. Ja pasūtītājs nokavē rēķinu samaksu par kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, tad uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra (bez PVN).
   5. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo puses no līgumsaistību izpildes.
   6. Ja kāda no pusēm vēlas izmantot tiesības pieprasīt līgumsodu no otras puses, tad no otras puses saņemtie maksājumi vispirms tiek izlietoti pamatparāda segšanai, bet pēc tam – līgumsoda segšanai.
   7. Ja pasūtītājs izbeidz Līgumu pirms termiņa, saskaņā ar Līguma 4.1.11. un 4.2.9.punktu vai ar Līguma 9.4.punktu, tad uzņēmējam ir pienākums samaksāt pasūtītājam soda naudu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN.
   8. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu celties par Līgumu vai tā izpildīšanu, puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja puses nepanāk šādu vienošanos, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   9. Puses ir tiesīgas rakstveidā nosūtīt pretenziju otrai pusei uz Līgumā norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi. Pretenzijai ir jābūt pamatotai ar attiecīgajiem faktiem un dokumentiem. Puses vienojas, ka pretenzijas tiks izskatītas ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.
3. **Garantijas**
   1. Uzņēmējs dod **2 (divu) gadu garantiju** no mazgāšanas mašīnas pieņemšanas ekspluatācijā un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
   2. Pēc darbu pabeigšanas uzņēmējam ir pienākums nekavējoties iesniegt ar pasūtītāju saskaņotu veikto darbu (materiālu) garantijas laika apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju 5% (pieci procenti) vērtībā no kopējās līguma summas (2.1.punkts) (bez PVN). Līdz polises vai bankas garantijas iesniegšanai, pasūtītājam ir tiesības aizkavēt galīgā norēķina veikšanu ar uzņēmēju.
   3. Gadījumā, ja Līguma 6.1.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) defekti, tai skaitā slēpti trūkumi, kuri netika atklāti nododot darbus un saistīti ar Līguma minēto darbu nekvalitatīvu izpildi, nekvalitatīvu materiālu vai iekārtu pielietojumu, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai abu pušu pārstāvjus, kā arī (ja nepieciešams) neatkarīgo ekspertu, kuru darbu apmaksā vainīgā puse. Ja atklātie trūkumi nav radušies pasūtītāja, trešās personas vainas dēļ, puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu pierādījumu, uz kura pamata uzņēmējs uz sava rēķina novērš atklātos trūkumus, un veikšanas darbi tiek nodoti ar aktu.
   4. Garantijas laikā uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem pušu saskaņotajos termiņos novērst visus defektus, kas radušies uzņēmēja vainas dēļ.
4. **Nepārvaramas varas apstākļi**
   1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi (*force majeure*). Nepārvaramas varas apstāklis Līguma izpratnē ir šķērslis, kas pusēm Līguma slēgšanas laikā nebija zināms, kas radies ārpus ietekmētās puses kontroles un neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās līgumsaistības un kuru puse nevar novērst. Šādi apstākļi cita starpāietver stihiskas nelaimes, revolūcijas un citādas masu nekārtības, ugunsgrēkus, plūdus, aizliegumus un normatīvo aktu grozījumus. Atbrīvošana no atbildības ir attiecināma tikai uz to periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
   2. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā informē otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās, paziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā puse nevar atbrīvoties no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
5. **Konfidencialitāte**
   1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar pušu sadarbību vai kas pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz publiski pieejamu informāciju un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
   2. Saņemto puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otras puses komercintereses un konfidencialitātes pienākumu.
6. **Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, izbeigšanas kārtība**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un turpinās līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, ievērojot darbu 1. un 2.posmu izpildes noteiktos izpildes termiņus (4.1.13. un 4.2.11.punkti) un abpusēji noslēgtās vienošanās par termiņu pagarinājumiem (ja attiecināms).
   2. Līgums var tikt grozīts un/vai papildināts pusēm savstarpēji vienojoties. Nekādi mutiski Līguma grozījumi vai papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos noformējamas ar rakstisku papildu vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot maksājumus un/vai saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim.
   4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu nekavējoties, ja uzņēmējs nepilda savas līgumsaistības vai Līguma 4.1.11. un 4.2.9.punkta gadījumos, aprēķinot viņam soda naudu atbilstoši Līguma 5.7.punktam.
   5. Puse ir tiesīga izbeigt Līgumu nekavējoties vienpusējā kārtā (nosūtot ierakstītu vēstuli un Puses juridisko adresi vai elektroniski noformētu paziņojumu uz Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi), ja otra puse ir kļuvusi par nodokļu parādnieku vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai apturēta/pārtraukta/izbeigta puses saimnieciskā darbība, vai uzsākta tiesvedība par puses bankrotu, nokārtojot visus maksājumus un saistības, kādas ir radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
   6. Pusei ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā pret otru pusi ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, šajā gadījumā attiecīgajai pusei nosūta rakstisku paziņojumu 9.5.punktā noteiktajā kārtībā.
7. **Personas datu aizsardzība**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem.
   4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   5. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
8. **Citi noteikumi**
   1. Uzņēmējs*,* parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem (turpmāk – Pamatprincipi), atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
   2. Uzņēmējamir pienākums nekavējoties informēt pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no Pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet pasūtītājam kļūst zināms, ka uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
   3. Ja uzņēmēja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka pasūtītāja darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, uzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerns garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
   4. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas tiesības, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
   5. Nevienai no pusēm nav tiesību ar Līgumu saistītas tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez otras puses rakstiskās piekrišanas.
   6. Ja kādai no Līguma pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, bankas rekvizīti u.tml., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai pusei ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksta tiesīgā persona) uzņēmumā.
   7. Līgums ir saistošs puses tiesību pārņēmējam.
   8. Ja Līguma darbības laikā tiek grozīti tiesību akti, kas piemērojami Līguma izpildē, puses piemēro šos tiesību aktus attiecīgajā brīdī spēkā esošajā redakcijā.
   9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
   10. Līgumam ir šādi pielikumi, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
       1. pielikums Nr. 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. pielikums Nr. 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       3. pielikums Nr. 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
9. **Pušu rekvizīti**
   1. **Pasūtītājs:** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija, norēķinu konts LV26RIKO0000084909460, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: RIKOLV2X, tālr.: +371 67232853; e-pasts: [ldz\_rss@ldz.lv](mailto:ldz_rss@ldz.lv).

Darbu saņēmējs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs, adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417, Latvija. Tālrunis 67238495, e-pasts: [vrc\_rss@ldz.lv](mailto:vrc_rss@ldz.lv)

* 1. **Uzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norēķinu konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: +371\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***PASŪTĪTĀJA VĀRDĀ: UZŅĒMĒJA VĀRDĀ:***

*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*

*/* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */* / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1.pielikums

2022.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam Nr. RSS-\_\_\_\_\_\_\_

**Pasūtītājs:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

**Uzņēmējs:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Preces, darbu un materiālu izmaksas**

**Uzņēmēja vārdā: Pasūtītāja vārdā:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_/

(paraksts) (paraksts)

2.pielikums

2022.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam Nr. RSS-\_\_\_\_\_\_\_

DARBU UZDEVUMS

*(informācija tiks papildināta atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 2.pielikumam*

„*TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UZDEVUMS”)*

3.pielikums

2022.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam Nr. RSS-\_\_\_\_\_\_\_

**Avansa maksājums un avansa maksājuma nodrošinājums**

*Pircējs* izmaksā avansa maksājumu apmērā un termiņā saskaņā ar līguma nosacījumiem pēc rēķina un avansa maksājuma nodrošinājuma (turpmāk tekstā saukts arī kā – Avansa nodrošinājums) saņemšanas.

Avansa nodrošinājuma nosacījumi.

1. Avansa nodrošinājuma summai jāatbilst *Pircēja* pieprasītajai avansa summai. Avansa nodrošinājuma maksimālais apmērs un valūta, kā arī pieprasīšanas kārtība noteikta līgumā (līguma 2.4. punkts).

2. Avansa nodrošinājumu iesniedz pēc izvēles:

2.1. kā kredītiestādes (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle) izdota garantiju;

2.2. apdrošināšanas sabiedrības (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu) izsniegta garantija (apdrošināšanas polise), pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu (kopija), kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā;

2.3. kā iemaksu Pircēja bankas kontā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X, norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un Pircēja piešķirto numuru: "Avansa nodrošinājums *Līguma datums un numurs*”, iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pircēja atbildīgajai personai par Līguma izpildi.

3. Avansa nodrošinājuma – garantijas saņēmējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss” (skat. Pircēja rekvizītus Līguma 12. sadaļā).

4. Avansa nodrošinājums garantē, ka Nodrošinājuma (garantijas) devējs (kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība) pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai), apņemas apmaksāt Pircējam uz garantijas pamata pieprasīto summu, nepārsniedzot garantijā minēto maksimālo summu, vai iemaksas gadījumā Pircējs ietur sev par labu Pārdevēja iemaksāto Avansa nodrošinājuma summu, ja:

*Pārdevējs (avansa saņēmējs) neizpilda starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā iepirkuma līguma noteikumus un neatmaksā saņemto avansu.*

5. Avansa nodrošinājumam jābūt no Pārdevēja puses neatsaucamam.

6. Avansa nodrošinājuma termiņš ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Preces piegādes t.sk. izpildītiem Darbiem un Apmācībām1 .

7. Pasūtītājs atgriež (izmaksā) avansa nodrošinājumupēc 6. punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

8. Avansa nodrošinājumam piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar avansa nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Kredītiestādes garantijai jābūt ietvertam nosacījumam, ka garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas *(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

Piezīmes:

1 atbilstoši līguma nosacījumiem piegāde ietver iekārtas izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību un iekārtas nodošanu ekspluatācjā.

1. *Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu, informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.1. punktu). Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.9. punktā norādītajiem, kas sastādīti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi un kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem. Dokumentu pretendents var iesniegt arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (norādīto personu) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 3.1. punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.*

   *Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 1.8.9. punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1. punktam.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Sarunu procedūras atkārtota piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu, informācija par pretendentiem un atkārtotā piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.1. punktu).*  [↑](#footnote-ref-5)
6. [1] <https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants> [↑](#footnote-ref-6)