*Sarunu procedūras ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikums (ar Grozījumiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3)*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2020.gada 2.aprīļa 1.sēdes protokolu (nolikums), 2020.gada 22.aprīļa 2.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.1), 2020.gada 5.maija 3.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.2), 2020.gada 13.maija 4.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.3))*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/5-IBz)**

NOLIKUMS

ar Grozījumiem Nr.1, Nr2. un Nr.3

Rīga, 2020

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:
      1. komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      2. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkums”, „iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”;
      3. sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „nolikums”, „sarunu procedūras dokumenti”) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. ieinteresētais piegādātājs - piegādātājs, kurš saņēmis sarunu procedūras nolikumu;
      5. pasūtītājs - VAS „Latvijas dzelzceļš”;
      6. piegādātājs – Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura attiecīgi piedāvā veikt sarunu procedūras nolikumā minētos darbus;
      7. pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      8. apakšuzņēmējs – pretendenta piesaistīta Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei.
      9. darbi – autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.
   2. **Rekvizīti:** 
      1. **Pasūtītāja:** VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV58NDEA0000080249645,bankas kods: NDEALV2X.

* + 1. **Saņēmēja un maksātāja (pasūtītāja struktūrvienība):** VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, faktiskā adrese: Torņakalna iela 16, Rīga, LV-1004, vienotais reģ.Nr.: 40003032065, PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065, norēķinu konta Nr.: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X.
  1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: *santa.balode@ldz.lv*.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
     1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2020.gada ~~7.maija~~ 1.jūlija plkst. 09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
     2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2020.gada ~~7.maijā~~ 1.jūlijā,** **plkst. 11.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā;
     3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;
     4. ieinteresētajam piegādātājam, kurš vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē nolikuma 1.4.1. un 1.4.2.punktā minētajās adresēs, **līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jārēķinās ar iespējamo papildus nepieciešamo laiku caurlaides noformēšanai**, jo VAS „Latvijas dzelzceļš” ēkā - Gogoļa ielā 3, Rīgā, noteikta caurlaižu sistēma;
     5. sarunu procedūrā **nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus**;
     6. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;
     7. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
     8. piedāvājumu atvēršana ir atklāta[[1]](#footnote-1). Komisija sastāda sarakstu, kurā norāda atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruni un *(ja attiecināms)* pretendenta nosaukumu (uzņēmumu), kuru tas pārstāv;
     9. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un apjomu, piedāvāto cenu par sarunu procedūras priekšmetu kopumā, kā arī paziņo, vai ir iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) piedāvājuma nodrošinājums*.* Pēc sēdes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda cita pretendenta pieteikumu (nolikuma 2.pielikums).
  2. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**

100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

* 1. **Piedāvājuma nodrošinājums:** 
     1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir **2 000.00 EUR** (*divi tūkstoši euro un 00 centi*).
     2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums SPap: „„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
     3. piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
        1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
        2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis (iemaksājis pasūtītāja bankas kontā) tam sarunu procedūras nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
        3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
     4. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.4.1. nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;

1.6.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

* + 1. pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 1.6.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.
  1. **Piedāvājuma noformēšana:**
     1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”. Neatvērt līdz 2020.gada ~~7.maija~~ 1.jūlija, plkst. 11.30” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;
     2. sarunu procedūrā iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - „KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls;
     3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;
     4. **maksājuma uzdevumu**, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā, iesniedz kā atsevišķu dokumentu (necauršūtu kopā ar piedāvājumu un kas satur nolikuma 1.6.1. un 1.6.2.punktā noteiktās prasības);
     5. piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).
  2. **Piedāvājuma cena:**
     1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi, t.sk., darbu un satiksmes organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, pārkraušanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, nepieciešamo saskaņojumu un atļauju iegūšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
     2. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par darbu izpildi) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
     3. finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi atbilstoši nolikuma prasībām;
     4. pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai sarunu procedūrā (nolikuma 2.pielikums) piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).
  3. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:** 
     1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;
     2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta *(un pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts)* faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu *(un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  2. **Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:** 
     1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv) sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;
     2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
     3. pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 338.kabinetā **(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai**);
     4. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**
     5. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
     6. **pasūtītājs ievieto nolikuma 1.11.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;**
     7. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas dzelzceļš”.

1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
   1. **Sarunu procedūras priekšmets:**

autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk – darbi).

* 1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.
  2. **Līguma:**
     1. izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz **2020.gada 30.novembrim**;
     2. izpildes vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);
     3. izpildes veids: būvdarbi.
  3. **Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods:** [45233220-7](https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6734/clasif/main/) (*Ceļu seguma būvdarbi*).Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods: 45233222-1 (*Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi*).
  4. **Tehniskās specifikācijas:** pretendents apņemas veikt darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu).
  5. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu par 20% (divdesmit procentiem) un līguma kopējo summu (EUR bez PVN), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar uzņēmēju, saglabājot noslēgtā līguma nosacījumus.

1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI[[2]](#footnote-2)**

**Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

1. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:**

sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

* 1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
     1. komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam *(kā arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts)*, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta (*kā arī pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts*) kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (t.sk. atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums) un pārliecinās, vai uz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents *(pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts)* vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību. Ja ar piedāvājuma dokumentiem nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā;
     2. pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
     3. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
     4. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
     5. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu grozot vai negrozot Tehnisko specifikāciju;
     6. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
     7. pēc nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas piedāvājumu, ar viszemāko cenu par sarunu procedūras priekšmetu kopumā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
     8. gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta izloze. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.

1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Sarunas tiks protokolētas.
   3. Iepirkuma ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas. Šajā gadījumā atkārtoto iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
2. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, LĪGUMA NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI**
   1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;
   4. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 7.pielikumam).
   6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta.
   7. Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam *(un apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts)* ir konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), komisija pieprasa iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu dienu.
   8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   9. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. *[šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]*.
   10. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts maksājuma uzdevums (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 7.pielikuma 9.sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
   11. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz abu pušu līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu galīgās izpildes brīža.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti) uz 5 (piecām) lpp.;

**2.pielikums** – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā */forma/* uz 2 (divām) lpp.;

**3.pielikums** - Tehniskā specifikācija (*ietverot sevī arī izvērstu pretendentam aizpildāmo finanšu aprēķinu*) /forma/ uz 5 (piecām) lpp.;

**4.pielikums** – Informācijas veidlapa par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu vismaz 1 (vienu) pēc satura un apjoma līdzīgu līgumu */forma/* uz 1 (vienas) lpp.;

**5.pielikums** – Informācijas veidlapa par pretendenta finanšu apgrozījumu */forma/* uz 1 (vienas) lpp.;

**6.pielikums** – Informācijas veidlapa par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem */forma/* uz 1 (vienas) lp;

**7.pielikums** – Līguma projekts uz 12 (divpadsmit) lpp.

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja D.Smilktena

*Balode +371 67234936*

**1.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE1 (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija** | **Atlases noteikumi** |  | **Numerācija**  **(1.9.p.)** | **Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti[[3]](#footnote-3)2**  **(noformējuma prasības sk. sarunu procedūras nolikuma 1.7.punktā):** |
|  |  |  | 1.9.1. | pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā /forma/ (nolikuma 2.pielikums); |
|  |  |  | 1.9.2. | Tehniskā specifikācija (*ietverot sevī arī izvērstu pretendentam aizpildāmo finanšu aprēķinu*) /forma/ (nolikuma 3.pielikums); |
|  |  |  | 1.9.3. | ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts).* |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.**  **Pasūtītājs izslēdz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:** |  |  |  |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |  | 1.9.4. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju*; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; |  | 1.9.5. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju (papildus skat. nolikuma 7.7.punktu);* |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; |  | 1.9.6. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikuma 17.punkts); |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |  | 1.9.7. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma; |  | 1.9.8. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu *(un/vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi; |  | 1.9.9. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju;* |
| 3.7. | uz pretendenta norādīto personu ir attiecināmi 3.punktā minētie nosacījumi. |  | 1.9.10. | *(ja nepieciešams)* pretendenta norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |
| **4.** | **kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām:** |  |  |  |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |  | 1.9.10. | *pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs;* |
| 4.2. | pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumu; |  | 1.9.11. | informācijas veidlapa par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu vismaz 1 (vienu) pēc satura un apjoma līdzīgu līgumu (noformētu atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai formai); |
| 4.3. | pretendenta vidējais gadaneto finanšu apgrozījums ir ne mazāks kā 100 000.00 EUR *(viens simts tūkstotis euro un 00 centi)* iepriekšējos 3 (trīs) gados, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti konsolidētā gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam.  Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam; |  | 1.9.12. | informācijas veidlapa par pretendenta finanšu apgrozījumu (noformēta atbilstoši nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai); |
| 4.4. | pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam **ceļu būvdarbu vadīšanas** jomā;  *(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);* |  | 1.9.13. | *pretendents (apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs;* |
| 4.5. | sarunu procedūras nolikumam atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums; |  | 1.9.14. | maksājuma uzdevums kas pierāda, ka pretendents ir veicis piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu (noformēts atbilstoši nolikuma 1.7.4.punktam); |
| 4.6. | pretendenta piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām; |  | 1.9.15. | *pārbauda pasūtītājs.* |
| 4.7. | pretendents var atsaukties uz pretendenta norādītā apakšuzņēmēja iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents, kas piedalās sarunu procedūrā, pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot attiecīgo komersantu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei; |  | 1.9.16. | *(ja nepieciešams)* informācija par piesaistīto (-ajiem) apakšuzņēmēju (-iem) (nolikuma 6.pielikums); |
| 1.9.17. | *(ja nepieciešams)* piesaistītā (-o) apakšuzņēmēja (-u) apliecinājums vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē; |
| 4.8. | pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts). |  | 1.9.18. | *pārbauda pasūtītājs.* |

**2.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana**

**uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” (turpmāk – sarunu procedūra);
2. piedāvā veikt sarunu procedūras priekšmetā minētos darbus saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums) un līguma projekta (nolikuma 7.pielikums) nosacījumiem par **piedāvājuma kopējo summu \_\_\_\_\_ EUR *(\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_ centi)* (bez PVN).**
3. piedāvā veikto autoceļu seguma atjaunošanas darbu garantijas termiņu \_\_\_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā* ***2 (divi))* gadi** no darbu nodošanas - pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
4. garantēveikt sarunu procedūras priekšmetā minētos darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums) un noteiktajā darbu izpildes termiņā;
5. piedāvā samaksas termiņu \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 60 (sešdesmit))* kalendārās dienas no darbu nodošanas - pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
6. garantē veikt darbus saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tam pievienoto pielikumu nosacījumiem;
7. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
9. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
10. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā **100 (viens simts)** dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
11. garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[4]](#footnote-4) saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);*
12. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai, izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, piedāvājuma derīguma termiņa laikā *(šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
13. garantē, ka darbu izpildē tiks pieaicināti kvalificēti speciālisti, kuri ir kompetenti, lai veiktu sarunu procedūras nolikumā minētos darbus un tie tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;
14. apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, t.sk., darbu un satiksmes organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, pārkraušanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, nepieciešamo saskaņojumu un atļauju iegūšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
15. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN);
16. apliecina, ka pirms sarunu procedūras priekšmetā minēto darbu uzsākšanas objektā veiks ceļa satiksmes organizācijas plāna izstrādi, tās saskaņošanu ar attiecīgajām Latvijas Republikas institūcijām un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un pirms darbu uzsākšanas veiks dzelzceļa pārbrauktuves norobežošanas un autoceļu apbraukšanas shēmas uzstādīšanu un darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem (ceļa zīmēm).
17. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
18. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un arī apakšuzņēmēji, ja tādi tiek piesaistīti;
19. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
20. garantē, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība **Nr.\_\_\_\_\_­\_** (aizpilda pretendents), kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām *(atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts)*;
21. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās Drošības apliecības termiņu piedāvājuma derīguma termiņa laikā *(šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*(ietverot sevī arī izvērstu pretendentam aizpildāmo finanšu aprēķinu)*

/forma/

1. **Satiksmes organizēšana**

**uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā**

**Īpašie nosacījumi:** uzņēmējam dzelzceļa pārbrauktuves norobežošanas shēma jāsaskaņo ar visam iesaistītajām institūcijām un personām, jāsaņem visas nepieciešamās darba izpildes atļaujas un saskaņojumus. Ceļa zīmju uzstādīšanu jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Pirms plānoto satiksmes organizēšanas darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam jāveic ceļa satiksmes organizācijas plāna izstrādi, tās saskaņošanu ar attiecīgajām Latvijas Republikas institūcijām un iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, un pirms darbu uzsākšanas jāveic dzelzceļa pārbrauktuves norobežošanas un autoceļu apbraukšanas shēmas uzstādīšanu un darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem (ceļa zīmēm).

1. **Autoceļu seguma atjaunošana**

**uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā**

**Īpašie nosacījumi:** darbi veicami un nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam katrā pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un VAS ,,Latvijas dzelzceļš” izsniegtiem projektiem vai shēmām[[5]](#footnote-5).

Autoceļu seguma atjaunošanas darbu izpildes plāns un apjoms par sekojošām dzelzceļa pārbrauktuvēm:

\**Pretendenta sniegtā informācija (aizpilda pretendents, norādot konkrētu piedāvājuma cenu un summu).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darbu izpildes vieta**  **(ceļa posms)** | **GPS koordinātes (*pēc google maps*)** | **Asfalta seguma ieklāšana**  **(m2)** | **Bruģakmens seguma izbūve (m2)** | **Taktila bruģakmens seguma izbūve (m2)** | **Dzelzceļa pārbrauktuves slēgšana**  **(reizes)** | **Piezīmes** | **Dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanas**  **1 (vienas) reizes cena**  **EUR**  **(bez PVN)\*** | **Dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanas**  **izmaksas kopā**  **par objektu**  **EUR**  **(bez PVN)\*** | **Autoceļu seguma atjaunošanas vidējā cena par 1 (vienu) m2**  **EUR**  **(bez PVN)\*** | **Autoceļu seguma atjaunošanas izmaksas kopā par objektu**  **EUR**  **(bez PVN)\*** | **Summa**  **EUR**  **(bez PVN)\*** |
| **1.** | „**A” tipa kapitālais remonts** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.339  Skaista - Nedrīca, 445,3254 km | 55.9196538; 27.3455945 | 21.1 |  |  | ~~3~~ 2 | 3 -10st. | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **1.2.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.340  Skaista - Nedrīca, 448,8559 km | 55.9153819; 27.401588 | 48 |  |  | ~~3~~ 2 | 3 -10st. | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **1.3.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.341  st. Nedrīca, 451,0279 km | 55.912756;  27.4359065 | 35 |  |  | ~~5~~ 3 | 4 -10st. 1 -48st. | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **KKopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.** | „**B” tipa kapitālais remonts** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.842  Jelgava - Glūda nepāra ceļš 44,926 km | 56.632500;  23.704023 | 66.1 |  |  | 3 |  | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **2.2.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.843  Jelgava - Glūda nepāra ceļš 46,184 km | 56.628561;  23.684916 | 46 |  |  | ~~4~~ 3 |  | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **2.3.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.844  Jelgava - Glūda nepāra ceļš 47,608 km | 56.626545;  23.662070 | 48.3 |  |  | ~~4~~ 3 |  | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **KKopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |
| **3.** | **Pārbrauktuvju kapitālais remonts** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.105  Rīga-Krustpils 27,638 km (Ikšķile, Skolas iela) | 56.840604;  24.500756 | 25.92 |  |  | 2 | Asfaltēšana pa vienai braukšanas joslai | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **3.2.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.227  Rīga-Lugaži 105,647 km (st. Lode) | 57.389966;  25.417915 | 150.25 |  |  | 4 |  | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **3.3.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.648  Ķemeri-Tukums-II 61,439 km | 56.965522;  23.168247 | 155 | 18.2 | 2.2 | 1 |  | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **3.4.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.741  Tore - Liepāja 219,809 km | 56.537453;  21.054082 | 37.6 |  |  | 2 | Tiek slēgta kopā ar 4.1.punkta dzelzceļa pārbrauktuvi | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **KKopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |
| **4.** | **Ekspluatācija** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.741  st. Liepājā, Cukura iela, 59 ceļš | 56.537453;  21.054082 | 49.77 |  |  | 1 | Tiek slēgta kopā ar 3.4.punkta dzelzceļa pārbrauktuvi | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **4.2.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.242  st. Mangaļi, Ezera iela, 11.km 5.pk. (Nr.242) | 57.018361;  24.125370 | 24 |  |  | 1 | 18.12.19. | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **4.3.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.107  st. Ogre, Kalna prospekts, 35.km 8.pk. (Nr.107) | 56.813799;  24.606022 | 49.5 |  |  |  | Asfaltēšana pa vienai braukšanas joslai | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **4.4.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.857  Bēne - Reņģe, autoceļš P-96, 100.km 2.pk. (Nr.857) | 56.459438;  22.891485 | 19.2 |  |  | 1 |  | 5 -10st. 1 -48st. |  |  | 6 -10st. 1 -48st. |  |
| **KKopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |
| **5.** | **Kārtējais remonts** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | Dzelz.pārbraukt.Nr.549  Rēzekne-I- Rēzekne-II 0,569 km (Rēzekne, Rīgas iela) | 56.5213979; 27.3193557 | 43.4 |  |  | 1 | Asfaltēšana pa vienai braukšanas joslai | 3 -10st. |  |  | 3 -10st. |  |
| **KKopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | |
| **6.** | **Pārbrauktuves demontāža** | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | Dzelz.pārbraukt.Nr.909  Liepājas iela, Rīgā. 2.km 10.pk | 56.928887;  24.063376 | 40 |  |  | 1 | Asfaltēšana pa vienai braukšanas joslai |  |  |  |  |  |
| **Kopā EUR (bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |
| **Piedāvājuma kopējā summa (EUR bez PVN)\*:** | | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.v. | |  |

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

**pielikums**

*(pievienots atsevišķos PDF failos, sk. arī nolikuma 4.apakšatsauci)*

**4.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

#### INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 3 (TRĪS) DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA SEKMĪGI IZPILDĪTU VISMAZ 1 (VIENU) PĒC SATURA UN APJOMA LĪDZĪGU LĪGUMU

*/forma/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Darbu  apjoms un  izvērsts apraksts | Līguma summa  EUR  (bez PVN) | Darbu saņēmējs | | Līguma termiņš  (izpildes laiks  (no… līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis  *(atsauksmju sniegšanai)* |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**5.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU**

*/forma/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apgrozījums par 3 (trīs)[[6]](#footnote-6) gadiem**  **(EUR bez PVN)** | | |
| 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā |
|  |  |  |
| Apgrozījums kopā: | |  |
| Vidējais apgrozījums 3 (trīs) gados: | |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**6.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

**Informācija par PIESAISTĪTAJIEM apakšuzņēmējiem**

*[ja tādi tiek piesaistīti]*

*/forma/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pretendenta norādītā apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, telefons, kontaktpersona | Pretendenta norādītā apakšuzņēmēja paredzēto darbu īss apraksts | Pretendenta norādītās apakšuzņēmēja  veicamo darbuapjoms no kopējā darbu apjoma (%) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**7.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana

uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam

*PROJEKTS*

**L Ī G U M S Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**par autoceļu seguma atjaunošanu un satiksmes organizēšanu**

**uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā**

Rīgā, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”**, vienotais reģ.Nr.40003032065, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no vienas puses, un

**\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk- UZŅĒMĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,kurš (-a; -i; -as) rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas pret atlīdzību ar saviem spēkiem, saviem darba rīkiem un materiāliem (bitumenu emulsiju, asfaltbetonu t.sk. šķembas, u.c.), veikt autoceļu seguma atjaunošanu un satiksmes organizēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā (turpmāk – Darbi) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, PASŪTĪTĀJA organizētās sarunu procedūras ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” nolikumam (apstiprināts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2020.gada \_\_.\_\_\_\_ 1.sēdes protokolu), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums Nr.\_\_\_\_\_\_\_) un rezultātam (2020.gada \_\_\_.\_\_\_ rīkojums Nr.\_\_\_\_\_), Līgumam un tā pielikumiem.
   2. UZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus Specifikācijā (Līguma 1.pielikums) norādītajās Darbu izpildes vietās (ceļa posmos) (turpmāk – Objekti).
2. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildi ir \_\_\_\_\_ **EUR *(\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_\_\_\_ centi)*** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei”.
   2. Līguma summā tiek iekļauti visi UZŅĒMĒJA izdevumi saistībā ar Darbu izpildi, darbu un satiksmes organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, pārkraušanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, nepieciešamo saskaņojumu un atļauju iegūšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
   3. Izvērsts Līguma summas aprēķins ietverts Līguma 1.pielikumā.
   4. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar Līguma 4.16.punktu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības palielināt vai samazināt Darbu izpildes apjomu par 20% (divdesmit procentiem) no šī Līguma summas (EUR bez PVN), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar UZŅĒMĒJU, saglabājot noslēgtā Līguma nosacījumus.
   5. Darbu izpildei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
   6. PASŪTĪTĀJS veic norēķinu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem pēc faktiski izpildītā Darba apjoma pabeigšanas un ceļa zīmju demontēšanas katrā no Objektiem atsevišķi \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 60 (sešdesmit))* kalendāro dienu laikā saskaņā ar UZŅĒMĒJA izrakstīto un iesniegto rēķinu, un pamatojoties uz Pušu abpusēji parakstīto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Abu Pušu parakstītais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts ir par pamatu apmaksas rēķina izrakstīšanai.
   7. UZŅĒMĒJS apņemas pievienot par katru Objektu izrakstītajam rēķinam klāt abpusēji parakstītos: izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, aktu par ceļa zīmju uzstādīšanu un aktu par ceļa zīmju demontēšanu.
   8. Maksājums saskaņā ar šo Līgumu tiek veikts ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Līgumā norādīto norēķinukontu, pamatojoties uz Pušu abpusēji parakstīto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un UZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu.
   9. UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi, PASŪTĪTĀJA struktūrvienību un tās rekvizītus (sk. Līguma 13.sadaļu), kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt rēķinu apmaksai, ja tas nesatur iepriekš minēto informāciju, kā arī, ja rēķinā ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas.
   10. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas akts vai rēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA piešķirtais Līguma numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
3. **Līguma izpildes termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei un ne ilgāk, kā līdz **2020.gada 30.novembrim.**
4. **Pušu tiesības un pienākumi**

PASŪTĪTĀJS:

* 1. apņemas vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Darbu uzsākšanas katrā no Objektiem, paziņot UZŅĒMĒJAM par katrā Objektā Darbu veikšanas dienu, laiku un Darbu izpildes termiņu;
  2. apņemas veikt vietējo pašvaldību prasību par Objektu slēgšanas paziņojuma publicēšanu;
  3. apņemas nodrošināt regulāru UZŅĒMĒJA Darbu veikšanas uzraudzību Objektos;
  4. apņemas pēc Darbu pabeigšanas šī Līguma noteiktajā kārtībā pieņemt no UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildītos Darbus un nepieciešamības gadījumā, dzelzceļa pārbrauktuves pieejas īpašnieka atzinuma saņemšanas, veikt maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
  5. ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt UZŅĒMĒJAM sniegt paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu, termiņu ievērošanu, problēmām, kas UZŅĒMĒJAM radušās Darbu izpildes laikā, kā arī pieprasīt jebkādas citas atskaites un paskaidrojumus, kas pēc PASŪTĪTĀJA ieskata varētu būt nepieciešami saistībā ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi un kontroli;
  6. ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

UZŅĒMĒJS:

* 1. apņemas veikt Darbus atbilstoši pastāvošajām būvniecības normām un noteikumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standartiem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām un atbilstības sertifikātiem;
  2. apņemas veikt ceļa satiksmes organizācijas plāna izstrādi un shēmas par darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem (ceļa zīmēm) (turpmāk – Shēma) saskaņošanu ar visām iesaistītajām institūcijām un personām un saņemt visas nepieciešamās Darba izpildes atļaujas un saskaņojumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
  3. apņemas veikt ceļa zīmju uzstādīšanu katrā Objektā atbilstoši saskaņotajai Shēmai un Latvijas Republikas standartiem, sastādot par to aktu (Līguma 3.pielikums);
  4. apņemas veikt ceļa zīmju demontēšanu pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā, sastādot par to aktu (Līguma 4.pielikums);
  5. apņemas pirms Darbu uzsākšanas iesniegt un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU par katru Objektu atsevišķi veicamo Darbu izmaksu tāmi saskaņā ar Līguma 5.pielikumu, ievērojot Līguma 1.pielikumā noteikto.
  6. apņemas veikt Darbus kvalitatīvi un abpusēji saskaņotā termiņā;
  7. apņemas Darbu izpildes laikā ievērot darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukciju noteikumus, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kas regulē Darbu veikšanu;
  8. apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu, kāds var rasties PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajai personai Darbu izpildes gaitā;
  9. apņemas līdz izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktaparakstīšanai, veikt Darba vietas sakārtošanu - gružu, iekārtu, instrumentu, mehānismu, mašīnu, inventāra un citu UZŅĒMĒJAM piederošo lietu izvešanu no Darbu izpildes vietas;
  10. apņemas neveikt nekādus citus darbus, ja tie nav rakstiski saskaņoti ar PASŪTĪTĀJU;
  11. apņemas informēt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu izpildes gaitā rodas objektīva nepieciešamība mainīt noteikto Darba apjomu no sākotnēji paredzētā vai tiek atklāti kādi neparedzētie izdevumi, vai papildus darbi, tad savstarpēji saskaņojot papildus Darbu apjomu un to vērtību atsevišķā tāmē (aprēķinā) veikt to izpildi un nodot tos PASŪTĪTĀJAM ar atsevišķu nodošanas - pieņemšanas aktu;
  12. apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kuri kavē Darbu izpildi noteiktajos termiņos;
  13. apņemas pēc Darbu pabeigšanas katrā no Objektiem atsevišķi, saskaņā ar attiecīgo tāmi (Līguma 5.pielikums) sastādīt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
  14. apņemas pēc Darbu pabeigšanas un nepieciešamības gadījumā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma pirms Darbu nodošanas saņemt no Objekta pieeju īpašnieka atzinumu par to, ka īpašniekam nav pretenziju pret paveiktā Darba kvalitāti un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM;
  15. atbild par izpildīto autoceļu seguma atjaunošanas Darbu kvalitāti garantijas termiņa laikā \_\_\_\_ (*nosacījums: ne mazāk kā 2 (divu)*) gadu laikā no katrā Objektā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā radušos defektus un nepilnības UZŅĒMĒJS novērš par saviem līdzekļiem, ja tās ir radušās Uzņēmēja nekvalitatīva Darba rezultātā vai, izmantojot nekvalitatīvus materiālus, kā arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā;
  16. atbild par trešajām personām piederošo ceļu, u.c. īpašuma izmantošanu;
  17. atbild par jebkuriem bojājumiem, kas radušies Darba izpildes gaitā, nodrošina kompensāciju, kas atlīdzināma saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā par nelaimes gadījumiem, vai ievainojumiem darbiniekiem vai citai personai, kuru nodarbinājis UZŅĒMĒJS;
  18. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no PASŪTĪTĀJA informāciju un skaidrojumus ar Darbu izpildi saistītu jautājumu risināšanai.

1. **Darbu izpildes, nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Darbu izpildes (nodošanas) termiņš pilnā apjomā par visiem Objektiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu ir līdz **2020.gada 30.novembrim.**
   2. UZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS veic katrā Objektā izpildīto Darbu nodošanu - pieņemšanu, pārbaudot uz vietas Darbu kvantitātes un kvalitātes atbilstību Līguma nosacījumiem, par ko Puses abpusēji paraksta izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, 2 (divos) eksemplāros (Līguma 2.pielikums).
   3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Objektā izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklātas nepilnības Darbos, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Darbus, PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu, kurā uzskaitīti motivēti atteikuma iemesli. Ja UZŅĒMĒJS nepiekrīt atteikumam, UZŅĒMĒJS rakstiski motivē savus iebildumus aktā. Aktā norādītais trūkumu/nepilnību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
   4. Ja trūkumi/nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
   5. Pēc atklāto trūkumu/nepilnību novēršanas tiek veikta atkārtota izpildīto Darbu nodošana - pieņemšana, par ko tiek parakstīts Darba nodošanas - pieņemšanas akts.
   6. Nodošanas-pieņemšanas aktu par Līguma izpildi paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Citu personu parakstīti dokumenti PASŪTĪTĀJAM nav saistoši.
   7. PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas (kontaktpersonas) par Līguma izpildi un par Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanu:
      1. VAS „Latvijas dzelzceļš” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. VAS „Latvijas dzelzceļš” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   8. UZŅĒMĒJA atbildīgās personas (kontaktpersonas) par Līguma izpildi un par Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanu:
      1. SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Pušu atbildība**
   1. Puses atbild par pienācīgu Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un Līguma nosacījumiem.
   2. Ja UZŅĒMĒJS nokavē Darbu izpildes termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē galīgo norēķina apmaksu/maksājumu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
   5. Ja VID apturēs UZŅĒMĒja saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteikto.
3. **Nepārvaramā vara (*force majeure*)**
   1. Ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar minēto Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katra Puse ir tiesīga atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
   4. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ.  COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums pēc otras puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
4. **Līguma pirmstermiņa izbeigšana**
   1. Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties.
   2. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. ja UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina Līguma 1.pielikumā noteikto cenu par Darbu izpildi;
      2. ja Darbu kvalitāte neatbilst šim Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem;
      3. ja netiek ievēroti Darbu izpildes termiņi;
      4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība;
      5. ja UZŅĒMĒJS neiesniedz (neiemaksā) Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
      6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.2.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
5. **Līguma nodrošinājums**
   1. UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu - 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr.: LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Līguma 5.7.1. vai 5.7.2.punktā minētajai kontaktpersonai), maksājuma mērķī norādot: „Līguma Nr. , datumu un numuru”, atbilstoši Līguma 1.1.punktā minētās sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
   2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt (vai ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.2.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja PASŪTĪTĀJS ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJSatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Ja UZŅĒMĒJS neiesniedz (vai neiemaksā) Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu un pilnā apmērā saņemt UZŅĒMĒJA piedāvājuma nodrošinājumu, kas iesniegts (iemaksāts) saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo UZŅĒMĒJU no Līguma izpildes un Līguma nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.
   6. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgā izpildīšanas brīža.
6. **Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   4. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
   6. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par VAS „Latvijas dzelzceļš” UZŅĒMĒJA rīcībā nonākusi šī Līguma izpildīšanas rezultātā, uzskatāma par VAS „Latvijas dzelzceļš” (PASŪTĪTĀJA) komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tiek sniegta šīm institūcijām.
   7. Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju UZŅĒMĒJS apņemas izmantot vienīgi šī Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
7. **„Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības**

**partneru biznesa ētikas pamatprincipi**

* 1. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
  2. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
  3. Ja UZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka „Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PASŪTĪTĀJA vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv*. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

1. **Citi noteikumi**
   1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
   2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Līguma 13.sadaļā minēto rekvizītu maiņas gadījumā šī Līguma Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 12.2.punkta noteikumiem vai arī attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi par rekvizītu maiņu ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksttiesīgā persona) uzņēmumā.
   4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
   6. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām kopā ar 5 (pieciem) pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, viens - PASŪTĪTĀJAM, otrs - UZŅĒMĒJAM. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
2. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:**  **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  **Sliežu ceļu pārvalde**  Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,  Rīga, LV-1547, Latvija  Faktiskā adrese: Torņakalna iela 16,  Rīga, LV-1004, Latvija  Vienotais reģ.Nr.: 40003032065  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065  Norēķinu konta Nr.: LV58NDEA0000080249645  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Bankas kods: NDEALV2X  Tālr.: +371 67236699 Fakss: +371 67232567  E-pasta adrese: sc*p@ldz.lv* | **UZŅĒMĒJS:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vienotais reģ.Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN maksātāja reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Norēķinu konta Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tālr.: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fakss: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **PASŪTĪTĀJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **UZŅĒMĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

SPECIFIKĀCIJA

(t.sk. Specifikācijas pielikums: VAS ,,Latvijas dzelzceļš” sagatavotie projekti un shēmas)

*(informācija tiks papildināta atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumam* „*Tehniskā specifikācija” un uzvarētāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam)*

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

*PARAUGS*

**PASŪTĪTAJS:** **VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde**

Vienotais reģ.Nr. 40003032065

**UZŅĒMĒJS:** \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2020.

OBJEKTS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekta izmaksas EUR (bez PVN): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbu izpildes periods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZPILDĪTO DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS** **AKTS Nr.**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(akta sastādīšanas vieta) (akta sastādīšanas datums)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** |  | | | **Atskaites periodā** | |
| **Darbu apjoms** | **Vienības**  **cena EUR (bez PVN)** | **Kopējās izmaksas EUR (bez PVN)** | **Paveikt.**  **apjoms** | **Summa EUR**  **(bez PVN)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā objektā EUR (bez PVN):** | | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  **Sliežu ceļu pārvaldes pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

*PARAUGS*

**AKTS**

***par ceļa zīmju uzstādīšanu***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(akta sastādīšanas vieta) (akta sastādīšanas datums)*

Akts sastādīts starp **VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde** (vienotais reģ.Nr.40003032065) un **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) saskaņā ar *Pušu* starpānoslēgto 2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Mēs, zemāk parakstījušies, VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes pilnvarotais pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses un amats, vārds uzvārds

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvarotais pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_no otras puses,

amats, vārds uzvārds

sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar noslēgto Līgumu dzelzceļa posmā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sliežu ceļa iecirknī /stacijā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dzelzceļa pārbrauktuvē Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_, km \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tika veikta pārbaude un konstatēts, ka ceļa zīmes dzelzceļa pārbrauktuvē ir uzstādītas atbilstoši apstiprinātajai satiksmes organizācijas shēmai.

Akts ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros katrs uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldē, bet otrs pie \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  **Sliežu ceļu pārvaldes pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

4.pielikums

*PARAUGS*

**AKTS**

***par ceļa zīmju demontēšanu***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(akta sastādīšanas vieta) (akta sastādīšanas datums)*

Akts sastādīts starp **VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde** (vienotais reģ.Nr.40003032065) un **\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) saskaņā ar *Pušu* starpānoslēgto 2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Mēs, zemāk parakstījušies, VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes pilnvarotais pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses un amats, vārds uzvārds

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvarotais pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_no otras puses,

amats, vārds uzvārds

sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar noslēgto Līgumu dzelzceļa posmā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sliežu ceļa iecirknī /stacijā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dzelzceļa pārbrauktuvē Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_, km \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tika veikta pārbaude un konstatēts, ka ceļa zīmes dzelzceļa pārbrauktuvē ir demontētas.

Akts ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros katrs uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldē, bet otrs pie \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  **Sliežu ceļu pārvaldes pārstāvis:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2020.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

5.pielikums

*PARAUGS*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izpildītājs: | **...................** | |  | Pasūtītājs: | **..................** | | |
|  | Vien.reģ.N.: | **.................** | |  | Vien.reģ.Nr.: | **..........................** | | |
| Darba nosaukums: | | **Autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi** | | | | | | |
|  | Objekts, adrese: | **Dzelzceļa pārbrauktuve Nr. ......, ceļa posmā ..................... .........km** | | | | | | |
| Kopējās tāmes izmaksas: | | | **EUR .....** | | |  |  |  |
| **Tāme** | | | | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Darbu nosaukums** | | | | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības cena, EUR** | **Kopējā cena, EUR** |
| 1. |  | | | | m |  |  |  |
| 2. |  | | | | m² |  |  |  |
| 3. |  | | | | m² |  |  |  |
| 4. |  | | | | m² |  |  |  |
| 5. |  | | | | m² |  |  |  |
| 6. |  | | | | m |  |  |  |
| 7. |  | | | | tn |  |  |  |
| 8. |  | | | | st |  |  |  |
| 9. |  | | | | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa bez PVN, EUR: | | | | | | | |  |
| Kopā ar piesaistītiem izdevumiem | | | | | | | % |  |
| PVN nepiemērots saskaņā ar 142 p. | | | | | | | - |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildītājs: | |  | |  | Pasūtītājs: |  | | |
|  |  | (Vārds, uzvārds) | |  |  | (Vārds, uzvārds) | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | (amats) | |  |  | (amats) | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | (Paraksts) | |  |  | (Paraksts) | | |

1. *Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo korona vīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar* ***2020.gada 1.aprīli*** *VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātu piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 (vienas) darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Papildus skat. nolikuma 1.10.2.punktu. [↑](#footnote-ref-2)
3. *1Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta (un pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts) jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts) neattiecas neviens no nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.*

   *2****Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt pretendentiem 1 (vienas) darba dienas laikā iesniegt piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski.*** [↑](#footnote-ref-3)
4. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-4)
5. ***VAS ,,Latvijas dzelzceļš” sagatavotie projekti un shēmas pievienotas „Tehniskās specifikācijas” pielikumā (elektroniskajā versijā skatīt sarunu procedūras nolikumam pievienotos PDF dokumenta failus pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma pielikumu sadaļā).*** [↑](#footnote-ref-5)
6. *Informācija par vidējo gada finanšu apgrozījumu sniedzama iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (2017., 2018. un 2019.g.), par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti konsolidētā gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.* [↑](#footnote-ref-6)