Apstiprināts ar iepirkuma komisijas

2021.gada 26.augusta 1.sēdes protokolu (nolikums)

2021.gada 14.septembra 4.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.1)

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”**

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2021/40–IBz

NOLIKUMS

(ar Grozījumiem Nr.1)

Rīga, 2021

1. **vispārīgĀ informācijA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”, iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2021/40-IBz;
      2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu;
      3. **nolikums** (turpmāk var tikt saukts arī kā “sarunu procedūras nolikums” vai “sarunu procedūras dokumenti”) – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties sarunu procedūrā un saņēmis nolikumu;
      5. **pasūtītājs** **/ pircējs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
      6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      7. **darbi** – pazemes tuneļa pārbūve, kas ietver tehnisko shēmu izstrādi, būvlaukuma sagatavošanu darbiem, demontāžu un būvdarbus saskaņā ar nolikuma 2.1.punktā noteikto.
   2. **Rekvizīti**
      1. **Pasūtītājs:**

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

* + 1. **Pieņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde (DNP\*).

Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

**\*** *Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūrvienības saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots dokumentos.*

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**
     1. Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, e-pasta adrese: **iveta.dementjeva@ldz.lv**;
     2. Par vietas apskati, kur veicami darbi, pasūtītāja kontaktpersona: Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas vadītāja vietnieks Germans Šersts, tālruņa numurs +371 67232022, +371 29364439, e-pasta adrese: germans.sersts@ldz.lv.
  2. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.

Nolikumam papildus pieejamos materiālus - dokumentāciju no Būvprojekta, kas apjoma dēļ noformēts ZIP failā, izsniedz pēc pieprasījuma – e-pasts nolikuma 1.3.1.punktā.

Informācijas apmaiņas darba valodair latviešu valoda.

* + 1. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
    2. Pasūtītājs nodrošina[[1]](#footnote-1) ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar sarunu procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).
    3. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
    4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.1.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
    5. Pasūtītājs ievieto 1.4.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami sarunu procedūras dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
    6. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
    7. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  1. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
     1. Piedāvājumu sarunu procedūrai **jāiesniedz līdz** **2021.gada 28.septembrim plkst.9:30** Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.
     2. Komisija iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **2021.gada 28.septembrī plkst. 10:00**.
     3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
     4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
     5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
     6. Piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[2]](#footnote-2).
     7. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu, un pārbauda, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums.
  2. **Piedāvājuma dokumentu noformējums un objekta apskate**
     1. Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
        1. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
        2. atzīme atbilstoši tā saturam: **“****Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”. Neatvērt līdz 2021.gada 28.septembrim plkst. 10:00”;**
        3. informāciju **par pretendentu: nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis**.
     2. Sarunu procedūrā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”.

Papildus piedāvājums jāiesniedz **arī elektroniskā formā** (*pdf. vai citā skatāmā formātā*) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vienas darba dienas laikā, nosūtot to uz 1.3.1.punktā norādīto e-pasta adresi.

**Piedāvājuma nodrošinājumu** jāiesniedz, ievērojot 1.10.punktā noteiktās prasības – atsevišķi (necauršūtu) pievienotu piedāvājuma dokumentiem izdrukas vai papīra (oriģināla) veidā, vai e-doc formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz nolikuma 1.3.1.punktā norādīto e-pastu ne vēlāk kā 15 minūtes pēc nolikumā noteiktā laika piedāvājumu atvēršanai (nolikuma 1.5.2.punkts).

**Ja starp dokumentiem tiks konstatētas pretrunas, noteicošie būs piedāvājuma oriģināla dokumenti**.

* + 1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt izņemot, ja nolikuma prasības paredz piedāvājuma nodrošinājumu, to pievieno atsevišķi (necauršūtu), ievērojot 1.6.2. un 1.10.punktā noteiktās prasības. Piedāvājuma cauršūto sējumu lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina persona, kam ir pārstāvības tiesības.
    2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Iesniedzot dokumentus citā valodā, jāpievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām prasībām*.* Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
    3. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, tai skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
    4. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā, ievērojot 1.6.1.punktā noteikto. Uz iesaiņojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.*
    5. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību sarunu procedūrā.
    6. Sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
    7. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
    8. Sarunu procedūrā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
    9. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai tiek organizēta objekta apskate, kur veicami darbi, **2021.gada 9.septembrī, plkst.11:00.** Iepriekšēja pieteikšanās apskatei obligāta, sazinoties ar nolikuma 1.3.2.punktā minēto kontaktpersonu.
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (kā arī, ja attiecināms, pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu *(*kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  3. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu kvalitatīvu izpildi, ņemot vērā Darba uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas, būvgružu savākšanas un izvešanas, un darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
  4. **Piedāvājuma nodrošinājums**
     1. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu **4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi).**
     2. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz **kā kredītiestādes** (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle) **izsniegtu garantiju** vai kā **pretendenta naudas summas iemaksu** pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. skatīt nolikuma 1.2.1.punktā),
     3. **Vispārīgi nosacījumi piedāvājuma nodrošinājumam:**
        1. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek veikts kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā, maksājuma mērķī norāda atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu un iepirkuma nosaukumu: “*Piedāvājuma nodrošinājums SPap “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā*”

Maksājumu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu) jāiesniedz kopā ar piedāvājuma dokumentiem un iemaksai jābūt iemaksātai (redzamai pasūtītāja banka kontā) uz piedāvājuma atvēršanas brīdi.

* + - 1. Piedāvājuma nodrošinājumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar to, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Kredītiestādes izsniegtajā garantijā jābūt ietvertam nosacījumam, ka garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (*International Chamber of Commerce (ICC))* izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“*Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication* No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

* + 1. Piedāvājuma nodrošinājuma valūta ir **eiro**.
    2. Piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai) vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
       1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
       2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
       3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis (iemaksājis pasūtītāja bankas kontā) tam sarunu procedūras nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
       4. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
    3. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.7.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
       1. nolikuma 1.7.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un, ja attiecināms, piedāvājuma nodrošinājuma devējs;
       2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (pretendentiem, kuriem netiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības);
       3. pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izvēlētais pretendents iesniedz Līguma nodrošinājumu (garantiju) pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
    4. Pasūtītājs pretendentiem piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 1.10.6.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

1. **Informācija par sarunu procedūras priekšmetu**
   1. **Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:** pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā, kas ietver tehnisko shēmu izstrādi, būvlaukuma sagatavošanu darbiem, demontāžu un būvdarbus saskaņā ar nolikumu un tā pielikumu nosacījumiem (tekstā saukts arī kā “sarunu procedūras priekšmets”, “darbi”).
   2. **Iepirkuma priekšmeta** galvenais kods: 45454000-4 (Pārbūves darbi).
   3. Piedāvājums jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
   4. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu.
   5. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
   6. **Iepirkuma līguma (darbu) izpildes būtiskākie noteikumi:**
      1. termiņš: darbi pilnā apmērā jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas;
      2. izpildes vieta (objekts): dzelzceļa infrastruktūras objekts – dzelzceļa stacija “Daugavpils”, Stacijas ielā 44, Daugavpilī (saskaņā Darba uzdevumā noteikto (nolikuma 1.pielikums);
      3. garantija: veiktajiem darbiem, darbu izpildē izmantotajiem galvenajiem materiāliem un izstrādājumiem ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;
      4. norēķinu kārtība: saskaņā ar līguma projektu, t.sk. pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem un pieņemtiem darbiem reizi mēnesī ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.
   7. **Specifikācija**: pretendents apņemas nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), standartiem un normatīvo aktu prasībām.
   8. **Pasūtītājam pieejamie līdzekļi iepirkuma līguma izpildei:** līdz 240 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)**.**
2. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendents apliecina dalību sarunu procedūrā** | |
| 3.1.1. | Jāiesniedz **pieteikums** par piedalīšanos sarunu procedūrā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | **Pieteikums** dalībai sarunu procedūrā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendentam jāpiedāvā iepirkuma priekšmetā minētajiem darbiem cena, kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas (**finanšu piedāvājums**) atbilstoši nolikuma 1.7.punktā noteiktajam. | **Tehniskais – finanšu piedāvājums** (forma nolikuma 1.pielikumā). |
| 3.1.3. | Pretendents garantē piedāvājuma spēkā esamību **ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu**, iesniedzot to kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja kontā (skat. nolikuma 1.10. un 1.6.2.punktos). | **Piedāvājuma nodrošinājums** atbilstošs atlases prasībā noteiktajam. |
| **3.2.** | **Izslēgšanas gadījumu neattiecināmība[[3]](#footnote-3)** | |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).  Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā, nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendents nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.  Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi, kas ietekmē līguma izpildi.  Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat.nolikuma 4.3.5.punktu).  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām, kuras **ietekmē** līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* informācijas sistēmās*.*  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem**  **Prasības pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām** | |
| 3.3.1. | Pretendents ir **reģistrēts** Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra **Komercreģistrā**.  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši piesaistītajiem veicamajiem darbiem/pakalpojumam reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē *www.ur.gov.lv*. |
| 3.3.2. | Pretendents ir **reģistrēts** Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas **Būvkomersantu** **reģistrā un sertificēts** šādā sfērā:  **ēku būvdarbu vadīšana.**  Prasība attiecināma arī uz 3.5.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši veicamajam darbu/pakalpojumu apjomam tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par prasībai atbilstošu profesionālo darbību par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[4]](#footnote-4). |
| 3.3.3. | Pretendenta komercdarbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām un pretendentam izsniegta un ir spēkā esoša **Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība**.  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši piesaistītajiem veicamajiem darbiem/pakalpojumam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama. | Informāciju par prasības izpildi norāda, aizpildot pieteikumā iekļauto apliecinājumu (nolikuma 2.pielikums).  Kā arī pasūtītājs/ komisija pārbauda par prasībai atbilstošu profesionālo darbību par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas reģistrā[[5]](#footnote-5). |
| 3.3.4. | Pretendenta **vidējais gada neto finanšu apgrozījums** pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata **ir vismaz 400 000.00 EUR.**  Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. | Informācija **par pretendenta finanšu apgrozījumu** (nolikuma 3.pielikuma 1.tabulas forma).  Informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu norāda no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata par pretendenta par pēdējiem prasībā noteiktajiem noslēgtajiem finanšu pārskata gadiem vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts. |
| 3.3.5. | Pretendentam **pēdējo 3 (trīs) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir sekmīga **pieredze 1 (viena) atsevišķa vai vairāku objektu kopuma** iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pēc satura un apjoma darbu izpildē **(kā ģenerāluzņēmējam un/vai apakšuzņēmējam)**:  **III grupas publiskās ēkas būvniecības vai pārbūves līguma izpildē ar kopējo būvdarbu vērtību vismaz 240 000 EUR.**  Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | **Informācija** par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 3.pielikuma 2.tabulas forma).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc pasūtītāja/komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*  ***atsauksmi,*** *kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par izpildītajiem darbiem, t.sk .īss apraksts par darbu specifiku un izpildes kvalitāti un savlaicīgumu).* |
| 3.3.6. | Pretendentam darbu izpildei jānodrošina sertificēts un pieredzējis **būvdarbu vadītājs:**   * ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu **ēku būvdarbu vadīšanai**, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, * ar **pieredzi** pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kā būvdarbu vadītājam **1 (viena) III grupas publiskās ēkas būvniecības vai pārbūves līguma sekmīgā izpildē.** | **Informācija** par prasībai atbilstošu būvdarbu vadītāju norāda, aizpildot pieteikumā iekļauto apliecinājumu (nolikuma 2.pielikumā).  Informāciju par prasībai atbilstošu profesionālo kvalifikāciju pretendenta norādītajam būvdarbu vadītājam pasūtītājs/komisija pārbauda arī Būvspeciālistu reģistrā[[6]](#footnote-6).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc pasūtītāja/komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*  ***rakstisku apliecinājumu*** *par dalību iepirkuma līguma izpildē un/vai*  ***atsauksmi,*** *kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu profesionālo pieredzi (atsauksmē tiek norādīta informācija par izpildītajiem darbiem, t.sk .īss apraksts par darbu specifiku un izpildes kvalitāti un savlaicīgumu.* |
| **3.4.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tai skaitā, tehnisko prasību) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām** | |
| 3.4.1. | Pretendenta piedāvātie darbi pēc apjoma, satura un kvalitātes atbilst **tehniskajām prasībām** (nolikuma 1.pielikums). | **Tehniskais – finanšu piedāvājums** (forma nolikuma 1.pielikumā). |
| 3.4.2. | Darbu izpildē jānodrošina **materiāli un iekārtas** atbilstošas tehniskajām prasībām vai ekvivalentus (saskaņā ar Būvprojekta dokumentāciju un Darba uzdevumu, nolikuma 1.pielikums) un sertificētas atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem. | Prasības izpildei atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums) un līgumā (nolikuma 6.pielikums). |
| **3.5.** | **Citi nosacījumi** |  |
| 3.5.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt sadarbības partneri – apakšuzņēmēju vai pretendenta norādīto personu, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, pretendentam jāiesniedz:  - informācija par piesaistīto **apakšuzņēmēju (**kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10%no kopējā veicamo darbu apjoma)un/vai **norādīto personu (**uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās**);**  - informācija par resursiem/ pakalpojumu vai izpildei nododamajiem darbiem/iepirkuma līguma daļu;  - jāpievieno attiecīgo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkumā un iepirkuma līguma izpildē, ietverot arī apliecinājumu (vai var tikt pievienots atsevišķi noformētā apliecinājuma dokumentā), ka piesaistītā persona (sadarbības partneris) atbilst nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tās pienākumiem un saistībām, kā arī uz to nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi:  1. informācija par prasībai atbilstošu piesaistīto personu un resursiem/veicamo pakalpojumu kvalifikācijas prasību izpildei, kuru izpildei pretendents atsaucas uz norādīto personu un/vai apakšuzņēmējam izpildei nododamajiem darbiem/līguma daļu (forma nolikuma 4.pielikumā);  2. pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (forma nolikuma 5.pielikumā) vai savstarpējas vienošanās kopija, kas ietver garantiju dalībai iepirkumā un iepirkuma līguma izpildē visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā un, ja attiecināms, nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā; kā arī ietverot arī apliecinājumu (vai var tikt pievienots atsevišķi noformētā apliecinājuma dokumentā), ka piesaistītā persona (sadarbības partneris) atbilst nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tās pienākumiem un saistībām, kā arī uz to nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |
| 3.5.2. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara.  Prasība attiecināma arī uz 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:www.ur.gov.lv  Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstoša piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma pilnvara (kopija). |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** nolikuma prasībām atbilstošspiedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN) par visu sarunu procedūras priekšmeta pilnā apjomā.
   2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
   3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. Komisija atlasa pretendentus, pārbaudot pretendentu atbilstību sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, šādā kārtībā:
         1. uzsākot piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu, komisija pārbauda, vai ir iesniegts nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājumi, kuriem nav iesniegts atbilstošs vai vispār nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiek noraidīti kā neatbilstoši;
         2. komisija izvērtē piedāvājuma noformējuma, satura atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
         3. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
         4. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām;
         5. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
         6. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai sarunu procedūrā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
         7. ja attiecināms, pārbaudes un vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas saistības un pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā.
      2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
      3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
      4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, grozot vai negrozot tehniskās prasības (nolikuma 1.pielikums).
      5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6.punktā).
      6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju.
2. **sarunas ar pretendentiem un izloze**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajās prasībās(nolikuma 1.pielikums);
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju *novērtējums ir vienāds*, komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds.
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteiktas atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šādā gadījumā atkārtoti iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta. [[7]](#footnote-7)
3. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu, pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta
   5. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
   6. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju.
   7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem.
   8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   9. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu 3% (trīs procentu) apmērā no kopējās līgumcenas EUR (bez PVN) kredītiestādes (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle) izsniegtas garantijas veidā vai iemaksājot pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, t.sk. pasūtītājapiešķirto līguma numuru un datumu: “Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. Veicot līguma nodrošinājumu iemaksas veidā, jāiesniedz maksājuma apliecinājumu nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. Līguma nodrošinājuma valūta ir **eiro** (sīkāk līguma nodrošinājuma nosacījumus skat. šī nolikuma 6.pielikuma \_\_.sadaļā
   10. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendārās dienas pēc darbu izpildes pilnā apmērā.

**Pielikumā:**

1.pielikums Darba uzdevums / Tehniskais – Finanšu piedāvājums uz 9 lp.

(Finanšu piedāvājuma forma papildus publicēta elektroniskā formā *MS Excel* formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā pie šī iepirkuma, skat. “Kopsavilkuma aprēķins”)[[8]](#footnote-8);

2. pielikums Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 3 lp.;

3.pielikums Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi /forma/ uz 1 lp.;

4.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/ uz 1 lp.;

5.pielikums Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /forma/ uz 1 lp.;

6.pielikums Līguma projekts uz 15 lp.

Nolikumam papildus pieejamie materiāli - dokumentācija no Būvprojekta (atsevišķs elektronisks fails, ko apjoma dēļ izsniedz pēc pieprasījuma - e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv).

*I.Dementjeva, 2789 7395*

*iveta.dementjeva@ldz.lv*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

**Darba uzdevums /**

**tehniskais– FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(atbilstoši formai 1.tabula un 2.tabula)

*Forma finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam) un tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem)*

pazemes tuneļa pārbūvei Daugavpils stacijas ēkā

**Darbi:** pazemes tuneļa pārbūve, kas ietver tehnisko shēmu izstrādi, būvlaukuma sagatavošanu darbiem, demontāžu un būvdarbus.

**Objekts:** pazemes tunelis Daugavpils stacijas ēkā.

**Darbu izpildes vieta (adrese):** Stacijas iela 44, Daugavpils.

**Darbu izpildītājs:** Būvuzņēmējs (iepirkuma dokumentos “Piegādātājs”, “Pretendents”)

**Vispārīgās prasības Darbu izpildei:**

1. Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem un atbilstoši izstrādājam Būvprojektam (turpmāk – Būvprojekts**/ Būvprojekta dokumentācija**).
2. **Būvuzņēmējam** jāveic saskaņā ar šo Darba uzdevumu un atbilstoši **Būvprojektam** visi darbi un/vai jāpiegādā visas **detaļas, būvizstrādājumi un materiāli** (viss kopā turpmāk – **Materiāli**), tajā skaitā tādi, kas nav Tehniskajā uzdevumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā **Darbu** pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un **Materiāli** būtu īpaši nosaukti Līgumā.
3. **Darbu** veikšanas procesā **Būvuzņēmējam** ir tiesības izmantot tikai tādus **Materiālus**, kuru pielietošana noteikta **Būvprojekta** dokumentācijā un kuru atbilstība ir apliecināta Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. **Būvuzņēmējam** pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu **Darbu** izpildei izmantoto materiālu atbilstību apliecinošos dokumentus.
4. Darba uzdevumā minētie **Materiāli** var tikt aizstāti ar jauniem vai citiem savstarpēji aizvietojamiem, gadījumā, ja sākotnēji paredzētie **Materiāli** ir novecojuši, nav pieejami, to piegāde ir objektīvi apgrūtināta, to uzstādīšana vai būvniecība faktiski izrādās neiespējama, vai arī jaunie/ekvivalentie Materiāli ir kvalitatīvāki vai ekonomiskāki, vai arī citos objektīvi pamatotos gadījumos (tai skaitā **Būvprojekta** dokumentācijā nav norādīts konkrēts Materiāls vai nav specificēts kāds tā raksturlielums), ko akceptē Pasūtītājs (saskaņojot ar būvuzraugu, **Būvprojekta** dokumentācijas izstrādātāju vai autoruzraugu (ja ir)), **Būvuzņēmējam** savlaicīgi iesniedzot **Materiālu saskaņošanas aktu**.
5. Darba uzdevumā uzskaitītie veicamie darbi (darbu apjoms) var tikt aizstāti ar citiem darbiem (neparedzētiem darbiem), ja Darbu izpildes gaitā atklājas apstākļi, kurus ne **Pasūtītājs**, ne **Būvuzņēmējam** objektīvi nevarēja paredzēt, bet ir būtiski un nepieciešami Darbu kvalitatīvai izpildei mainīt veicamo darbu saturu. Šādā gadījumā **Būvuzņēmējam** jāsagatavo un jāiesniedz **Pasūtītājam** (saskaņojot arī ar būvuzraugu, Būvprojekta dokumentācijas izstrādātāju vai autoruzraugu (ja ir)), **izslēdzamo darbu tāme** un **papilddarbu tāme**.

Ja sakarā minētā konstatāciju Darba uzdevumā paredzētie darbi nevar tikt aizstāti ar citiem, kuru dēļ nepieciešams veikt papildus darbus, kas savukārt rada papildus izmaksas, papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas

**1.tabula (Kopsavilkuma aprēķinā “Lokālā tāme Nr.1-1”\*)[[9]](#footnote-9) “Būvlaukuma sagatavošanas darbi”.**

*Iesniedzot piedāvājumu, izmantot kā formu tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem) un finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam).*

*\* “Kopsavilkuma aprēķina” fails ar Lokālo tāmi Nr.1-1 papildus publicēts elektroniskā formā MS Excel formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapas pie šī iepirkuma publikācijas.[[10]](#footnote-10)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | | |
| Laika norma  (c/h) | Darba samaksas likme \* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība  (c/h) | | Darba alga | | Būvizstrā- dājumi | | Mehānismi | | Summa | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|  | **Būvlaukuma sagatavošanas darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Pagaidu nožogojuma uzstādīšana -pagaidu pārvietojamais žogs ar aizsargplēvi. | m | 100 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *2* | Pagaidu divviru vārtu uzstādīšana 4m | gb | 1 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *3* | Materiālo vērtību fiziskas apsardzes nodrošināšana būvlaukumā. | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *4* | .Apsardzes konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | Administratīvo un strādnieku sadzīves telpu konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *6* | Inventāra noliktavas konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | Mobilā Bio tualete | mēn | 6.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | Norobežojošā lenta | m | 100.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 | Drošības zīmes | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | Ugunsdrošibas stends | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |

**2.tabula (Kopsavilkuma aprēķinā “Lokālā tāme Nr.2-2”\*)[[11]](#footnote-11) “Būvdarbi”.**

*Forma tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem) un finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam).*

*\* “**Kopsavilkuma aprēķina” fails ar Lokālo tāmi Nr.2-2 papildus publicēts elektroniskā formā MS Excel formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapas pie šī iepirkuma publikācijas[[12]](#footnote-12)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | |
| Laika norma  (c/h) | Darba samaksas likme \* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība  (c/h) | Darba alga | | Būvizstrā- dājumi | | Mehānismi | Summa |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | **DEMONTĀŽA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | Mūra sienas demontāža | m3 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Demontējama konstrukcija līdz augstuma atzīmei -1.60 , 1.55m no zemes virsmas atzīmes ) | m2 | 143.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pārseguma konstrukcijas demontāža pa 10m gariem posmiem ar roku darbu,demontāžas gabaliem nepārsniedzot 20kg.Esosš dzelzsbetona pārsegums 450mm | m2 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Riboto pāseguma paneļu demontāža | m2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Esoša asfalta betona grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | asfaltbetona slānis 160mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | smilts slānis 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | betona slānis 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | dzelzsbetona pārsegums 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6 | Vienviru durvju demontāža | gb | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Divviru durvju demontāža | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Asflata seguma demontāža | m2 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Betona elementu demontāža | m3 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Nožogojuma demontāža | m | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Atrakšana H=1,5 | m | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **BŪVKONSTRUKCIJAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | **Tuneļa pārseguma pagaidu nostiprināšana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Pārseguma pagaidu nostiprināšanas sistēmas Peri multiflex vai ekvivalents uzstādīšana un demontāža | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Pagaidu siju PERI GT 24 vai ekvivalents montāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.3 | Pagaidu statu montāža ar soli 1,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.4 | Sijas + stutes ( noma) | nedēļas | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Saplāksnis | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **Sienas atbalsta konstrukcijas montāža** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.1 | Sijas un statņa UPE200 montāža, L=190m,S235J2 | kg | 4 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Stutes RHS80\*80\*5 ar soli 1500mm montāža sienas nobalstīšanai jaunizveidotajā pamatā,L=135m,S235j2 | kg | 1 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Tērauda fasonlapas,S235J2 | kg | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Hilti Hit-V M12+HIT-HY270 | gb | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 3 | **Pamati** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 3.1 | Pamatu iebetonēšana ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | betons C25/30 XC2 | m3 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Veidņu montāža , demonrtāža | m2 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Pamatu stiegrošana | kg | 1 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | stiegra D12 B500B, L=1465m | kg | 1 401.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | stiegra D8 B500B, L=1225m | kg | 540.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Ieliekamo detaļu Welda 250\*250-162 Peikko montāža | gb | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **Citi darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 4.1 | Ailu aizmūrēšana | m3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | māla pilnķieģeļi , spiedes stiprība 20N/mm2 | m3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | mūrjava | kg | 3 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **Ailu izveide** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 5.1 | Pagaidu pārsedžu izveide no UPE 200 profiliem L=1,7m | kg | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Atvērumu izkalšana atbilstoši betona balstplātnes izmēriem | gb | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Armēta betona spilvenu izveide metāla siju balstīšanai | m3 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Horizontālas nišas izkalšana | gb | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | Pārsedžu P-0.1 1700\*450\*160 izgatavošana un montāža 2\*UPE160,S235 | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | Pārsedžu aptīšana ar sietu un apmešana | m2 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.7 | Vītņstieņu M16 ( 8,8) ar soli 300mm iestrāde | gb | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.8 | Tērauda sloksnes 75\*8 piemetināšana | m | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | **Sienu siltināšana,apdare** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Sienas hidroizolācija ar bituma mastiku divās kārtās | m2 | 273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | bituma mastika | kg | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Mūra sienas attīrīšana un sagatavošana siltināšanai | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Mūra sienas gruntēšana | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | grunts | l | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Mūra sienas izlīdzināšana ar remontjavu | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 | remontjava | kg | 2 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 | Ekstrudētā putupolistirola Finnfoam 300 vai eekvivalents siltinājums 150mm | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | Finnfoam 300 150 mm | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.10 | Putupolsistirola līme SOUDAL Soudabond Easy Gun | gb | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.11 | Sienas izlīdzināšana ar remontjavu | m2 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.12 | remontjava | kg | 912.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.13 | Sienas gruntēšana | m2 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.14 | grunts | l | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.15 | Sienas krāsošana RAL-7047 | m2 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.16 | Esošās betona atbalsta sienas atjaunošana ar cementa bāzes apmetumu. | m2 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.17 | Esošās betona atbalsta sienas krāsošana | m2 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.18 | krāsa | l | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **Esošo tīklu iečaulošana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.1 | Siltumtrase pie sienas H=1,6m T3 | m | 257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Ūdensvads pie griestiem Ū1 | m | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Elektrokabelis pie griestiem, 6gb. W1 | m | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | **Durvis, logi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 3.1 | D-1 Metāla konstrukciju ugunsdrošu EI30 durvju Eiro 1200\*2100mm montāža.Vērtnes biezums 63mm, akmens vates pildījums.Krāsa no ārpuses RAL8019 brūna.Durvju komplektčijā ietilpst-durvju vērtne, durvju kārba,divas eņģes, blīvgumijas pa perimetru.Skaņas izolācija 42db. | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | L1 PVS loga 1830\*1240 montāža.S800IQ PVC logs, ražotājs Rīgas logi.Tonis RAL8022 tumši brūna.Komplektā ietilpst tērauda armēšana impostam, vērtnes, rāmis.U=1,2W/m2 | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | R1 Metāla loga restes 1830\*1240 , veramas metāla loga restes , tonis RAL 8017, aprīkotas ar eņģēm un stiprinājumiem fasādē montāža | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **Dažādi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 4.1 | Siltummaiņu uzstādīšana un siltummezglu shēmas izstrāde | kompl. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Danfoss plākšņu siltummainis XB12M-1-30 G5/4 004H7544 | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Dokumentācijas izveide siltumtrases pārcelšanai | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Siltumtrases izbūve (T4) ēkas iekšpusē | m | 156,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | #VALUE! |
| 4.5 | Telpai ventilācijas sistēmas izbūve un dokumentācijas izveide | kompl. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | SPS 800 šķērveida pacelšanas galds ar kājas sūkni | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.7 | Inženierkomunikāciju gofrētas caurules (ᴓ110; L=33m) | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.8 | Ģeneratora zibensaizsardzības zemējums, un dokumentācijas izveide | m | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.9 | Kronšteinu izveide tunelī kabeļu stiprinājumiem pie sienas l-700, stiprināt ar dībeļiem un Hilti ķīmiju.ar soli 3 metri. | m | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | Esošo puķu podu demontāža uz būvniecības laiku | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Soliņu montāža, "MK Dizains" TREnD classic 1 vai analogs, stiprināšana bruģakmens segumā | gb | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atkritumu urnu montāža "MK dizains" UM 433272 vai analogs, stiprināšana bruģakmens segumā | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Zāliena atjaunošana | m2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Betona bruģakmens Nostal 8, h=8cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Minerālmateriālu izsijas fr. 2/8 3cm kārtas ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Minerālmateriālu maisījuma 0/40, h=10cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, h=20cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ekstrudētā polipropilēna ģēorežģa 40/40kN ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Salizturīgs slānis, 30cm | m3 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Tuneļa aizbērums ar smilti | m3 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | |

**3.tabula** “Kopsavilkuma aprēķins”[[13]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | Darbietilpība (c/h) |
| darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lokālā tāme Nr. 1-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Lokālā tāme Nr. 2-2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(%):** | | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** |
| Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība) (\_\_\_\_\_%) | | #VALUE! |  |  |  |  |
| Peļņa (\_\_\_\_%) | | #VALUE! |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā** | | **#VALUE!** |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**2.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

/forma/[[14]](#footnote-14)

202\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS**

dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”

identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Būvkomersanta apliecības [[15]](#footnote-15) Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

*(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “**Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā**” (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvā veikt iepirkuma nolikuma noteikumiem (t.sk. Tehniskajam uzdevumam, līguma projektam) **pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus pazemes tuneļa pārbūvei Daugavpils stacijas ēkā** (turpmāk viss kopā tekstā “darbi”) **saskaņā ar Finanšu piedāvājumu par šādu kopējo līgumcenu**:

*\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_ eiro, \_\_\_ centi) bez PVN.*

1. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Apliecina, ka ir informēts, ka izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un/vai gadījumā, ja tiek izslēgts **no** Latvijas Republikas **Būvkomersantu reģistra** piedāvājuma derīguma termiņa laikā, *(minētās prasības attiecināmas arī uz apakšuzņēmēju, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts*) un/vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, *(minētās prasības attiecināmas arī uz piesaistīto apakšuzņēmēju, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts*) pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs var atteikties slēgt līgumu.
4. Garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[16]](#footnote-16) saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā).*
5. Garantē, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība **Nr. \_\_\_\_** *(aizpilda pretendents),* kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām[[17]](#footnote-17) *(atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts).*
6. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā **100 (viens simts) dienas** no piedāvājuma atvēršanas dienas.
7. Piedāvā samaksas termiņu **30 (trīsdesmit)** kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
8. Piedāvā darbiem un sertificētajiem materiāliem garantijas termiņu \_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 60 (sešdesmit))* mēneši no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas brīža.
9. Garantē un apliecina, ka darbu izpildē tiks pielietoti piedāvājumā norādītās iekārtas un materiāli un visas darbu izpildē pielietotās iekārtas un materiāli būs sertificēti Eiropas Savienībā.
10. Garantē darbu izpildi saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā atbilstoši iepirkuma nolikumam ar tā pielikumiem, tai skaitā Tehniskajam uzdevumam un līgumam projektam.
11. Garantē un apliecina, ka darbu izpildē tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti.
12. Apliecina un informē, ka būvdarbus vadīs nolikuma prasībām atbilstošs pieredzējis un kvalificēts **būvdarbu vadītājs**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*norāda vārdu, uzvārdu, kvalifikāciju, sertifikāta datus*).
13. Apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildi, ņemot vērā Darba uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas, būvgružu savākšanas un izvešanas, un darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un apdrošināšanas izdevumi.
14. Garantē, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē sniedzot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.
15. Apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
16. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
17. Apliecina, ka pretendents \_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)*, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
18. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas, **ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem**.
19. Pretendenta rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas[[18]](#footnote-18) amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)z.v.

**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

**Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi**

1.tabula. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu.

Informē par finanšu apgrozījumu (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.3.4.p.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apgrozījums par 3 (trīs)[[19]](#footnote-19) gadiem**  **(EUR bez PVN)** | | |
| 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā |
|  |  |  |
| Apgrozījums kopā: | |  |
| Vidējais apgrozījums 3 (trīs) gados: | |  |

2.tabula. Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi līdzīgu darbu izpildē

Informē par sekmīgi izpildītu līgumu, kura ietvaros sekmīgi veikti iepirkuma priekšmetam līdzīga satura darbi (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.3.5.p.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gads*  *(līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz nodošanai ekspluatācijā (datums))* | *Objekts* | *Darbu apraksts (t.sk.kodolīgi informējot par veikto darbu specifiku)* | Klients (darbu saņēmējs), tā kontaktinformācija  (kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts)\* | |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

\*Norāda informāciju par darbu pasūtītāju – saņēmēju (nosaukums, reģ.nr.) kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**4.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto personu

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informē par pretendenta piesaistīto personu – norādīto personu (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās), apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no kopējā veicamo darbu apjoma) un/vai (*pēc vajadzības, ja tiek piesaistīts, atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajam un noteiktajam)*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statuss piedāvājumā | Informācija par pretendenta piesaistīto personu | | Īss apraksts  nodotajiem resursiem kvalifikācijas prasību izpildei /pakalpojumiem /darbiem | Pakalpojuma/darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)/  Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN\* |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) |
|  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | (…) | (…) | (…) |  |

\*aile aizpildāma tikai apakšuzņēmēja gadījumā

**Piezīmes:**

1. ailē “Statuss piedāvājumā” jānorāda pretendenta piesaistītās personas statuss: norādītā persona vai apakšuzņēmējs, kam nodoto darbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka;
2. tabulā norādīto informāciju apliecina atbilstoši nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās, kas apliecina pienākumiem un saistībām atbilstošu sadarbību iepirkumā un iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei un gatavību uzņemties izpildei nododamo līguma daļu. Apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, norādot parakstīšanas datumu, apstiprina pretendents un sadarbības partneris, ja nepieciešams, papildus pievienojot pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu (-s) dokumentu (-us).

Norādīto piesaistīto personu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**5.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

*(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar 3.5.punktu)*

**Pretendenta**

**piesaistītās personas apliecinājums**

**sarunu procedūrai ar publikāciju**

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”

*[Vietas nosaukums],* *[gads]*.gada *[datums]*.*[mēnesis]*

**Iepirkuma procedūra:** sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** LDZ 2021/40-IBz

Ar šo [*Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā iepirkuma procedūrā kā [*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese]* (turpmāk – Pretendents) *[atzīmē/izvēlās atbilstošo:],* **norādītā persona**, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

**Apakšuzņēmējs**, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]*

veikt šādus darbus:

*[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*, un

3. apliecinām, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts)

*[Vārds, uzvārds]*

*[Amats]*

*[Datums]*

**6.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, *[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā, | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - **Pasūtītājs**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – **Būvuzņēmējs**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. **Pasūtītājs** uzdod un **Būvuzņēmējs** par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Daugavpils stacijas ēkā, kas atrodas Stacijas ielā 44, Daugavpilī, (turpmāk tekstā – **Objekts**), **pazemes tuneļa pārbūvi** (turpmāk viss kopā – **darbs/darbi**) atbilstoši **Pasūtītāja** organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” (turpmāk – iepirkums) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar \_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), **Būvuzņēmēja** piedāvājumam (2021.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums dalībai sarunu procedūrā Nr.\_\_\_ ar visiem tam pievienotajiem dokumentiem) (turpmāk – piedāvājums), saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto Būvprojektu, Darbu izmaksu tāmi - Plānoto būvdarbu apjomu (Līguma pielikums Nr.1).
   2. Parakstot Līgumu,Būvuzņēmējsapliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli, saņēmis un izpētījis Projekta dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi.
2. **Termiņi**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Darbi jāizpilda (jānodod) pilnā apmērā \_\_\_\_ (*tiks norādīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam*) pēc Līguma parakstīšanas.
   3. Būvuzņēmējs iesniedz izstrādātu un saskaņotu ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ievērojot 6.2.punktā noteikto termiņu Darbu uzsākšanai.
3. **Līgumcena un samaksas kārtība** 
   1. Saskaņā ar **Būvuzņēmēja** iesniegto piedāvājumu par Līguma 1.1.punktā minēto **Darbu** veikšanu kopējā **Līgumcena** ir **\_\_\_\_\_\_ EUR** *(*\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_ *centi****)*** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms **būvniecības** pakalpojumiem”. **Būvuzņēmējs** izrakstītajos rēķinos **Pasūtītājam** norāda Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.

Detalizēts Līgumcenas aprēķins pievienots Līguma pielikumā Nr.1 “Darbu izmaksu tāme – Plānoto būvdarbu apjoms”.

* 1. **Līgumcenā** ir iekļauti visi **Būvuzņēmēja** izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās tāmēs, t.sk. darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas, būvgružu savākšanas un izvešanas, un darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
  2. Nepieciešamības gadījumā **Pasūtītājam** ir tiesības palielināt **Darbu** izpildes apjomu par 20% (divdesmit procentiem), noslēdzot par to atsevišķu rakstisku vienošanos ar **Būvuzņēmēju**, saglabājot noslēgtā Līguma nosacījumus.
  3. **Darbu** apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
  4. **Pasūtītājs** samaksu veic par faktiski izpildītiem un pieņemtiem darbiem *[tiks precizēts atbilstoši piedāvājumam, ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus:]*\_\_\_\_\_\_\_ kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Rēķinu iesniedz:
     1. reizi mēnesī, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem - formas Nr.2 (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2),
     2. pēc visu Darbu pabeigšanas, pamatojoties uz **Būvuzņēmēja** iesniegto un Pušu parakstīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3).
  5. **Būvuzņēmējs** rēķinā norāda **Pasūtītāja** juridisko adresi un Pasūtītāja struktūrvienības (Darbu pieņēmēja) rekvizītus (sk. šī Līguma 14.sadaļu), kā arī **Pasūtītāja** piešķirto Līguma numuru un datumu.
  6. *[jāizvēlas atbilstošais:]*

Rēķins tiek sagatavots un iesniegts **Pasūtītājam** papīra formā.

*[Vai]*

* 1. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. **Būvuzņēmējs** saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no **Būvuzņēmēja** elektroniskās pasta adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz **Pasūtītāja** elektronisko pasta adresi: **rekini@ldz.lv**.
  2. Gadījumā, ja **Darbu** pieņemšanas dokumenti vai **rēķins** neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai Līguma prasībām, tai skaitā, nav norādīts Pasūtītāja Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, **Pasūtītājam** ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

1. **Darbu, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas**
   1. No **Pasūtītāja** puses darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic un izpildītos **Darbus** pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta \_\_\_\_\_\_ *[tiks norādīts pirms līguma parakstīšanas]*.

No **Būvuzņēmēja** puses **Darbus** nodod un aktus (formas Nr.2) paraksta \_\_\_\_\_\_ *[tiks norādīts atbilstoši uzvarētāja sniegtajai informācijai pirms līguma vai papildināts ar atbilstošu pēc satura un jēgas piebildi 4.2.punktā]*.

* 1. No **Būvuzņēmēja** puses atbildīgā persona par **Darbu** izpildi Objektā ir \_\_\_\_\_ darbu vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_).
  2. **Darbiem** un sertificētiem materiāliem garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma.
  3. **Pasūtītājs** garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt **Būvuzņēmējam** pretenziju par izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.
  4. Ja tiek konstatēta materiālu kvalitātes neatbilstība, **Pasūtītājam** 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc **Būvuzņēmēja** pilnvarotā persona, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja **Būvuzņēmēja** pilnvarotā persona neierodas norādītajā laikā un vietā, tad **Pasūtītājs** vienpusēji sastāda aktu par materiālu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka **Būvuzņēmējs** tam piekrīt.
  5. Nekvalitatīvo materiālu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par materiālu kvalitātes neatbilstību
  6. Ja pēc **Darbu** pieņemšanas **Pasūtītājs** konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot **Darbu** izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto **Darbu** kvalitāti, tad **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt, lai **Būvuzņēmējs** novērš konstatētos trūkumus un defektus.
  7. Iestājoties Līguma 4.4.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.
  8. **Būvuzņēmējs** apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.5.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.
  9. **Būvuzņēmējam** reizē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam foto fiksācijas materiālus, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju izziņas utt. Pieņemšanas – nodošanas aktā jāuzrāda Pasūtītājam glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju.
  10. Būvuzņēmējs darbus veic atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
  11. Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

1. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. **Pasūtītājs** ir tiesīgs apturēt Līguma darbu izpildi, ja **Būvuzņēmējs** pārkāpj Līguma 6.5.1. un 6.5.2.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi **Pasūtītājam**, sastādot aktu un rakstiski paziņojot **Būvuzņēmējam**.
   2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, **Pasūtītājam** jāsniedz **Būvuzņēmējam** visa nepieciešamā dokumentācija. **Pasūtītājs** ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību un **Būvuzņēmējs** to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
   3. Pēc **Būvuzņēmēja** rakstiska pieprasījuma, **Pasūtītājs** izskata iespēju izmantot **Darbu** veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).
   4. Pēc **Būvuzņēmēja** rakstiska pieprasījuma, **Pasūtītājs** izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu **Būvuzņēmēja** darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.
   5. **Pasūtītājs** pieņem **Būvuzņēmēja** izpildītos **Darbus** ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma un tāmju noteikumiem.
2. **Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi**
   1. Būvuzņēmējs ir tiesīgs veikt būvniecību vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās, **Būvuzņēmējs** rakstiski informē **Pasūtītāja** atbildīgo personu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.
   2. **Būvuzņēmējs** nodrošina **Darbu** uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
   3. **Būvuzņēmējs** ir atbildīgs par trešajām personām un **Pasūtītājam** nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā **Darbu** izpildes laikā, un **Būvuzņēmējs** atlīdzina visus nodarītos zaudējumus.
   4. **Būvuzņēmējam un tā piesaistītajam būvdarbu vadītājam ir jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polises atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas polisi iesniedz** e-doc formātā, *nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot Pasūtītājai atbildīgajai personai* par līguma izpildi.
   5. **Būvuzņēmējam** ir šādi pienākumi:
      1. ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi ;
      2. veikt Līgumā paredzētos darbus ar personālu, kurš ir apmācīts un atestēts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr. 724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” Latvijas energostandartu LEK 025 *„*Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” un Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 *„Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.* Nepieciešams zināt drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 *„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”*), kā arī zināt drošus Darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un Darba aprīkojumiem;
      3. informēt savus darbiniekus par darba zonā esošajiem riskiem un riska faktoru mērījumu rezultātiem;
      4. nekavējoties ziņot **Pasūtītāju** par notikušu nelaimes gadījumu ar **Būvuzņēmēja** darbinieku;
      5. pēc **Pasūtītāja** prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši **Būvuzņēmēja** darbinieki;
      6. izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
      7. kvalitatīviun šajā Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā veikt Līgumā paredzētos darbus, ievērot Darbu izpildei kvalitātes un standartu līmeni atbilstošu Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktajam;
      8. sakopt savu darba vietu katru dienu pēc darba pabeigšanas;
      9. uzņemties atbildību par darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu (tai skaitā **Pasūtītāja** iekārtas, kuras nodotas **Būvuzņēmējam** darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim;
      10. **Darbu** veikšanas gaitu saskaņot ar Līgumā minēto Pasūtītāja Atbildīgo personu.
   6. Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs ar Atbildīgo personu saskaņo laiku par veikšanu demontāžas darbiem, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī darbu izpildē, kur attiecināms, izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektā.
   7. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc **Pasūtītāja** atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.
   8. **Būvuzņēmējs** nodrošina, lai savlaicīgi tiktu savākti un izvesti būvgruži.
   9. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, **Būvuzņēmējam** ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus, turpmāk tekstā - Apakšuzņēmēji. **Ja Apakšuzņēmējiem paredzamais nododamo Darbu apjoms Objektā būs lielāks par 10% (desmit procentiem), tad Būvuzņēmējs obligāti rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju piesaistāmos Apakšuzņēmējus, vienlaicīgi iesniedzot rakstisku apliecinājumu par to, ka Apakšuzņēmēji neatbilst Pasūtītāja Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma** **3.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.**
   10. Par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.
3. **Darbu izpildes, pieņemšanas un nodošanas kārtība**
   1. Līgumā noteiktie darbi pilnā apmērā tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3). Kalendārā mēneša ietvaros izpildītos **Darbus** pieņem ar aktu (formu Nr.2) (turpmāk abi tekstā – Akts/Akti).
   2. **Aktu** parakstīšana neatbrīvo **Būvuzņēmēju** par slēptiem, dokumenta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
   3. **Būvuzņēmējs** par izpildītiem darbiem iesniedz **Pasūtītājam** 3 (trīs) **Būvuzņēmēja** parakstītus **Aktu** eksemplārus un, ja attiecināms, pievienojot izpilddokumentāciju – 1 (vienu) eksemplāru papīra formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskajā formā datu nesējā (CD vai zibatminā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos
      1. līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem;
      2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas pilnā apmērā.
   4. **Pasūtītājs** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc **Būvuzņēmēja** parakstīta **Akta** saņemšanas paraksta to vai rakstiski iesniedz **Būvuzņēmējam** motivētu atteikumu parakstīt **Aktu**. Ja **Pasūtītājs** **Aktu** paraksta, tad vienu akta eksemplāru viņš nodod **Būvuzņēmējam**.
   5. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas **Būvuzņēmējam** noteiktās sankcijas par darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.
   6. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja **Pasūtītājs** izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
   7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš **Būvuzņēmējs** uz sava rēķina.
   8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota **Darbu** nodošana un pieņemšana.
   9. Ja, atkārtoti pieņemot darbus, **Pasūtītājs** vēlreiz konstatē nepilnības, tiek noformēts defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. **Būvuzņēmējam** šādā gadījumā tiek piemērots Līguma 9.3.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu. Atbilstoši faktiskajai situācijai **Būvuzņēmējam** līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.
   10. **Pasūtītājam** ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina **Darbu** (tai skaitā, materiālu) neatbilstību, **Būvuzņēmējam** ir pienākums atmaksāt **Pasūtītājam**izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu.
   11. Līgumā noteiktos dokumentus saistībā ar **Darbu** pieņemšanu paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
4. **Papildus darbi**
   1. Ja Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildus darbiem Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildus finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildus darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līguma tāmē iekļautajiem izdevumiem un slēgt attiecīgu vienošanos ar Būvuzņēmēju par papildus darbu veikšanu Objektā.
   2. Samaksa par papildus darbiem nedrīkst pārsniegt 20 % (divdesmit procentus) no Līgumcenas.
   3. Būvuzņēmējs par papildus darbiem sagatavo **Aktu** par papildus darbiem (Saskaņā ar formu Līguma pielikumā Nr.4) un noformē papildus darbiem izmaksu tāmi (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.5) un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam.
5. **Pušu atbildība**
   1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
   2. Par **Darbu** pabeigšanas termiņa nokavējumu **Pasūtītājam** ir tiesības pieprasīt no **Būvuzņēmēja** samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītās saistības vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   3. Par **Darbu** samaksas nokavējumu, ja **Būvuzņēmējs** izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, **Būvuzņēmējam** ir tiesības pieprasīt no **Pasūtītāja** samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   4. Ja **Būvuzņēmēja** vai Līguma 6.9.punktā minēto personu vainas dēļ **Pasūtītājam** ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko **Pasūtītājs** ir samaksājis, tad **Pasūtītājam** ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret **Būvuzņēmēju** un pieprasīt samaksāt **Pasūtītājam** naudas summu tādā apmērā, kādā **Pasūtītājs** ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. **Būvuzņēmējam** šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt **Pasūtīja** regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma nosūtīšanas dienas.
   5. Par Līguma 9.4.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.
   6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
   7. Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.
   8. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu), vai Puses rīkojas saskaņā ar 10.1.punkta noteikumiem.
   9. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.
6. **Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība**
   1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot Līguma 9.8.punktā minētajā gadījumā, un tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. ja netiek iesniegts (iemaksāts) Līguma nodrošinājums Līgumā noteiktajā kārtībā;
      2. ja netiek iesniegta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Līgumā noteiktajā kārtībā
      3. ja materiālu vai darbu kvalitāte neatbilst Darbu veikšanas projektā noteiktajām prasībām, tehniskajiem noteikumiem (Līguma 1.pielikums) un Līguma noteikumiem,
      4. netiek ievēroti Darbu izpildes termiņi;
      5. ja **Būvuzņēmējs** ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;
      6. ja **Būvuzņēmējs** nevar nodrošināt Darbus par Līguma 3.1.punktā norādīto līgumcenu;
      7. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta **Būvuzņēmēja** saimnieciskā darbība;
      8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   3. Līguma 10.2.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs nosūta par to rakstisku paziņojumu **Būvuzņēmējam** pa pastu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
   4. Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda faktiski izdarītos Darbus, to izmaksas, veic norēķinu salīdzināšanu un norāda galīgā norēķina termiņu.
7. **Nepārvaramā vara (*force majeure*)**
   1. Ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katra Puse ir tiesīga atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama, paziņo otrai pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad kļuvis zināms par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un beigām, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
   4. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
8. .**Līguma nodrošinājums**
   1. **Būvuzņēmējs** apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) **Pasūtītājam** Līguma nodrošinājumu no **Līgumcenas** (\_\_\_ EUR) bez PVN 3% (trīs procentu) apmērā, **kas atbilst \_\_\_\_\_ EUR** saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai kā naudas summas iemaksu **Pasūtītāja** bankas kontā Nr.: LV17RIKO0000080249645,banka:Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītāja pa Līguma izpildi atbildīgai personai), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, t.sk. **Pasūtītāja** piešķirto līguma numuru un datumu: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk saukts – Līguma nodrošinājums).
   2. **Pasūtītājs** ir tiesīgs saņemt (ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.2..punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja Būvuzņēmējs atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. **Būvuzņēmēja** līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. **Pasūtītāja** zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto **Būvuzņēmēja** saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā **Pasūtītājs** nosūta **Būvuzņēmējam** zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja **Pasūtītājs** ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 12.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.2. vai 12.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja **Būvuzņēmējs** neiesniedz (vai neiemaksā) Līguma nodrošinājumu Līgumā noteiktajā kārtībā, **Pasūtītājs** ir tiesīgs pilnā apmērā saņemt **Būvuzņēmēja** saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minēto iepirkuma nolikumu iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo **Būvuzņēmēju** no Līguma izpildes un Līguma nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.
   5. Ja **Pasūtītājs** ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.2. vai 12.2.4.punktu, tad **Būvuzņēmējs** atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.2. vai 12.2.4.punktu saņemtās summas.
   6. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina Līgumā noteiktajā kārtībā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana un Objekta atbilstoši atrašanās vietai pašvaldības būvvaldes izdots akts par pieņemšanu ekspluatācijā.
   7. Līguma nodrošinājumu **Pasūtītājs** atgriež (izmaksā) **Būvuzņēmējam** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām.
9. **Komercnoslēpuma saistības**
   1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz publiski pieejamu informāciju un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
   2. Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un konfidencialitātes pienākumu
10. **Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte**
    1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
    2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
    3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
    4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
    5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
    6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
    7. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” **Būvuzņēmēja** rīcībā nonākusi šī Līguma izpildīšanas rezultātā, uzskatāma par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (**Pasūtītāja**) komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas **Pasūtītāja** piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tiek sniegta šīm institūcijām.
    8. Saņemto **Pasūtītāja** komercnoslēpumu saturošo informāciju **Būvuzņēmējs** apņemas izmantot vienīgi šī Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot **Pasūtītāja** komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
11. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
    1. **Būvuzņēmējs**, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
    2. **Būvuzņēmējam** ir pienākums nekavējoties informēt **Pasūtītāju**, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka **Būvuzņēmējs** ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
    3. Ja **Būvuzņēmēja** rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, **Būvuzņēmējam** ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
12. **Citi noteikumi**
    1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
    2. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 12.punktā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
    3. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
    4. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.
    5. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.
    6. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_lapām kopā ar pievienotiem 4 (četriem) pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts (…)

*[ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:]* 2 (divos) vienādos eksemplāros, viens - Pasūtītājam, otrs - Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

*[ja līgums tiek parakstīs e-doc.formātā, piemērojams:]* ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

1. **Pušu rekvizīti:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  Vienotais reģ.Nr.:40003032065  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065  Jur. adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Bankas kods: (SWIFT BIC): RIKOLV2X  Bankas konta Nr. LV17RIKO0000080249645  **Darbu pieņēmējs** ir Pasūtītāja struktūrvienība:  **VAS “Latvijas dzelzceļš”**  **Nekustamā īpašuma pārvalde**  Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.  Atbildīgā persona un kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Būvuzņēmējs:**  SIA "\_\_\_\_\_\_\_\_",  Vienotais reģ.Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jur. adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: AS „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]* |  |
| **Pasūtītājs:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(………….)**  202\_.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Būvuzņēmējs:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(……….)**  202\_.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]* |  |
| *[*  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  Datumu skatīt laika zīmogā | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

**Darbu izmaksu tāme – Plānoto būvdarbu apjoms**

*(tiks pievienots informācija atbilstoši sarunu procedūras 1.pielikumam un piegādātāja piedāvājumam)*

\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

|  |
| --- |
| **Akts (Forma Nr.2)** |
| **/Darbu nosaukums/** |

|  |
| --- |
| **Pasūtītājs: LDZ** |
| **Objekts:** |
| **Kadastra Nr.:** |
| **SAP:** |
| **Datums:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.* | *Darbu veidi un izmaksas* | *mērv.* | *Daudz.* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Pavisam* |
|  |  |  |  | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *kopā EUR* |
| *1* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *2* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *5* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *6* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *7* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 8 |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *9* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *10* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *11* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *12* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
|  | ***TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ (t.sk. soc nodoklis):*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
|  | ***Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)*** |  |  |  |  |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***Peļņa*** |  |  |  |  |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***KOPĀ*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0.00*** |

\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Objekta nosaukums/

**PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS**

**AKTS Nr. \_\_\_\_\_\_**

20\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbi veikti saskaņā ar līgumu no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvuzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma summa EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Paredzētie darbi izpildīti pilnā apjomā, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma:

\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

4.pielikums

**AKTS**

**par papildus darbiem**

20\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akts par papildus darbiem objektā „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” ir sastādīts, pamatojoties uz 2021.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_, Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.punktu, un saskaņā ar šo ir izveidota komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

DNP Tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas daļas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Būvuzņēmējs - „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Apsekojot objektu „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, Komisija konstatēja, ka:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_un nolēma, ka

ir nepieciešams veikt sekojošus papildus darbus:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izpildīt papildus darbus zemāk norādītājā apjomā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Summa (EUR)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** |  |  |  |

DNP Tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas daļas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/

Būvuzņēmējs - „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_  5.pielikums  **Papildus darbu atšifrējums** |
| **Darbu titula nosaukums** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs: LDZ** | | | | | | |
| **Objekts:** | | | | | | |
| **Kadastra Nr.:** | | | | | | |
| **SAP:** | | | | | | |
| **Datums:** | | | | | | |
| *Nr.* | *Darbu veidi un izmaksas* | *mērv.* | *Daudz.* | *Izm. uz vienu vienību EUR* |  | |  |  | *Izmaksas kopā EUR* |  | *Pavisam* |
|  |  |  |  | *Materiāli* | *Mehān.* | | *Darbs* | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *kopā EUR* |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| *1* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *2* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *5* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *6* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *7* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
|  | ***TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ(t.sk. soc nodoklis):*** |  |  |  |  | |  |  |  |  | ***0.00*** |
|  | ***Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)*** |  |  |  |  | |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***Peļņa*** |  |  |  |  | |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***KOPĀ*** |  |  |  |  | |  |  |  |  | ***0.00*** |

1. Ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, minimizētu iespējamo transportēšanu un inficēšanos, līdz nākamajam paziņojumam šis nolikuma noteikums **netiek piemērots.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot saistošajos normatīvajos aktos noteikto un valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/ ieinteresēto piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.7.punktu). [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī, ja attiecināms, pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām atbilstoši nolikumā paredzētajam) neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-3)
4. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.vdzti.gov.lv [↑](#footnote-ref-5)
6. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-6)
7. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par atkārtoto piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (nosūtot uz e-pastu nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas (sk. arī papildus nolikuma 6.7.punktu). [↑](#footnote-ref-7)
8. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-8)
9. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-9)
10. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-10)
11. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-11)
12. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-12)
13. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-13)
14. Pieteikuma vēstuli noformē uz pretendenta uzņēmuma veidlapas. [↑](#footnote-ref-14)
15. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-15)
16. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-16)
17. http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,393,314,316,384,385,388 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām noformēta pilnvara. [↑](#footnote-ref-18)
19. Informācija par vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama par prasībā noteiktajiem noslēgtiem pārskata gadiem, par kuriem atbilstoši saistošo normatīvo aktu regulējumam sagatavoti, apstiprināti un iesniegti ikgadējie gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam [↑](#footnote-ref-19)