*Sarunu procedūras ar publikāciju “*Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” *nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2019.gada 30.augusta sēdes protokolu)*

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā”**

**NOLIKUMS**

Rīga, 2019

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. **Nolikumā ir lietoti šādi termini:**
		1. ***komisija*** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru;
		2. ***sarunu procedūra*** (turpmāk var tikt saukta arī kā iepirkums, iepirkuma procedūra) - sarunu procedūra ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā”;
		3. ***sarunu procedūras dokumenti***(turpmāk saukti arī kā sarunu procedūras nolikums) - ir šis sarunu procedūras nolikums un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, papildus pielikumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. ***pasūtītājs***  - VAS “Latvijas dzelzceļš”;
		5. ***ieinteresētais piegādātājs*** - piegādātājs, kurš saņēmis iepirkuma nolikumu;
		6. ***piegādātājs***– fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā veikt darbus;
		7. ***pretendents*** - piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;
		8. ***pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs)***- pretendenta nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei, bet ne vairāk kā 30% no kopējā darbu apjoma, un uz kuru neattiecas neviens no izslēgšanas noteikumiem;
		9. ***darbi***  – naftas produktu atkritumu utilizācija, kas ietver naftas produktu atsūknēšanu no sūkņu stacijas un savienojošās tvertnes, transportēšanu, un utilizāciju, kā arī sūkņu stacijas demontāža, un bedres aizbēršanu ar tīru grunti, saskaņā ar nolikumu ar tā pielikumiem*.*
	2. **Rekvizīti:**
		1. pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X.;
		2. pakalpojuma saņēmējs - VAS “Latvijas dzelzceļš” Attīstības direkcija, faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1004.
	3. **Pasūtītāja kontaktpersona:**
		1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv;
		2. par darbu izpildes vietas apskati: VAS “Latvijas dzelzceļš” Attīstības direkcijas Vides pārvaldības daļas vadītājs Kārlis Dreimanis, tālrunis: +371 67234740, e-pasta adrese: karlis.dreimanis@ldz.lv .
	4. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
		1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2019.gada 16.septembra plkst.09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē);
		2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2019.gada 16.septembra, plkst.** **10.00**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā);
		3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;
		4. ieinteresētajam piegādātājam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jārēķinās ar iespējamo papildus nepieciešamo laiku caurlaides noformēšanai, jo VAS “Latvijas dzelzceļš” ēkā - Gogoļa ielā 3, Rīgā, noteikta caurlaižu sistēma;
		5. sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus;
		6. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda “Piedāvājuma grozījums” vai “Piedāvājuma atsaukums”;
		7. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
		8. piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Atvēršanas sēdes dalībniekiem pēc komisijas pieprasījuma jāreģistrējas sarakstā, norādot atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruni un pretendenta (vai cita uzņēmuma nosaukumu (firmu)), kuru tas pārstāv;
		9. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un apjomu, piedāvāto cenu par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā. Pēc sēdes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda cita pretendenta pieteikumu (nolikuma 2.pielikuma veidlapa).
	5. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**
2. (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	1. **Piedāvājuma noformēšana:**
		1. piedāvājumu iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma norāda: “*Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā”. Neatvērt līdz 2019.gada 16.septembra plkst. 10.00.*” un adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā.

Uz piedāvājuma iepakojums (aploksnes) norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

* + 1. sarunu procedūrā iesniedz piedāvājumu sējumu 1 oriģinālu un 1 kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas – “KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
		2. piedāvājumu iesniedz cauršūtu/caurauklotu, rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;
		3. piedāvājuma dokumentu un pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).
		4. piedāvājumā jābūt iekļautam satura rādītājam, iesniedzamie dokumenti ar attiecīgām sarunu procedūras nolikuma punktu norādēm jāsakārto tādā secībā, kādā tie ietverti nolikumā (sk. nolikuma 1.pielikumu), lapām jābūt numurētām.
	1. **Piedāvājuma cena:**
		1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar Darbu izpildi, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un transportēšanas izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas izdevumi, bīstamo atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas, būvgružu (betona un ķieģeļu konstrukcijas) savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais, dabas resursu u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas;
		2. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par darbu veikšanu) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
		3. piedāvājuma cenu (finanšu piedāvājumā), rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata un tā jānorāda *euro*. Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu veikšanu atbilstoši nolikuma prasībām.
	2. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu “Prasības pretendentiem / iesniedzamie dokumenti un informācija”.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**

izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

* 1. **Sarunu procedūras dokumentu pieejamība un informācijas sniegšana:**
		1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;
		2. ja pasūtītājs objektīvu apsvērumu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajam piegādātājam (pretendentam) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad elektroniski uz sarunu procedūras nolikuma 1.3.1.punktā minēto e-pasta adresi saņemts šo dokumentu pieprasījums;
		3. pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajam piegādātājam iepazīties klātienē uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā **(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai**);
		4. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja**;
		5. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.1.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
		6. **pasūtītājs ievieto 1.10.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis pieprasījumu;**

iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
	1. **Sarunu procedūras priekšmets:** naftas produktu atkritumu utilizācija, kas ietver naftas produktu atsūknēšanu no sūkņu stacijas un savienojošās tvertnes, transportēšanu, un utilizāciju, kā arī sūkņu stacijas demontāža, un bedres aizbēršanu ar tīru grunti, saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem, t.sk. Darba uzdevumu (nolikuma 4.pielikums) (nolikuma tekstā viss kopā saukts kā “darbi”), prasībām.
	2. Piedāvājumu jāiesniedz par sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
	3. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.
	4. **Tehniskās specifikācijas:** pretendents apņemas veikt Darbus saskaņā Darba uzdevumu (sk. nolikuma 4.pielikumu) un Tāmi (sk. nolikuma 3.pielikumu).
	5. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā ar uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 8.pielikumā pievienotajam līguma projektam (tekstā saukts arī kā “iepirkuma līgums” vai “līgums”).
	6. **Iepirkuma līguma izpildes būtiskākie noteikumi:**
		1. Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā: 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas, t.sk. darba izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādes kārtība, vietas un laiki jāsaskaņo ar Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms darbu sākšanas.
		2. Darbu izpildes vieta: stacija “Višķi”, Višķu pag., Daugavpils nov. (līnijā Rēzekne I – Daugavpils) saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 4.pielikums).
		3. Norēķinu kārtība: Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas dokumentu parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
		4. Līgumattiecības ietver līguma nodrošinājumu.
	7. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu un iepirkuma līguma kopējo summu par 20%.
	8. Ieinteresētie piegādātāji var apskatīt objektu, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar nolikuma 1.3.2.punktā minēto kontaktpersonu.
2. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI**
	1. **Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamie dokumenti” .
3. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamie dokumenti”.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:**

Sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN) par visu sarunu procdūras priekšmetu pilnā apjomā.

**5.2. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**

5.2.1. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu *(arī apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents *(arī apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts)* vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;

5.2.2. pēc sarunu procedūras nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības sarunu procedūrā;

5.2.3. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;

5.2.4. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām atlases un kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā informācija;

5.2.5. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu;

 5.2.6. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu (kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;

 5.2.7. pēc sarunu procedūras nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas sarunu procedūras prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN) par sarunu procedūras priekšmetu kopumā daļā pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi šajā nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi.

1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM**
	1. **S**arunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā atklātā vai slēgtā sēdē, ja:
		1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
		2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā un līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, Darba uzdevumā;
		3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
	2. Sarunas tiks protokolētas;
	3. Iepirkuma procedūras ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas. Šajā gadījumā atkārtoto iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
2. **iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, līguma izpildes NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI**
	1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams) un līguma noslēgšanas ar sarunu procedūras uzvarētāju vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas;
	2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru;
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;
	4. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā;
	5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 7.pielikumam);
	6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta;
	7. Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam ir konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), komisija pieprasa iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu dienu;
	8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
	9. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 3% apmērā no līguma summas EUR (bez PVN) apmērā pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. *[šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]*.
	10. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts maksājuma uzdevums (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 7.pielikuma 7.sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
	11. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz abu pušu līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu galīgās izpildes brīža.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/piedāvājumā iekļautie dokumenti uz 4 (četrām) lp.;

**2.pielikums** – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā */forma/* uz 3 (trīs) lp.;

**3.pielikums** –Finanšu piedāvājums */forma/* uz 2 (divām) lp.;

**4.pielikums** –Darba uzdevums uz 2 (divām) lp.;

**5.pielikums** – Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu */forma/* uz 1 (vienas) lp.;

**6.pielikums** – Informācija par pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem */forma/* uz 1 (vienas) lp.;

**7.pielikums** – Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem /forma/ uz 1 (vienas) lp.

**8.pielikums** – Līguma projekts uz 8 (astoņām) lp.

Nusbergs 67234922

**1.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE[[1]](#footnote-1)1 (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija****(4.p.)** | **Prasības pretendentiem** | **Numerācija****(5.p.)** | **Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti un informācija**(noformējuma prasības sk. iepirkuma nolikuma 1.6.punktā): |
| 4.1. | Pretendents apliecina dalību iepirkumā, iesniedzot: | 5.1. | pieteikums dalībai iepirkumā: |
| 4.1.1. | atbilstoši noformētu pieteikuma vēstuli; | 5.1.1. | pieteikuma vēstule noformēta atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai; |
| 4.1.2. | atbilstoši noformētu finanšu piedāvājumu. | 5.1.2. | finanšu piedāvājums noformēts atbilstoši 3.pielikumā pievienotajai formai; |
| 4.2. | Personai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.2. | ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas institūcija izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām (nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts), kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu; |
| **4.3.** | **Pretendentu (tajā skaitā apakšuzņēmēju) izslēgšanas noteikumi.**Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem: | **5.3.** | **Dokumenti un informācija, kas apliecina nolikuma 1.pielikuma 4.3.punktā noteikto izslēgšanas gadījumu neattiecināmību.** |
| 4.3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts, vai pretendents tiek likvidēts; | 5.3.1. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;* |
| 4.3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam Latvijā ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi); | 5.3.2. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;**papildus skat. nolikuma 7.7.p.;* |
| 4.3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | 5.3.3. | *informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikuma 18. punkts);* |
| 4.3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. | 5.3.4. | *pārbauda pasūtītājs;* |
| **4.4.** | **Prasības pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, tā saimnieciskajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām.** | **5.4.** | **Dokumenti un informācija, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības, saimniecisko un finansiālo spēju, tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikuma prasībām** |
|  | **Prasības pretendenta profesionālajai darbībai** |  |  |
| 4.4.1. | Pretendents ir reģistrēts LR Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā, LR Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, pretendentam ir izsniegta drošības apliecība. | 5.4.1. | *Pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju nesniedz, komisija attiecīgo informāciju pārbauda LR Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas reģistrā .* |
| 4.4.2. | Pretendentam ir tiesības apsaimniekot (t.sk. savākt un pārvadāt) Darba uzdevumā (nolikuma 4.pielikums) minētos naftas produktu atkritumus  | 5.4.2. |  Pretendentam izsniegta un derīga Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes apstiprināta Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas kopija par tiesībām veikt a Darba uzdevumā noteiktā (nolikuma 4.pielikums) atkritumu veida apsaimniekošanu (t.sk. savākt un pārvadāt) atbilstošos apjomos  |
| 4.4.3. | Pretendents ir reģistrēts **Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"** bīstamo atkritumu pārvadāšanas uzskaites sistēmā (BAPUS). | 5.4.3. | Pretendenta BAPUS (Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas) reģistrācijas kopija. |
|  | **Prasības pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām** |  |  |
| 4.4.5 | Pretendenta vidējais gadaneto finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (2016., 2017. un 2018.g.), par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam, ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto kopējo līguma summu.Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. | 5.4.5. | Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) gados (2016., 2017.un 2018.g.) finanšu atskaites gados, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam (noformētu atbilstoši 5.pielikumā pievienotajai veidlapas formai). |
|  | **Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām** |  |  |
| 4.4.6. | Pretendents pēdējos 5 (piecos) uzņēmējdarbības gados (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā 5 (pieci) gadi*) ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) vides piesārņojuma izpētes vai likvidēšana darbus LDZ infrastruktūrā. | 5.4.6. | Informācija par iepriekšējos 5 (piecos) darbības gados (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu*) pretendenta sekmīgi izpildītiem 2 (diviem) līgumiempar vides piesārņojuma izpētes vai likvidēšana darbus LDZ infrastruktūrā noformēta atbilstoša nolikuma 6.pielikumā pievienotajai veidlapai*.* |
|  |  |  |  |
| 4.4.7. | Darbu veikšanai izmantotās tehnoloģijas apliecinājums.  | 5.4.7. | Informāciju par pārvadāšanas tehnoloģiju (gan par naftas produktus saturošo atkritumiem, gan par būvgružiem), tai skaitā, norādot arī šādas ziņas: izmantotā tehnika, transporta līdzeklis un tā aprīkojums (savs vai nomāts).  |
| 4.4.8. | Pretendentam ir noslēgti spēkā esoši līgums (-i) par naftas produktu un naftas saturošu produktu nodošanu utilizācijai.Pretendentam ir noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas veic Darba uzdevumā (nolikuma 4.pielikums) atbilstošu naftas saturošo produktu gala utilizēšanu vai pārstrādi. | 5.4.8. | Informācija par uzņēmumu, kurš ir gala utilizētājs vai pārstrādātājs: |
| 5.4.8.1. | apliecina pieteikuma veidlapā (iepirkuma nolikuma 2.pielikums) norādīts uzņēmums, kurš ir gala utilizētājs vai pārstrādātājs. |
| 5.4.8.2. | Līguma (-u) par naftas produktu un naftas saturošu produktu nodošanu utilizācijai kopiju (-as). |
| 5.4.8.3. | Uzņēmuma, kas ir gala utilizētājs vai pārstrādātājs, atļaujas utilizācijai/pārstrādei. |
|  | **Citi dokumenti/informācija** |  |  |
| 4.4.9. | Pretendents var atsaukties uz apakšuzņēmēja iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, bet ne vairāk kā 30% no kopējā darbu apjoma neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | 5.4.9. | *(Ja attiecināms)* **Informācija par piesaistīto apakšuzņēmēju un pierādījumi par sadarbību iepirkumā:** |
| 5.4.9.1. | informācija par piesaistīto apakšuzņēmēju (noformēta atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai veidlapas formai; |
| 5.4.9.2. | pretendents iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu vai savstarpēji noslēgtās vienošanās kopiju par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ietverot informāciju par apakšuzņēmējam iepirkuma līgumā nododamo darbu apjomu. |
| 4.4.10. | **Citi dokumenti/informācija** |  | Izmanto pēc nepieciešamības. |

**2.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

 *[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]*

2019.gada „\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/forma/

##### **PIETEIKUMS**

**dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā”**

20\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta vai personas, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, nosaukums)

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” (turpmāk – iepirkums);
2. piedāvā veikt naftas produktu atkritumu utilizācija, kas ietver naftas produktu atsūknēšanu no sūkņu stacijas un savienojošās tvertnes, transportēšanu, un utilizāciju, kā arī sūkņu stacijas demontāža, un bedres aizbēršanu ar tīru grunti, (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem, t.sk. Darba uzdevumu (iepirkuma nolikuma 4.pielikums) dzelzceļa stacijā “Višķi”, Višķu pag., Daugavpils nov., **par** **kopējo piedāvājuma summu:**

**\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem)*\* EUR (bez PVN)\*\***

*\* Piedāvājuma kopējā summa atbilst finanšu piedāvājumā norādītajai kopējai summai EUR (bez PVN).*

*\*\* PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.*

1. piedāvā samaksas termiņu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Darbu pieņemšanas parakstīšanas dienas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;
2. garantē darbu izpildi saskaņā ar iepirkuma nolikuma, t.sk. Darba uzdevuma (nolikuma 4.pielikums), nosacījumiem;
3. apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam iepirkuma līguma projektam;
4. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
5. apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 1.pielikuma 4.3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek **izslēgts** **no Būvkomersantu reģistra vai apturēta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtā drošības apliecība**~~, i~~zpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 1.pielikuma 4.3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
7. apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā visā līguma darbības laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies termiņš, ir veikta **ikgadējās informācijas atjaunošana Būvkomersantu reģistrā)** Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, un būs spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta drošības apliecība saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.57;
8. apliecina, ka Darba ietvaros utilizējamo/pārstrādājamo naftas produktu atkritumu utilizētājs/pārstrādātājs ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)*, kurš ir sertificēts (\_\_\_\_\_\_\_ *atļauju apliecinoša dokumenti dati: izdevējiestāde, Nr.).*
9. apliecina, ka ir pietiekami resursi un kvalificēti speciālisti, lai veiktu Darbus, un Darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, transportēšanu un utilizēšanu, kā arī būvju demontāžu un būvgružu izvešanu, saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā, kurus paredz iepirkuma nolikums, visas pielietotās iekārtas ir sertificētas Eiropas Savienībā;
10. garantē, ka Darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi u.c.);
11. garantē, ka Darbu izpildē tiks izmantota piedāvājumā norādītā tehnika un tā ir atbilstoši sertificēta un tehniskā kārtībā;
12. apliecina, ka Darbu izpildes gaitā Pasūtītājam tiks iesniegta bīstamo atkritumu reģistrācijas karte-pavadzīme;
13. apliecina, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu kvalitatīvu izpildi, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un transportēšanas izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas izdevumi, bīstamo atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas, būvgružu (betona un ķieģeļu konstrukcijas) savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais, dabas resursu u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas.

Apzinās, ka piedāvājuma cenā neiekļautās izmaksas līgumu izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumos fiksētajai cenai) līgumu izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

1. apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un arī apakšuzņēmēji, ja tādi tiek piesaistīti;
2. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un garantē, ka 5 (piecu) darba dienu pēc līguma noslēgšanas Pasūtītāja kontā tiks iemaksāts iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN);
3. apliecinu, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
4. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Visi šajā pieteikuma vēstulē ietvertie apliecinājumi un garantijas ir attiecināmi uz piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un tie ir šīs pieteikuma vēstules neatņemama sastāvdaļa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

/forma/

**finanšu piedāvājums**

piesārņojuma likvidēšanai Višķu stacijā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Naftas produktu savākšana: |   |   |   |   |
| 1.1. | Mehānismi  un iekārtas |   |   |   |   |
| 1.2. | Darbinieku izmaksas | h |   |   |   |
| 1.3. | Cits |   |   |   |   |
|   |   |   | Kopā par atsūknēšanas darbiem: |   |   |
| 2. | Būvju (betona tvertnes un ķieģeļu sūkņu stacijas) demontāža: |   |   |   |   |
| 2.1. | Pārsūknēšanas stacijas ķieģeļu ēkas aptuveni 15m2 platībā un 3-4 m dziļumā - demontāža | kvm |   |   |   |
| 2.2. | Materiāli |   |   |   |   |
| 2.3. | Mehānismi un iekārtas |   |   |   |   |
| 2.4. | Darbinieku izmaksas |   |   |   |   |
| 2.5. | Cits |   |   |   |   |
|   |   |   | Kopā par demontāžas darbiem: |   |   |
| 3. | Bedres (demontēto būvju vietā) aizbēršana  |   |   |   |   |
| 3.1. | tīra grunts |   |   |   |   |
| 3.2. | Mehānismi un iekārtas |   |   |   |   |
|   |   | Kopā par bedres aizbēršanas darbiem: |   |
| 4. | Materiāli |   |   |   |   |
| 4.1. |   |   |   |   |   |
| 4.2. |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Kopā par materiāliem: |
| 5. | Transports |   |   |   |   |
| 5.1. | Autotransporta ceļa izdevumi | km |   |   |   |
| 5.2. | Darbinieku izmaksas | h |   |   |   |
|   |   |   |   | Kopā par transportu: |
| 6. | Naftas produktu un ar naftas produktiem piesārņotas grunts izvešana, utilizācija |   |   |   |   |
| 6.1. |   |   |   |   |   |
| 6.2. |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Kopā par utilizāciju: |
| 7. | Citas izmaksu pozīcijas (nosaukums) |   |   |   |   |
| 7.1. |   |   |   |   |   |
| 7.2. |   |   |   |   |   |
|   |   | Kopā par citām izmaksu pozīcijām: |   |
|   | **Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN\*:** |   |

*\* PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.*

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 z.v.

**4.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

**DARBA uzdevums**

|  |
| --- |
| *1. Darba nosaukums:*  |
| Vēsturisko naftas produktu atkritumu utilizācija un sūkņu stacijas pamatu demontāža dzelzceļa stacijā “Višķi”.  |
| *2. Darba izpildes vieta:*  |
| Dzelzceļa stacija “Višķi”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, kadastra Nr. 44980030245005. |
| *3. Darba uzdevuma pamatojums:*  |
| Valsts vides dienesta 05.04.2017. Pārbaudes akts Nr.537-20/2017. |
| *4. Darba mērķis:*  |
| Objektā esošā vēsturiskā piesārņojuma ar naftas produktiem utilizācija un būvju - divu betona groda aku un ķieģeļu sūkņu stacijas pamatu demontāža. Apkārtējās vides kvalitātes (grunts un gruntsūdens) paaugstināšana.  |
| *5. Darba sastāvs:*  |
| 5.1. Piesārņojuma, mazuta un lietus ūdens emulsijas atsūknēšana no sūkņu stacijas un ar to savienotā rezervuāra (platība ir ~ 280 m2 (20m x 14m)). Atsūknējamais (utilizējamo) naftas produktu un lietus ūdens maisījuma apjoms līdz 1000 m3, naftas produktu nogulsnes līdz 50 m3, piesārņotā grunts līdz 50t. Savāktie atkritumi (lietus ūdens, naftas produktu nogulsnes un grunts) ir jānogādā utilizācijai sertificēta atkritumu apstrādes uzņēmumā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un likumiem, par to saņemot pavadzīmi ar norādītiem utilizētajiem naftas produktu apjomiem;5.2. Būves – pārsūknēšanas stacijas pamatu (betona) aptuveni 15 m2 platībā un 3-4 metru dziļumā – demontāža;5.3. Jāparedz izveidotās bedres pēc pārsūknēšanas stacijas demontāžas aizbēršana ar tīru grunti;5.4. Divu betona grodu (diametrs 1 metrs, dziļums ~ 3 metri) demontāža;5.5. Darbu veikšanas gaitā jāparedz skarto/bojāto gruntsūdens monitoringa aku atjaunošana/labošana vai nepieciešamības gadījumā – pārcelšana;5.6. Objektā esošo krūmu zāģēšanu, lai atvieglotu piekļuvi rezervuāram, nepieciešamības gadījumā, veiks Pasūtītājs, pamatojoties uz Darba veicēja pieprasījumu; 5.7. Atskaites sagatavošana par paveikto darbu. |
| *6. Prasības darba izpildei:*  |
| 6.1. Darba izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādes kārtība, vietas un laiki ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienu laikā pirms darbu sākšanas, kas saistīts ar dzelzceļa satiksmes “logu” saskaņošanu un to nodrošināšanu; 6.2. Darbi objektā nedrīkst ietekmēt blakus esošās dzelzceļa infrastruktūras normālu darbību un procesus; 6.3. Darbu veikšanai izmantotais piebraucamais ceļš jāuztur braukšanai atbilstošā stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā (ilgstoši nokrišņi, dubļu veidošanās, ūdens uzkrāšanās), jāvienojas ar Pasūtītāju par turpmāko rīcību;6.4 Darbi jāveic atbilstoši Vides aizsardzības likumam, likumam Par piesārņojumu un no tiem izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem, tai skaitā, Ministru kabineta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.  |
| *7. Prasības darba kvalitātei:*  |
| 7.1. Visiem darba izpildei izmantojamiem materiāliem un iekārtām ir jābūt ar izcelsmi un kvalitāti apliecinošiem dokumentiem; |
| 7.2. Objektā iegūto un utilizēto materiālu daudzums ir jāpierāda ar atbilstošām pavadzīmēm; |
| 7.3. Darbi, kas noteikti 5. punktā “Darba sastāvs” tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad ir ticis parakstīts un nodots darbu pieņemšanas-nodošanas akts. Šis akts ir kā pamats darba izpildes apmaksas veikšanai.  |
| *8. Darba sagatavošana:*  |
| Kontaktpersona noteiktās darbu izpildes vietas apskatei, objektā dzelzceļa stacijā “Višķi” – LDz Attīstības direkcijas Vides pārvaldības daļas vadītājs Kārlis Dreimanis (e-pasts: karlis.dreimanis@ldz.lv; tel.: 67234740). |

**5.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU**

**iepriekšējos 3 (trīs)[[2]](#footnote-2) gados**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Apgrozījums (*EUR*, bez PVN) |
|  | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā |
|  |  |  |  |
| Apgrozījums kopā: |  |
| Vidējais apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados: |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**6.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem [[3]](#footnote-3)**

*/forma/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | Darbu apraksts*(utilizēto naftas produktu apjoms, attīrītās teritorijas kvadratūra, darbu izpildes vieta u.tml.)* | Apjoms EUR,summa bez PVN | Darbu pieņēmējs | Pasūtījuma izpildes laiks(no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**7.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

**Informācija par PIESAISTĪTAJIEM apakšuzņēmējiem**

 (ja tādi tiek piesaistīti)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NPK | Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmēja paredzēto darbu īss apraksts | Apakšuzņēmēja veicamo darbuapjoms no kopējā apjoma (%) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 z.v.

**7.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” nolikumam

PROJEKTS

**L Ī G U M S**

Rīgā, 2019. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VAS "Latvijas dzelzceļš"**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk – PASŪTĪTĀJS*,* tās …………….. personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar ……………. no vienas puses, un

.. “………………….”, vienotais reģistrācijas Nr. ……………, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tā …………. personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar …………., no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
	1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS apņemas par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku veikt naftas produktu atkritumu utilizāciju, kas ietver naftas produktu savākšanu no savienojošās tvertnes, transportēšanu, un utilizāciju, kā arī sūkņu stacijas pamatu demontāžu, un bedres aizbēršanu ar tīru grunti(turpmāk – Darbi) dzelzceļa infrastruktūras objektā - dzelzceļa stacijā “Višķi”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 44980030245005, (turpmāk – Objekts) atbilstoši Pasūtītāja organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Piesārņojuma likvidēšana Višķu stacijā” (turpmāk – iepirkums) nolikumam (*apstiprināts ar 2019.gada \_\_.augusta iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu, 2019.gada \_\_.augusta publikācija VAS “Latvijas dzelzceļš” mājaslapā internetā*) un rezultātiem (*apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2019.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ rīkojumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_*), Uzņēmēja piedāvājumam (*2019.gada \_\_.\_\_\_\_\_ pieteikuma vēstule Nr.\_\_\_\_\_ ar tās pielikumiem)*, Darba uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1) un Darbu tāmei (Līguma pielikums Nr.2).
	2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli.
2. **Līguma summa un samaksas kārtība**
	1. **Līguma summa,** neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN),  **par Darbu izpildi ir EUR ……** (…………………….).

.2.1.1.Par Darbu izpildes ietvaros naftas produktu atkritumu utilizāciju PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 2.1.2.Darbu izpildes ietvaros veicamo būvju demontāžu…..EUR (*vārdiem*), kam tiek piemērots PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”. Līguma summas atšifrējums norādīts Darbu tāmē (Līguma pielikums Nr. 2).

Līguma summa ir nemainīga visu līguma darbības laiku.

* 1. Līguma summā tiek iekļauti visi UZŅĒMĒJA izdevumi saistībā ar Darbu izpildi, arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajā piedāvājumā, t.sk. Darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un transportēšanas izdevumi, mehānismu un iekārtu ekspluatācijas izdevumi, bīstamo atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas, būvgružu (betona un ķieģeļu konstrukcijas) savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais, dabas resursu u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas
	2. PASŪTĪTĀJS veic Līguma summas apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA. Abu pušu parakstītais darbu pieņemšanas un nodošanas akts ir par pamatu apmaksas rēķina izrakstīšanai.
	3. Darbu apmaksai nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
	4. Maksājums saskaņā ar šo Līgumu tiek veikts ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Līgumā norādīto norēķinu kontu, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.
	5. UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūrvienības (maksātāja) rekvizītus (skat. šī līguma 12. sadaļu).
	6. Ja valstī attiecīgajiem darbiem tiek noteikta cita PVN likme, piemērojama likme, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Mainoties PVN likmei, attiecīgi mainās Līguma kopējā summa ar PVN. Šai Līguma summas korekcijai nav nepieciešama saņēmēja piekrišana.
	7. Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai nav norādīts Pasūtītāja piešķirtais reģistrācijas Līguma numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, Pasūtītājam ir tiesības neveikt maksājumu līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu Pasūtītāja vainas dēļ.
1. **Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš**
	1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz pat pilnīgai tā saistību izpildei.
	2. Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. UZŅĒMĒJS:
		1. šī Līguma ietvaros rūpīgi, kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus Darbus – patstāvīgi, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), ar saviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.
		2. veicot Darbus, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un eksplozijdrošības, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos obligātos noteikumus, normatīvus un normas, kas reglamentē uz šī līguma pamata uzdoto Darbu veikšanu, kā arī PASŪTĪTĀJA ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz veicamajiem Darbiem.
		3. gadījumā, ja šī Līguma darbības laikā UZŅĒMĒJAM kļūst zināms un/vai jāzina, sakarā ar veicamo Darbu specifiku un UZŅĒMĒJA profesionālajām iemaņām, par jaunajiem noteikumiem un/vai normām, kas attiecināmas uz šī Līguma priekšmetu, kas savukārt ietekmēs veicamo Darbu kvalitāti, UZŅĒMĒJAM nekavējoties rakstiski jābrīdina par šādiem apstākļiem PASŪTĪTĀJS, līdz ar ko Puses savstarpēji vienojas par turpmākajām darbībām šī līguma ietvaros.
		4. lai veiktu šajā Līgumā minētos Darbus, saņemt visas nepieciešamās atļaujas.
		5. nodrošināt izpildīto Darbu dokumentālu noformēšanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pēc Darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM dokumentāciju, ko tas saņēmis saistībā ar Līgumā paredzēto Darbu veikšanu. nodot Darbus PASŪTĪTĀJAM, sastādot par to attiecīgu nodošanas-pieņemšanas aktu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
	2. PASŪTĪTĀJS:
		1. ja UZŅĒMĒJS to rakstiski pieprasījis, nodrošina UZŅĒMĒJU ar līguma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem, darbinieku uzturēšanās atļaujām slēgtās teritorijās, kā arī citu UZŅĒMĒJA darba veikšanai nepieciešamo informāciju (kā rakstisko, tā arī mutisko) par objektu, tā darba specifiku un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt veicamo Darbu rezultātus.
		2. neizpaust UZŅĒMĒJA plānus un komercnoslēpumus, kā arī pielietotās metodes un to izcenojumus bez UZŅĒMĒJA rakstiskas atļaujas.
		3. pēc Darbu pabeigšanas pieņemt tos no UZŅĒMĒJA, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
		4. veikt norēķinus ar UZŅĒMĒJU saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3. **Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība**
	1. Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta, Pusēm parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un ir pamats maksājuma dokumenta (rēķina) izrakstīšanai.
	2. Darbu izpildes ietvaros naftas produktu utilizācija uzskatāma par izpildītu, kad PasūtītājS saņēmis bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi, savukārt būvju nojaukšana uzskatāma par izpildītu, kad Pasūtītājs ir saņēmis izziņu no būvvaldes par būves neesamību.
	3. PASŪTĪTĀJS var neparakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu par faktiski izpildītajiem (reāli pabeigtajiem) Darbiem uz to pārtraukšanas brīdi un 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas brīža celt iebildumus, ja faktiski izpildītie Darbi neatbilst aktā norādītajiem vai tie nav izpildīti kvalitatīvi.
	4. Ja PASŪTĪTĀJS ceļ motivētus iebildumus par izpildītajiem Darbiem, Puses sastāda abpusēju aktu par pieļautajām nepilnībām un to novēršanas termiņu, UZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem jānovērš trūkumi Darbu izpildē un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM atkārtots Darbu nodošanas-pieņemšanas akts.

 Tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS ir izpildījis uzdotos Darbus no brīža, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis un PASŪTĪTĀJS bez iebildumiem ir parakstījis Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

1. **Līgumslēdzēju pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība**
	1. UZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, uzņemas materiālu un juridisku atbildību par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
	2. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzēja pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei tai radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
	3. Ja UZŅĒMĒJS nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no neizpildītā Darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās saistības apmēra.
	4. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē galīgo norēķinu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās saistības apmēra.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no zaudējumu segšanas un Līguma izpildes pienākuma.
	6. UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā.
	7. Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.
	8. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanas vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.
2. **Darbu izpildīšanas kārtība un nosacījumi**
	1. Darbi tiek veikti saskaņā ar šī Līguma un pielikuma noteikumiem.
	2. PASŪTĪTĀJS uz visu šī Līguma ietvaros paredzēto Darbu veikšanas laika posmu nozīmē savu kontaktpersonu un pilnvaroto personu Līguma saistību izpildīšanā (Darbu izpildes fiksēšanai – Kārli Dreimani (mob. tālr.: 29211393, e-pasts: karlis.dreimanis@ldz.lv).
	3. UZŅĒMĒJS, lai risinātu darba gaitā radušos jautājumus no savas puses nozīmē pilnvaroto pārstāvi – ………………… (mob. tālr.: ……………, e-pasts: …………….).
	4. Gadījumā, ja Darbu veikšanas gaitā tiek atklāts, ka veiktie Darbi neatbilst kvalitātei, UZŅĒMĒJAM jānovērš norādītie trūkumi uz sava rēķina un PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā.
	5. Ja šī Līguma darbības laikā, kad UZŅĒMĒJS veic Darbus, saskaņā ar šo Līgumu , tiek atklāti apstākļi, kuru ietekmē ir sagaidāms neparedzēts vai negatīvs darba rezultāts, Puse, kurai pirmajai kļūst zināms par šādiem apstākļiem, apņemas pārtraukt saskaņā ar šo Līgumu uzdoto darbu veikšanu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski par to informējot otru Pusi. Saņemot rakstisko paziņojumu par minēto apstākļu iestāšanos un Darbu pārtraukšanu, Puse ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā precizē tālākās darbības virzienus un darbu veikšanas iespējamību un nepieciešamību, kā arī to izpildes termiņus. Visas vienošanās, ko Puses panāk šajā punktā minētajā gadījumā, tiek noformēts rakstiski un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
	6. Gadījumā, ja šī Līguma 7.5. punktā norādīto iemeslu dēļ ir pārtraukta Darbu veikšana, Puses sastāda nodošanas-pieņemšanas aktu par veiktajiem Darbiem, kurā atspoguļojas izpildīto Darbu reālais apjoms uz to pārtraukšanas brīdi. Pēc šī akta parakstīšanas, UZŅĒMĒJS reāli pabeigtos Darbus un PASŪTĪTĀJS veic pilnu norēķinu ar UZŅĒMĒJU par faktiski veikto Darbu atbilstoši aktā norādītajam.
3. **Līguma izpildes nodrošinājums**
	1. UZŅĒMĒJS apņemas 10 (Desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt PASŪTĪTĀJAM iesniegt (iemaksāt) Līguma izpildes nodrošinājumu 3% (trīs procentu) apmērā no Līguma summas EUR (bez PVN) kā naudas summas iemaksu PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645,Luminor Bank AS Latvijas filiāle**,** bankas kods: NDEALV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: "Līguma izpildes nodrošinājums Līguma *datumu* un *numuru*” atbilstoši šī Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma nosacījumiem.
	2. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt (vai ieturēt sev par labu) saistību izpildes nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.2.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		2. pilnā apmērā – ja *Pārdevējs* atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		3. Pasūtītāja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
		4. Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto *Pārdevēja* saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējamzaudējumu aprēķinu
	3. Ja Pasūtītājs ir saņēmis (vai ieturējis sev par labu) līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.3.punktu, tad līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu ir izmantojams līguma izpildes nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
	4. Ja Pasūtītājs ir saņēmis (vai iekasējis) līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu, tad Uzņēmējsatlīdzina pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu saņemtās summas.
	5. Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu no šī Līguma izrietošo saistību pilnīgai izpildei vai ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgās izpildes (pilnā apmērā) brīža.
	6. Līguma izpildes nodrošinājumu (izmaksājot iemaksāto summu) Pircējs atgriež Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām, ja neiestājas Līguma 8.2.punktā noteiktais.
4. **Īpaši noteikumi**
	1. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par VAS "Latvijas dzelzceļš" UZŅĒMĒJA rīcībā nonākusi šī Līguma izpildīšanas rezultātā, uzskatāma par VAS "Latvijas dzelzceļš" (PASŪTĪTĀJA) komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tiek sniegta šīm institūcijām.
	2. Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju UZŅĒMĒJS apņemas izmantot vienīgi šī Līguma 1.1. punktā norādītajam mērķim, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
	3. UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
	4. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja veikto darbu un nodarītajiem zaudējumiem.
	5. UZŅĒMĒJS parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
	6. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	7. Ja UZŅĒMĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) . Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
	8. Personas datu aizsardzība
		1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām;
		2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai , kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā;
		3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus
		4. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
		5. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas;
		6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamībatos apstrādāt*.*
5. **Līguma grozīšana, papildināšana, pirmstermiņa izbeigšana**
	1. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties.
	2. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. ja UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina darbu cenu,
		2. ja iekārtu, materiālu vai darbu kvalitāte neatbilst šim Līgumam,
		3. ja netiek ievēroti darbu izpildes termiņi,
		4. ja UZŅĒMĒJS neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
		5. ja to nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
	3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 10.2. punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
	4. PASŪTĪTĀJS ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusīgi apturēt Līguma darbību uz laiku, kas saskaņots ar UZŅĒMĒJU. Ja saskaņojums nav panākts, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, samaksājot UZŅĒMĒJAM par faktiski veikto darbu līdz Līguma izbeigšanai.
6. **Citi noteikumi**
	1. Puses apņemas nekavējoties, nosūtot vēstuli, informēt viena otru par nosaukuma, juridiskās adreses, elektroniskā pasta adreses maiņu. Par Līgumā norādītā norēķina konta numura maiņu Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 10.1.punkta noteikumiem vai arī attiecīgā puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, nosūtot vēstuli, ko parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksttiesīgā persona).
	2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
	3. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 8.punktā paredzēto iesniedzamo Līguma izpildes nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	4. Līgums noformēts latviešu valodā uz ……. (………….) lapām (tajā skaitā – pielikums Nr. 1 “Darba uzdevums” un pielikums Nr.2 "Darbu tāme") 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:****VAS “Latvijas dzelzceļš”**Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547Reģ.Nr. 40003032065PVN reģ.Nr.:LV40003032065.Saņēmējs un maksātājs:VAS “Latvijas dzelzceļš”Attīstības direkcijaJuridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1004Vienotais reģ.Nr.40003032065PVN reģ.Nr.LV40003032065 | **Uzņēmējs:***Nosaukums*Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PVN reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tālruņa numurs, faksa numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāleKonta Nr.LV58NDEA0000080249645SWIFT kods NDEALV2X | Bankas nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Konta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Pasūtītājs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ | **Uzņēmējs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Pielikums Nr.1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Darba uzdevums**

*(informācija tiks papildināta atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ | **Uzņēmējs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Pielikums Nr.2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Darbu tāme**

(*informācija tiks papildināta atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam un iepirkuma uzvarētāja sniegtajai informācijai)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ | **Uzņēmējs:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*V.Uzvārds/*20\_\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. 1Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu, neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.1.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 3.1.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-1)
2. Informācija par vidējo gada finanšu apgrozījumu sniedzama par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informācija sniedzama par iepriekšējiem 5 (pieciem) gadiem. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks, atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. [↑](#footnote-ref-3)