1. 

APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas 2023.gada 2.februāra sēdē,

1.protokols

**NOLIKUMS**

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV

Rīga, 2023

**Sarunu procedūrAs ar publikāciju**

**“Apkures veida maiņa”**

1. **vispārīgĀ informācijA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa”, iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2023/12-SPAV, kura tiek organizēta saskaņā ar *Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem* un *VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību*;
      2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      3. **nolikums** – iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;
      5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”, iepirkuma dokumentu tekstā var tikt lietots apzīmējums “LDz”;
      6. **pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs)** – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei un uz kuru neattiecas neviens no nolikumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;
      7. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;
      8. **darbi** – apkures veida maiņai uz jauniem ar kokskaidu granulām kurināmiem ūdenssildāmiem apkures katliem nepieciešamo darbu veikšana un jaunu ūdenssildāmo apkures katlu montāža saskaņā ar nolikuma 2.1.punktā noteikto.
   2. **Rekvizīti:**
      1. pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X;
      2. darbu pieņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība): VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde (DNP\*). Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

**\****Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūrvienības saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots turpmāk iepirkuma dokumentos*

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Par **kontaktpersonu objekta, kur darbi veicami, apskatei** skatīt nolikuma 1.4.8.punktā.

* 1. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde un objekta apskate**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma ziņojuma.
     2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
     3. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie iepirkuma ziņojuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
     4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
     5. Pasūtītājs ievieto 1.4.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
     6. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
     7. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
     8. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai, ieinteresētajam piegādājam, kurš vēlas veikt objekta (-u) apskati, **iepriekš jāsazinās** ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu galveno inženieri Jānis Zvirbuli– **mob.nr, 29228813,** **e-pasts: janis.zvirbulis@ldz.lv**.

Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai nolikumu netiks sniegta.

* 1. **Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana (vieta, datums, laiks un kārtība)**
     1. Piedāvājumu iepirkumam **jāiesniedz līdz** **2023.gada 23.februārim plkst.9:30**, pēc pretendenta izvēles – elektroniskā vai papīra formā.

Piedāvājumu **papīra formā** iesniedz Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, **VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā,** personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā; piedāvājumu.

Piedāvājumu **elektroniskā formā** iesniedz **parakstītu ar drošu elektronisku parakstu**,**nosūtot nolikuma 1.3.punktā norādītajai  Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu.** Attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu elektroniskā formā, pretendents ar šo tiek informēts, ka Pasūtītāja e-pasta sistēma nenodrošina elektroniski iesniegtu dokumentu atvēršanu tikai pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un pretendentam jāapzinās, ka nevar tikt nodrošināta piedāvājuma satura konfidencialitāte līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

* + 1. Iesniegtos piedāvājumus **atver** **1.5.1.punktā noteiktajā datumā plkst. 10:00**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.
    2. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegts piedāvājums netiks izskatīts, bet atgriezts atpakaļ iesniedzējam.
    3. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
    4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
    5. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā komisijas sanāksmē. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.[[1]](#footnote-2)
  1. **Piedāvājuma dokumentu noformējums**
     1. Piedāvājuma iesniegšanai ievēro šādus noformējuma nosacījumus, atbilstoši piedāvājuma formai:
        1. piedāvājumu **papīra formā** iesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda: *“Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV). Neatvērt līdz 2023.gada 23.februārim plkst. 10:00”*,adresē VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547, kā arī uz iepakojuma norāda pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un kontakttālruni.

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formā, papildus jāiesniedz piedāvājuma **kopijas eksemplāru elektroniskā formā** (nav attiecināma prasība elektroniskai parakstīšanai) pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **1** **darba dienas laikā nosūtot uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pastu** (Pasūtītāja kontaktpersona), un e-pasta sūtījuma tēmas/temata laukā norāda informāciju par sūtījuma saturu, ietverot informāciju ar iepirkuma nosaukumu (var saīsināti) un identifikācijas numuru, piemēram – *Piedāvājuma kopija-SPap Apkures veida maiņa\_id.nr.LDZ 2023\_12-SPAV*.

* + - 1. piedāvājumu **elektroniskā formā** iesniedz (piedāvājuma dokumentu kopumu) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu), nosūtot uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pastu, e-pasta sūtījuma tēmas/temata laukā norāda informāciju par sūtījuma saturu, ietverot informāciju ar iepirkuma nosaukumu (var saīsināti) un identifikācijas numuru, piemēram – *Piedāvājums SPap Apkures veida maiņa\_id.nr.LDZ 2023\_12-SPAV*, kā arī sūtījumā norāda pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un kontakttālruni.
    1. Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai var izmantot papildu šifrēšanu, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Pretendentam ne vēlāk kā 10 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
    2. Iesniedzot piedāvājuma dokumentus **papīra formā,** jāiesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu papīra formā un 1 (vienu) kopiju elektroniskā formā (nav attiecināma prasība elektroniskai parakstīšanai). Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”. Ja starp dokumentiem tiks konstatētas pretrunas, noteicošie būs piedāvājuma oriģināla dokumenti

Iesniedzot piedāvājumu vienīgi **elektroniskā formā**, dokumentu kopums jāiesniedz parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu).

* + 1. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Piedāvājuma dokumentus **papīra** **formā** iesniedz cauršūtus vai caurauklotus. Piedāvājuma dokumentus **elektroniskā** formā iesniedz *Microsoft Office* 2010 (vai vēlākās programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, piem., *PDF*, *MS* vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā.
    2. Piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
    3. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz, ievērojot piedāvājuma formai attiecināmo, slēgtā iesaiņojumā vai nosūtot uz e-pastu saskaņā ar 1.6.1.punktā noteikto. Uz iesaiņojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.* Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
    4. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem, ievērojot nolikuma 2.2.punktā noteikto.
    5. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
    6. Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  3. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā (t.sk. sagatavojot tāmi) cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jāietver absolūti visas ar konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: *iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļai* – granulu bunkura un cirkulācijas sūkņa vērtībā (cena); *iesniedzot piedāvājumu 2.un 3.daļai* – jaunu ūdens sildāmo ar kokskaidu granulām apkures katlu vērtība (cena) un to piegāde, *attiecināms uz visām daļām* – darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, mehānismu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, iegādes un ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, līguma nodrošinājuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi utt., ņemot vērā Darba uzdevumā, Tāmē un līguma projektā noteikto.
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:** **apkures veida maiņa uz jauniem ar kokskaidu granulām kurināmiem ūdenssildāmiem apkures katliem, to uzstādīšana, pieslēgšana vienotā apkures sistēmā**, kas ietver minētā veikšanai materiālu, iekārtu, t.sk. iepirkuma priekšmeta 2.un 3. daļai apkures katlu komplektācijas vērtību, darba rīku, ierīču, darbaspēku un speciālistu izmaksas un citas darbības, kuras saistītas ar darbu veikšanu un izpildāmas saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā *Darba uzdevumu* (nolikuma 1.pielikums) un *līguma projektu* (nolikuma 6.pielikums).

Iepirkuma priekšmetam ir **3 (trīs)** **iepirkuma priekšmeta daļas**, ņemot vērā darbu izpildes vietas (skat. arī nolikuma 1.pielikumā “Darba uzdevums”):

1.daļa - Depo iela 17A, Ventspils;

2.dalā – Piekrastes iela 16, Daugavpils;

3.daļa – Satiksmes iela 2c, Daugavpils.

* 1. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
  2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45331110-0 (*Apkures katlu uzstādīšana*).

Iepirkuma nomenklatūras CPV papildus kodi: 44620000-2 (*Centrālās apkures radiatori un katli un to sastāvdaļas*). Papildus CPV kodi: 44621220-7 (*Centrālās apkures katli*),

* 1. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta (darbu) apjomu, vai pieņemt lēmumu noslēgt līgumu tikai par kādu daļu vai daļām.
  2. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo (-iem) pretendentu (-iem) tiek noslēgts (-i) līgums (-i) atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
  3. **Darbu izpildes būtiskākie nosacījumi** (attiecināms uz visām iepirkuma priekšmeta daļām)**:**
     1. vieta (objekti):Latvijas Republika, adresēs, kas norādītas *Darba uzdevumā* (nolikuma 1.pielikums);
     2. veids: darbi;
     3. termiņš: darbi pilnā apmērā jāveic **5 (sešu) mēnešu laikā** pēc līguma parakstīšanas.
  4. **Plānotais darbu kopējais apjoms**: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto *Darba uzdevumu*.
  5. **Garantija:** veiktajiem darbiem, darbu izpildē izmantotajām iekārtām (apkures katliem) un galvenajiem materiāliem – ne mazāk kā **2 gadi / 24 mēneši** no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
  6. **Samaksas nosacījumi:** saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 6.pielikums), t.sk. – ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas dokumentu parakstīšanas (*par katru darbu izpildes vietu (objektu) atsevišķi)* un rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību (sk. nolikuma 6.pielikumā), t.sk. rēķins var tikt noformēts pēc Darbu izpildes vienā vai vairākos objektos. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.
  7. **Tehniskais raksturojums**: izpildītājam jānodrošina kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto *Darba uzdevumu* un nolikuma 2.pielikumā pievienoto *Tāmi*, atbilstošu standartu un normatīvo aktu prasībām.

* 1. **Pasūtītājam šī iepirkuma līgumam finanšu budžeta summa ir** līdz 84 000,00EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).t.sk.:

1.daļai 28 000,00 EUR bez PVN;

2.daļai 26 000,00 EUR bez PVN;

3.daļai 30 000,00 EUR bez PVN.

Norādītajai summai ir informatīvs raksturs, tā noteikta, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru un var tikt koriģēta iepirkuma procedūras gaitā atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un Pasūtītājam pieejamiem finanšu resursiem.

1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendenta informācija un apliecinājumi piedāvājumam un dalībai iepirkumā** | | |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | **Pieteikums** dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 3.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendents sagatavo un iesniedz **Finanšu piedāvājumu,** iekļaujot piedāvājuma cenā visas ar iepirkuma priekšmetā noteiktā izpildi saistītās, ievērojot nolikuma 1.9.punktā noteikto un ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai, kurai piedāvājums tiek iesniegts,  atbilstoši veidlapas formai – **Tāme** (skat. nolikuma 2.pielikumā veidlapas formu)  un norāda piedāvājuma kopējo summu pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikuma 2.punkts).  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām. | **Tāme (Finanšu-tehniskais piedāvājums)** iesniedz, ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai, kurai piedāvājums tiek iesniegts**,** saskaņā arprasībā noteikto ar ietvertām visām izmaksām un norādītiem aprēķiniem  (noformēta atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai (Tāme/ Finanšu – tehniskais piedāvājums),  un norāda kopējās darījuma izmaksas EUR bez PVN pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikuma 2.punkts). |
| 3.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts Komercreģistrā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara. | Pārstāvības tiesību un apjomu apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja piedāvājuma dokumentus paraksta Komercreģistrā norādītā pārstāvības persona, un pasūtītājs/komisija pārstāvības atbilstību prasībai var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs.  Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| **3.2.** | **Izslēgšanas gadījumi[[2]](#footnote-3)** (**p**retendentu (kā arī tā norādīto piesaistīto personu (apakšuzņēmēju) izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) | | |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).  Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā, nolikuma 3.pielikuma 18.punkts). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto.  Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma 4.3.5.punktā).  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām, kuras **ietekmē** līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* informācijas sistēmās*.*  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām)** | | |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs. |
| 3.3.2. | Pretendentam (*uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā*) ir jābūt **reģistrētam** Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas **Būvkomersantu** **reģistrā un** sertificētam šādā sfērā:  siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana.  Prasība attiecināma arī uz 3.5.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumu/darbu saturam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju par prasībai atbilstošu profesionālo darbību par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saite – www.bis.gov.lv |
| 3.3.3. | Pretendentam **pēdējo 5 (piecu) gadu laikā** (*un 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai* *vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir **pieredze** vismaz **1 (viena)** iepirkuma priekšmetam **līdzīga** pēc satura un apjoma līguma **sekmīgā** izpildē, kura ietvaros:   1. pretendents, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2.un/vai 3.daļai, ir veicis **apkures katla piegādi, uzstādīšanu un pieslēgšanu pie lokālā ISM (individuālā siltummezgla) objektam ar** apkurināmās telpas platību ne mazāk kā 500 kvm.; 2. pretendents, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļai, ir veicis **apkures katla uzstādīšanu un pieslēgšanu pie lokālā ISM (individuālā siltummzegla) ar** apkurināmās telpas platību ne mazāk kā 700 kvm**.**   Par līdzīgiem un prasībai atbilstošiem darbiem tiks uzskatīti arī pretendenta veikti vispārējie būvniecības darbi – ražošanas ēku celtniecība, remonts , renovācija, kosmētiskais remonts.  Visām iepirkuma priekšmeta daļām pieredze var tikt apliecināta ar 1 līgumu.  Prasībai atbilstošu pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskāko veikto darbu, ja attiecināms, ar apkures katla piegādi, norādot pasūtītāju (klientu), izpildes vietu, laiku, apjomu (apkurināmās telpas platība) un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr, aizpildot pieteikuma veidlapā formu (nolikuma 3.pielikuma 20.punkts, 2.tabula).  Darbiem/ pakalpojumiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, un objektiem (darbu izpildes vietām) nodotiem ekspluatācijā. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **profesionālo** **pieredzi,** ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai, tiek norādīta, aizpildot pieteikuma veidlapā formu (nolikuma 3.pielikuma 20.punkts, 2.tabulas forma)[[3]](#footnote-4).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī* **atsauksmi***, kura apliecina pretendenta pieredzi par prasībai atbilstošu darbu un piegāžu veikšanu no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem un veikto piegādi – darbu īss apraksts, raksturlielumi, kuri apstiprina līdzvērtību – apkures katla specifika, apkurināmās telpas platība u.tml., kā arī atsauksme – informācija par darbu un piegādes kvalitāti)*. |
| 3.3.4. | Pretendentam darbu izpildē ir **jānodrošina** sertificēti un pieredzējuši būvspeciālisti, tai skaitā **darbu vadītājs:**   1. ar spēkā esošu sertifikātu – Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 2. ar sekmīgu darbu vadītāja pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu vadīšanā, kas ietver:    1. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļai – pieredzi siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbu vadīšanā ar apkurināmo platību ne mazāk kā 500 kvm.;    2. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2.daļai – pieredzi siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbu vadīšanā ar apkurināmo platību ne mazā kā 500 kvm.   Pretendents ir atbildīgs par darbinieku – speciālistu piesaisti atbilstošā skaitā, lai spētu izpildīt Darbus nolikumā noteiktajā termiņā un apjomā. Norādot vairākus speciālistus, iesniedz informāciju par katru speciālistu. | Prasības izpildei jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:   1. **informāciju un apliecinājumu** par atlases prasībai atbilstošu speciālistu (-iem), aizpildot pieteikuma veidlapā formu (nolikuma 3.pielikuma 13.punkts, 1.tabula); 2. spēkā esošaatlases prasībai norādītā speciālista **kvalifikācijas** atbilstību **apliecinoša dokumenta kopija** (*vai norāda publiskas informācijas avotu, adresi tīmekļvietnē****)*** 3. *prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī* **atsauksmi***, kura apliecina norādītā speciālista pieredzi par prasībai atbilstošu darbu veikšanu no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu īss apraksts, raksturlielumi, kuri apstiprina līdzvērtību, kā arī informācija par darbu kvalitāti)*. |
| **3.4.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums, tā atbilstība iepirkuma dokumentācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām** | | |
| 3.4.1. | Pretendents iesniedz **Tehnisko piedāvājumu,** atbilstoši veidlapas formai – **Tāme/ Finanšu-tehniskais piedāvājums** (nolikuma 2.pielikums),  ietverot informāciju par iepirkuma priekšmetā noteiktā izpildei veicamajiem darbiem un darbu izpildei izmantotajiem materiāliem un iekārtām, un ievērojot attiecināmo iepirkumu priekšmeta daļai, kurai tiek iesniegts piedāvājums.  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām. | **Tāme (Finanšu-tehniskais piedāvājums),** iesniedz saskaņā arprasībā noteikto ar ietvertu informāciju par darbiem, materiāliem un iekārtām, ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai (nolikuma 2.pielikumā forma “Tāme/ Finanšu – tehniskais piedāvājums”). |
| 3.4.2. | **Darbu** izpildē jānodrošina **materiāli** un **iekārtas** (tai skaitā 1.daļai – cirkulācijas sūkņi un granulu bunkurs, 2. daļai granulu katls ar atbilstošu komplektāciju) atbilstošas Darba uzdevuma prasībām (nolikuma 1.pielikums) unEiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, standartiem vai ekvivalentiem.  Lai apstiprinātu piedāvājuma atbilstību šī 3.4.2.punkta prasībā noteiktajam, jāiesniedz kvalitāti un atbilstību Darba uzdevuma (nolikuma 1.pielikums) un tāmes (nolikuma 2.pielikums) prasībām apliecinoša tehniskā dokumentācija\*, ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai:   1. iepirkuma priekšmeta 1.daļai – par piedāvātajiem cirkulācijas sūkņiem, granulu bunkuru, 2. iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļai – par piedāvāto apkures katlu ar visu tā komplektāciju.   \* *Pretendents var norādīt uz* publiski pieejamu *tīmekļa vietni internetā*, kur bez maksas var pārbaudīt prasības izpildei nepieciešamo informāciju. | Lai apliecinātu atbilstību atlases prasībai, pretendentam jāiesniedz *(vai* jānorāda interneta vietnes adrese), ievērojot attiecināmo iepirkuma priekšmeta daļai, iekārtas ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju (kopijas) – **tehniskā datu lapa** jeb **ražotāja tehniskā specifikācija** u.tml.  Tehniskajā dokumentācijā jābūt informācijai – piedāvās preces nosaukums, ražotājs un modeļa nosaukums, tehniskie parametri.  Attiecināms uz visām iepirkuma priekšmeta daļām - materiāliem un iekārtām prasības izpildei iesniedz **apliecinājumu** par materiālu un iekārtu atbilstību saskaņā ar atlases prasībā noteikto (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikums) un līgumā (nolikuma 6.pielikums).  *Ja pretendenta piedāvātās darbu izpildei iekārtas / materiāli neatbilst iepirkuma nolikuma un Darba uzdevuma noteikumiem, standartiem,* jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātā materiāla pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. |
| **3.5.** | **Citi nosacījumi** | | |
| 3.5.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šādā gadījumā pretendents iesniedz:   1. **informāciju** par piesaistīto personu (par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma līguma vērtības un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās), tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (procentos, eiro); 2. piesaistītās personas **apliecinājumu vai vienošanās** kopiju, kas pierāda un apstiprina atbilstošu sadarbību informācijas veidlapā norādītajam un līguma izpildei nepieciešamo; darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču pieejamību pretendentam konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. 3. Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā:   1. pretendenta iesniegta informācija par piesaistīto personu un tai nododamo darbu daļu (veidlapa nolikuma 4.pielikumā); 2. pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē (*apliecinājumam var izmantot* veidlapu nolikuma 5.pielikumā); 3. pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās), ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā tās pienākumu līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu eiro (bez PVN) katrā iepirkuma priekšmeta daļā pilnā apjomā.
   2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
   3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
         1. piedāvājuma un tajā ietverto dokumentu noformējuma un satura atbilstības pārbaude, pārliecinoties, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vai tie noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
         2. pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude, vērtēšanas gaitā pārbaudot arī, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
         3. piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvērtēšana tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);
         4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
         5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija;
         6. ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.5.1.p.) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības.
      2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kāds nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
      3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc pasūtītāja/komisijas rīcībā esošās informācijas.
      4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.
      5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6.punktu). **Komisija, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, kuri reglamentē sektorālo sankciju risku pārraudzību, pārbauda arī sankciju risku attiecināmību par Darbu izpildei piedāvātajām iekārtām (nolikuma 3.4.2.punkts)**.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām iepirkuma priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos, iepirkuma priekšmeta apjomā (Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu);
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja divi vai vairāk atbilstoši pretendenti ir iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus un saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju *piedāvātā zemākā cena ir vienāda,* komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds).
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana.
3. **lēmuma pieņemšana**
   1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam.
   2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
4. **Iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM**
   1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
   3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   4. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu 3% (trīs procentu) apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) kā kredītiestādes(Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtu apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums),vai kā iemaksu pircēja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot informāciju atbilstoši pārskaitījuma mērķim, ietverot informāciju par pasūtītāja piešķirto līguma datumu un numuru: “Līguma nodrošinājums \_\_\_\_ *Līguma* *datums* un \_\_\_\_ (*pasūtītāja piešķirtais numurs)*”. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, jāiesniedz pasūtītājam maksājumu apliecinošs dokuments.
   5. Līguma nodrošinājuma valūta ir **eiro**. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendārās dienas pēc *visu* *Darbu izpildes* (pabeigšanas). Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 6.pielikuma 9.sadaļā.

**Pielikumā:**

1.pielikums Darba uzdevums uz 5 lp.;

2.pielikums Tāme, Finanšu - tehniskais piedāvājums /forma/ - *atsevišķā elektroniskā datnē MS Excel formātā, skat. pie iepirkuma paziņojuma LDZ mājaslapā Iepirkumu sadaļā*;

3.pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/ uz 3 lp.;

4.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/ uz 1 lp.;

5.pielikums Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /forma/ uz 1 lp.;

6.pielikums Līguma projekts uz 11 lp.

*I.Dementjeva, 27897395*

*iveta.dementjeva@ldz.lv*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

**Darba uzdevums**

apkures veida maiņai uz jauniem ar kokskaidu granulām kurināmiem ūdenssildāmiem apkures katliem

1. **Darbi (vispārējs raksturojums) – apkures veida maiņa uz jauniem ar kokskaidu granulām kurināmiem ūdenssildāmiem apkures katliem un jaunu ūdenssildāmo apkures katlu montāža.** Uzņēmējam jānodrošina darbu veikšanai, ja attiecināms, nepieciešamie apkures katli pilnā komplektācijā (turpmāk – iekārtas), materiāli, darba rīki, ierīces, darbaspēks un speciālisti saskaņā ar Līgumā un šajā Darba uzdevumā noteikto.

**Lai mainītu apkures veidu pret videi draudzīgāku, uzstādot ar kokskaidu granulām kurināmu ūdenssildāmo apkures katlu, un nodrošinātu:**

* Samazināt siltuma zudumus
* Samazināt siltumenerģijas patēriņu, automatizējot un optimizējot telpu apkures režīmus (ražošanas telpām t˚ no +12 līdz +16 ˚C, sadzīves telpām t˚ no +18 līdz +20 ˚C), saskaņā ar 05.04.2006. Eiropas parlamenta un Padomes direktīvu 2006/32/EK
* Uzlabot apkures sistēmu, savlaicīgi novēršot iespējamās avārijas situācijas.

1. Darbu veikšanai tiek ievērots **pievienotajā Tāmē noteiktais. Tāmē tiek iekļauti** visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.
2. **Darbu izpildes vietas, apjomi un termiņš:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas  nr.  (atbilstoši iepirkuma priekšm.) | **Objekts (vieta)** | | Veicamie darbi | Katla telpas platība | Apkurināmā platība | Siltumenerģiju nodrošinātais veids pašlaik | Katls | Darbu izpildes termiņš |
| Adrese | Objektu lietošanas veids |
| Apkures kalta demontāža un 2 jaunu apkures katlu uzstādīšana | | | | | | | |  |
| 1. | Depo iela 17A, Ventspilī | Administratīvās telpas, noliktavas un darbnīcas telpas | Esošā apkures katla demontāža, un lokālai ēkas apkurei 2 gab. ar kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu montāža, granulu bunkura ≈ 16 m3 izgatavošana, uzstādīšana saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi | 165 kvm. | 5414 kvm. | Ar dīzeļdegvielu kurināmais ūdenssildāmais katls *Foster Wheeler* Q= 1.0 MW, izlaiduma gads 1998. | Sagāde un piegāde nav nepieciešama.  Jāuzstāda LDz rīcībā (iegādāti 2022.g.) 2 gab. ar kokskaidu granulām kurināmie ūdenssildāmie katli KOZ-X-250 ar jaudu Q = 250 kW (kompl.) | līdz 6 mēn. |
| Atslēgšana no centralizētās siltumapgādes un jauna apkures katla piegāde un uzstādīšana | | | | | | | |  |
| 2. | Piekrastes iela 16, Daugavpils | Administratīvās telpas, noliktavas un darbnīcas telpas | Atslēgšana no centralizētās siltumapgādes tīkla. Uzstādīt lokālu, ar kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu un pieslēgt pie esošā ISM (individuālā siltummezgla). Montāžas darbus veikt saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi. | 16,9 kvm. | 524 kvm. | Centralizētā siltumapgāde,  piegādātājs SIA “Daugavpils siltumtīkli” | Nepieciešama granulu kalta piegāde | līdz 6 mēn. |
| 3. | Satiksmes iela 2c, Daugavpils | Administratīvās telpas, noliktavas un darbnīcas telpas | Atslēgšana no centralizētās siltumapgādes tīkla. Uzstādīt lokālu, ar kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu un pieslēgt pie esošā ISM (individuālā siltummezgla). Montāžas darbus veikt saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi. | 24,1 kvm. | 682,2 kvm. | Centralizētā siltumapgāde,  piegādātājs SIA “Daugavpils siltumtīkli” | Nepieciešama granulu kalta piegāde | līdz 6 mēn. |

1. **Darbu izpildē jānodrošina:**

**Attiecināms uz visiem objektiem**

* 1. Veicot Darbus jāievēro visus spēkā esošo tiesību aktus, kuri attiecas uz darbu izpildi, darba drošību, vides aizsardzību, ugunsdrošību, elektrodrošību, tai skaitā Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”, LBN 231-15 “Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana”.
  2. Darbu izpildei Izpildītājs nodrošina visus nepieciešamos resursus – kvalificētu personālu, darbaspēku, materiālus, inventāru, atbilstošu tehnisko nodrošinājumu u.c.
  3. Darbu veikšanā Izpildītājs nodrošina radušos atkritumu/būvgružu savākšanu un izvešanu no pasūtītāja telpām un ēku teritorijas.
  4. Izpildītājs pēc darbu veikšanas ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērš Darbu veikšanas vietā tā radītos bojājumus, t.sk. lokāli atjauno apdari, atjauno telpas vizuālo stāvokli.
  5. Par jauno apkures katlu izvietojumu (iekšējo/ ārējo) izvietojumu Uzņēmējam (darbu izpildītājam) jāvienojas ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas.
  6. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.
  7. **Siltumapgādes sistēmas montāžai** izmantot tērauda metināmās caurules. Pēc iekārtu un cauruļvadu montāžas darbu pabeigšanas jāveic hidrauliskā pārbaude. Cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda atgaisotāji, zemākajās vietās jāuzstāda lodveida izlaides krāni. Visi tērauda cauruļvadi jāattīra no rūsas, jāpārklāj ar pretkorozijas gruntskrāsu un jāuzklāj akmens vates siltumizolācijas čaulas ar alumīnija pārklājumā, atbilstošā biezumā.

**Objektam (Iepirkuma priekšmeta 1.daļa) – Depo iela 17A, Ventspils.**

Ēka izvietota – Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 2700023023002.

**Darbu apraksts:**

Demontēt vienu ar dīzeļdegvielu kurināmo ūdenssildāmo katlu *Foster Wh*eeler Q= 1.0 MW, izlaiduma gads 1998, t.sk..

* katlu apsaisti;
* elektroinstalācijas pievadu katliem un to automātiku;
* skursteņa pievada atslēgšanu no katla;
* metālkonstrukciju tiltiņu un kāpnes

Demontētais katls jāizved ārpus katlumājas telpām un jānodod Pasūtītājam.

Divu LDZ rīcībā esošu (iepriekš 2022.gadā iegādātu) kokskaidu granulām kurināmu ūdenssildāmo katlu KOZ-X-250 ar jaudu Q = 250 kW (kompl.) montāža katlumājā.

* katlu novietošana, līmeņošana;
* granulu tvertnes uzstādīšana, pieslēgšana pie katliem;
* granulu bunkura ≈ 16 m3 (atbilstoši pievienotai skicei vai ekvivalents) izgatavošana, pamatu sagatavošana un uzstādīšana blakus katlumājai, padevi no bunkura uz granulu tvertni nodrošināt ar atbilstoša šneka palīdzību. Paredzēt bunkura uzpildi ar *pneimo* padevi un no *Big-bag* maisiem;
* katlu pieslēgšana pie esošā dūmeņa izvada, ar nerūsējošā tērauda izolētām fasondaļām;
* katlu pieslēgšana esošiem siltumtīkliem, paredzot nepieciešamos materiālus, fasondaļas;
* divu jaunu, jaunās paaudzes elektroniskos cirkulācijas sūkņu, ekvivalentu pēc jaudas un ražības vecajiem (Q=51,0 m3/h, H-40,0 m, apgr. 2900 min.) nodrošināšana (piegāde) un uzstādīšana;
* mazo loku abiem katliem izveidošana, paredzot materiālus, cirkulācijas sūkņi - jaunās paaudzes elektroniskie ar fasondaļām (Stratos MAXO 25/6 vai ekvivalents);
* attālinātas katlu vadības nodrošināšana;
* automātiskās pelnu izvākšanas sistēmas uzstādīšana un ieregulēšana;
* SMS paziņojumu pieslēgšana – bezmaksas mobilo paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto numuru par izmaiņām -temperatūras spiediens;
* elektroinstalācijas montāža;
* automātiskās vadības un kontroliera bloka pieslēgšana, ieregulēšana;
* starpbunkura devēju nodrošināšana (piegāde) un montāža granulu automātiskai uzpildei;
* granulu šneku ≈ 6 m nodrošināšana (piegāde)un uzstādīšana granulu padevei no lielā bunkura uz starpbunkuru;
* degļa ieregulēšana, izmantojot gāzes analizatoru;
* katla palaišana, ieregulēšana un personāla apmācība;
* par piegādātajām iekārtām (cirkulācijas sūkņi), kuras tiek uzstādītas objektā, jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija (pase, ekspluatācijas instrukcija un atbilstības deklarācija, CE sertifikāts), kura apliecina, ka piegādātā iekārta ir jauna un atbilst darba uzdevuma un tāmes prasībām;
* izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam – katlumājas principiālā apsaistes shēma A3 formātā, katla palaišanas instrukcija u.c., ja attiecināms katla un apkures sistēmas drošai lietošanai dokumentācija. Lai nodrošinātu izturību pret bojājumiem, mitrumu un burzīšanos, minēto izpilddokumentāciju iesniedz ielaminētu.

**Objektam (iepirkuma priekšmeta 2.daļa) – Piekrastes iela 16, Daugavpils.**

Ēka izvietota – Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 05000080415001.

**Darbu apraksts:**

Demontēt centralizētās apkures siltumtīklu pievadu ISM (individuālais siltummezgls).

Veikt ar kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu ar jaudu Q=57kW – Q=63kW montāžu ISM slēgtā telpā ar platību 16,9 m2.

* Granulu katlam jāatbilst 5. klasei\* ar sildvirsmas un degļa automātisko pneimo tīrīšanu, automātisko pelnu izvākšanu;
* Novietot un līmeņot katlu;
* Nodrošināt (piegādāt) un uzstādīt granulu tvertni 900l -1000l un pieslēgt pie katliem;
* Izgatavot kāpnes granulu tvertnes uzpildīšanai;
* Izgatavot dūmeni no nerūsējošā tērauda izolētām fasondaļām, dūmenim jābūt 0,5 m virs jumta kores;
* Pieslēgt katlu pie izgatavotā dūmeņa;
* Pieslēgt katlu pie esošā ISM, paredzot nepieciešamos materiālus, fasondaļas;
* Uzstādīt akumulācijas tvertni 900l -1100 l ar siltumizolācijas pārklājumu (100 mm), akumulācijas tvertni jāsaslēdz vienotā sistēmā;
* Veikt ISM iekārtu racionālāku izvietojumu telpā (daļēja rekonstrukcija);
* Pieslēgt un ieregulēt automātisko pelnu izvākšanu;
* Nodrošināt SMS pieslēgšanu - – bezmaksas mobilo paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto numuru par izmaiņām -temperatūras spiediens;
* Veikt elektroinstalācijas pievada montāžu;
* Pieslēgt un ieregulēt automātiskās vadības un kontroliera bloku;
* Ieregulēt degli, izmantojot gāzes analizatoru;
* Palaist un ieregulēt katlu, veikt personāla apmācību;
* Par piegādātajām iekārtām, kuras tiek uzstādītas objektā, jāiesniedz ražotāja tehniskā dokumentācija (pase, ekspluatācijas instrukcija un atbilstības deklarācija, CE sertifikāts), kura apliecina, ka piegādātā iekārta ir jauna un atbilst darba uzdevuma un tāmes prasībām.
* Izpilddokumentācijas sagatavošana un izsniegšana Pasūtītājam – katlumājas principiālā apsaistes shēma A3 formātā, katla palaišanas instrukcija u.c., ja attiecināms katla un apkures sistēmas drošai lietošanai dokumentācija. Lai nodrošinātu izturību pret bojājumiem, mitrumu un burzīšanos, minēto izpilddokumentāciju iesniedz ielaminētu.
* .

**\*** *informatīva piezīme –* 5.klases kalts ir automātisks apkures katls, kas pielāgots biomasas sadedzināšanai granulu veidā. Apkures katlu korpusi, kas pilnībā izgatavoti no sertificēta tērauda ir 6 mm biezi. Svarīga katla priekšrocība ir siltummaiņa plākšņu konstrukcija, kurai aizmugurē ir īpašs tīrīšanas mehānisms. Šim mehānismam ir divas funkcijas: tas uztur siltummaini pareizā tīrībā un darbojas kā turbulenta izplūdes gāze. Katls ir aprīkots ar KIPI degli, kura degšanas kamera, pagriežot, attīra krāsni no iegūtajiem izdedžiem un pelniem, pateicoties kuriem deglis visu laiku darbojas efektīvi, nesamazinot jaudu un nepiesprūstot. Šie īpašie risinājumi ļauj sadedzināt bez dūmiem, radīt zemu izplūdes gāzu daudzumu un sasniegt augstu efektivitāti - 91,9%. Uzlabotā automatizācija, kas atbalsta siltumsūkni, karstu ūdeni, papildus sūkņus, sajaukšanas vārstus, degvielas aizdedzes sistēmu un darbību modulācijas režīmu, nozīmē, ka šī granulu katla darbība tiek samazināta līdz nepieciešamajam minimumam. Katls ir ieguvis ekoloģisko sertifikātu *IChPW Zabrzē*, kas apstiprināts ar testiem - tas atbilst termiskās efektivitātes un emisijas prasību kritērijiem saskaņā ar PN-EN 303-5: 2012 5. klasē

**Objektam (iepirkuma priekšmeta 3.daļa) – Satiksmes iela 2c, Daugavpils.**

Ēka izvietota – Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 05000090501003.

**Darbu apraksts:**

Demontēt centralizētās apkures siltumtīklu pievadu ISM (individuālais siltummezgls).

Uzstādīt kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu ar jaudu Q=78- Q = 85 kW (kompl.) ISM slēgtā telpā ar platību 24,1 m2.

* Granulu katlam jāatbilst 5. klasei\* ar sildvirsmas un degļa automātisko pneimo tīrīšanu, automātisko pelnu izvākšanu;
* Novietot un līmeņot katlu;
* Uzstādīt granulu tvertni 1000 l un pieslēgt pie katla;
* Izgatavot kāpnes granulu tvertnes uzpildīšanai;
* Izgatavot dūmeni no nerūsējošā tērauda izolētām fasondaļām, dūmenim jābūt 0,5 m virs jumta kores;
* Pieslēgt katlu pie izgatavotā dūmeņa;
* Pieslēgt katlu pie esošā ISM, paredzot nepieciešamos materiālus, fasondaļas;
* Uzstādīt akumulācijas tvertni 900l-1000 l ar siltumizolācijas pārklājumu (100 mm) akumulācijas tvertni, saslēdzot vienotā sistēmā;
* Veikt ISM iekārtu racionālāku izvietojumu telpā (daļēja rekonstrukcija);
* Pieslēgt un ieregulēt automātisko pelnu izvākšanu;
* Nodrošināt SMS – bezmaksas mobilo paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto numuru par izmaiņām -temperatūras spiediens;
* Veikt elektroinstalācijas pievada montāžu;
* Pieslēgt un ieregulēt automātiskās vadības un kontroliera bloku;
* Ieregulēt degli, izmantojot gāzes analizatoru;
* Palaist un ieregulēt katlu, veikt personāla apmācību;
* Izpilddokumentācijas sagatavošana un izsniegšana Pasūtītājam – katlumājas principiālā apsaistes shēma A3 formātā, katla palaišanas instrukcija u.c., ja attiecināms katla un apkures sistēmas drošai lietošanai dokumentācija. Lai nodrošinātu izturību pret bojājumiem, mitrumu un burzīšanos, minēto izpilddokumentāciju iesniedz ielaminētu.

**\*** *informatīva piezīme –* 5.klases kalts ir automātisks apkures katls, kas pielāgots biomasas sadedzināšanai granulu veidā. Apkures katlu korpusi, kas pilnībā izgatavoti no sertificēta tērauda ir 6 mm biezi. Svarīga katla priekšrocība ir siltummaiņa plākšņu konstrukcija, kurai aizmugurē ir īpašs tīrīšanas mehānisms. Šim mehānismam ir divas funkcijas: tas uztur siltummaini pareizā tīrībā un darbojas kā turbulenta izplūdes gāze. Katls ir aprīkots ar KIPI degli, kura degšanas kamera, pagriežot, attīra krāsni no iegūtajiem izdedžiem un pelniem, pateicoties kuriem deglis visu laiku darbojas efektīvi, nesamazinot jaudu un nepiesprūstot. Šie īpašie risinājumi ļauj sadedzināt bez dūmiem, radīt zemu izplūdes gāzu daudzumu un sasniegt augstu efektivitāti - 91,9%. Uzlabotā automatizācija, kas atbalsta siltumsūkni, karstu ūdeni, papildus sūkņus, sajaukšanas vārstus, degvielas aizdedzes sistēmu un darbību modulācijas režīmu, nozīmē, ka šī granulu katla darbība tiek samazināta līdz nepieciešamajam minimumam. Katls ir ieguvis ekoloģisko sertifikātu *IChPW Zabrzē*, kas apstiprināts ar testiem - tas atbilst termiskās efektivitātes un emisijas prasību kritērijiem saskaņā ar PN-EN 303-5: 2012 5. klasē.

Pielikumā (materiāli pievienoti elektroniskā formā atsevišķās datnēs, iepirkuma ietvaros skat. pie iepirkuma paziņojuma LDZ mājas lapā):

1. objektam **Depo iela 17A, Ventspilī –** Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, Zemes robežu plāna attēls un Granulu bunkura skice;
2. objektam **Piekrastes iela 16, Daugavpils –** Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta , Zemes robežu attēls;
3. objektam **Satiksmes iela 2c, Daugavpils –**Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, Zemes robežu attēls.

**2. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

**Tāme**

**Finanšu – tehniskā piedāvājuma forma[[4]](#footnote-5)**

pievienots elektroniskā formā *MS Excel* datnē (lūdzu skatīt pievienotu šī iepirkuma paziņojumam LDZ mājaslapā iepirkumu sadaļā)

**3. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

/forma/

2023.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

**Iepirkums:** sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa”, identifikācijas Nr. LDz 2023/12-SPAV

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Pretendenta nosaukums, reģ.nr.)*

reģ.Nr. Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Būvkomersanta apliecības Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprinām iepirkumam piedāvājumu un ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

1. Apliecinām savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Apkure veida maņa” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvājam veikt iepirkuma nolikuma prasībām (t.sk. Darba uzdevumam, Tāmei un Līguma projektam) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iesniegto Tāmi (Finanšu – Tehniskais piedāvājums) **par šādu cenu**:

*norāda informāciju par daļu, kurai iesniedz piedāvājumu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daļas  Nr. | Darbi | Dati par piedāvāto iekārtu | Summa EUR bez PVN\* |
|  |  | piedāvātais **bunkurs,** **cirkulācijas sūknis** (nosaukums, tā ražotājs, ražotājvalsts) |  |
| 1. | Objektā - Depo ielā 17A, Ventspilī,  esošā apkures katla demontāža, lokālai ēkas apkurei 2 gab. ar kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu montāža, granulu bunkura ≈ 16 m3 izgatavošana, uzstādīšana saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi | (..) | (..) |
|  |  | piedāvātais **apkures katls** (marka vai preču zīme, modelis, jauda tā ražotājs, ražotājvalsts) |  |
| 2. | Objektā - Piekrastes ielā 16, Daugavpilī,  atslēgšana no centralizētās siltumapgādes tīkla, pievadu ISM (individuālais siltummezgls) demontāža un lokālai ēkas apkurei ar kokskaidu granulām kurināmā ūdenssildāmā katla montāža saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi | (..) | (..) |
| 3. | Objektā - Satiksmes ielā 2c, Daugavpilī,  atslēgšana no centralizētās siltumapgādes tīkla, centralizētās siltumapgādes pievadu ISM (individuālais siltummezgls) demontāža un lokālai ēkas apkurei ar kokskaidu granulām kurināmā ūdenssildāmā katla montāža saskaņā ar darba uzdevumu un tāmi | (..) | (..) |

\* PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. Apliecinām, ka iepirkuma dokumentācija (nolikums ar tā pielikumiem) ir skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecinām, ka neatbilstam nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Apliecinām, ka esam informēti, ka piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu, ja piedāvājuma derīguma termiņa laikā *(jebkurā no uzskaitītajiem gadījumiem)*:
   1. pretendents tiek izslēgts no LR Būvkomersantu reģistra[[5]](#footnote-6),
   2. izpildās kāds no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. Garantējam, ka šī pieteikuma 5.punktā noteiktais tiks nodrošināts arī iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līguma izpildes laikā, t.sk.
   1. būsim reģistrēti (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējs, ja tāds piesaistīts, būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un sertificēts attiecīgā sfērā, - atbilstoši veicamo darbu apjomam)*;
   2. būs spēkā esoša (iestājoties derīguma termiņam, tiks nodrošināta savlaicīgā tā pagarināšana) Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē.
5. Atzīstam sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
6. [*apliecina, ja iesniedz piedāvājumu iepirkuma priekšmeta visām daļām vai tikai 1.daļai:*] Piedāvājam garantijas termiņu veiktajiem darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem *[nosacījums: norādot termiņu ņem vērā nolikuma 2.8.punktā noteikto:]* \_\_\_ mēneši jeb \_\_\_ gadi no dienas, kad abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas dokuments.

[*apliecina, ja iesniedz piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļai*] Piedāvājam garantijas termiņu veiktajiem darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem un jaunajam apkures katlam (attiecināms uz visu tā komplektāciju) *[ne mazāk kā 24 mēnesi jeb 2 gadi:]*\_\_\_ mēneši jeb \_\_\_ gadi no dienas, kad abpusēji parakstīts Preces un Darbu pieņemšanas dokuments.

1. Piedāvājam **samaksas termiņu** 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un iesniegts rēķins, ievērojot nolikuma 2.9.punktā noteiktos nosacījumus un līguma projektā (iepirkuma nolikuma 6.pielikums) noteikto kārtību un nosacījumus.
2. Apliecinām, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas iepirkuma priekšmeta, izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: *iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļai* – granulu bunkura un cirkulācijas sūkņa vērtībā (cena); *iesniedzot piedāvājumu 2.un 3.daļai* – jaunu ūdens sildāmo ar kokskaidu granulām apkures katlu vērtība (cena) un to piegāde, *attiecināms uz visām iepirkuma priekšmeta daļām* – darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, mehānismu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, iegādes un ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, līguma nodrošinājuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi utt., ņemot vērā Darba uzdevumā, Tāmē un līguma projektā noteikto.
3. Garantējam, ka iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi tiks veikti kvalitatīvi un saskaņā ar labāko praksi un atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām.
4. Apliecinām, ka iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē tiks izmantotas **iekārtas** un **materiāli**, kuri ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīviem
5. Garantējam, ka **Darbu** izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti un vienlaikus informējam un apliecinām, ka darbu izpildei tiks piesaistīts iepirkumā noteiktajām prasībām (iepirkuma nolikuma 3.3.5.punkts) atbilstošs speciālists:

*1.tabula. Pretendenta speciālistu kvalifikācija.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vārds uzvārds | Speciālista kvalifikācija, Sertifikāts, licence, apliecība (*nr., izdevējs un termiņš*) un pieredze | *Norādīto informāciju apstiprina piedāvājumam pievienots apliecinošs dokuments (kopija) vai norāde uz interneta vietni (links), kur attiecīgā informācija pārbaudāma* | Sadarbības tiesiskais pamats  (darba līgums, uzņēmuma sadarbības līgums ar attiecīgo speciālistu u.c.) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Garantējam, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.
2. Apliecinām, ka **līguma nodrošinājuma** nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
3. Apliecinām, ka līguma noslēgšanas gadījumā tiks noformētas un iesniegtas pasūtītājam iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises *(arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem)* atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilstam tiem un apņemamies arī turpmāk strikti tos ievērot paši un nodrošināt, ka tos ievēro arī mūsu darbinieki.
5. Apliecinām, ka pretendents *[pretendenta nosaukums:]* \_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
6. Apliecinām*,* ka Darbu izpildei piedāvātās iekārtas, materiāli, kā arī pretendents, Darbu izpildes un iekārtas un materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijasatbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam.
7. Informējam par iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līguma izpildi (iepirkuma nolikuma 3.3.4.punkta izpildei[[6]](#footnote-7)):

*2.tabula. Informācija par pretendenta pieredzi.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gads*  *(līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums))* | *Objekta nosaukums, apkurināmā platība* | *Darbu apraksts (t.sk.katla tehniskie parametri, jauda, skaits, veikto darbu specifika, raksturojums)* | Klients (darbu saņēmējs) | |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) [[7]](#footnote-8) |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

1. Garantējam, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas,ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.
2. Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese (korespondences saņemšanai) |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto personu

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

**Iepirkuma procedūra**: sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV)

Informē par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no kopējā veicamo darbu apjoma) un/vai norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendenta piesaistīto personu | | Veicamais pakalpojums, darbs un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei  (īss raksturojums) | Veicamā pakalpojuma/darbu apjoms | |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) | no kopējā apjoma % | no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR bez PVN |
| (…) | (…) | (…) |  | |
| (…) | (…) | (…) |  | |

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinu, ka norādīto piesaistīto apakšuzņēmēju pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

datums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

**5. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

*(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)*

**Pretendenta**

**piesaistītās personas apliecinājums**

*[Vietas nosaukums],* *[gads]*.gada *[datums]*.*[mēnesis]*

**Iepirkuma procedūra**: sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV)

Ar šo [*Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā iepirkuma procedūrā kā [*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese]* (turpmāk – Pretendents)

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:],* **norādītā persona**, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

**apakšuzņēmējs**, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]*

veikt šādus darbus: *[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*

Un/vai veikt šādus pakalpojumus

*[kodolīgs pakalpojuma apraksts]*

3. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

datums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

**6. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa”

(identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

*Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts līguma saskaņā ar šo projektu. Līguma projekts var tikt precizēts (papildināts un koriģēts) ar nenozīmīgiem papildinājumiem, korekcijām, piemēram, ja izmantotie formulējumi ir neprecīzi, pārrakstīšanās un tehniski kļūdu labojumi, par kārtību un termiņiem savstarpējai informācijas apmaiņai, ja puses vienojas par abpusēji izdevīgākiem un/vai ērtākiem risinājumiem, līguma ērtākai izpildei par atbildīgo kontaktpersonu noteikšanu, par atbildīgo personu pārstāvības tiesībām un apjomu noteikšanu u.c.,*

*kā arī attiecībā uz norēķiniem – reizi mēnesī vai pēc visu darbu izpildes, atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības.*

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

par apkures veida maiņu uz jauniem ar kokskaidu granulām kurināmiem ūdenssildāmiem apkures katliem

**VAS “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk – **Pasūtītājs***,* tās (*amats)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds uzvārds)* \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]*,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – **Uzņēmējs***,* tā \_\_\_\_\_\_*(amats)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds uzvārds)* personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. **Pasūtītājs** uzdod un **Uzņēmējs** par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt Darba uzdevumā (Līguma 1.pielikums) norādītajā objektā (turpmāk – Objekti) apkures veida maiņai nepieciešamos darbus uz jaunu ar kokskaidu granulām kurināmu ūdenssildāmu apkures katlu un jauna ūdenssildāmā apkures katla *[tiek piemērots atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai (darbu apjomam), par kuru tiek noslēgts līgums – noslēdzot līgumu par iepirkuma priekšmeta 2.un3.daļu:]* piegādi un montāžu *[noslēdzot līgumu par iepirkuma priekšmeta 1.daļu:]* montāžu (turpmāk – **Darbi)**,atbilstoši **Pasūtītāja** organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) (turpmāk – iepirkums) nolikumam (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada \_\_.\_\_\_ \_\_.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar….), **Uzņēmēja** piedāvājumam (2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikuma vēstule Nr.\_\_\_ ar tās pielikumiem), Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums) un Tāmei (Līguma 2.pielikums).
   2. **Uzņēmējs** apliecina un parakstot šo Līgumu apstiprina, ka ir iepazinies ar tehniskajiem apstākļiem **Objektā**, lai kvalitatīvi veiktu Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā Darbus.
2. **Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība**
   1. **Līgumcena**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), ir **\_\_\_ EUR (\_\_eiro,\_\_ centi)**. Atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, papildus aprēķina PVN. Detalizēts **līgumcenas** aprēķins pievienots Līguma 2.pielikumā “Tāme”.
   2. **Līgumcena** ietver visas **Uzņēmēja** ar šī Līguma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, t.sk. [*tiek piemērots līgumam par iepirkuma priekšmeta 2.un3.daļu:]* jaunu ūdens sildāmo ar kokskaidu granulām apkures katlu vērtība (cena) un to piegāde, *[tālāk saturs tiek piemērots visām iepirkuma priekšmeta daļām:]* darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, mehānismu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, iegādes un ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, un citas iespējamās izmaksas darbu/saistību pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, kuras **Uzņēmējs** apņemas samaksāt.
   3. Pēc **Pušu** savstarpējās rakstiskas vienošanās, **Pasūtītājam**ir tiesības palielinātvai samazināt šajā **Līgumā** nolīgto apjomu līdz 20% (divdesmit procentiem), saglabājot **Līguma** nosacījumus.
   4. **Uzņēmējs**par faktiski izpildītajiem un pieņemtiem **Darbiem** iesniedz dokumentu apmaksai (rēķinu), Rēķins tiek sagatavots, ievērojot Līguma 2.5.punktā noteikto *[Puses var vienoties par formu un iesniegšanas kārtību un veikt nepieciešamos precizējumus šajā Līgumā:]* un iesniegts **Pasūtītājam** papīra formā *[vai]* elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām pusēm saistošs. **Uzņēmējs** saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta to no **Uzņēmēja** elektroniskās pasta adreses “**\_\_\_\_\_\_\_\_**” uz **Pasūtītāja** elektronisko pasta adresi **rekini@ldz.lv**. Jebkura no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā noradītās elektroniskā pasta adreses saskaņā ar Līguma 16.2.punktā noteikto.
   5. Līguma 2.4.punktā minētajā maksājuma dokumentā norāda datus saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām, kā arī noteikti norāda **Pasūtītāja** juridisko adresi un **Pasūtītāja** struktūrvienības (Darbu pieņēmēja) rekvizītus (sk. šī Līguma 17.sadaļu), **Pasūtītāja**piešķirto **Līguma** numuru un datumu.
   6. Samaksa tiek veikta par izpildītiem un pieņemtiem **Darbiem** 30 (trīsdesmit)kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts **Līguma** noteikumiem atbilstošs rēķins un **Pušu** pārstāvju parakstīts akts-forma Nr.2 un **Darbu** pieņemšanas – nodošanas akts (saskaņā ar Līguma 7.1.punktu) un **Uzņēmējs** iesniedzis **Pasūtītājam** garantijas perioda garantijas polisi (6.6.12.punkts). *[ja līgums tiek noslēgts par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām:]* Rēķins var tikt noformēts un iesniegts pēc **Uzņēmēja** izvēles – pēc Darbu izpildes vienā vai vairākos objektos.
   7. Gadījumā, ja **Darbu** izpilddokumenti vai rēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai nav norādīts **Pasūtītāja** piešķirtais Līguma numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, **Pasūtītājam** ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
3. **Darbu izpildes termiņš**
   1. **Darbu** veikšana jānodrošina pilnā apmērā: *(tiks norādīts darbu izpildes termiņš saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto:)* \_\_\_\_\_\_\_ laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.
   2. **Uzņēmējs** **Darbu** izpildi veic saskaņā ar savstarpēji saskaņoto darbu izpildes grafiku, bet uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.
4. **Darbu, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas**
   1. **Uzņēmējs** atbild par **Darba** izpildei izmantoto materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām, par **Darbu** izpildi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, par iekārtu (apkures katlu) uzstādīšanu saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju un rekomendācijām.
   2. **Uzņēmējs** garantē, ka **Darbu** izpildei piegādātie būtiskākie materiāli*[tiek piemērots atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai (darbu apjomam), par kuru tiek noslēgts līgums – noslēdzot līgumu par iepirkuma priekšmeta 2.un3.daļu:]*, tai skaitā jaunā iekārta (apkures kalts) *[attiecināms uz visām iepirkuma priekšmeta daļām:]* cirkulācijas sūkņi u.tml. ir jauni un iepriekš nav lietoti, ar standartiem atbilstošu kvalitāti, un **Darbu** kvalitāti atbilstošu Līgumam, t.sk. tehniskajām prasībām (Līguma 1. un 2.pielikums).
   3. **Uzņēmējs par piegādātājām iekārtām, materiāliem**  iesniedz **Pasūtītājam** rūpnīcas – izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kas apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie būtiskākie materiāli, tai skaitā jaunais apkures kalts, ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem.
   4. Garantijas termiņš **Darbiem** un sertificētiem materiāliem *[termiņš* *tiks norādīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam:]* **\_\_\_** (*vārdiem*) **mēneši** no Darbu pieņemšanas - dokumenta parakstīšanas datuma (Līguma 7.1.punkts).
   5. **Pasūtītājs** garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt **Uzņēmējam** pretenziju par izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.
   6. Ja pēc **Darbu** pieņemšanas **Pasūtītājs** konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot **Darbu** izpildi parastajā kārtībā, vai rodas iebildumi par darbu un materiālu kvalitāti, rodas cita veida iebildumi par paveikto **Darbu** kvalitāti, **Pasūtītājs** rakstiski ziņo par minēto, informāciju par konstatēto neatbilstību nosūtot uz Līguma 17.2.punktā norādīto elektronisko pastu, un izsauc **Uzņēmēja** pilnvaroto personu, lai noformētu abpusēju aktu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
   7. Iestājoties **Līguma** 4.6.punktā noteiktajam, **Pušu** pārstāvju klātbūtnē tiek noformēts akts par konstatēto neatbilstību. Ja **Uzņēmēja** pilnvarotā persona neierodas **Pasūtītāja** ziņojumā norādītajā laikā un vietā, tad **Pasūtītājs** vienpusēji noformē aktu par konstatēto neatbilstību, piedaloties **Pasūtītāja** pārstāvim un trešajai personai, un tiek uzskatīts, ka **Uzņēmējs** tam piekrīt.
   8. Konstatētās neatbilstības, trūkumu un defektus **Uzņēmējs** novērš vai veic nekvalitatīvo materiālu nomaiņu pret jauniem par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad noformēts akts par neatbilstībām vai citā laikā, par ko **Puses** ir vienojušās.
   9. **Uzņēmējam** reizē ar **Darbu** pieņemšanas – nodošanas aktu jāiesniedz **Pasūtītājam** foto fiksācijas, kas vizuāli apliecina veiktos darbus (uzstādītie gaismekļi).
   10. **Darbiem** jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuri attiecināmi uz **Darbu** izpildi, t.sk. Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” u.c.
   11. **Darbu** izpildē izmantotajiem materiāliem un ierīcēm ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.
   12. Līdz **Darbu** pieņemšanas dokumenta abpusējai parakstīšanai **Uzņēmējs** uzņemas visu risku saistībā ar **piegādātajām iekārtām, materiāliem**, tai skaitā, risku par jebkādiem **to** bojājumiem un nejaušu bojāeju.
   13. Īpašuma tiesības uz **piegādātajām iekārtām, materiāliem** pāriet **Pasūtītājam** brīdī, kad **Pasūtītājs** ir veicis apmaksu pilnā apmērā. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim **Uzņēmējam** nav tiesību **piegādātās iekārtas, materiālus** atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt. Neapmaksātās iekārtas, materiāli nekādā gadījumā nevar būt **Uzņēmēja** kustamās mantas aprakstes sarakstā un nevar kalpot par segumu **Uzņēmēja** parādu piedziņas gadījumā par labu trešajām personām un to nedrīkst nekādā veidā apgrūtināt, izņemot Līguma 10.7.punktā noteikto.
5. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. **Pasūtītājs** ir tiesīgs apturēt **Darbu** izpildi, ja **Uzņēmējs** pārkāpj Līguma 6.6.1. un 6.6.2.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi **Pasūtītājam**, sastādot aktu un rakstiski paziņojot **Uzņēmējam.**
   2. **Pasūtītājs** apņemas sadarboties ar **Uzņēmēju**, sniegt **Uzņēmējam** nepieciešamo vispārpieejamo informāciju, nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar **Darbiem** un ir **Pasūtītāja** rīcībā, tai skaitā saskaņot **Darbu** izpildes grafiku.
   3. Pēc **Uzņēmēja** rakstiska pieprasījuma, **Pasūtītājs** izskata iespēju atļaut izmantot **Darbu** veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).
   4. Pēc **Uzņēmēja** rakstiska pieprasījuma, **Pasūtītājs** izskata iespēju nodrošināt sadzīves telpu **Uzņēmēja** darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.
   5. **Pasūtītājs** pieņem **Uzņēmēja** izpildītos **Darbus**, ja tiek atbilst **Līguma** noteikumiem, tai skaitā**Pasūtītāja** izvirzītajām prasībām – **Darba** uzdevumam (Līguma 1.pielikums) un tāmei (Līguma 2.pielikums), parakstot **Darbu** pieņemšanas dokumentu.
   6. **Pasūtītājam** ir tiesības kontrolēt **Darba** izpildes gaitu un pieprasīt no **Uzņēmēja** kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
   7. No **Pasūtītāja** puses tiek nozīmēta atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par **Līgumā** noteikto saistību izpildi: skat. Līguma 17.1.punktā.
6. **Uzņēmēja** **tiesības un** **pienākumi**
   1. **Uzņēmējs** ir tiesīgs veikt darbus vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās, **Uzņēmējs** rakstiski informē **Pasūtītāja** atbildīgo personu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00
   2. **Uzņēmējs** nodrošina **Darbu** uzsākšanu Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā.
   3. **Uzņēmējs** apņemas nodrošināt **Darbu** izpildi ar nepieciešamiem materiāliem, transportu, mehānismiem un atbilstošu personālu, t.sk. elektrodrošības speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju Darbu izpildei ar elektrodrošības pievadiem un elektroinstalācijām, saskaņā ar Līguma noteikumiem un **Pasūtītāja** norādījumiem.
   4. **Uzņēmējs** ir atbildīgs par trešajām personām un **Pasūtītājam** nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā **Darbu** izpildes laikā, un **Uzņēmējs** atlīdzina visus nodarītos zaudējumus
   5. **Uzņēmējam un speciālistam** (*elektrodrošības**speciālistam un darbu vadītājam*) **ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Uzņēmējs un vadošais būvspeciālists pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.** Apdrošināšanas polisi iesniedze-doc formātā, *nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot* **Pasūtītājai**atbildīgajai personai par līguma izpildi.
   6. **Uzņēmējam** ir šādi pienākumi:
      1. ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
      2. veikt Līgumā paredzētos darbus ar personālu, kurš ir apmācīts, ja attiecināms, atestēts saskaņā ar Latvijas energostandartu LEK 025”*„*Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” un Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 *“Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.* Nepieciešams zināt drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 *“Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”*), kā arī zināt drošus Darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un Darba aprīkojumiem;
      3. informēt savus darbiniekus par darba zonā esošajiem riskiem un riska faktoriem;
      4. nekavējoties ziņot **Pasūtītāju** par notikušu nelaimes gadījumu ar **Uzņēmēja** darbinieku;
      5. pēc **Pasūtītāja** prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši **Uzņēmēja** darbinieki;
      6. izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto **Darbu** izpildi;
      7. kvalitatīviun šajā **Līgumā** noteiktajā termiņā un apjomā veikt **Līgumā** paredzētos **Darbus**,ievērot **Darbu** izpildei kvalitātes un standartu līmeni atbilstošu Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktajam;
      8. nodrošināt Darbu izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem
      9. sakopt savu darba vietu pēc darba pabeigšanas un arī katras darbu veikšanas dienas noslēgumā;
      10. uzņemties atbildību par darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu (tai skaitā **Pasūtītāja** iekārtas, kuras nodotas **Uzņēmējam** darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu pieņemšanas dokumenta abpusējai parakstīšanai;
      11. **Darbu** veikšanas gaitu saskaņot ar Līgumā noteikto **Pasūtītāja** Atbildīgo personu (Līguma 17.1.punkts);
      12. pēc **Darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas par visu Darbu izpildi** (7.1.punkts) parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt **Pasūtītājam** garantijas perioda garantijas polisi uz 2 (diviem) gadiem jeb 24 (divdesmit četriem) mēnešiem **5 (piecu) procentu apmērā no Līgumcenas (2.1.punkts), norādot** **Pasūtītāju** kā nodrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta līgumā noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības neapmaksāt **Uzņēmējam** Līgumā noteiktajā kārtībā noformēto un iesniegto rēķinu par izpildītiem un pieņemtajiem **Darbiem** līdz brīdim kamēr **Uzņēmējs** iesniedz **Pasūtītājam** garantijas perioda garantijas polisi.
      13. Nepieciešamības gadījumā, **Uzņēmējs** ar Atbildīgo personu saskaņo laiku par veikšanu demontāžas darbiem, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī **Darbu** izpildē, kur attiecināms, izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem **Objektā**.
      14. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu **Darbu** laikā veikt tikai pēc **Pasūtītāja** atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.
      15. **Uzņēmējs** nodrošina ar savu transportu un darbaspēku, lai savlaicīgi tiktu savākti un izvesti būvgruži, gruži un atkritumi, izņemot darba procesā radušos metāllūžņus, kurus novieto ar Līgumā noteikto Atbildīgo personu saskaņotā vietā ēkas teritorijā;
      16. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, **Uzņēmējam** ir tiesības piesaistīt tikai tos apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus, kurus tas ir norādījis, iesniedzot Līguma 1.punktā minētajā iepirkumā un kuri neatbilst minētā iepirkuma noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem turpmāk tekstā - Apakšuzņēmēji.
      17. Par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā **Darbu** izpildes laikā ir atbildīgs **Uzņēmējs**.
      18. No **Uzņēmēja** puses tiek nozīmēta atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi: skat. Līguma 17.2.punktā.
7. **Darbu izpildes, nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Līgumā noteiktos **Darbus Uzņēmējs** nodod **Pasūtītājam** ar aktu-formu Nr.2, kurā tiek dokumentēti visi faktiski izpildītie **Darbi** (apjoms un izmaksas) un **Darbu** pieņemšanas-nodošanas aktu (paraugs aktiem pievienots Līguma 3. un 4.pielikumā) *[ja līgums tiek noslēgts par darbu izpildi vairākos objektos:]* par katru OBJEKTU atsevišķi (turpmāk šajā punktā abi minēti akti kopā un atsevišķi tekstā – **Akts/ Akti)**.

Līgumā noteiktie **Darbi** pilnā apmērā tiek uzskatīti par izpildītiem (pabeigtiem), kad **Puses** ir parakstījušas **Aktus** (aktu-formu Nr.2 un **Darbu** pieņemšanas-nodošanas aktu) *[ja līgums tiek noslēgts par darbu izpildi vairākos objektos:]* par visiem **Objektiem**, kas uzskaitīti Līguma 1.pielikumā.

* 1. **Uzņēmējs** noformē uniesniedz **Pasūtītājam** 3 (trīs) eksemplārus **Uzņēmēja** parakstītus **Aktu** (paraugu Aktam – forma Nr.2 skatīt Līguma 4.pielikumā un Aktam par visu Darbu izpildi skatīt Līguma 3.pielikumā).
  2. **Pasūtītājs** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc **Uzņēmēja** parakstīta **Akta** saņemšanas pieņem **Darbus,** parakstot iesniegtos Aktus un nodod parakstītu vienu akta eksemplāru **Uzņēmējam** vai rakstiski iesniedz **Uzņēmējam** motivētu atteikumu parakstīt **Aktu.** Šajā punktā noteiktā izpildei tiek ievēroti šādi termiņi**.**
  3. **Uzņēmējs** kopā ar **Darbu** pieņemšanas-nodošanas aktu iesniedz izpilddokumentāciju saskaņā ar Darba uzdevumā (Līguma 1.pielikums) noteikto un **Darbu** pieņemšanas-nodošanas aktā norāda arī informāciju par **Pasūtītājam** nodotajiem dokumentiem – *materiālu kvalitāti apliecinošajiem dokumentiem, par izpilddokumentiem*, un Aktam pievieno garantijas perioda garantijas polisi uz 5 (pieciem) gadiem uz **Pasūtītāja** vārda (Līguma 6.6.12.punkts).
  4. **Akta** parakstīšana neatbrīvo **Uzņēmēju** par slēptiem, dokumenta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
  5. Motivēta atteikuma gadījumā **Puses** vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas **Uzņēmējam** noteiktās sankcijas par darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.
  6. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja **Pasūtītājs** izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
  7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš **Uzņēmējs** uz sava rēķina.
  8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota **Darbu** nodošana un pieņemšana.
  9. Ja, atkārtoti pieņemot D**arbus**, **Pasūtītājs** vēlreiz konstatē nepilnības, tiek noformēts defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. **Uzņēmējam** šādā gadījumā tiek piemērots Līguma 9.2.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu. Atbilstoši faktiskajai situācijai **Uzņēmējam** līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.
  10. **Pasūtītājam** ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina **Darbu** (tai skaitā, materiālu) neatbilstību, **Uzņēmējam** ir pienākums atmaksāt **Pasūtītājam**izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu.
  11. **Līgumā** noteiktie **Darbi** tiek uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem, kad **Puses** ir veikušas izpildīto **Darbu** pieņemšanu un parakstījušas par to **Darbu** pieņemšanas dokumentu (7.1.punkts)
  12. **Līgumā** norādītās par **Līguma** izpildi atbildīgās kontaktpersonas (Līguma 5.7. un 6.6.18.punkti) ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzību, tajā skaitā par Darbu pieņemšanas dokumentu noformēšanu, iesniegšanu un pieņemšanu, atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kuras vienlaikus ar šo Līgumu tiek pilnvarotas risināt visus jautājumus ar Darbu izpildi un pieņemšanu, un parakstīt dokumentus par minēto.

1. **Papildus darbi**
   1. Ja **Pasūtītājam** objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildus darbiem Objektā (-os), tad **Pasūtītājs** ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildus finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildus darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līguma tāmē iekļautajiem izdevumiem un slēgt attiecīgu vienošanos ar Uzņēmēju par papildus darbu veikšanu **Objektā**.
   2. Samaksa par papildus darbiem nedrīkst pārsniegt 2.3.punktā noteikto apjomu.
   3. **Uzņēmējs** par papildus darbiem sagatavo **Aktu** par papildus darbiem (formu skatīt Līguma 4.pielikumā) un noformē papildus darbiem izmaksu tāmi (formu skatīt Līguma 5.pielikumā) un iesniedz to saskaņošanai **Pasūtītājam**.
2. **Pušu atbildība**
   1. **Puses** atbild par pienācīgu Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un **Līguma** nosacījumiem.
   2. Par **Darbu** izpildes termiņa nokavējumu **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt, lai **Uzņēmējs** maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma (Objekta līgumcenas) par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   3. Par **Darbu** samaksas nokavējumu, ja **Uzņēmējs** izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitātē un termiņš, **Uzņēmējam** ir tiesības pieprasīt, lai **Pasūtītājs** maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   4. Ja **Uzņēmēja** vainas dēļ (attiecināms arī uz Līguma 6.6.18.punktā minētajām **Uzņēmēja** piesaistītajām personām) **Pasūtītājam** ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko **Pasūtītājs** ir samaksājis, tad **Pasūtītājam** ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret **Uzņēmēju** un pieprasīt samaksāt **Pasūtītājam** naudas summu tādā apmērā, kādā **Pasūtītājs** ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. **Uzņēmējam** šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt **Pasūtītāja** regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.
   5. Par **Līguma** 9.4.punkta termiņa nokavējumu **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt, lai **Uzņēmējs** maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta apmērā) no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās saistības apmēra.
   6. **Uzņēmēja** pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies **Pasūtītājam** **Uzņēmēja** darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.:
      1. izdevumus, kas radušies **Pasūtītājam** pie nepieciešamības papildus veikt Darbu pieņemšanu;
      2. izdevumus, kas radušies **Pasūtītājam**, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
      3. izdevumus, kas radušies **Pasūtītājam**, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām, tai skaitā par videi radīto kaitējumu.
   7. Ja **Uzņēmējs**piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa **Uzņēmējam** ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.
   8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **Puses** no zaudējumu segšanas un Līguma izpildes pienākuma.
   9. **Uzņēmējs**uzņemas pilnu atbildību gan par savu, gan apakšuzņēmēja, ja Līguma izpildē tiek piesaistīts, veikto darbu/pakalpojumu un nodarītajiem zaudējumiem.
   10. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs **Uzņēmēja** saimniecisko darbību, **Pasūtītājs** ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 341.pantā noteikto.
   11. **Uzņēmējs** garantē un apliecina, ka darbu izpildei piegādātās iekārtas, materiāli, kā arī Uzņēmējs, un **Darbu** izpildes un iekārtas, materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja **Līguma** izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, **Uzņēmējs** nekavējoties rakstveidā par to paziņos **Pasūtītājam**.
   12. **Uzņēmējs** garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 9.11.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus
3. **Līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumi**
   1. **Līgums** stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.
   2. **Līguma** grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu **Pušu** parakstīti, izņemot 16.2.punktā noteiktajā gadījumā. Visi grozījumi un papildinājumi pievienojami **Līgumam** un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   3. **Puses** ir tiesīgas izbeigt **Līgumu**, **Pusēm** savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja objektīvu apsvērumu dēļ **Līguma** izpilde nav iespējama.
   4. **Pasūtītājs** var vienpusēji izbeigt **Līgumu** (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. ja **Uzņēmējs** nevar nodrošināt **Darbus** par **Līgumā** norādīto līgumcenu;
      2. ja **Uzņēmējs** bez saskaņošanas ar **Pasūtītāju** maina darbu cenu;
      3. ja piegādātās iekārtas un/vai uz to attiecināmie materiāli, ierīces kvalitāte neatbilst Tehniskajai specifikācija un šim Līgumam;
      4. ja **Darbu** un/vai **Darbu** izpildē izmantotie materiāli, to kvalitāte neatbilst šim **Līgumam** un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem;
      5. ja vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas tiek kavēti **Darbu** izpildei noteiktais termiņš;
      6. ja **Uzņēmējs** ir pārkāpis kādu no **Līguma** noteikumiem, tai skaitā **Uzņēmējs saskaņā ar Līguma** nosacījumiem neiemaksā **Līguma nodrošinājumu** Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā un/vai neiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
      7. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta **Uzņēmēja** saimnieciskā darbība;
      8. **Līgumu** nav iespējams izpildīt tādēļ, ka **Līguma** izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē **Līguma** izpildi.
   5. Ja Līgums tiek izbeigts, **Pasūtītājs** nosūta par to rakstisku paziņojumu **Uzņēmējam** pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā, kas Līguma 10.4.1.- 10.4.6.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 10.4.7. un 10.4.8.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.
   6. Izbeidzot Līgumu 10.4.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izpildes brīdim.
   7. Ja Līguma 10.4.8. punktā piemēroto sankciju dēļ **Pasūtītājam** nav tiesības veikt samaksu **Uzņēmējam**, **Pasūtītājs** atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret **Uzņēmēju** tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt, un piegādātā (-ās) iekārta (-as) un piegādātie uz iekārtu attiecināmie materiāli, ierīces pāriet **Pasūtītāja** īpašumā pirms samaksas veikšanas.
   8. Līguma 3.1.punktā noteiktais **Darbu** nodošanas termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē **Darbu** izpildi šādos gadījumos:
      1. ja nepieciešams veikt papildus vai neparedzētos **Darbus**, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;
   9. ja kavējas **Darbu** virzībai iekārtu, būtisku un nepieciešamu materiālu piegāde, un šie kavējumi objektīvi nav iestājušies **Uzņēmēja** vainas dēļ (novēloti veikts pasūtījums u.tml.).
4. **Līguma nodrošinājums**
   1. **Uzņēmējs** apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) **Pasūtītājam** Līguma nodrošinājumu par summu *[tiks norādīts saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto:]* **\_\_\_ EUR (*vārdiem)*,** kura atbilst 3% (trīs procentiem) no 2.1.punktā noteiktās **Līgumcenas** (… EUR), saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām **kā kredītiestādes** (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) **izsniegtu garantiju** vai **apdrošināšanas sabiedrības** (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) **izsniegtu apdrošināšanas polisi** (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums) vai **kā naudas summas** iemaksu **Pasūtītāja** bankas kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle**,** bankas kods: RIKOLV2X, norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un **Pasūtītāja** piešķirto numuru: "Līguma nodrošinājums *Līguma* *datums* un *numurs*” (turpmāk – Līguma nodrošinājums), un iesniedz maksājuma apliecinājumu **Pasūtītāja** atbildīgajai personai par Līguma izpildi.
   2. **Pasūtītājs** ir tiesīgs saņemt (ieturēt) **Līguma nodrošinājumu** jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja **Līgums** tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja **Uzņēmējs** atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. **Uzņēmēja** līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. **Pasūtītāja** zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto **Uzņēmēja** saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā **Pasūtītājs** nosūta **Uzņēmējam** zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja **Pasūtītājs** ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 11.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 11.2.1., 11.2.2. vai 11.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja **Pasūtītājs** ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 11.2.1., 11.2.2. vai 11.2.4.punktu, tad **Uzņēmējs** atlīdzina **Pasūtītājam** zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 11.2.1., 11.2.2. vai 11.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgā izpildīšanas brīža.
   6. Līguma nodrošinājumu **Pasūtītājs** atgriež (izmaksā) **Uzņēmējam** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām.
5. **Nepārvaramā vara *(force majeure)***
   1. Ja kāda no **Pusēm** kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo **Līgumu** nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad **Līguma** saistību izpildes termiņus **Puses** pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus **Pušu** kontroles un atbildības, tai skaitā, bet ne tikai dabas katastrofas, ugunsnelaimes, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), kara darbība.
   3. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai **Pusei** ir tiesības atteikties no tālākas **Līguma** saistību izpildes un nevienai no **Pusēm** nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   4. **Puse**, kurai **Līguma** saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai **Pusei** rakstveidā  par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī **Pusei** ir pienākums pēc otras **Puses** pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
6. **Komercnoslēpuma saistības**
   1. **Līguma** noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar **Pušu** sadarbību vai kas **Pušu** rīcībā nonākusi **Līguma** izpildes rezultātā, uzskatāma par **Pušu** komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras **Puses** piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz publiski pieejamu informāciju un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
   2. Saņemto **Puses** komercnoslēpumu saturošo informāciju otra **Puse** apņemas izmantot vienīgi šī **Līguma** ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās **Puses** komercintereses un konfidencialitātes pienākumu.
7. **Personas datu aizsardzība**
   1. **Puses** apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas **Puses** iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams **Līguma** izpildei un pakalpojumu sniegšanai drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar **Līguma** priekšmetu, **Līgumā** noteiktajā apjomā, uz **Līguma** darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. **Puses** nodrošina šajā **Līgumā** par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. **Puses** apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras **Puses** iesniegtajiem personas datiem.
   4. **Puses** apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru P**usi**, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   5. Katra no **Pusēm** patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, **Pusei** jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   6. **Puses** apņemas iznīcināt otras P**uses** iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
8. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
   1. **Uzņēmējs**, parakstot **Līgumu**, apliecina, ka iepazinies ar koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
   2. **Uzņēmējam**ir pienākums nekavējoties informēt **Pasūtītāju**, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet **Pasūtītājam** kļūst zināms, ka **Uzņēmējs** ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
   3. Ja **Uzņēmēja** rīcībā **Līguma** izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, **Pasūtītāja** vai jebkādu citu personu interesēs, **Uzņēmējam** ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā *www.ldz.lv*. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. **Pasūtītājs** garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
9. **Citi noteikumi**
   1. Nevienai no **Pusēm** nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras **Puses** rakstveida piekrišanas.
   2. Mainoties Līguma 17.sadaļā minētajām **Pušu** atbildīgajām personām vai rekvizītiem un/vai Līguma 2.4.punktā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā **Puse** nekavējoties informē rakstiski otru **Pusi**, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās **Puses** persona ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu), un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem, vai Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 10.2.punkta noteikumiem.
   3. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī **Līguma** vai sakarā ar šo **Līgumu**, risina **Pusēm** vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesai (Lomonosova iela 10, Rīga, LV-1019). No **Līguma** izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 11.punktā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. *[Puses- Latvijas Republikas rezidenti noslēdzot līgumu var vienoties par strīdu nodošanu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.]*
   4. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   5. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_ lapām, kopā ar pielikumiem (…) un papildus 2.pielikums “Tāme” atsevišķā elektroniskā formā, latviešu valodā un parakstīts (..) *[Tiek piemērota atruna atbilstoši parakstīšanas formātam - ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:]* 2 (divos) vienādos eksemplāros, no kuriem viens nodots – **Pasūtītājam**, otrs – **Uzņemējam***,* abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks *[ja līgums tiek parakstīs e-doc.formātā, piemērojams:]* ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
10. **Pušu rekvizīti**
    1. **Pasūtītājs:** **VAS “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, bankas SWIFT kods: RIKOLV2X

Darbu pieņēmējs (Pasūtītāja struktūrvienība):VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

**Pasūtītāja** Atbildīgā kontaktpersona (*kontaktpersona, kura ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi*)**:** *(tiks norādīts noslēdzot līgumu)*……………….

* 1. **Uzņēmējs*:*** ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]*,** vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Uzņēmēja** Atbildīgā kontaktpersona (*kontaktpersona, kura ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi*)**:** [no **Uzņēmēja** puses tiek nozīmēta atbildīgā (-ās) persona (-s) (kontaktpersona), kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi] *amats, vārds uzvārds, mob.tel., e-pasts,*

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs***:* |  | **Izpildītājs**: |
|  |  |  |
| ………………… |  | ………………… |
| 2023.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2023.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs**: |  | **Izpildītājs**: |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| …………….. |  | …………… |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.pielikums**

**Darba uzdevums** *(tiks noformēts atbilstoši nolikuma 1.pielikumam “Darba uzdevums” un aktualizēts atbilstoši iepirkuma uzvarētāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

**Tāme /Darbu izmaksu- plānoto darbu apjoms** *(tiks pievienots atbilstoši nolikuma 2.pielikumam un izvēlēta pretendenta (uzvarētāja) iesniegtajai tāmei)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

***/forma/***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Objekta nosaukums/

**PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS**

**AKTS Nr. \_\_\_\_\_\_**

202\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbi veikti saskaņā ar līgumu no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma summa EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Paredzētie darbi izpildīti pilnā apjomā, t.i.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- īss darbu veidu apraksts un apjoms\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Nodeva: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(paraksts, paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds) (datums)*

Pieņēma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(paraksts, paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds) (datums)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **4.pielikums**  **Akts (Forma Nr.2)** |
| **/Darbu nosaukums/** |

|  |
| --- |
| **Pasūtītājs: LDZ** |
| **Objekts:** |
| **Kadastra Nr.:** |
| **SAP:** |
| **Datums:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.* | *Darbu veidi un izmaksas* | *mērv.* | *Daudz.* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izm. uz vienu vienību EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Izmaksas kopā EUR* | *Pavisam* |
|  |  |  |  | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *kopā EUR* |
| *1* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *2* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *5* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *6* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *7* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 8 |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *9* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *10* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *11* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *12* |  |  |  |  |  |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
|  | ***TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ (t.sk. soc nodoklis):*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0.00*** |
|  | ***Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)*** |  |  |  |  |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***Peļņa*** |  |  |  |  |  |  |  |  | *0.00* |
|  | ***KOPĀ*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0.00*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

***/forma/***

**AKTS**

**par papildus darbiem**

202\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akts par papildus darbiem objektā „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” ir noformēts, pamatojoties uz 202\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_, Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.punktu, un saskaņā ar šo ir izveidota komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

no Pasūtītāja puses: (a*mats,vārds,uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

no Uzņēmēja puses: (a*mats,vārds,uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Apsekojot objektu „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, Komisija konstatēja, ka:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_un

nolēma, ka ir nepieciešams veikt šādus papildus darbus:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izpildīt papildus darbus zemāk norādītājā apjomā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Summa (EUR)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** |  |  |  |

No Pasūtītāja puses:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(paraksts, paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds) (datums)*

No Uzņēmēja puses:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(paraksts, paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds) (datums)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.pielikums**

***/forma/***

|  |
| --- |
| **Papildus darbu atšifrējums** |
| **Darbu titula nosaukums** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs: LDZ** | | | | | | |
| **Objekts:** | | | | | | |
| **Kadastra Nr.:** | | | | | | |
| **SAP:** | | | | | | |
| **Datums:** | | | | | | |
| *Nr.* | *Darbu veidi un izmaksas* | *mērv.* | *Daudz.* | *Izm. uz vienu vienību EUR* |  | |  |  | *Izmaksas kopā EUR* |  | *Pavisam* |
|  |  |  |  | *Materiāli* | *Mehān.* | | *Darbs* | *Materiāli* | *Mehān.* | *Darbs* | *kopā EUR* |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| *1* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *2* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *5* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *6* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *7* |  |  |  |  |  | |  | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
|  | ***TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ(t.sk. soc nodoklis):*** |  |  |  |  | |  |  |  |  | ***0.00*** |

1. Iepirkumā piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (skat.arī papildus nolikuma 7.2.punktu). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbauda un pārliecinās, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pasūtītājam /komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto klienta kontaktpersonu. [↑](#footnote-ref-4)
4. piedāvājumu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu) paraksta pretendenta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā (-ās) persona (-as) [↑](#footnote-ref-5)
5. Reģistrācija tiek pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā, kura pieejama interneta vietnē – [*https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies*](https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies) [↑](#footnote-ref-6)
6. *Pretendenti, kas darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.* [↑](#footnote-ref-8)