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APSTIPRINĀTS: ar iepirkuma komisijas 2026.gada 23.jūlija sēdes 3.protokolu 
NOLIKUMS
iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV

Rīga, 2026
Iepirkums ar publikāciju
“Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai”


1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nolikumā ir lietoti šādi termini:
1.1.1. iepirkuma procedūra (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - iepirkuma ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV), kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem;
1.1.1. komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu ar publikāciju;
1.1.2. nolikums (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkuma nolikums” vai “iepirkuma procedūras dokumenti”) – iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri iepirkuma nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
1.1.3. ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkuma procedūrā un saņēmis nolikumu;
1.1.4. pasūtītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
1.1.5. pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkuma procedūrai;
1.1.6. apakšuzņēmējs – pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kas veic pakalpojumus un darbus iepirkuma līguma izpildei;
1.1.7. norādītā persona – pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
1.1.8. darbi – Liepājas stacijas ēkas skārda nosegelementu izgatavošana un montāža saskaņā ar nolikuma 2.1.punktu un nolikuma pielikumiem (var tikt saukts arī kā “iepirkuma priekšmets”).

1.2. Rekvizīti
1.2.1. Pasūtītājs:
VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065. Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.
1.2.2. Saņēmējs:
VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Sliežu ceļu pārvalde.

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste Dace Kārkle, tālruņa numurs: +371 25685472, e-pasta adrese: dace.karkle@ldz.lv.

1.4. [bookmark: _Hlk50560778]Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde
1.4.1. Visai aktuālajai informācijai par iepirkuma procedūru, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja pasūtītāja mājas lapā: https://www.ldz.lv.
1.4.2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma vispārīgās vienošanās projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.
1.4.3. Šis nolikums pretendentiem tiek izsniegts latviešu valodā. Saziņa (paziņojumi, skaidrojumi, sarakste utml.) starp iepirkuma komisiju un ieinteresēto piegādātāju / pretendentu notiek latviešu valodā.
1.4.4. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais piegādātājs  nav iepazinies ar publicēto informāciju.
1.4.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
1.4.6. Pasūtītājs ievieto 1.4.1.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.
1.4.7. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

1.5. Piedāvājumu noformēšana 
1.5.1. Piedāvājumu iepirkuma procedūrai iesniedz elektroniski līdz 2026.gada 14.augusta, plkst.10.00.
1.5.2. Piedāvājumu iepirkuma procedūrai atver uzreiz pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.3. [bookmark: _Ref160424148][bookmark: _Ref104800850]Pretendents iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums, jābūt norādei uz iepirkuma, kurā tas tiek iesniegts, nosaukumu “Piedāvājums iepirkumam ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” un pretendenta kontaktinformācijai.
1.5.4. Piedāvājumam jābūt aizsargātam (šifrētam) ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.7.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole piedāvājuma (dokumenta) atvēršanai. 
1.5.5. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.5.6. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.5.7. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu.
1.5.8. Ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajam normatīvajam dokumentam.
1.5.9. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju. 
1.5.10. Piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc nolikuma 1.7.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs neizskata.
1.5.11. Iepirkuma procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.
1.5.12. Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.7.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda “Piedāvājuma grozījums” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
1.5.13. Ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
1.5.14. Piedāvājumu atvēršana nav atklāta.
1.5.15. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku.

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.7. Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:
1.7.1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.7.2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
1.7.3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

1.8. Piedāvājuma cena
1.8.1. Finanšu piedāvājumā (Tāmē) cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā / Tāmē) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dokumentācijas sagatavošanas, muitas, atmuitošanas, ja attiecināms, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml. Finanšu piedāvājumu (Tāmi) noformēt saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (5.pielikums), iekļaujot darbu izpildei būtiskākos materiālus – piem., skārda plāksnes, komplektējošās detaļas, norādot arī informāciju par to izcelsmi - ražotājs, ražošanas valsts.
1.8.2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā / Tāmē) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks apmaksātas un/vai kompensētas.
1.8.3. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgām arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums
1.9.1. [bookmark: _Hlk18393186]kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% (viena procenta) apmērā no piedāvājuma kopējās summas (EUR, bez PVN);
1.9.2. [bookmark: _Hlk18393247][bookmark: _Hlk92284373]piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības, izsniegtas apdrošināšanas polises, kas atbilst pirmā pieprasījuma garantijas noteikumiem (nolikuma 6.4.punkts), veidā, vai kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. norādīts nolikuma 1.2.punktā), maksājuma mērķī norādot: “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2026/221(1)-IAPV), saskaņā ar nolikuma prasībām. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz garantija, polise vai maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR; Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
1.9.3. pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.9.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.9.3.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.9.4. piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (skat. nolikuma 1.7.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.9.4.1. nolikuma 1.7.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents; 
1.9.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.9.5. pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nolikuma 1.10.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām..

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms skārda nosegelementu izgatavošana un gatavo skārda elementu ieklāšana (apjoms ~ 1072 tm) Liepājas stacijas ēkai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumu nosacījumiem.
[bookmark: _Hlk96515065]Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās.
2.2. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā. 
2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma procedūras priekšmeta apjomu. 
2.4. Iepirkuma līgums: iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
2.5. Iepirkuma līguma izpildes (darbu) būtiskākie noteikumi:
2.5.1. termiņš: kopējais Darbu Izpildes laiks – no Līguma noslēgšanas datuma ir 65 (sešdesmit piecas) dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
2.5.2. izpildes vieta: saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 2.pielikums);
2.5.3. garantija būvdarbiem: ne mazāk kā 5 gadi.
2.5.4. norēķinu kārtība: pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem un pēc visu darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu. Priekšapmaksa (avanss) ir paredzēta 30% apmērā.
2.6. Tehniskais raksturojums: darbi jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 2.pielikums) prasībām.
2.7. Objekta apskate: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma tiek organizēta objekta apskate. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (tālrunis: 26 803 249).
2.8. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS UN PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI
3.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt darbus un slēgt iepirkuma līgumu;
3.2. Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases noteikumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:
	Nr.
p.k.
	Pretendentu atlases prasības
	Iesniedzamā informācija, dokumenti:

	3.2.1.
	Pretendents apliecina dalību iepirkuma procedūrā

	3.2.1.1.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai.
	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (forma nolikuma 1.pielikumā).

	3.2.1.2.
	Pretendentam jāpiedāvā iepirkuma priekšmetā minētajiem darbiem cena, kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas (finanšu piedāvājums / Tāme) atbilstoši nolikuma 1.9.punktā noteiktajam.
	Darbu izmaksu tāme (atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5. pielikumam)

	3.2.1.3.
	Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām [footnoteRef:1]. [1:  Prasība attiecināma uz katru personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība, kā arī pretendenta sadarbības partneri, ja tāds tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībās paredzētajam.] 

Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara.
Prasība attiecināma arī uz  nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē: www.ur.gov.lv.
Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstoša piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma pilnvara (kopija).

	3.2.2.
	Izslēgšanas gadījumu neattiecināmība (izslēgšanas gadījumi)[footnoteRef:2] [2:  Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.] 


	3.2.2.1.
	Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro).[footnoteRef:3] [3:  “Jautājumos, ko neregulē šis nolikums, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem” ] 

Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts (1) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā; (2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.

	3.2.2.2.
	Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.

	3.2.2.3.
	Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
	Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 1.pielikuma 18.punkts).

	3.2.2.4.
	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.

	3.2.2.5.
	Pretendents nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, kā rezultātā pasūtītājs ir izmantojis attiecīgajā līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.
Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.

	3.2.2.6.
	Ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi, kas ietekmē līguma izpildi.
Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma 4.3.5.punktā).
Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju.

	3.2.3.
	KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM
Prasības pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām

	3.2.3.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
Prasība attiecināma arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja atbilstoši veicamajam darbu apjomam reģistrācija nepieciešama.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.


	3.2.3.2.
	[bookmark: _Hlk511806566]Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā, kurās būvkomersants veic komercdarbību.
Prasība attiecināma arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tam atbilstoši veicamajam darbu saturam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā.
	Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā [footnoteRef:4]. [4:  www.bis.gov.lv] 


	3.2.3.3.
	Pretendenta iepriekšējo gadu vidējais finanšu apgrozījums pēdējos 3 noslēgtajos finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata ir vismaz 30 000.00 euro.
Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteiktais, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst prasībā minētajam apmēram laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.
	Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu (forma iekļauta nolikuma 1.pielikumā).
Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteiktais, tad norāda prasīto informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.

	3.2.3.4.
	Pretendentam pēdējo 3 darbības gadu laikā (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts) ir pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga satura un apjoma  darbu līguma sekmīgā izpildē, kura ietvaros ir veikti šādi darbi: skārda nosegelementu izgatavošana, piegāde un nomaiņa. 
	1. Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta pieredzi (forma iekļauta nolikuma 1.pielikumā).
2. Atsauksme, kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (ja darbi veikti pēc VAS “Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma, atsauksme nav jāiesniedz).
Atsauksme noformēta, norādot informāciju par izpildītajiem darbiem - darbu specifika, īss apraksts.

	3.2.3.5.
	Pretendentam darbu izpildei jānodrošina sertificētu un pieredzējušu būvdarbu vadītāju, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ēku būvdarbu vadīšanā.

Pēdējos 3 (trīs) gados ir veiksmīga pieredze ēkas fasādes atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekts nodots ekspluatācijā (vismaz 1 (viens) līgums saturā un apjomā);
Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
	1. Informācija par prasībai atbilstošu būvdarbu vadītāju tiek norādīta, aizpildot pieteikuma (nolikuma 1.pielikums) 12.punktu, un pasūtītājs/komisija pretendenta norādīto būvdarbu vadītāju pārbauda Būvspeciālistu reģistrā [footnoteRef:5]. [5:  www.bis.gov.lv] 

2. Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā, pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma, pretendentam ir pienākums nekavējoties iesniegt arī:
2.1. piesaistītās personas parakstītu  apliecinājumu iespējamā iepirkuma līguma izpildē;
2.2. atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai.

	[bookmark: _Hlk64899615]3.2.3.6.
	[bookmark: _Hlk65019419]Darbu izpildē izmantotajiem materiāliem ir jābūt sertificētiem un jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, šie materiāli un/vai ierīces nav iekļautas un uz tām nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas un ierobežojumi atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.: uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei.
	Jāiesniedz dokumenti, kas apliecina materiālu atbilstību prasībā noteiktajam.
1. ražotāja izsniegtas piedāvāto skārda plākšņu un savienojuma elementu tehnisko datu lapu kopijas, kas ietver materiālu sastāvu īpašību aprakstu, tā izmantošanas iespējas;
2. ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija.

Prasības izpilde tiek pārbaudīta, ievērojot Tāmē norādīto (darbu izpildē būtiskāko materiālu un ierīču izcelsme, ražotājs, ražošanas valsts) un izmantojot publiski pieejamo informāciju (sankciju sarakstos, sankciju pārbaudes sistēmās).
Prasības izpildei ar sākotnējo piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:
(ja ražošana (preces pārstrāde/ražošana) ir trešā valstī) pierādījumu par preces pārstrādei/ražošanai trešā valstī izmantoto dzelzs un tērauda izejmateriālu izcelsmes valsti, lai apliecinātu, ka prece un preces ražošanā izmantotie izejmateriāli nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk. netiek izmantoti Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumi, ievērojot Padomes 2014.gada 31.jūlija regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabalizē situāciju Ukrainā 3.g panta d) apakšpunktā noteikto (tīmekļvietnes adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20231001) un Padomes 2006.gada 18.maija regulas (EK) Nr.765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu 1.q pantā noteikto (tīmekļvietnes adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20230805).

	3.2.4.
	Citi nosacījumi:
	

	3.2.4.1.
	Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šādā gadījumā pretendents iesniedz:
1) informāciju par piesaistīto personu (par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo  darbu (pakalpojumu) vērtība ir vismaz 10 000.00 eiro un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās), tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (procentos, eiro);
2) piesaistītās personas apliecinājumu vai vienošanās kopiju, kura pierāda un apstiprina atbilstošu sadarbību informācijas veidlapā norādītajam un līguma izpildei nepieciešamo; darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču  pieejamību pretendentam konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

3) Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā.
	Ja attiecināms, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā:

1) pretendenta iesniegta informācija par piesaistīto personu un tai nododamo darbu daļu (veidlapa nolikuma 3.pielikumā);
2) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē;
3) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās), ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā tās pienākumu līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.



4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs - iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs finansiāli visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu par iepirkuma priekšmetu kopumā.

4.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

4.3. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:
4.3.1. [bookmark: _Hlk78578802]Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
4.3.1.1. piedāvājuma un tajā ietverto dokumentu noformējuma un satura atbilstības pārbaude, pārliecinoties, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vai tie noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību[footnoteRef:6]; [6:  “Jautājumos, ko neregulē šis nolikums, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem” 
] 

4.3.1.2. pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude, vērtēšanas gaitā pārbaudot arī, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Vienlaikus komisija pārbauda, vai pretendents, vai tā darbinieks nav konsultējis Pasūtītāju vai citādi bijis iesaistīts Pasūtītāja iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja pretendents, vai tā darbinieki ir konsultējuši Pasūtītāju vai citādi bijuši iesaistīti Pasūtītāja iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un ja šis apstāklis pretendentam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
4.3.1.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvērtēšana tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);
4.3.1.4. [bookmark: _Hlk69722147]piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots pirms pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu. Aritmētisko kļūdu pārbaudē aprēķinus veic no mazāku vienību cenām (vienas vienības ailēs “Laika norma (c/h)”, “Darba samaksas likme (euro/h)”, “Būvizstrādājumi (euro)”, “Mehānismi (euro)”) uz lielāku vienību cenām. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu vai attiecīgi summējot cenas, tad pareizu ir uzskatāma norādītā mazākās vienības cena;
4.3.1.5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija;
4.3.1.6. ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības.
4.3.2. [bookmark: _Hlk50564366][bookmark: _Hlk52185795]Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kāds nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
4.3.3. [bookmark: _Hlk52185804]Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc pasūtītāja/komisijas rīcībā esošās informācijas.
4.3.4. [bookmark: _Hlk50564397][bookmark: _Hlk125841465][bookmark: _Hlk136863437]Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Komisija, ievērojot tiesību aktus, kuri reglamentē sektorālo sankciju risku pārraudzību, pārbauda arī sankciju risku attiecināmību par piedāvājumā norādītajiem būtiskākajiem materiāliem un ierīcēm darbu izpildei.

5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam.
5.2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.
5.3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
5.5. [bookmark: _Hlk126092934]Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

6. IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, PAMATNOSACĪJUMI LĪGUMA NODROŠINĀJUMAM
6.1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas un līguma noslēgšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
6.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
6.3. Ja iepirkuma rezultātā pretendentam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas vai neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktā termiņā, iepirkuma komisija (Pasūtītājs) šādā gadījumā pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.4. [bookmark: _Hlk142384086][bookmark: _Hlk73432292]Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu līguma projektā noteiktajā apmērā un valūtā bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Saistību izpildes nodrošinājums Līguma datums un pasūtītāja piešķirtais numurs”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).
6.5. [bookmark: _Hlk79056253]Līguma nodrošinājuma valūta ir eiro. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Darbu pabeigšanas. Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 4.pielikumā.

Pielikumā:
1. pielikums 	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā /forma/;
2. pielikums	Darba uzdevums ar diviem pielikumiem;
3. pielikums	Informācija par pretendenta piesaistītu sadarbības partneri /forma/;
4. pielikums	Līguma projekts ar pielikumiem;
5. pielikums	Tāme / Finanšu piedāvājums.



Kārkle 25685472
dace.karkle@ldz.lv


1.pielikums
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju 
“Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” nolikumam
/forma/ [footnoteRef:7] [7:  Pieteikuma vēstuli noformē uz pretendenta uzņēmuma veidlapas.] 

20__.gada “___.”_________ Nr.____________________

PIETEIKUMS
[bookmark: _Hlk96514935]dalībai iepirkumā ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV)
Pretendents _________________________________________, reģ.Nr. ___________,
(Pretendenta nosaukums)
tā __________________________________________________________________ personā, 
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā iepirkumā ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” (iepirkuma ID. Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV) (turpmāk tekstā – iepirkuma procedūra).
2. Piedāvā veikt iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem (t.sk. Darba uzdevumam, līguma projektam) atbilstošus darbus (turpmāk tekstā “darbi”) pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar iesniegto tāmi par šādu kopējo piedāvājuma cenu: ___________ EUR bez PVN (______euro, ____centi).
[bookmark: _Hlk112149162]Pretendents obligāti pievieno tāmi 
3. Apliecina, ka iepirkuma procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus konkursa nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam/-iem.
4. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
5. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
6. Apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās būvkomersanta apliecības termiņu, un/vai izpildoties kādam no iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, (minētās prasības attiecināmas arī uz piesaistīto sadarbības partneri (apakšuzņēmēju un/vai norādīto personu), ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts) pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu.
7. Garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[footnoteRef:8] saskaņā ar reglamentēto Būvniecības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā). [8:  https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies] 

8. [bookmark: _Hlk206671723]Piedāvā darbiem un izmantotajiem materiāliem garantijas termiņu ____ nosacījums: ne mazāk kā 5 gadi.
9. Garantē darbu izpildi (kvalitātē un termiņā) atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam ar tā pielikumiem, tai skaitā Darba uzdevumam (iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikums).
10. Apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dokumentācijas sagatavošanas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
11. Apliecina, ka darbu izpildē tiks izmantoti tikai piedāvājumā norādītie materiāli, par kuriem ir iesniegtas deklarācijas/sertifikātu kopijas, darbu izpildē tiks pieaicināti kvalificēti speciālisti, kuri ir kompetenti, lai veiktu iepirkuma procedūras nolikumā minētos darbus un tie tiks veikti saskaņā ar labāko praksi, kā arī darbus vadīs piedāvājumā norādītais būvspeciālists (būvdarbu vadītājs);
12. Garantē (nolikuma 3.2.3.5.p. prasības izpildei), ka līguma izpildes laikā būs piesaistīts būvdarbu vadītājs: _________________  (vārds, uzvārds, sertifikāta ID dati) un informē par tā pieredzi:
	Nr.
p.k.
	Darbu apjoms,
izvērsts apraksts
(t.sk. līguma summa)
	Darbu saņēmējs
	Līguma termiņš

	
	
	Juridiskās personas nosaukums
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis
	

	1.
	
	
	
	



13. Garantē, ka darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības u.c.).
14. Garantē, ka segs visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē sniedzot iepirkuma procedūras priekšmetā minētos darbus.
15.  Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu darbu izpildē (atbilstoši nolikuma 3.2.3.4.punkta nosacījumiem):
	Nr.
p.k.
	Darbu apjoms,
izvērsts apraksts
(t.sk. līguma summa)
	Darbu saņēmējs
	Līguma termiņš

	
	
	Juridiskās personas nosaukums
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis
	

	1.
	
	
	
	



16.  Informācija par finansiālo stāvokli (atbilstoši nolikuma 3.2.3.3.punkta nosacījumiem):
	Pretendenta nosaukums
	Apgrozījums par 3 (trīs)[footnoteRef:9] gadiem [9: Informācija par vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti konsolidētā gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. 
] 

(EUR bez PVN)

	
	20__.gadā 
	20__.gadā 
	20__.gadā 

	
	
	
	



17. Apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
18. Apliecina, ka pretendents _______ (pretendenta nosaukums), tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi Pasūtītāju vai citādi bijusi iesaistīta Pasūtītāja iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 3.2.2.3.p. izpildei), kā arī  nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkumā.
19. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
20. Apliecina, ka iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē tiks izmantoti materiāli un iekārtas (ierīces), kas ir sertificētas un atbilst standartiem, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kā arī darbu izpildē (pēc pienācīgas pārbaudes), pretendents, darbu veikšanai piesaistītās personas (sadarbības partneris, apakšuzņēmējs u.tml.) nav iekļautas un uz tām nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.: uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam.
21. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un tai pievienotajos piedāvājuma dokumentos ir patiesas.
22. Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Adrese korespondences saņemšanai
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	Tālruņa numurs
	

	Mobilā tālruņa numurs
	

	Elektroniskā pasta adrese
	

	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Kods
	

	Konta numurs
	



Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas[footnoteRef:10] amats, vārds un uzvārds ________________  [10:  Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūras iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām noformēta pilnvara.] 




2.pielikums 
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju 
“Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” nolikumam

[bookmark: _Hlk104466309][bookmark: _Hlk137663182]SKĀRDA NOSEGELEMENTU IZGATAVOŠANA UN MONTĀŽA
LIEPĀJAS STACIJAS ĒKAI
RĪGAS IELĀ 71, LIEPĀJĀ, LV-3401

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads:

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) īpašumā ir Liepājas dzelzceļa stacijas ēka (būves kad. apzīmējums 17000210244001), ēkas kopējā platība 2618 m2 .
Stacijas ēka būvēta 1870. gadā, tā ir arhitektoniski izteiksmīga klasicisma stila būve. Ēka nav iekļauta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras vai kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.
Stacijas ēkas fasādes ilgstoši nav remontētas un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Skārda nosegelementi savu laiku ir nokalpojuši un nepasargā fasādes elementus no klimatisko apstākļu radītiem bojājumiem. Pašlaik ir uzsākti darbi pie Liepājas stacijas ēkas fasādes atjaunošanas. Veicot fasādes atjaunošanu nepieciešams nomainīt skārda nosegelementus, tai skaitā bojātās lietusūdeņu notekcaurules.

2. Mērķis
2.1. Novērst ēkas fasādes tālāko bojāšanos, pasargāt to no nokrišņu ietekmes, un pagarināt kalpošanas laiku.
2.2. Atjaunot ēkas fasādes tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu.
2.3. Saglabāt ēkas arhitektonisko izskatu un estētiski iekļauties publiskas ārtelpas vizuālajā tēlā.

3. Darba uzdevums
Iesniegt detalizētu izmaksu tāmi skārda nosegelementu izgatavošanai un uzstādīšanai saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju uz iepriekš sagatavotas virsmas. Virsmas sagatavošana, tai skaitā veco skārda nosegelementu demontāža nav ietverta šajā Darba uzdevumā. Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi skārda elementu nomaiņas darba zonām no uzstādītām sastatnēm (nodrošina Pasūtītājs).
[bookmark: _Hlk233276093]Iepirkuma dokumentācijā norādītais gatavo skārda elementu ieklāšanas apjoms 1072 tm ir indikatīvs. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objekta apsekošanas laikā jāveic nepieciešamie uzmērījumi, lai precizētu darbu apjomu. Pretendentam līgumcenā jāierēķina viss skārda elementu izgatavošanai faktiski nepieciešamais materiāla apjoms, ņemot vērā skārda elementu pārklāšanās vietas, locījumus u.c. apstākļus, lai tehnoloģiski pareizi izpildītu Darbus. Līgumā netiek veikti izpildmērījumi pēc darbu veikšanas.

Darbu apjomu sarakstu skatīt Finanšu piedāvājuma tāmē (xls datne, nolikuma 5.pielikums).

Skārda detaļu raksturlielumi:

· skārda biezums ne mazāks par 0,6 mm;  
· krāsu toņi atbilstoši fasādes krāsu pasei (skat. AR sadaļa);
· palodžu pārklājums PURAL ar plēvi;
· skārda elementu montāža ar falcēm;
· cinka daudzuma ne mazāk kā 275 g/m2

Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar skārda elementu piegādi Objektā, tai skaitā, bet ne tikai, materiālu iegāde un piegāde, darbaspēka izmaksas, transports, instrumentu, iekārtu un mehānismu izmantošana, nepieciešamie uzmērījumi, darba aizsardzības un darba organizācijas pasākumi, atkritumu savākšana un utilizācija, nodokļi, administratīvie izdevumi, kā arī visas citas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai un pilnīgai darbu izpildei. 

Pasūtītājam jāapliecina, ka, sagatavojot finanšu piedāvājumu, ir veikta objekta apsekošana, izvērtēts darbu apjoms un specifikācija, kā arī ņemtas vērā iespējamas apjoma izmaiņas un citi apstākļi, kas var ietekmēt darbu izpildi.

[bookmark: _Hlk233269733]Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objekta apsekošana ir obligāta, kontaktpersona Andrejs Kaskevičs tel. 26 803 249.

Remontdarbu laikā stacijas ēka netiks slēgta apmeklētājiem. Izpildītājam jānodrošina droša iekļūšana stacijas ēkā. 

Pirms darbu uzsākšanas skārda nosegelementu montāžas laiku un secību saskaņot ar Pasūtītāju.

Iesniegt Pasūtītāja apstiprināšanai objektā strādājošo darbinieku sarakstu.

 	Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”, Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā MK noteikumiem Nr.143 un  citiem normatīvo aktu prasībām.
	
1. Rezultāts
0. Novērsta ēkas fasādes un balkona bojāšanās un atjaunots tās tehniskais un vizuālais stāvoklis. 
0. Likvidētas bīstamas situācijas, līdz ar to nodrošināta ēkas atbilstība Būvniecības likuma 9.panta noteiktajām būtiskajām prasībām – nepastāv tādi riski un apdraudējumi, kas liegtu ēkas turpmāku ekspluatāciju. 

1. Laiks un resursi
Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs - LDz un darba Izpildītājs. 
Darbu izpildes termiņš: 65 kalendārās dienas 

[bookmark: _Hlk126155751]Pielikumā: 
1. Paskaidrojuma raksts;
1. Objekta apskates lapa.

           
Sagatavoja: 
Iveta Egle, 
Anna Muravska-Guļajeva 




Darba uzdevums aktualizēts 23.07.2026.


3.pielikums 
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju 
“Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTU SADARBĪBAS PARTNERI
(ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informē par pretendenta piesaistītu sadarbības partneri – apakšuzņēmēju un/vai norādīto personu (pēc vajadzības, ja tiek piesaistīts) (saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.4.1.p.):
	Pretendenta piesaistītās personas statuss piedāvājumā
	Informācija par pretendenta piesaistīto personu
	Īss apraksts pakalpojumiem/darbiem, nodotajiem resursiem
	Pakalpojuma/darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)/EUR bez PVN

	
	Nosaukums, reģistrācijas nr.
	Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona)
	
	

	(…)
	(…)
	
	(…)
	

	(…)
	(…)
	
	(…)
	



Piezīmes:
1. 1.ailē “Pretendenta piesaistītās personas statuss piedāvājumā” norāda pretendenta piesaistītās personas statusu: norādītā persona – persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs, kam tiek nodoti darbi vai pakalpojumi līguma izpildē.
2. Tabulā norādīto informāciju apliecina atbilstoši nolikuma prasībām pievienots apakšuzņēmēja/norādītās personas rakstveida apliecinājums vai apakšuzņēmēja/norādītas personas un pretendenta vienošanās, kas apliecina resursu nodošanu pretendenta rīcībā un/vai apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un apliecina atbilstošu sadarbību iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei. Apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, datumiem un zīmogiem apstiprina pretendents un apakšuzņēmējs/norādītā persona, ja nepieciešams, papildus pievienojot pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu (-s) dokumentu (-us).

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________
[bookmark: _Hlk227677825]Iepirkuma ar publikāciju “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” 
[bookmark: _Hlk96433511][bookmark: _Hlk96514859](iepirkuma ID Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV) nolikums
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4. pielikums 
VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju 
“Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. L- __________
[bookmark: _Hlk232520120]Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai

Rīgā,							dokumenta datums skatāms laika zīmogā

	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģ. Nr. 40003032065, turpmāk - Pasūtītājs, tās Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Sliežu ceļu pārvaldes vadītāja ____________ personā, kurš rīkojas uz 2025. gada 19. decembra parastās komercpilnvaras Nr. _____________ pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________________, vienotais reģ. Nr. _____________, turpmāk - Būvuzņēmējs, tās  _______________ personā, kur__ rīkojas uz _______________ pamata, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, 
saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu un Pasūtītāja pieņemto lēmumu iepirkumā “Skārda nosegelementu izgatavošana un montāža Liepājas stacijas ēkai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/221(1)-IAPV) par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums), 
	savstarpēji vienojoties, izsakot savu brīvu gribu - bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu ar pielikumiem, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un Darbu izpildes termiņš
1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, resursiem un līdzekļiem veikt skārda nosegelementu izgatavošanu un montāžu Liepājas stacijas ēkai saskaņā ar Darbu izmaksu tāmi / Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), Darba uzdevumu (Līguma 2.pielikums), SIA "OKD-PROJEKTI" izstrādāto Paskaidrojuma rakstu objektam “Liepājas stacijas ēkas atjaunošana Rīgas ielā 71, Liepājā” (Līguma 5.pielikums), turpmāk – Objekts, Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā, turpmāk – Darbi.
1.2. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli. Pasūtītājs ir informējis Būvuzņēmēju, ka Objektā vienlaikus var strādāt citi būvuzņēmēji, izpildot citu būvdarbu līgumu.
1.3. Līgumcenā iekļauti visas saprātīgi un profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, kas Būvuzņēmējam rodas Līguma izpildē, arī tad, ja tās nav norādītas (atsevišķi izdalītas) iesniegtajā Finanšu piedāvājumā, t.sk., bet ne tikai, Darbu vadība, sagatavošanās un organizācijas izdevumi, būvizstrādājumu, materiālu (Būvuzņēmējs izmanto tikai Eiropas Savienībā vai Latvijas Republikā sertificētus materiālus), konstrukciju un iekārtu piegādes, uzstādīšanas, noregulēšanas izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, darbaspēka izmaksas, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Būvuzņēmēja neparedzamie izdevumi utt., Objekta sakārtošana, dokumentācijas sagatavošana un citi Darbu pilnīgai veikšanai un Līguma noteikumu izpildei nepieciešamie izdevumi.
1.4. Darbu izpildes termiņš ir 65 (sešdesmit piecas) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai (Līguma 4. pielikums).
1.5. Darbu uzsākšanas un izpildes termiņi var tikt pagarināti šādos gadījumos ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visus nepieciešamos pierādījumus un pamatojošo dokumentāciju:
1.5.1. ja nepieciešams veikt papildus vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;
1.5.2. ja kavējas Darbu izpildei iekārtu, būtisku un nepieciešamu materiālu piegāde, un šie kavējumi objektīvi nav iestājušies Būvuzņēmēja vainas dēļ (novēloti veikts pasūtījums u.tml.);
1.5.3. ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ;
1.5.4. ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi, ko pierāda ar kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu.
1.6. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.7. Nosakot Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru, ņem vērā attaisnoto kavējuma laiku vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgo laiku, izvērtējot darbu apjomu, specifiku, tehnoloģisko procesu, papildus materiālu piegādes iespējas, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, tomēr ievērojot Pasūtītāja iespējas.
2. Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība
2.1. Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto tāmi/Finanšu piedāvājumu līgumcena par Darbu izpildi ir  ___________________________________________ bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), turpmāk - Līgumcena.
2.2. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu līdz 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas.  Pasūtītājs maksā avansu, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis rēķinu un avansa maksājuma garantiju  atbilstoši Līguma 5.1. punkta noteikumiem. Avanss netiek maksāts un Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt Darbus bez avansa maksājuma, ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam atbilstošu avansa maksājuma garantiju.
2.3. Ja ir izmaksāts avanss, no Darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, pirms šīs summas izmaksas Pasūtītājs ietur avansā samaksāto summu.
2.4. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt maksājumus atbilstoši Pasūtītāja pieņemto Darbu apmēram. Ja Līgumu izbeidz pirms Darbu pabeigšanas, tiek veikti gala norēķini par Pušu savstarpējām saistībām. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansu neveikto Darbu apmērā.
2.5. PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”. Būvuzņēmējs izrakstītajos rēķinos Pasūtītājam norāda Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.6. Latvijas Republikas normatīvā regulējuma maiņas gadījumā darījumam tiks piemērota nodokļu likme atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.7. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no pareiza rēķina saņemšanas dienas (par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena pēc tās, kad Būvuzņēmējs ir nosūtījis rēķinu uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@ldz.lv), kas izrakstīts pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Aktu (forma Nr.2) (saskaņā ar Līguma 3.pielikumu) un pēc visu Darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar 4.pielikumu).
2.8. Būvuzņēmējs rēķinu iesniedz elektroniskā veidā (visi rēķini Līguma sakarā tiek sagatavoti elektroniski, ir derīgi bez paraksta un ir abām Pusēm saistoši). Ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.
2.9. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru.
2.10. No Pasūtītāja puses atbildīgais par Līguma izpildi ir_________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.11. No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un aktus paraksta_________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.12. Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti, ja ir radušies objektīvi iemesli, kā arī Darbu uzsākšanas un izpildes termiņi tiek pagarināti, ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi. Nepiemēroto meteoroloģisko laika apstākļu esamību jāpierāda ar meteoroloģisko kopsavilkumu.
2.13. Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic_________________________________________, turpmāk – Atbildīgā persona.
2.14. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi Objektā ir______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Pasūtītāja pienākumi
3.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Pasūtītājam jāizskata un iespējami īsā termiņā jāsniedz Būvuzņēmējam visa nepieciešamā dokumentācija, lai veiktu Darbu izpildi.
3.2. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju atļaut izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.). Saņemot Būvuzņēmēja pieprasījumu par nepieciešamo komunikāciju izmantošanu Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju par nepieciešamo komunikāciju izmantošanas iespējamību, noteikumiem, cenu un norēķinu kārtību. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā atteikt (bez atsevišķa paskaidrojuma) savu komunikāciju lietošanu.
3.3. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai Saņemot Būvuzņēmēja pieprasījumu par nepieciešamo sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai, Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju par sadzīves telpas Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietas instrumentu un būvmateriālu glabāšanai izmantošanas iespējamību, noteikumiem, cenu un norēķinu kārtību. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā atteikt (bez atsevišķa paskaidrojuma) sadzīves telpu lietošanu.
3.4. Pasūtītājs pieņem Būvuzņēmēja izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma, tāmes (pielikums Nr.1), Darba uzdevuma (pielikums Nr.2), Paskaidrojuma raksta (pielikums Nr.5) un normatīvo aktu noteikumiem, un Pasūtītāja prasībām.
4. Būvuzņēmēja pienākumi 
4.1. Būvuzņēmējs apņemas Darbus uzsākt 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Darbu uzsākšanas laiku un kārtību (saskaņojot ar Atbildīgo personu un līdz Darbu uzsākšanai iesniedzot Līguma izpildes nodrošinājumu. Pirms Darbu uzsākšanas Darbu organizācijas plānu Būvuzņēmējs rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
4.2. Reizē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas materiālus, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju izziņas, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, materiālu sertifikātus (materiālu sertifikāti var tikt aizstāti ar citiem materiālus pavadošiem dokumentiem, ja šāda aizstāšana katrā gadījumā ir saskaņota ar Pasūtītāju), utt.
4.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā  Līguma darbības laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.
4.4. Būvuzņēmējam un būvspeciālistam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Būvuzņēmējs un būvspeciālists pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
4.5. Darbiem un materiāliem garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši: pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. 
4.6. Nodrošināt, lai izpildāmo Darbu kvalitāte nebūtu zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem un prasībām.
4.7. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus, un Pasūtītāja prasības.
4.8. Darbu veikšanas gaitu saskaņot ar Atbildīgo personu. 
4.9. Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs ar Atbildīgo personu saskaņo laiku par tādu Darbu veikšanu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektā. 
4.10. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja Atbildīgās personas atļaujas saņemšanas. 
4.11. Savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus. 
4.12. Ja pēc Darbu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, t.sk.  trūkumus vai defektus ko nebija iespējams konstatēt, pieņemot Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības par konstatēto sastādīt aktu, noteikt turpmākās darbības trūkumu/defektu novēršanai un nosūtīt to Būvuzņēmējam uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstīta paziņojuma veidā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja konstatētajam, viņš divu darba dienu laikā par šādu nepiekrišanu paziņo Pasūtītājam, kurš šādā gadījumā piesaista neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens ir Pusēm saistošs un kura pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai nelabvēlīgāks ir neatkarīgā eksperta slēdziens. 
4.13. Būvuzņēmējs apņemas novērst saskaņā ar Līguma 4.12. punktā sastādītajā aktā konstatētos trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.12. punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā termiņā, ja Puses par to ir vienojušās. 
4.14. Par darba drošību un ugunsdrošību Objektā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 
4.15. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt to materiālu piegādātājiem un tiem darbiniekiem, kuru materiālu un/vai darbs attiecās uz Darbu veikšanu un Līguma izpildi.
5. Līguma nodrošinājumi
5.1. Līguma izpildei Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Avansa maksājuma garantija, ja tam ir nepieciešams avansa maksājums, Līguma saistību izpildes nodrošinājums un Garantijas saistību nodrošinājums, turpmāk – Nodrošinājums, kā kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma, neatsaucama, beznosacījumu garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta pirmā pieprasījuma, neatsaucama, beznosacījumu apdrošināšanas polise. Nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kam Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu. Nodrošinājumam ir jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantijas noteikumiem - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekš minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Pirms nodrošinājuma iesniegšanas Būvuzņēmējs saskaņo Nodrošinājuma projektu ar Pasūtītāju. Ja nodrošinājumu sniedz apdrošināšanas sabiedrība, nodrošinājuma oriģinālu iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu. Atsevišķās prasības Nodrošinājumiem:
5.1.1. Avansa maksājuma garantijai ir jābūt pieprasītā avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Tā ir spēkā līdz avansa maksājuma dzēšanai. Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma devējam segt izmaksāto avansa summu Būvuzņēmēja neizpildīto Darbu apmērā, ja Līgums tiek izbeigts pirms Darbu pabeigšanas.
5.1.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10 % no līgumcenas. Nodrošinājumu iesniedz līdz Darbu uzsākšanai un tas ir spēkā visā Darbu veikšanas laikā, līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai un Garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanai. Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma devējam izmaksāt nodrošinājumu, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
5.1.2.1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.5.2. – 7.5.9.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
5.1.2.2. pilnā apmērā – ja Būvuzņēmējs atsakās no Līguma izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
5.1.2.3. Būvuzņēmēja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
5.1.2.4. Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam zaudējumu aprēķinu.
5.1.3. Garantijas saistību nodrošinājums ir 5 % apmērā no faktiskās līgumcenas. To iesniedz  3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un tas ir spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus. Garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī Nodrošinājumu var samazināt, ja ir izpildīti Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 28. punktā minētie nosacījumi. Nodrošinājuma samazināšanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem Pasūtītāja piekrišana. Ja Nodrošinājums nav iesniegts līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājs neapmaksā (ietur) nodrošinājuma apmērā Būvuzņēmējam pienākošos summu par Darbiem līdz atbilstoša Nodrošinājuma saņemšanas brīdim.
5.1.3.1. Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma devējam izmaksāt nodrošinājumu, ja Darbu garantijas laikā Objektā atklājušies defekti ir Būvuzņēmēja nekvalitatīvo Darbu vai būvizstrādājumu, vai materiālu rezultāts un Būvuzņēmējs tos neatzīst vai atsakās tos novērst, vai tos nav novērsis defektu aktā norādītā termiņā vai citā termiņā, ja Puses par to ir vienojušās. Pasūtītājs pieprasa nodrošinājuma summu tādā apmērā, kāds tam ir radies konstatēto defektu novēršanai, bet nepārsniedzot nodrošinājuma vērtību. Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam zaudējumu aprēķinu.
6. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana
6.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
6.3. Par Darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
6.4. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.
6.5. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.
6.6. Par Līguma 6.5.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.
6.7. Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.
6.8. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām(ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses paraksta savstarpēju vienošanos.
6.9. Ja Valsts ieņēmumu dienests aptur Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēro likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības. 
6.10. Būvuzņēmējs garantē, ka tam visā Līguma izpildes laikā ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto Darbu izpildei.
6.11. Būvuzņēmējs garantē un apliecina, ka neiesaistīsies, izbeigs un neuzturēs darījuma attiecības ar personām, kā arī Darbu izpildei neizmantos materiālus, uz ko ir attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos noteiktajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstveidā par to paziņos Pasūtītājam. 
7. Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusēja parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
7.3. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par visiem Darbiem un to izmaksām, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto defektu novēršanu, par Darbiem piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā vai būvprojekta dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto darbu dēļ līgumcena netiek grozīta.
7.4. Ja Līgumā sākotnēji noteiktā mērķa sasniegšanai objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildu darbiem, kas nebija prasīti Iepirkumā, tad Puses vienojas par papildu darbu veikšanu Objektā, sagatavojot papildu darbu izmaksu tāmi. Papildu darbu pozīcijām piemēro Iepirkuma finanšu piedāvājumā norādītos virsizdevumu un peļņas procentus, un vienības cenas, ja izmaksu pozīcija pēc darbu apraksta ir līdzvērtīga, vai tirgū esošas cenas, ja izmaksu pozīcija pēc darbu apraksta nav līdzvērtīga. Papildu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no Līguma 2.1. punktā norādītās Līgumcenas.
7.5. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
7.5.1. netiek iesniegts Līguma saistību izpildes nodrošinājums; 
7.5.2. netiek iesniegta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Līgumā noteiktajā kārtībā; 
7.5.3. materiālu vai Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem; 
7.5.4. netiek ievēroti Darbu izpildes termiņi; 
7.5.5. Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem; 
7.5.6. Būvuzņēmējs nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto līgumcenu;
7.5.7. Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process, vai ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru Būvuzņēmējs ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās.
7.5.8. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma.
7.5.9. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka otras Puses kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Būvuzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāja apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma.
7.6. Līguma 7.5. punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu paziņojuma par atkāpšanos nosūtīšanas dienā, kas nosūtīts uz Būvuzņēmēja e-adresi.
7.7. Ja Līguma 7.5.8. punktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesību veikt samaksu Būvuzņēmējam, Pasūtītājs veic samaksu pēc tam, kad ir atceltas Būvuzņēmējam noteiktā sankcijas un kad Būvuzņēmējs ir informējis Pasūtītāju par maksājumu veikšanas iespējamību. Izpildītie Darbi pāriet Pasūtītāja īpašumā pirms maksājuma veikšana.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma Darbu izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.
8.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības Nepārvaramas varas dēļ, par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, savlaicīgi, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.
8.3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.
9. Citi nosacījumi
9.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
9.2. Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.1. punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu. 
9.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki. 
9.4. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. 
9.5. Ja Būvuzņēmēja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Būvuzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības. 
9.6. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Pakalpojumu sniegšanai drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 
9.7. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 
9.8. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. 
9.9. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
9.10. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas. 
9.11. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. 
9.12. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas atbilstoši  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas). 
9.13. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam informāciju un dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteiktas Sankcijas - importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 
9.14. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Būvuzņēmējs ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem. 
9.15. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
9.16. Visa veida paziņojumiem, saskaņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, iesniegumiem un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski.
9.17. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 
9.18. Visi Līguma pielikumi, akti un citi Līguma izpildē radītie dokumenti ir neatņemamas tā sastāvdaļas. 
9.19. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot. 
9.20. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Būvuzņēmēja e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
9.21. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
9.21.1. pielikums Nr.1 Darba uzdevums;
9.21.2. pielikums Nr.2 Darbu izmaksu tāme/ Finanšu piedāvājums;
9.21.3. pielikums Nr.3 Forma 2;
9.21.4. pielikums Nr.4 Darbu pieņemšanas-nodošanas akts;
9.21.5. pielikums Nr. 5 SIA "OKD-PROJEKTI" izstrādātais Paskaidrojuma raksts objektam “Liepājas stacijas ēkas atjaunošana Rīgas ielā 71, Liepājā”.
10. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

Pasūtītājs:		VAS "Latvijas dzelzceļš" 
			Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547
Vienotais reģ. Nr. 40003032065
PVN reģ. Nr. LV 40003032065
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Swift kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV17RIKO0000080249645
		
Būvuzņēmējs:	_________________________________
	_________________________________
	Vienotais reģ.
PVN reģ. Nr.
Banka:
	Swift kods:
			Konta Nr.

Pasūtītājs: 						Būvuzņēmējs:

______________________  				_________________________
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līguma Nr._______
1.pielikums 
Darbu izmaksu tāme / Finanšu piedāvājums

līguma Nr._______
2.pielikums 
Darba uzdevums

Līguma Nr._______
3.pielikums
	Akts (Forma Nr.2)

	/Darbu titula nosaukums/



	Pasūtītājs: LDZ

	Objekts:

	Kadastra Nr.:

	

	Datums:




	Nr. p. k.
	Kods*
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas (EUR)
	Kopā uz visu apjomu (EUR)

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	darba samaksas likme* (euro/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	kopā
	darbietilpība (c/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	summa

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Virsizdevumi %
	
	
	
	
	

	
	Peļņa %
	
	
	
	
	

	
	Kopā
	
	
	
	
	





Līguma Nr._______
4.pielikums

PARAUGS





________________________________________________________________
      /Objekta nosaukums/
PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS
AKTS Nr. ______
20__. gada “___” ___________

Darbi veikti saskaņā ar līgumu no ___________ līdz ________________________
Būvuzņēmējs: ____________________________________________________________
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. ______________________________________
Adrese:__________________________________________________________________
Uzņēmuma vadītājs:________________________________________________________
Līgums:__________________________________________________________________
Līguma summa  EUR _________, bez PVN.
Paredzētie  darbi izpildīti pilnā apjomā, t.i.:
- īss darbu veidu apraksts un apjoms
Garantijas laiks: _____________________________
Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.
Nodeva:
Pieņēma
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