UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti “Administratīvās ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā Satiksmes ministrijas ieejas mezgla kāpņu remonts, avārijas situācijas novēršanai”.

Tirgus izpētes mērķis:  veicami darbi, lai novērstu ēkas ieejas mezgla kāpņu konstrukcijām avārijas stāvokli un risku ekspluatācijas, pārvietošanās drošībai.

Veicamā darba uzdevums: Darba uzdevums ietver šādus plānoto darbu apjomus:

| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remonta darbu vietas iekārtošana, pēc nepieciešamības teritorijas norobežošana | obj | 1 |
| 2 | Kāpņu augšējā laukuma granīta plākšņu demontāža. Seguma izlīdzināšana ar sīkšķembām un plākšņu montāža. (izlīdzināmo plākšņu skaits precizējams uz vietas) | kompl. | 1 |
| 3 | Pakāpienu demontāža. Seguma izlīdzināšana ar sīkšķembām. Pakāpienu pamata iebetonēšana un plākšņu montāža vienā līmenī ar citiem pakāpieniem | kompl. | 6 |
| 4 | Būvgružu izvešana | m3 | 1 |

Svarīgi! Darbus plānot nepārtraucot kustību pa galveno ieeju ēkā, lai apmeklētājiem un darbiniekiem remonta laikā tiktu nodrošināta iekļūšana Satiksmes ministrijas ēkā.

Darbu veikšana: jāveic darbi atbilstoši būvdarbus reglamentējošiem tiesību aktiem, t.sk. Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 529 ”Ēku būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” u.c.

Līguma nodrošinājums: tirgus izpētes rezultātā noslēgtajam līgumam paredzēta Līguma nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā darbu veicēja iemaksa pasūtītāja norēķinu kontā.

Prognozētais darbu izpildes termiņš ir: 10 (desmit) darba dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena: jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Finanšu piedāvājumu jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā.

Lūdzam līdz 2023.gada 20.jūlijam plkst. 11.00 iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: kristine.kreicberga@ldz.lv.

Kontaktpersona tehniskos jautājumos -  Dainis Ragovskis, mob.tel. 29531898.

Pielikumā: Fotofiksācija uz 1 lapas.