UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI

VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde veic tirgus izpēti “TP-6 lietotāju pārslēgšana uz AS “Sadales tīkls” tīkliem” (turpmāk – tirgus izpēte).

Tirgus izpētes priekšmets un apjoms: saskaņā ar tehnisko uzdevumu (1.pielikums).

Darbu izpildes termiņi:

- AS “Sadales tīkls” pieslēguma būvprojekta izstrāde - 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.

- AS “Sadales tīkls” pieslēguma būvprojekta realizācijas autoruzraudzība - AS “Sadales tīkls” pieslēguma būvprojekta realizācijas laikā un termiņos, saskaņā ar AS “Sadales tīkls” rīkoto pieslēguma ierīkošanas iepirkuma procedūru.

- VAS “Latvijas dzelzceļš” pieslēguma izbūve (būvprojekta izstrāde, būvdarbi, izpilddokumentācijas sastādīšana) - 10 (desmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Samaksas nosacījumi: apmaksa tiek veikta 60 kalendāro dienu laikā no darbu pieņemšanas dokumenta (katrā Objektā atsevišķi) parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš VAS “Latvijas dzelzceļš” pieslēguma būvdarbiem un materiāliem: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas

Piedāvājuma cenā (2.pielikums) jābūt iekļautiem absolūti visām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi, ņemot vērā tehniskajā uzdevumā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, transportēšanas izmaksas, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, darba vietas sakopšanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšanai, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

Kvalifikācijas prasības pretendentiem – atbilstoši 3.pielikumam.

VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde nodrošina papildus informācijas - Tehniskā uzdevuma pielikumu izsniegšanu elektroniskā formātā 2 (divu) darba dienu laikā pēc ieinteresētā uzņēmuma pieprasījuma. Šajā gadījumā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu (veidlapa - 4.pielikumā) jānosūta pieprasījuma veidlapā minētajai kontaktpersonai. Ieinteresētais uzņēmums ar savu parakstu apliecina, ka ir informēts par to, ka pieprasītā papildus informācija - dokumentācija satur VAS „Latvijas dzelzceļš” komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam un tās satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Lūdzam Jūs līdz 2022. gada 29.martam iesniegt Piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskajai pārvaldei, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, vai elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: ep@ldz.lv.

Kontaktpersona: 29532285.

Šīs tirgus izpētes mērķis ir izvērtēt situāciju tirgū, apzināt finansiālajām iespējām atbilstošu pakalpojumu iegādi utt., un šis uzaicinājums piedāvājuma iesniegšanai nerada tā saņēmējam un LDz pienākumu nākotnē slēgt darījumu par Tirgus izpētē noteikto priekšmetu.

Uzaicinājumā minētos personas datus to saņēmējs drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Pielikumā:

- 1.pielikums: “Tehniskais uzdevums”;

- 2.pielikums: “Piedāvājums tirgus izpētei /forma/”;

- 3.pielikums: “Kvalifikācijas prasības pretendentiem”;

- 4.pielikums: “Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai /forma/”.